администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 28/10/2026 № 3260

О внесении изменений в постановление

администрации Сосновоборского городского округа

от 29.03.2023 № 834 «Об утверждении муниципальной

программы Сосновоборского городского округа

«Городское хозяйство на 2014-2030 годы»

В соответствии с Решением совета депутатов № 108 от 16.09.2026  "О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2025 г. № 118 "О бюджете Сосновоборского городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", администрация Сосновоборского городского округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.03.2023 № 834 «Об утверждении муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»:

1.1. Утвердить муниципальную программу Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» в новой редакции (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа		                                                      С.Г. Лютиков

утвержденА

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 28/10/2026 № 3260

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сосновоборского городского округа

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

на 2014-2030 годы

г. Сосновый Бор

2026 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы»…………………………………………. | 3 |
| 2 | Описание муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»……………………………………………………………………………………… | 11 |
| 3 | Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»…………………………………………………………………………. | 26 |
| 4 | Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» и их значениях»…………… | 42 |
| 5 | Приложение 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»»………………………………………………………………………... | 69 |
| 6 | Приложение 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»………………………...………………….. | 96 |
| 7 | Приложение 4 Сведения о фактических расходах на реализацию Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»…………… | 143 |
| 8 | Приложение 5 Сведения о налоговых расходах местного бюджета, направленных на достижение цели муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»………………………………………………………….. | 166 |
| 9 | Приложение 6 Детальный план реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 г.»…………………………………………….. | 168 |
| 10 | Приложение 7 План реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 г.»…………………………………………………………… | 200 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

«Городское хозяйство на 2014-2030 годы»

| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2030 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |  |
|  | 2. Отдел капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |  |
|  | 3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |  |
|  | 4. Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования |  |
|  | 5. Отдел природопользования и экологической безопасности |  |
|  | 6. Отдел экономического развития |  |
| Участники муниципальной программы | 1. Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ |  |
|  | 2. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ |  |
|  | 3. Отдел культуры администрации |  |
|  | 4. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике |  |
|  | 5. Подрядные организации |  |
|  | 6. Организации коммунального комплекса |  |
|  | 7. Управляющие организации |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды. Повышение эффективности использования энергетических и коммунальных ресурсов на территории муниципального образования. |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  приведение состояния асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 |  |
|  |  обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети; |  |
|  |  сокращение пострадавших в результате ДТП; |  |
|  |  обеспечение содержания территорий общего пользования в соответствии с установленными санитарными нормами; |  |
|  |  обеспечение безопасного функционирования объектов благоустройства; |  |
|  |  предотвращение образования несанкционированных свалок; |  |
|  |  соблюдение жителями города чистоты и порядка на территории Сосновоборского городского округа; |  |
|  |  повышение качества содержания территорий кладбищ и мемориалов |  |
|  |  приведение в нормативное состояние системы дренажно-ливневой канализации; |  |
|  |  значительное увеличение количества зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа, в том числе за счет увеличения ежегодных посадок деревьев кустарников, устройства новых цветников, газонов; |  |
|  |  выполнение мероприятий по подготовке документации по планировке территории; |  |
|  |  постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости; |  |
|  |  создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства; |  |
|  |  обеспечение транспортирование и размещение/утилизацию отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»; |  |
|  |  обеспечение мероприятий по капитальному ремонту объектов тепло- и водоснабжения; |  |
|  |  обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа; |  |
|  |  реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов концессионного соглашения; |  |
|  |  техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов; |  |
|  |  увеличение парка коммунальной спецтехники и оборудования; |  |
|  |  полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; |  |
|  |  сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; |  |
|  |  экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; |  |
|  |  сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования |  |
|  |  разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры; |  |
|  |  обеспечение мероприятий по установке АИТП в жилищном фонде; |  |
|  |  сохранение зеленых насаждений на территории муниципального образования |  |
|  |  сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города и, как следствие, снижение негативного воздействия на здоровье населения |  |
|  |  уменьшение пожарной опасности зон зеленых насаждений Сосновоборского городского округа |  |
|  |  обеспечение в полном объеме погребения по гарантированному перечню умерших (погибших), не имеющих супруга или близких родственников, а также при отказе близких родственников или супруга от погребения умершего, в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами администрации Сосновоборского городского округа; |  |
|  |  увеличение объема строительства; |  |
|  |  формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности; |  |
|  |  повышение уровня газификации, путем строительства распределительного газопровода; |  |
|  |  увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования; |  |
|  |  улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения; |  |
|  |  обеспечение в полном объеме регулярных перевозок по муниципальным маршрутам транспортом общего пользования на территории Сосновоборского городского округа; |  |
|  |  обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала; |  |
|  |  улучшение состояния и повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Сосновоборского городского округа. |  |
| Подпрограммы муниципальной программы (период с 2014 по 2022 годы) | 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа |  |
|  | 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа |  |
|  | 3. Обращение с отходами |  |
|  | 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа |  |
|  | 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями |  |
|  | 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа |  |
|  | 7.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры |  |
|  | 7.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства |  |
|  | 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа |  |
|  | 9. Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения |  |
|  | А. Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы |  |
|  | Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа |  |
|  | В. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы (в 2023 году) | 1. Федеральный проект "Жилье и городская среда". |  |
|  | 2. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть". |  |
|  | 3. Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". |  |
|  | 4. Федеральный (региональный) проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". |  |
|  | 5. Федеральный (региональный) проект "Благоустройство сельских территорий" |  |
|  | 6. Федеральный (региональный) проект "Социальная активность". |  |
|  | 7. Федеральный (региональный) проект "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |  |
|  | 8. Инициативный проект "Я планирую бюджет". |  |
|  | 9. Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа". |  |
|  | 10. Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства". |  |
|  | 11. Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры". |  |
|  | 12. Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды". |  |
|  | 13. Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры". |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы (период с 2024 по 2030 годы) | Региональные проекты |  |
|  | 1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |
|  | Отраслевые проекты |  |
|  | 1. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |
|  | 2. Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |  |
|  | 3. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" |  |
|  | 4. Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |
|  | 5. Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" |  |
|  | Муниципальные проекты |  |
|  | 1. Инициативный проект "Я планирую бюджет" |  |
|  | 2. Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" |  |
|  | 3. Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  |
|  | 4. Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |  |
|  | 5. Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" |  |
|  | 6. Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" |  |
| Комплексы процессных мероприятий (период с 2023 по 2030 годы) | 1. Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования. |  |
|  | 2. Ремонт улично-дорожной сети |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
|  | 4. Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства |  |
|  | 5. Обращение с отходами |  |
|  | 6. Содержание системы дренажно-ливневой канализации |  |
|  | 7. Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации |  |
|  | 8. Содержание и уход за зелеными насаждениями |  |
|  | 9. Выполнение кадастровых работ. Постановка на государственный учет земельных участков |  |
|  | 10. Обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" |  |
|  | 11. Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование) |  |
|  | 12. Частичное возмещение затрат СМУП "Водоканал" по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод |  |
|  | 13. Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории |  |
|  | 14. Доставка питьевой воды в бывшие деревни |  |
|  | 15. Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства |  |
|  | 16. Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов |  |
|  | 17. Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 18. Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) (софинансирование) |  |
|  | 19. Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений |  |
|  | 20. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" |  |
|  | 21. Расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов |  |
|  | 22. Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования |  |
|  | 23. Оказание информационных услуг |  |
|  | 24. Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов |  |
|  | 25. Мероприятия по охране общественных кладбищ |  |
|  | 26. Доставка тел умерших из внебольничных мест |  |
|  | 27. Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях |  |
|  | 28. Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя |  |
|  | 29. Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов |  |
|  | 30. Содержание бесхозяйных объектов |  |
|  | 31. Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" |  |
|  | 32. Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" |  |
|  | 33.Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов |  |
|  | 34. Обеспечение деятельности СМБУ "УСиБ" |  |
| Комплекс проектных мероприятий (2023 год) | 1. Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ. |  |
|  | 2. Комплекс проектных мероприятий, направленных на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. |  |
|  | 3. Комплекс проектных мероприятий, направленных на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог |  |
|  | 4. Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. |  |
|  | 5. Комплекс проектных мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области |  |
|  | 6. Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО. |  |
|  | 7. Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов. |  |
|  | 8. Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов отдельных категорий граждан" государственной программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области". |  |
|  | 9. Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования. |  |
|  | 10. Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона № 3-оз. |  |
|  | 11. Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей |  |
|  | 12. Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет". |  |
|  | 13. Выполнение проектно- изыскательских работ. |  |
|  | 14. Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства. |  |
|  | 15. Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению. |  |
|  | 16. Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство). |  |
|  | 17. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства. |  |
|  | 18. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства. |  |
|  | 19. Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов дорожного хозяйства. |  |
|  | 20. Комплекс проектных мероприятий направленных на достижение целей строительства объектов городского хозяйства. |  |
| Комплексы проектных мероприятий (период с 2024 по 2030 годы) | 1. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |
|  | 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |
|  | 3. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер |  |
|  | 5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области |  |
|  | 6. Капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 7. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |
|  | 6. Созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |
|  | 7. Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам |  |
|  | 8. Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы |  |
|  | 9. Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией |  |
|  | 10. Строительство объектов благоустройства (в рамках ЯПБ) |  |
|  | 11. Содержание и ремонт объектов благоустройства (в рамках ЯПБ) |  |
|  | 12. Выполнение проектно-изыскательских работ |  |
|  | 13. Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению |  |
|  | 14. Расходы на обеспечение деятельности СМУП "Водоканал" по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 10 |  |
|  | 15. Расходы на обеспечение деятельности СМУП «ТСП» по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации |  |
|  | 16. Возмещение затрат СМУП "ТСП" по выполнению ПИР, прохождению государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей |  |
|  | 17. Охрана и защита зон зеленых насаждений |  |
|  | 18. Строительство объектов коммунального хозяйства |  |
|  | 19. Строительство объектов благоустройства |  |
|  | 20. Строительство объектов городского хозяйства |  |
|  | 21. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения |  |
|  | 22. Строительство объекта "Крытая Ледовая арена" |  |
|  | 23. Строительство объектов дорожного хозяйства |  |
|  | 24. Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 14 297 285,11732 тыс. руб., в т.ч.: |  |
|  | Год | ВСЕГО |
|  | 2014-2021 | 4 186 738,20195 |
|  | 2022 | 1 014 588,72657 |
|  | 2023 | 857 483,80678 |
|  | 2024 | 1 285 662,85722 |
|  | 2025 | 1 473 167,60347 |
|  | 2026 | 1 304 850,11191 |
|  | 2027 | 1 211 092,26878 |
|  | 2028 | 1 267 856,55678 |
|  | 2029 | 843 940,76693 |
|  | 2030 | 851 904,21693 |
|  | ИТОГО | 14 297 285,11732 |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 2023 | 637,00000 |
|  | 2024 | 744,00000 |
|  | 2025 | 635,00000 |
|  | 2026 | 635,00000 |
|  | 2027 | 635,00000 |
|  | 2028 | 635,00000 |
|  | 2029 | 635,00000 |
|  | 2030 | 635,00000 |
|  | ИТОГО | 5 191,00000 |

- Общая характеристика, основные проблемы, сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» разработана в соответствии с Уставом МО Сосновоборский городской округ Ленинградской области, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа реализуется в один этап.

На территории МО Сосновоборский городской округ, площадью 88,4 км2, по состоянию на 2026 год проживает 63,7 тыс. человек. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, образующих городскую среду, в благоприятном для проживания состоянии.

В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» реализуются такие направления, как:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них;

- охрана окружающей среды;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- содержание мест захоронения;

- организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;

- организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;

- утверждение генеральных планов городского округа, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;

- исполнение полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в том числе по разработке схемы теплоснабжения;

- исполнение полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ, в том числе утверждение схемы водоснабжения и водоотведения;

- исполнение полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года к приоритетным направлениям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»  развития отнесены:

- Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

- Создание комфортной городской среды.

Развитие сферы ЖКХ

В рамках данного приоритетного направления решаются следующие задачи:

1) Обеспечение надежности функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

К основным проблемам данного направления можно отнести растущую изношенность коммунальной инфраструктуры, опасность аварии на магистральных теплосетях в зимний период, дефицит средств на ремонт и реконструкцию сетей.

Для решения накопившихся проблем планомерно принимаются следующие меры:

- поэтапное повышение тарифов до экономически обоснованного уровня, обеспечивающего поддержание коммунальной инфраструктуры в нормативном состоянии;

- передача объектов коммунальной инфраструктуры в концессию;

- включение работ по строительству, реконструкции и ремонту коммунальных сетей в планы мероприятий государственных программ Ленинградской области в целях обеспечения финансирования из средств областного бюджета;

- разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сосновоборского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- в числе мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры предусмотрена реконструкция системы теплоснабжения и водоснабжения города.

2) Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства:

К основным проблемам данного направления можно отнести отсутствие учета потребляемых энергетических и коммунальных ресурсов,  рост затрат на оплату энергетических и коммунальных ресурсов.

Для решения указанных проблем необходимо комплекс мер:

- учет потребляемых энергетических и коммунальных ресурсов;

- установка и замена приборов учета энергетических и коммунальных ресурсов, в том числе бюджетных учреждениях;

- ремонт сетей коммунального хозяйства;

привлечение объема внебюджетных средств, на финансирование мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

3) Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры:

К основным проблемам данного направления можно отнести:

- обеспечение взаимосвязи программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования со схемами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципального округа;

- отсутствие централизованного водоснабжение в части микрорайонах города;

- отсутствие знаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства у потребителей жилищно-коммунальных услуг;

- наличие отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, на территории иловых площадках и иловых полях комплекса очистных сооружений, накопленных в период деятельности СМУП «Водоканал», как гарантирующей организации;

- наличие распределительных газопроводов в собственности муниципального образования, переданные в хозяйственное ведение СМУП «ТСП», отсутствие у СМУП «ТСП» тарифа на техническое обслуживание и текущий ремонт;

- наличие в хозяйственном ведении у СМУП «Водоканал» объектов коммунального хозяйства, отсутствие у СМУП «Водоканал» тарифа на обслуживание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- наличие в хозяйственном ведении у СМУП «ТСП», СМУП «Водоканал» объектов коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, капитальный ремонт которых не включен в тариф;

- отсутствие коммунальной спецтехники и оборудования, необходимой для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории муниципального образования.

Для решения указанных проблем необходимо выполнять:

- мероприятия по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, актуализации схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципального округа, составление фактического топливно-энергетического баланса городского округа;

- мероприятия по обеспечению жителей, проживающих в микрорайонах города без сетей централизованного водоснабжения, питьевой водой;

- обучение потребителей жилищно-коммунальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- мероприятия по транспортированию и размещению/утилизации отходов, смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод с территории иловых карт комплекса очистных сооружений Сосновоборского городского округа, накопленных в период деятельности СМУП «Водоканал», как гарантирующей организации;

- предоставлять субсидию СМУП «ТСП» на частичное возмещение затрат в связи с выполнением работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту распределительных газопроводов;

- предоставлять субсидию СМУП «ТСП», СМУП «Водоканал» на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

- предоставлять субсидию СМУП «ТСП» на частичное возмещение затрат на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации;

- приобретать коммунальную спецтехнику и оборудование, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории муниципального образования.

4) Улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры.

Реализация данного направления осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:

- ежегодный ремонт не менее 10 % дорог, или 5-7 км, что в сегодняшних ценах требует около 50-70 млн. руб. бюджетных средств, кроме того необходимо выделять еще порядка 10 млн. руб. в год для поддержания в хорошем состоянии внутриквартальных проездов;

- строительство парковок для личного транспорта;

- повышение пропускной способности автомобильных дорог за счет реконструкции (расширения) Копорского шоссе, Ленинградской ул., проспекта Александра Невского;

- создание дополнительных путей эвакуации населения в случае аварии на атомных объектах, в том числе за счет дополнительного выезда на КАД;

- разработка и реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сосновоборского городского округа в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, что позволит дать комплексный анализ обеспеченности округа транспортной инфраструктурой и составить план мероприятий по развитию данной сферы на период действия Генерального плана округа – до 2030 года;

- содействие реализации на территории округа программ развития личного и общественного электротранспорта.

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры без дополнительного финансирования невозможно, поскольку, как показал анализ, средств местного бюджета на содержание всех многочисленных объектов социальной сферы и городского хозяйства недостаточно. Поэтому путь решения этих проблем – активное участие в реализации государственных программ федерального и регионального уровня.

Создание комфортной городской среды

Современное представление о комфортности городской жизни не ограничивается обеспеченностью коммунальными удобствами. Необходимо распространить понятие комфортности на двор, квартал и город в целом.

В рамках данного приоритетного направления решаются следующие задачи:

обеспечивается потребность жителей в детских площадках, скверах, парках набережных и других местах прогулок и отдыха, благоустраиваются городские общественные территории, создается сеть велодорожек.

Основные пути решения задачи создания современной комфортной городской среды в связи с недостаточностью средств местного бюджета – участие в федеральных и региональных проектах и государственных программах, сотрудничество с ведущими предприятиями округа:

- участие в реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта Российской Федерации «Инфраструктура для жизни», начатое в 2017 году по направлениям: «Общественные территории» и «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды». Приоритетный проект предусматривает обязательное участие жителей города в выборе проектов улучшения городской среды и мест их реализации.

В рамках структурных элементов программы будет осуществляться благоустройство городских общественных территорий:

2023 год

- Бульвар героя Советского Союза В.К. Булыгина «Общественные территории».

- «Сквер у Дворца Культуры «Строитель» и Детско-Юношеской спортивной школы»  победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.

2024 год

- «Прибрежная территория в районе входной группы городского пляжа, правый берег р. Коваши» победитель VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.

- 10Б микрорайон по ул. Молодежная д. 12, 16, 18 «Общественные территории».

2025 год

- «Благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области». «Общественные территории».

- «Благоустройство общественной территории городского парка "Белые пески"» победитель IХ Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.

2026 год

- «Благоустройство общественной территории по ул. Солнечная, д.14, мкр. № 8 в г. Сосновый Бор, Ленинградской области».

- «Благоустройство территории набережной р. Коваши в микрорайоне Заречье» в г. Сосновый Бор, Ленинградской области» победитель Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.

2027 год

- Благоустройство общественной территории «Малая Копорская крепость», ул. Ленинградская д. 6-10 г. Сосновый Бор Ленинградской области;

- Благоустройство общественной территории правого берега реки Коваши в районе парка «Приморский» (продолжение благоустройства) победитель XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно.

- участие в реализации проектов стратегической проектной инициативы «Комфортные поселения» Ленинградской области в рамках соответствующих государственных программ Ленинградской области.

- выполнение конкретных проектов улучшения городской среды в рамках соглашения с Госкорпорацией «Росатом».

- реализация проекта «Я планирую бюджет». Поскольку формирование комфортной городской среды проводится в интересах жителей, при выборе конкретных проектов улучшения городской среды активное участие должно принимать население округа, это обеспечит эффективность расходования ограниченных бюджетных средств.

2. Основная цель и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» является повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа.

Задача муниципальной программы – обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды. Повышение эффективности использования энергетических и коммунальных ресурсов на территории муниципального образования, сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими и коммунальными ресурсами муниципальных учреждений.

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

В 2014-2022 гг. в программу «Городское хозяйство» входили следующие подпрограммы:

- Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа.

- Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа.

- Обращение с отходами.

- Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа.

- Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории Сосновоборского городского округа.

- Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновоборского городского округа.

- Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа.

- Финансовая поддержка бюджетным и казенным учреждениям на оказание услуг.

А.	Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы.

Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа.

B.	Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе.

С 2023 года действие подпрограмм прекращено. Программа реализуется в комплексах проектных и процессных мероприятий.

3.1. Проектная часть

3.1.1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

- мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды;

- мероприятия, направленные на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам;

- реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды.

Реализация мероприятий и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах, выделенных Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», средств, в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ.

3.1.2. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

- мероприятия по строительству дорог местного значения, в том числе мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер;

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области;

- капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 397 (с изм.) "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Региональная и местная дорожная сеть".

3.1.3. Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

- мероприятия, направленные на строительство мест (площадок) для накопления ТКО;

- мероприятия, направленные на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 N 368 (с изм.) "О государственной программе Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области" в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".

3.1.4. Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться:

- мероприятия, направленные на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом №105-оз, а также многодетным семьям в соответствии с областным законом №75-оз;

Реализация мероприятий и достижение запланированных результатов осуществляется в пределах, выделенных Комитетом по строительству Ленинградской области средств, в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства ЛО от 14.11.2013 № 407.

3.1.5. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"

В целях улучшения санитарного и эстетического облика территории муниципального образования за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрена реализация мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.

Средства на эти мероприятия выделяются Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 N 636 (с изм.) "О государственной программе Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" посредством предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год, в соответствии с федеральным (региональным) проектом "Благоустройство сельских территорий" (мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий").

3.1.6 Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения населения и организаций Ленинградской области (в частности на территории Сосновоборского городского округа), в целях оказания коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области.

В рамках структурного элемента программы запланированы мероприятия:

в 2026 году:

- капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7, местоположение: Ленинградской область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская.

в 2027 году:

- капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, местоположение: Ленинградской область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов.

- капитальный ремонт котельной в части капитального ремонта водогрейного котла ПТВМ 50-4 зав. № 1501 ст. №4, рег. № 28198 и его обвязки, местоположение: Ленинградская область, МО Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10.

в 2028 году:

- капитальный ремонт магистральной тепловой сети мкр.7а от ТК-38 до ТК-90 через ТК-88 (магистральная т/сеть мкр.7а от ТК -89 до ТК-90) Инв.№ 00344221.

- капитальный ремонт магистральной тепловой сети мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул. Космонавтов (т/сеть мкр. 13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20) Инв.№00344216.

- капитальный ремонт магистральной тепловой сети мкр.13 от ТК-5 до ТК-16 (т/сеть мкр. 13 от ТК-5 через ТК-98, ТК-14, ТК-15 до ТК-16) Инв.№00000278.

В целях повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг (отопления и горячего водоснабжения), в частности на территории Сосновоборского городского округа, предусмотрена реализация мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы.

В рамках структурного элемента программы запланированы мероприятия:

- в 2026 – 2027 годах: Реконструкция здания 716 (подкачивающая насосная) по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 а.

Средства на эти мероприятия выделяются комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, в рамках отраслевого проекта «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 400, в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год.

3.1.7. Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"

В Сосновоборском городском округе с 2013 года реализуется проект по партиципаторному бюджетированию «Я планирую бюджет». Суть проекта – участие жителей в формировании комфортной городской среды города.

Средства на реализацию ежегодно выделяются из местного бюджета проектам-победителям.

В рамках муниципальной программы «Городское хозяйство» реализуются проекты по благоустройству придомовых территорий, скверов, расширению внутридворовых проездов с обустройством парковочных мест.

3.1.8. Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"

В рамках структурного элемента программы на территории Сосновоборского городского округа будут осуществляться следующие мероприятия:

- выполнение проектно-изыскательских работ;

- проведение строительно-технической экспертизы;

- подготовка эскизного проекта благоустройств общественной территории;

- внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа.

Мероприятия осуществляются в соответствии с планом работ за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

3.1.9. Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться следующие мероприятия:

- реализация концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, по которому концессионер возьмут в эксплуатацию на определенное время объекты инфраструктуры, выполнит их реконструкцию и модернизацию, и за счет повышения эффективности функционирования взятых в концессию объектов вернет инвестиции и получит доход;

- реализация мероприятий СМУП «Водоканал» по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 10;

- реализация мероприятий СМУП «ТСП» по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации;

- реализация мероприятий  СМУП «ТСП» по выполнению ПИР, прохождению государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей.

Мероприятия осуществляются за счет средств местного бюджета Сосновоборского городского округа.

3.1.10. Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды"

В рамках структурного элемента программы будет осуществляться проектирование и строительство:

- водозаборных площадок

- разворотных площадок

- водопропускных сооружений

- противопожарных водоемов

- дорог противопожарного назначения

Целью структурного элемента программы является создание условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ.

3.1.11. Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры"

Основные функции инфраструктуры МО «Сосновоборский городской округ» заключаются в обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципального образования, обеспечении инфраструктурной целостности.

Строительство и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения города.

Задачами данного проекта являются:

- проектирование и строительство объектов благоустройства;

- проектирование и строительство объектов дорожного хозяйства;

- проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства;

- проектирование и строительство и реконструкция сетей уличного освещения, объектов образования и прочих объектов, включая проектирование.

3.1.12. Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"

В рамках структурного элемента программы будут осуществляться следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей коммунального хозяйства;

- установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.

Мероприятия осуществляются за счет средств областного и местного бюджетов Сосновоборского городского округа.

3.2. Процессная часть

3.2.1. Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа

В рамках данного структурного элемента реализуются следующие основные мероприятия:

- обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования. Мероприятие направлено на содержание улиц, дорог, парков и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки летом и зимой. Площадь убираемой территории в границах Сосновоборского городского округа составляет 6 261 397,52 м².

- ремонт улично-дорожной сети. Мероприятие направлено на приведение состояния улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие требованиям ГОСТ Р50597-2017. По территории муниципального образования проходит 57,7 км дорог общего пользования, площадь которых составляет 839 660,05 м², тротуаров и пешеходных дорожек – 302 422,7 м². Также на содержании находится 3 автомобильных моста. Все дороги имеют усовершенствованное покрытие, однако рост интенсивности движения, увеличение транспортных потоков и, особенно доли в ней большегрузных автомобилей и автобусов приводит к существенному возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорогу, следствием чего является увеличение потребности в ремонтно-восстановительных дорожных работах и объемов.

- обеспечение безопасности дорожного движения. Мероприятие включает в себя:

- содержание технических средств организации дорожного движения: в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017 (светофорные посты в количестве 9 постов, дорожные знаки в количестве 3 175 шт.);

- замена имеющихся и установка новых дорожных знаков;

- замена имеющихся и установка новых пешеходных ограждений;

- нанесение дорожной разметки;

- содержание наружного освещения в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017. На конец 2024 года на обслуживании находится 4 802 светильника.

- оплата расходов на уличное освещение города и промзоны

3.2.2. Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа"

В рамках структурного элемента программы выполняются мероприятия по благоустройству, которые включают в себя облагораживание детских игровых и спортивных площадок, содержание и ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установку скамеек, контейнеров, урн, установку информационных щитов.

На территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области имеется:

- Общественные туалеты в количестве 4 шт., расположенные по адресу:

- МКР №2 (район ж/д. по ул. Высотная, д.1);

- МКР №3 (район магазина «Таллинн»);

- МКР №8 (район ж/д. по пр. Героев, д. 34);

- МКР №10А (пр. Героев, д.49 – магазин «Дикси»).

- Мемориальные комплексы:

- «Защитникам отечества» Сосновый Бор напротив ж/д. ул. Ленинградская, д.60-62 (в районе Часовни).

- «Аллея Памяти обелиск Славы» напротив жилого дома № 5 по пр. Героев

На территории муниципального образования установлено:

- Автобусные павильоны – 69 шт.

- Скамейки – 354 шт.

- Урны – 774 шт.

- Пешеходные ограждения – 4 196 секций

- Вазоны – 148 шт.

- Цветники – 10 шт.

- Стенды для объявлений – 19 шт.

- Детские площадки – 67 шт.

- Спортивные площадки –21 шт.

- Велопарковки – 17 шт.

Основной целью структурного элемента является обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства, что позволит обеспечить формирование среды, благоприятной для проживания населения, улучшить экологическую обстановку и сохранить природные комплексы для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

3.2.3. Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами

В рамках реализации данного структурного элемента обеспечивается экологическое, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа.

К основным мероприятиям относятся:

- вывоз ТКО с контейнеров, расположенных на пляжах и кладбищах города;

- уборка контейнерных площадок (с уборкой прилегающей территории) в количестве 143 штук;

- вывоз строительных и крупногабаритных отходов, веток и порубочных остатков;

- оснащение контейнерных площадок емкостями для накопления (в т.ч. для раздельного сбора отходов);

- проведение городских мероприятий по уборке города (субботников) с привлечением сторонних организаций;

- своевременное выявление и ликвидация несанкционированных свалок

Реализация этих мероприятий позволяет улучшить санитарное состояние территории общего пользования городского округа, снизить уровень загрязнения территории, обеспечить соблюдение жителями города чистоты и порядка, повысить качество содержания территорий кладбищ и мемориалов.

3.2.4. Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации

На сегодняшний день одной из проблем Сосновоборского городского округа является недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации и дренажной системы. Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. Протяженность системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа составляет 106,725 километра, общее количество колодцев 992 шт. Реализация данного структурного элемента позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность участников дорожного движения на автомобильных дорогах.

Дренажно-ливневая канализация – система сооружений и сетей для отведения поверхностных сточных вод с территории города. Без содержания дренажно-ливневой канализации возникающие подтопления будут увеличиваться с каждым годом. Не выполнение работ по капитальному ремонту приведет к возникновению аварийных ситуаций.

Основной целью структурного элемента является сбор поверхностных сточных вод.

К основным мероприятия относятся:

- содержание системы дренажно-ливневой канализации и насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод в исправном состоянии;

- капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации.

Реализация мероприятий позволит:

- улучшить техническое состояние объектов дренажно-ливневой канализации;

- привести систему в нормативное состояние;

- улучшить экологическую обстановку на территории городского округа за счет подтопления городских территорий в период снеготаяния и дождей;

- улучшить срок службы дорожного покрытия на дорогах;

- повысить безопасность участников дорожного движения.

3.2.5. Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями

К основным мероприятиям данного структурного элемента относятся:

- содержание и уход за зелеными насаждениями (стрижка, обрезка деревьев и кустарников, полив, аэрирование и выкашивание газонов, посадка и прополка цветников, ремонт газонов и т.п.);

- проведение акарицидной обработки с целью уничтожения иксодовых клещей на природных ландшафтах. Обработка проводится на придорожных газонах, в скверах, парках, на мемориалах, на территории городского пляжа, на детских площадках и прилегающих к ним территориях, на территориях, прилегающих к детским летним оздоровительным лагерям.

- уничтожение растения «Борщевик Сосновского» на территории муниципального образования.

Реализация этих мероприятий направлена на содержание зеленых насаждений в нормативном состоянии, улучшение архитектурно-художественного оформления на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, уничтожение ядовитого растения «Борщевик Сосновского», представляющего опасность для людей.

3.2.6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа"

3.2.6.1. Комплекс по выполнению кадастровых работ

Проведение кадастровых работ осуществляется по мере производственной необходимости по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

3.2.6.2. Комплекс по выполнению комплексных кадастровых работ

Проведение комплексных кадастровых работ осуществляется в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 394.

Финансовое обеспечение на выполнение комплексных кадастровых работ будет производиться с участием средств местного бюджета Сосновоборского городского округа и субсидии областного бюджета  Ленинградской области в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ, согласно установленного предельного уровня софинансирования (в процентах) на соответствующий финансовый год. Средства выделяются Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество).

3.2.6.3. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД»

Ведение государственной  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее-ГИСОГД). Эксплуатация и развитие информационно-технологической системы (ИТС), включая ГИСОГД.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД», в т.ч. внесение данных (сведений, документов, материалов) в ГИСОГД.

3.2.7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры"

Основной целью структурного элемента программы является повышение устойчивости и качества функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры. Достижение цели повышения устойчивости и качества функционирования коммунального хозяйства возможно путем решения следующих мероприятий:

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем путем разработки и утверждения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение жителей бывших деревень чистой питьевой водой;

- проведение обучения правовой грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг;

- осуществление транспортирования и размещения/утилизация отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»;

- техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов;

- осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства;

- осуществление мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (за исключением объектов водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному соглашению);

- приобретение коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории.

Мероприятия осуществляются за счет средств местного бюджета Сосновоборского городского округа.

3.2.8. Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды"

В рамках структурного элемента программы осуществляется:

- ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный);

- уход за минерализованными полосами;

- снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений;

- очистка зон зеленых насаждений от захламления;

- восстановление и реконструкция зеленых насаждений

- механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок

- информационное обеспечение (аншлаги)

- оказание услуг по вывозу и уничтожению биологических отходов.

Комплекс процессных мероприятий призван обеспечить защиту зеленых насаждений.

Выполнение программных мероприятий позволит защитить зоны зеленых насаждений Сосновоборского городского округа от возгорания, что уменьшит затраты на их восстановление. Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города снизит негативное воздействие на здоровье населения за счет уменьшения загрязнения атмосферного воздуха.

3.2.9. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения"

В рамках структурного элемента программы осуществляются следующие мероприятия:

- организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения умерших, не имеющих супруга или близких родственников, а также при обращении граждан по захоронению умершего супруга или близкого родственника по гарантированному перечню;

- учет захоронений по гарантированному перечню.

3.2.10. Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа"

Основными мероприятиями, входящими в данный комплекс процессных мероприятий являются:

- расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов;

- доставка тел умерших из внебольничных мест;

- осуществление мероприятий по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам. Обеспечение исполнения муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов и запроса котировок в электронной форме, с ООО «Ленинградская АЭС-Авто» и ООО «ЭлесТранс»;

- организация мероприятий по реализации уборки общественных кладбищ и мемориала;

- охрана общественных кладбищ;

- оказание информационных услуг.

3.2.11. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства"

Целевая направленность данного структурного элемента определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Сосновоборского городского округа.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным Законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

В целях выполнения структурного элемента необходимо выполнение следующих мероприятий:

- текущее содержание и обслуживание бесхозяйных коммунальных сетей;

- замена приборов учета энергетических ресурсов и коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях, установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений;

- повышение уровня оснащения приборами учета используемых энергетических и коммунальных ресурсов на территории муниципального образования, в том числе в бюджетных учреждениях;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- осуществление софинансирования в доле местного бюджета мероприятий по обеспечению мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, оплата доли муниципального имущества в части обязательств по оплате взносов на  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- возмещение управляющим организациям расходов по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда СГО, в том числе в период простоя.

Мероприятия осуществляются за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа.

3.2.12. Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления"

В рамках структурного элемента программы реализуются мероприятия, направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры, основанные на инициативных предложениях жителей города, обращениях граждан и депутатов. До конца 2024 года реализация мероприятий проводилась в рамках областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области». С 01 января 2025 вступил в силу областной закон Ленинградской области от 16.02.2024 г. № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области», в рамках которого продолжают реализовываться данные мероприятия.

Средства на реализацию мероприятий выделяются Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 399 (ред. от 25.04.2025) "Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

3.2.13. Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом"

Основные цели и задачи для мероприятия определены областным законом от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов».

Реализация мероприятия направлена на достижение целей и задач:

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, определенных областных законом Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов».

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

| Цель муниципальной программы/ подпрограммы | Задача муниципальной программы/подпрограммы | Ожидаемый результат муниципальной программы/подпрограммы | Структурный элемент муниципальной программы/подпрограммы | Целевой показатель муниципальной программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» |  |  |  |  |
| Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа | Обеспечить комфортные, безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности населения и поддержать экологически сбалансированной окружающую среду | Повышение качества жизни населения | Совокупность мероприятий, направленных на повышение комфортности проживания на территории СГО | Уровень эффективности по показателям % |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |
| # Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновоборского городского округа | # Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Сосновоборского городского округа | # Строительство объектов благоустройства | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ | # Количество благоустроенных объектов |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |
| # Повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования, устойчивого развития транспортной инфраструктуры | # Строительство | # Увеличение протяженности построенных и реконструированных дорог местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство дорог | # Протяженность построенных транспортных сетей |
| # Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети | # Ремонт проезжих частей города | # Приведение состояния асфальтобетонного покрытия проезжих частей города в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования | # Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования |
| Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |
| # Обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа | # Оборудование мест (площадок) накопления ТКО | # Строительство современных контейнерных площадок по единым стандартам | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на строительство мест (площадок) для накопления ТКО | # Кол-во построенных мест для накопления ТКО |
|  | # Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления отходов | # Оснащение новых контейнерных площадок контейнерами для ТКО, бункерами-накопителями для КГО, организация раздельного сбора отходов | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на оснащение мест (площадок) для накопления ТКО емкостями для ТКО, КГО и раздельного сбора отходов | # Кол-во закупленных емкостей для накопления ТКО |
| Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |
| # Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | # Строительство | # Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области | # Протяженность построенных объектов |
| Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  |
| # Сокращение площадей произрастания растения "Борщевик Сосновского" | # Уничтожение растения «Борщевик Сосновского» на территории муниципального образования | # Сокращение площадей произрастания растения "Борщевик Сосновского" | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | # Площадь территорий, на которых проводилась обработка от произрастания растения "Борщевик Сосновского" |
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  |  |  |  |
| # Обеспечение устойчивого теплоснабжения населения и оказание коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества | # Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа, а также их устойчивое функционирование | # Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на капитальное строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики, находящихся в собственности муниципального образования | # Количество реконструированных объектов теплоэнергетики |
|  |  | # Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на капитальный ремонт участков тепловых сетей, объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования | # Протяженность отремонтированных (замененных) участков тепловых сетей, количество отремонтированных объектов |
| Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" |  |  |  |  |
| # Развитие объектов общественной инфраструктуры | # Реализация инициативных предложений жителей города | # Повышение уровня благоустройства общественных территорий | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов "Я планирую бюджет" | # Количество реализованных проектов |
| Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |
| # Повышение инвестиционной привлекательности территории Сосновоборского городского округа | # Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | # Выполнение мероприятий по подготовке документации по планировке территории | # Выполнение проектно-изыскательских работ | # Количество разработанной документации по планировке территории |
| Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |
| # Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | # Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа, а также их устойчивое функционирование | # Реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения, направленных на модернизацию и реконструкцию объектов концессионного соглашения | # Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | # Кол-во выполненных мероприятий |
|  | # Финансовое обеспечение затрат СМУП "ТСП" связанных с проведением мероприятий направленных на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации, находящейся в хозяйственном ведении СМУП «ТСП» | # Повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации, находящейся в хозяйственном ведении СМУП «ТСП» | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | # Кол-во выполненных мероприятий |
|  | # Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта тепловых сетей с положительным заключением государственной экспертизы | # Получение проектно-сметной документации для капитального ремонта тепловых сетей с положительным заключением государственной экспертизы | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | # Кол-во выполненных мероприятий |
|  | # Финансовое обеспечение затрат СМУП «ВОДОКАНАЛ» на проведение капитального ремонта КНС №10 | # Устойчивое функционирование коммунальной и инженерной инфраструктуры | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта КНС №10 | # Кол-во выполненных мероприятий |
| Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |  |  |  |  |
| # Создание условий сохранения зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа в соответствии с Правилами землепользования и застройки | # Организация мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (проектирование и строительство) | # Защита зон зеленых насаждений от возгорания, что уменьшит затраты на их восстановление | # Комплекс проектных мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений (строительство) | # Количество построенных водозаборных площадок |
|  |  |  |  | # Количество построенных разворотных площадок |
|  |  |  |  | # Количество построенных противопожарных водоемов |
|  |  |  |  | # Протяженность построенных дорог противопожарного назначения |
|  |  |  |  | # Кол-во построенных водопропускных сооружений |
| Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" |  |  |  |  |
| # Повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования современной инфраструктуры, устойчивого развития транспортной инфраструктуры, строительства объектов благоустройства, строительства объектов коммунального хозяйства, строительство и реконструкция сетей уличного освещения, объектов образования и прочих объектов, включая проектирование | # Строительство | # Строительство объектов коммунального хозяйства | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов коммунального хозяйства | # Количество объектов коммунального хозяйства |
|  |  | # Строительство объектов благоустройства | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства объектов благоустройства | # Количество построенных объектов благоустройства, в том числе объектов освещения |
|  |  | # Строительство объектов дорожного хозяйства | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог и прочих объектов дорожного хозяйства | # Количество мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог и прочих объектов дорожного хозяйства |
|  |  | # Строительство объектов городского хозяйства | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на достижение основных целей | # Количество мероприятий, направленных на достижение основных целей |
| Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" |  |  |  |  |
| # Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | # Повышение энергоэффективности коммунального комплекса | # Выполнение ремонта сетей коммунального хозяйства | # Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | # Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа |  |  |  |  |
| # Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети | # Содержание территорий общего пользования | # Своевременная и качественная уборка территорий общего пользования и мест массового отдыха в летний и зимний период | # Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | # Площадь убираемых общественных территорий |
|  | # Ремонт улично-дорожной сети (УДС) и внутриквартальных проездов | # Приведение состояния асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 | # Комплекс процессных мероприятий, направленных на текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, тротуаров | # Площадь отремонтированной УДС, дворовых проездов, тротуаров |
|  |  |  | # Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и ремонт автомобильных мостов | # Кол-во автомобильных мостов на содержании |
|  | # Обеспечение безопасности дорожного движения | # Обеспеченность территории СГО светофорами, дорожными знаками, пешеходными переходами, ограждениями переходов, сооружениями безопасности участников дорожного движения (шумовые полосы, дорожная разметка) в местах, где их наличие в целях безопасности дорожного движения необходимо | # Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание средств организации дорожного движения | # Кол-во СОДД на содержании |
|  |  | # Выполнение мероприятий по оплате уличного освещения в соответствии с нормативом | # Комплекс процессных мероприятий направленных на освещение города и промзоны | # Кол-во потребленной электроэнергии |
| Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |
| # Обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства | # Обеспечение санитарного и нормативного технического состояния общественных туалетов | # Улучшение санитарного состояния общественных туалетов | # Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа | # Кол-во объектов благоустройства на содержании |
|  | # Обеспечение нормативного состояния малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок и пешеходных мостов | # Увеличение количества отремонтированных малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок с заменой игрового и спортивного оборудования |  |  |
|  |  | # Повышение уровня благоустройства и архитектурно-художественного оформления на территориях общего пользования в Сосновоборском городском округе |  |  |
|  | # Обеспечение нормативного состояния памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | # Улучшение состояния памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами |  |  |  |  |
| # Обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа | # Вывоз ТКО с селитебной части города, кладбищ и мемориалов | # Улучшение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа | # Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | # Кол-во вывезенных ТКО с территории города |
|  | # Вывоз строительных, крупногабаритных отходов, порубочных остатков с площадок для накопления ТКО |  |  | # Кол-во вывезенных строительных, крупногабаритных, растительных отходов |
|  | # Периодическая уборка контейнерных площадок |  |  | # Кол-во контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка |
|  | # Общегородские мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | # Уменьшение количества несанкционированных свалок в границе Сосновоборского городского округа |  | # Кол-во проведенных общегородских субботников |
| Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации |  |  |  |  |
| # Сбор поверхностных сточных вод | # Содержание системы дренажно-ливневой канализации и обслуживание насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод | # улучшение технического состояния объектов дренажно-ливневой канализации | # Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | # Протяженность системы ДЛК, находящейся в нормативном состоянии |
|  |  | # улучшение экологической обстановки на территории городского округа за счет недопущения подтопления городских территорий в период снеготаяния и дождей |  |  |
|  |  | # увеличение срока службы дорожного покрытия на дорогах |  |  |
|  |  | # повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |
|  | # Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | # приведение системы в нормативное состояние | # Комплекс процессных мероприятий направленных на капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | # Количество колодцев дренажно-ливневой канализации, находящихся в нормативном состоянии |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями |  |  |  |  |
| # Сохранение баланса зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа | # Уход и восстановление зеленых насаждений (живых изгородей, кустарников, деревьев, цветников, газонов) | # содержание зеленых насаждений в нормативном состоянии | # Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | # Содержание и уход за зелеными насаждениями |
|  | # Уничтожение растения «Борщевик Сосновского» на территории муниципального образования | # сокращение площадей произрастания растения "Борщевик Сосновского" |  | # Площадь территорий, на которых проводится обработка от произрастания растения "Борщевик Сосновского" |
|  | # Проведение акарицидной обработки территорий города Сосновый Бор | # уничтожение клещей, являющихся разносчиками таких заболеваний, как болезнь Лайма и клещевой энцефалит |  | # Площадь территорий, на которых проводится акарицидная обработка |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |
| # Повышение инвестиционной привлекательности территории Сосновоборского городского округа | # Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека на основе территориального планирования и градостроительного зонирования | # Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости | # Выполнение комплексных кадастровых работ | # Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет |
|  | Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) | # Внесение данных (сведений, документов, материалов) в ГИСОГД | # Эксплуатация и развитие информационно-технологической системы (ИТС), включая ГИСОГД (обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД") | # Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в ГИСОГД |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |
| # Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области | # ▪Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства; ▪Повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа; ▪Координирование работы по размещению мест (площадок) накопления ТКО; ▪Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; ▪Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; ▪Повышение надежности и энергетической эффективности на объектах коммунального хозяйства, а также поддержание безаварийной работы объектов коммунального хозяйства; ▪Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа | # Высвобождение площадей иловых карт, занятых под отходы смесей осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ» | # Частичное возмещение затрат СМУП "Водоканал" по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # Объем вывезенных отходов смеси |
|  |  | # Обеспечение жителей бывших деревень питьевой водой | # Доставка питьевой воды в бывшие деревни | # Объем доставленной питьевой воды |
|  |  | # Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации | # Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # Кол-во разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства (ед.) |
|  |  | # Обеспечение надежности и безаварийной работы распределительных газопроводов | # Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | # Кол-во распределительных газопроводов |
|  |  | # Снижение социальной напряженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | # Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | # Кол-во проведенных обучений (ед.) |
|  |  | # Повышение качества уборки за счет увеличения парка коммунальной спецтехники и оборудования | # Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | # Кол-во приобретенной спецтехники |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |  |  |  |  |
| # Создание условий сохранения зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | # Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | # Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, снизит негативное воздействие на здоровье населения за счет уменьшения загрязнения атмосферного воздуха | # Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | # Уход за минерализованными полосами |
|  |  |  |  | # Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений |
|  |  |  |  | # Очистка зон зеленых насаждений от захламления |
|  |  |  |  | # Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок |
|  |  |  |  | # Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный) |
|  |  |  |  | # Реконструкция и восстановление зеленых насаждений |
|  |  |  |  | # Информационное обеспечение (аншлаги) |
|  |  |  |  | # Оказание услуг по вывозу и уничтожению биологических отходов |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" |  |  |  |  |
| # Обеспечение гарантий погребения умершего (погибшего) | # Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения умершего (погибшего) | # Выполнение мероприятий по обеспечению гарантий погребения умершего (погибшего) | # Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | # Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 38 |
|  |  |  |  | # Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего |
|  |  |  |  | # Учет захоронений по гарантированному перечню |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |
| # Организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта на территории городского округа | # Проведение конкурсных процедур по определению исполнителя на выполнение регулярных пассажирских перевозок | # Выполнение мероприятий по обеспечению надлежащего уровня организации устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта на территории городского округа | # Расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | # Организация системы пассажирского транспорта |
|  | # Совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования |  |  |  |
| # Повышение качества пассажирских перевозок | # Обеспечение регулярности пассажирских перевозок на территории Сосновоборского городского округа | # Выполнение мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок | # Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | # Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок |
|  | # Обеспечение доступности, комфортности и экологичности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Сосновоборского городского округа |  |  |  |
|  | # Формирование оптимальной маршрутной сети |  |  |  |
| # Обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | # Организация мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг | # Выполнение мероприятий по обеспечению надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | # Доставка тел умерших из внебольничных мест | # Организация доставки тел умерших из внебольничных мест |
|  | # Совершенствование организации похоронного дела |  |  |  |
|  | # Соблюдение санитарных и экологических требований при организации мест погребения; Содержание мест захоронения в надлежащем виде |  | # Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориала | # Площадь уборки общественных кладбищ и мемориала |
|  |  |  | # Мероприятия по охране общественных кладбищ | # Охрана кладбищ |
| Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" |  |  |  |  |
| # Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | # Решение задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Сосновоборского городского округа | Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. | # Комплекс процессных мероприятий направленных на замену/установку приборов учета энергетических и коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях | # Кол-во установленных приборов |
|  |  | # Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры | # Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание бесхозяйных объектов | # Кол-во бесхозяйных объектов |
|  | # Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, отсутствие задолженности по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | # Комплекс процессных мероприятий направленных на оплату доли муниципального имущества, в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | # Доля площади муниципального имущества |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" |  |  |  |  |
| # Развитие объектов общественной инфраструктуры | # Реализация инициативных предложений жителей города | # Повышение уровня благоустройства общественных территорий | # Комплекс проектных мероприятий, направленных на реализацию инициативных проектов в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (до 31.12.2024 г.) и областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" (с 01.01.2025 г.) | # Кол-во реализованных проектов |

Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах)

Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х | Уровень эффективности по показателям | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | фактическое значение | % | 91,15 | 94,55 | 100 |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Количество благоустроенных объектов | # плановое значение | # объект | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 2 | # 2 | # 2 |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Протяженность построенных (реконструированных) транспортных сетей | # плановое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | # плановое значение | # м2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, ведущих к СНТ | # плановое значение | # км | # 0 | # 2,2 | # 0 | # 0 | # 3,475 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 0 | # 2,2 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | # плановое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Протяженность установленных средств обеспечения безопасности дорожного движения | # плановое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Кол-во построенных мест для накопления ТКО | # плановое значение | # шт. | # 46 | # 30 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 48 | # 30 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 8 | # Кол-во закупленных емкостей для накопления ТКО | # плановое значение | # шт. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9 | # Протяженность построенных объектов | # плановое значение | # км | # 0,000 | # 0,000 | # 2,041 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 0,000 | # 0,000 | # 2,041 |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 | # Кол-во реконструированных объектов теплоэнергетики (Реконструкция здания 716 (подкачивающая насосная) по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 а) | # плановое значение | # ед. | # 0,000 | # 0 | # 0,0 | # 0,4 | # 0,6 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7, местоположение: Ленинградской область, г.Сосновый Бор, ул. Комсомольская | # плановое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 530,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |
|  |  | # фактическое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,000 | # 0,000 | # 0,000 |  |  |  |  |  |
| # 12 | # Протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов | # плановое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 838,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 13 | # Кол-во капитально отремонтированных котельных, в части капитального ремонта ПТВМ 50-4 зав. № 1501 ст. №4, рег. № 28198 и его обвязки, местоположение: Ленинградская область, МО Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 | # плановое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 14 | # Протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.7а от ТК-38 до ТК-90 через ТК-88 (магистральная т/сеть мкр.7а от ТК -89 до ТК-90) Инв.№ 00344221, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая | # плановое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 366,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 15 | # Протяженность капитально отремонтированной магистральной т/сети мкр. 10А от ТК-87 через ТК-40, ТК-41, ТК-42 до ТК-65 (Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-40 до ТК-41, Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-41 до ТК-42), местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев | # плановое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 411,50 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 16 | # Протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул. Космонавтов (т/сеть мкр. 13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20) Инв.№00344216, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов | # плановое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 890,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 17 | # Кол-во реализованных проектов | # плановое значение | # объект | # 3 | # 5 | # 3 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 2 | # 5 | # 3 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18 | # Количество разработанной документации по планировке территории | # плановое значение | # шт. | # 1 | # 0 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 7 | # 0 | # 2 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19 | # Количество выполненных мероприятий в рамках концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения | # плановое значение | # объект | # 8 | # 1 | # 3 | # 2 | # 3 | # 4 | # 4 | # 4 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 2 | # 1 | # 3 |  |  |  |  |  |
| # 20 | # Количество выполненных мероприятий на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | # плановое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 21 | # Количество выполненных мероприятий на канализационной насосной станции № 10 | # плановое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 22 | # Количество выполненных мероприятий по выполнению ПИР, прохождению ГЭ для капитального ремонта тепловых сетей | # плановое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 | # 2 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23 | # Количество построенных объектов для охраны окружающей среды | # плановое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 24 | # Протяженность построенных дорог противопожарного назначения | # плановое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 25 | # Количество построенных объектов коммунального хозяйства | # плановое значение | # объект | # 4 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 4 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 26 | # Количество построенных объектов благоустройства, в том числе объектов освещения | # плановое значение | # объект | # 4 | # 11 | # 5 | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 4 | # 11 | # 5 |  |  |  |  |  |
| # 27 | # Количество мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог | # плановое значение | # ед. | # 4 | # 1 | # 3 | # 5 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 4 | # 1 | # 3 |  |  |  |  |  |
| # 28 | # Количество мероприятий, направленных на строительства объектов городского хозяйства | # плановое значение | # ед. | # 1 | # 1 | # 1 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 1 | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 29 | # Площадь убираемых общественных территорий | # плановое значение | # м2 | # 4 603 546 | # 4 907 275 | # 4 907 275 | # 5 133 745 | # 5 133 745 | # 5 133 745 | # 5 133 745 | # 5 133 745 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 4 603 546 | # 4 907 275 | # 4 907 275 |  |  |  |  |  |
| # 30 | # Площадь отремонтированной УДС, дворовых проездов, тротуаров | # плановое значение | # м2 | # 40 000 | # 109 400 | # 72 400 | # 16 000 | # 40 000 | # 40 000 | # 40 000 | # 40 000 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 30 526 | # 109 400 | # 72 400 |  |  |  |  |  |
| # 31 | # Кол-во автомобильных мостов на содержании | # плановое значение | # шт. | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 3 | # 3 | # 3 |  |  |  |  |  |
| # 32 | # Кол-во средств организации дорожного движения на содержании, в т.ч.: |  |  | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
| # 32.1 | # содержание светофорных постов | # плановое значение | # шт. | # 12 | # 12 | # 12 | # 12 | # 12 | # 12 | # 12 | # 12 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 12 | # 12 | # 12 |  |  |  |  |  |
| # 32.2 | # содержание дорожных знаков | # плановое значение | # шт. | # 3 150 | # 3 175 | # 3 367 | # 3 367 | # 3 367 | # 3 367 | # 3 367 | # 3 367 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 3 150 | # 3 175 | # 3 367 |  |  |  |  |  |
| # 32.3 | # нанесение дорожной разметки | # плановое значение | # м2 | # 11 500 | # 9 998 | # 4 564 | # 10 000 | # 10 000 | # 10 000 | # 10 000 | # 10 000 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 10 703 | # 9 998 | # 4 564 |  |  |  |  |  |
| # 32.4 | # количество светильников наружного освещения | # плановое значение | # шт. | # 4 437 | # 4 802 | # 5 124 | # 5 463 | # 5 463 | # 5 463 | # 5 463 | # 5 463 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 4 437 | # 4 802 | # 5 124 |  |  |  |  |  |
| # 33 | # Количество потребленной электроэнергии | # плановое значение | # кВт | # 2 500 000 | # 2 500 000 | # 2 300 000 | # 2 300 000 | # 2 300 000 | # 2 300 000 | # 2 300 000 | # 2 300 000 |
|  |  | # фактическое значение | # кВт | # 2 118 818 | # 2 075 157 | # 2 035 538 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34 | # Кол-во объектов благоустройства на содержании |  |  | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
| # 34.1 | # детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в нормативном состоянии | # плановое значение | # шт. | # 88 | # 88 | # 88 | # 88 | # 88 | # 88 | # 88 | # 88 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 88 | # 88 | # 88 |  |  |  |  |  |
| # 34.2 | # малые архитектурные формы, находящиеся в нормативном состоянии | # плановое значение | # шт. | # 5 550 | # 5 550 | # 5 550 | # 5 550 | # 5 550 | # 5 550 | # 5 550 | # 5 550 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 5 550 | # 5 550 | # 5 550 |  |  |  |  |  |
| # 34.3 | # пешеходные мосты, находящиеся в нормативном состоянии | # плановое значение | # шт. | # 3 | # 2 | # 2 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 3 | # 2 | # 2 |  |  |  |  |  |
| # 34.4 | # мемориалы, памятники воинам, братские захоронения, находящиеся в нормативном состоянии | # плановое значение | # шт. | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 5 | # 5 | # 5 |  |  |  |  |  |
| # 34.5 | # охраняемые общественные территории | # плановое значение | # шт. | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 1 | # 1 | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 34.6 | # общественные туалеты, находящиеся в нормативном состоянии | # плановое значение | # шт. | # 5 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 5 | # 4 | # 4 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 35 | # Кол-во вывезенных ТКО с пляжей, кладбищ и мемориалов города | # плановое значение | # м3 | # 2 800 | # 2 761 | # 4 309 | # 4 300 | # 4 300 | # 4 300 | # 4 300 | # 4 300 |
|  |  | # фактическое значение | # м3 | # 2 555 | # 2 761 | # 4 309 |  |  |  |  |  |
| # 36 | # Кол-во контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка | # плановое значение | # шт. | # 143 | # 137 | # 137 | # 141 | # 141 | # 141 | # 141 | # 141 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 143 | # 137 | # 137 |  |  |  |  |  |
| # 37 | # Объем вывезенных крупногабаритных и строительных отходов | # плановое значение | # м3 | # 1 100 | # 2 213 | # 2 498 | # 1 000 | # 1 000 | # 1 000 | # 1 000 | # 1 000 |
|  |  | # фактическое значение | # м3 | # 1 221 | # 2 213 | # 2 498 |  |  |  |  |  |
| # 38 | # Объем вывезенных отходов растительного происхождения (ветки, порубочные остатки) | # плановое значение | # м3 | # 400 | # 1 400 | # 580 | # 580 | # 580 | # 580 | # 580 | # 580 |
|  |  | # фактическое значение | # м3 | # 1 607 | # 1 400 | # 580 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 39 | # Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии | # плановое значение | # км | # 105,20 | # 105,602 | # 106,725 | # 106,725 | # 106,725 | # 106,725 | # 106,725 | # 106,725 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 105,383 | # 105,602 | # 106,725 |  |  |  |  |  |
| # 40 | # Количество отремонтированных колодцев | # плановое значение | # шт. | # 24 | # 20 | # 41 | # 24 | # 24 | # 24 | # 24 | # 24 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 24 | # 20 | # 41 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 41 | # Площадь территорий, на которых проводится акарицидная обработка | # плановое значение | # м2 | # 460 000 | # 557 777 | # 701 528 | # 701 528 | # 701 528 | # 701 528 | # 701 528 | # 701 528 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 464 792 | # 557 777 | # 701 528 |  |  |  |  |  |
| # 42 | # Площадь территорий, на которых проводится обработка от произрастания растения "Борщевик Сосновского" | # плановое значение | # Га | # 2,79 | # 2,79 | # 2,79 | # 2,79 | # 2,79 | # 2,79 | # 2,79 | # 2,79 |
|  |  | # фактическое значение | # Га | # 2,79 | # 2,79 | # 2,79 |  |  |  |  |  |
| # 43 | # Содержание и уход за зелеными насаждениями |  |  | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
| # 43.1 | # содержание и уход за живой изгородью | # плановое значение | # м.п. | # 33 500 | # 33 500 | # 33 500 | # 33 500 | # 33 500 | # 33 500 | # 33 500 | # 33 500 |
|  |  | # фактическое значение | # м.п. | # 36 500 | # 33 500 | # 33 500 |  |  |  |  |  |
| # 43.2 | # содержание и уход за кустарниками | # плановое значение | # шт. | # 5 900 | # 5 900 | # 5 900 | # 5 900 | # 5 900 | # 5 900 | # 5 900 | # 5 900 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 5 900 | # 5 900 | # 5 900 |  |  |  |  |  |
| # 43.3 | # полив живой изгороди | # плановое значение | # м.п. | # 3 000 | # 3 000 | # 3 000 | # 3 000 | # 3 000 | # 3 000 | # 3 000 | # 3 000 |
|  |  | # фактическое значение | # м.п. | # 3 000 | # 3 000 | # 3 000 |  |  |  |  |  |
| # 43.4 | # содержание и уход за деревьями | # плановое значение | # шт. | # 15 800 | # 15 856 | # 15 856 | # 15 856 | # 15 856 | # 15 856 | # 15 856 | # 15 856 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 15 832 | # 15 856 | # 15 856 |  |  |  |  |  |
| # 43.5 | # содержание и уход за цветниками | # плановое значение | # м2 | # 191 972 | # 164 376 | # 91 556 | # 129 828 | # 129 828 | # 129 828 | # 129 828 | # 129 828 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 59 899 | # 164 376 | # 91 556 |  |  |  |  |  |
| # 43.6 | # подсыпка грунта | # плановое значение | # м3 | # 117 | # 117 | # 75 | # 79 | # 79 | # 79 | # 79 | # 79 |
|  |  | # фактическое значение | # м3 | # 65 | # 117 | # 75 |  |  |  |  |  |
| # 43.7 | # содержание и уход за газонами | # плановое значение | # м2 | # 4 099 549 | # 6 155 720 | # 9 093 390 | # 9 144 320 | # 9 144 320 | # 9 144 320 | # 9 144 320 | # 9 144 320 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 5 157 855 | # 6 155 720 | # 9 093 390 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 44 | # Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет | # плановое значение | # ед. | # 122 | # 410 | # 0 | # 95 | # 338 | # 10 | # 10 | # 10 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 81 | # 518 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 45 | # Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в ГИСОГД | # плановое значение | # ед. | # 1 239 | # 1 450 | # 1 584 | # 1 500 | # 1 100 | # 1 100 | # 1 100 | # 1 100 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 1 278 | # 1 450 | # 1 584 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 46 | # Объем вывезенных отходов смеси | # плановое значение | # м3 | # 1 484 | # 2 100 | # 1 081 | # 919 | # 919 | # 919 | # 1 484 | # 1 484 |
|  |  | # фактическое значение | # м3 | # 1 484 | # 2 100 | # 1 081 |  |  |  |  |  |
| # 47 | # Объем доставленной питьевой воды | # плановое значение | # м3 | # 780 | # 942 | # 942 | # 1 092 | # 1 092 | # 1 092 | # 1 092 | # 1 092 |
|  |  | # фактическое значение | # м3 | # 780 | # 942 | # 942 |  |  |  |  |  |
| # 48 | # Кол-во разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # плановое значение | # ед. | # 0 | # 2 | # 2 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 0 | # 2 | # 2 |  |  |  |  |  |
| # 49 | # Кол-во распределительных газопроводов | # плановое значение | # ед. | # 8 | # 8 | # 8 | # 8 | # 8 | # 8 | # 8 | # 8 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 8 | # 8 | # 8 |  |  |  |  |  |
| # 50 | # Кол-во проведенных обучений | # плановое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 0 | # 0,00 | # 2 |  |  |  |  |  |
| # 51 | # Кол-во приобретенной спецтехники | # плановое значение | # ед. | # 3 | # 0 | # 0 | # 2 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 3 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 52 | # Уход за минерализованными полосами | # плановое значение | # км | # 38 | # 38 | # 38 | # 0 | # 38 | # 38 | # 38 | # 38 |
|  |  | # фактическое значение | # км | # 38 | # 38 | # 38 |  |  |  |  |  |
| # 53 | # Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений | # плановое значение | # га | # 12 | # 12 | # 12 | # 7 | # 12 | # 12 | # 12 | # 12 |
|  |  | # фактическое значение | # га | # 12 | # 12 | # 12 |  |  |  |  |  |
| # 54 | # Очистка зон зеленых насаждений от захламления | # плановое значение | # га | # 110 | # 110 | # 110 | # 160 | # 110 | # 110 | # 110 | # 110 |
|  |  | # фактическое значение | # га | # 110 | # 110 | # 110 |  |  |  |  |  |
| # 55 | # Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок | # плановое значение | # м² | # 112 | # 112 | # 112 | # 112 | # 112 | # 112 | # 112 | # 112 |
|  |  | # фактическое значение | # м² | # 112 | # 112 | # 112 |  |  |  |  |  |
| # 56 | # Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный) | # плановое значение | # м3 | # 37 | # 37 | # 0 | # 0 | # 37 | # 37 | # 37 | # 37 |
|  |  | # фактическое значение | # м3 | # 37 | # 37 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 57 | # Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | # плановое значение | # деревья | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 |
|  |  | # фактическое значение | # деревья | # 5 | # 5 | # 5 |  |  |  |  |  |
| # 58 | # Информационное обеспечение (аншлаги) | # плановое значение | # шт. | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # шт. | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 59 | # Оказанию услуг по вывозу и уничтожению биологических отходов | # плановое значение | # рейс | # 4 | # 4 | # 7 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
|  |  | # фактическое значение | # рейс | # 4 | # 3 | # 7 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 60 | # Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 38 | # плановое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |  |  |  |  |
| # 61 | # Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего | # плановое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |  |  |  |  |
| # 62 | # Учет захоронений по гарантированному перечню | # плановое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 63 | # Организация системы пассажирского транспорта | # плановое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |  |  |  |  |
| # 64 | # Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок | # плановое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |  |  |  |  |
| # 65 | # Организация доставки тел умерших из внебольничных мест | # плановое значение | # дни | # 365 | # 366 | # 365 | # 365 | # 365 | # 366 | # 365 | # 365 |
|  |  | # фактическое значение | # дни | # 365 | # 366 | # 365 |  |  |  |  |  |
| # 66 | # Площадь уборки общественных кладбищ и мемориала | # плановое значение | # м2 | # 131 569 | # 131 569 | # 131 569 | # 131 569 | # 131 569 | # 131 569 | # 131 569 | # 131 569 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 131 569 | # 131 569 | # 131 569 |  |  |  |  |  |
| # 67 | # Охрана кладбищ | # плановое значение | # дни | # 365 | # 366 | # 365 | # 365 | # 365 | # 366 | # 365 | # 365 |
|  |  | # фактическое значение | # дни | # 365 | # 366 | # 365 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 68 | # Кол-во установленных приборов, в т.ч.: | # плановое значение | # ед. | # 6 | # 15 | # 11 | # 12 | # 11 | # 1 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 7 | # 15 | # 11 |  |  |  |  |  |
| # 68.1 | # приборов учета электрической энергии | # плановое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 68.2 | # приборов учета ХВС, ГВС | # плановое значение | # ед. | # 6 | # 15 | # 11 | # 11 | # 11 | # 1 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 6 | # 15 | # 11 |  |  |  |  |  |
| # 68.3 | # приборов учета тепловой энергии | # плановое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 1 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 1 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 69 | # Доля площади муниципального имущества | # плановое значение | # м2 | # 67 000 | # 65 638 | # 57 844 | # 56 831 | # 58 904 | # 58 171 | # 65 638 | # 65 638 |
|  |  | # фактическое значение | # м2 | # 63 845 | # 57 089 | # 57 843 |  |  |  |  |  |
| # 70 | # Кол-во бесхозяйных объектов | # плановое значение | # ед. | # 28 | # 23 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 24 | # 23 | # 0 |  |  |  |  |  |
| # 71 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 22,90 | # 23,60 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 22,90 | # 23,60 | # 23,91 |  |  |  |  |  |
| # 72 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |  |  |  |  |  |
| # 73 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 20,50 | # 20,30 | # 20,58 | # 20,58 | # 20,58 | # 20,58 | # 20,58 | # 20,58 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 20,50 | # 20,30 | # 20,58 |  |  |  |  |  |
| # 74 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 22,90 | # 23,60 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 | # 23,91 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 22,90 | # 23,60 | # 23,91 |  |  |  |  |  |
| # 75 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 76 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 | # 0,19 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,19 |  |  |  |  |  |
| # 77 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 64,86 | # 61,55 | # 66,69 | # 66,69 | # 66,69 | # 66,69 | # 66,69 | # 66,69 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 64,86 | # 61,55 | # 66,69 |  |  |  |  |  |
| # 79 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 60,52 | # 63,30 | # 63,75 | # 63,75 | # 63,75 | # 63,75 | # 63,75 | # 63,75 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 60,52 | # 63,30 | # 63,75 |  |  |  |  |  |
| # 80 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 24,21 | # 24,31 | # 29,66 | # 29,66 | # 29,66 | # 29,66 | # 29,66 | # 29,66 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 24,21 | # 24,31 | # 29,66 |  |  |  |  |  |
| # 81 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |  |  |  |  |  |
| # 82 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |  |  |  |  |  |
| # 83 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |  |  |  |  |  |
| # 84 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 100,00 | # 100,00 | # 100,00 |  |  |  |  |  |
| # 85 | # Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 99,60 | # 99,70 | # 99,70 | # 99,70 | # 99,70 | # 99,70 | # 99,70 | # 99,70 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 99,20 | # 99,30 | # 99,20 |  |  |  |  |  |
| # 86 | # Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | # плановое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 87 | # Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | # плановое значение | # Гкал/ кв.м | # 0,18 | # 0,18 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 | # 0,17 |
|  |  | # фактическое значение | # Гкал/ кв.м | # 0,16 | # 0,17 | # 0,16 |  |  |  |  |  |
| # 88 | # Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | # плановое значение | # кВт.ч/ кв.м | # 46,09 | # 43,80 | # 47,23 | # 47,23 | # 47,23 | # 47,23 | # 47,23 | # 47,23 |
|  |  | # фактическое значение | # кВт.ч/ кв.м | # 23,34 | # 21,53 | # 22,05 |  |  |  |  |  |
| # 89 | # Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | # плановое значение | # куб.м/ чел. | # 31,21 | # 26,18 | # 22,71 | # 22,71 | # 22,71 | # 22,71 | # 22,71 | # 22,71 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м/ чел. | # 24,69 | # 25,10 | # 21,41 |  |  |  |  |  |
| # 90 | # Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | # плановое значение | # куб.м/ чел. | # 29,68 | # 30,09 | # 27,48 | # 27,48 | # 27,48 | # 27,48 | # 27,48 | # 27,48 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м/ чел. | # 16,88 | # 15,84 | # 13,98 |  |  |  |  |  |
| # 91 | # Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | # плановое значение | # куб.м/ чел. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м/ чел. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 92 | # Объем потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # Гкал | # 26 577,81 | # 26 601,04 | # 25 342,90 | # 25 342,90 | # 25 342,90 | # 25 342,90 | # 25 342,90 | # 25 342,90 |
|  |  | # фактическое значение | # Гкал | # 24 234,94 | # 24 520,68 | # 23 080,12 |  |  |  |  |  |
| # 93 | # Объем потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # кВт.ч | # 7 420 598,37 | # 7 022 342,56 | # 7 860 073,13 | # 7 860 073,13 | # 7 860 073,13 | # 7 860 073,13 | # 7 860 073,13 | # 7 860 073,13 |
|  |  | # фактическое значение | # кВт.ч | # 3 575 757,90 | # 3 345 069,00 | # 3 469 384,92 |  |  |  |  |  |
| # 94 | # Объем потребления холодной воды в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # куб.м | # 81 920,21 | # 67 344,93 | # 59 567,65 | # 59 567,65 | # 59 567,65 | # 59 567,65 | # 59 567,65 | # 59 567,65 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м | # 60 141,35 | # 57 262,83 | # 51 351,62 |  |  |  |  |  |
| # 95 | # Объем потребления горячей воды в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # куб.м | # 72 246,34 | # 72 062,75 | # 72 614,66 | # 72 614,66 | # 72 614,66 | # 72 614,66 | # 72 614,66 | # 72 614,66 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м | # 41 478,46 | # 37 052,32 | # 33 477,67 |  |  |  |  |  |
| # 96 | # Объем потребления природного газа в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # куб.м | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 97 | # Объем потребления бензина в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # л | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # л | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 98 | # Объем потребления дизельного топлива в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # л | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # л | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 99 | # Объем потребления твердого топлива (угля) в муниципальных учреждениях муниципального образования | # плановое значение | # тонн | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # тонн | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 100 | # Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | # плановое значение | # % | # 16,88 | # 16,88 | # 16,88 | # 16,88 | # 16,88 | # 16,88 | # 16,88 | # 16,88 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 16,88 | # 16,88 | # 16,88 |  |  |  |  |  |
| # 101 | # Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # Гкал/ кв.м | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 |
|  |  | # фактическое значение | # Гкал/ кв.м | # 0,14 | # 0,14 | # 0,14 |  |  |  |  |  |
| # 102 | # Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | # плановое значение | # кВт.ч/ кв.м | # 24,41 | # 24,64 | # 26,85 | # 26,85 | # 26,85 | # 26,85 | # 26,85 | # 26,85 |
|  |  | # фактическое значение | # кВт.ч/ кв.м | # 24,41 | # 24,64 | # 26,85 |  |  |  |  |  |
| # 103 | # Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | # плановое значение | # куб.м/ чел. | # 36,81 | # 35,83 | # 35,35 | # 35,35 | # 35,35 | # 35,35 | # 35,35 | # 35,35 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м/ чел. | # 35,01 | # 36,15 | # 36,15 |  |  |  |  |  |
| # 104 | # Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | # плановое значение | # куб.м/ чел. | # 25,41 | # 28,64 | # 27,95 | # 27,95 | # 27,95 | # 27,95 | # 27,95 | # 27,95 |
|  |  | # фактическое значение | # куб.м/ чел. | # 24,55 | # 32,90 | # 26,61 |  |  |  |  |  |
| # 105 | # Энергоемкость промышленного производства для производства первого вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | # плановое значение | # тут/ед. продукции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # тут/ед. продукции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 106 | # Энергоемкость промышленного производства для производства второго вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | # плановое значение | # тут/ед. продукции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # тут/ед. продукции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 107 | # Энергоемкость промышленного производства для производства третьего вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | # плановое значение | # тут/ед. продукции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # тут/ед. продукции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 108 | # Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | # плановое значение | # гут/кВт.ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # гут/кВт.ч | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 109 | # Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | # плановое значение | # тут/ млн.Гкал | # 148 550,57 | # 148 869,41 | # 148 643,82 | # 148 643,82 | # 148 643,82 | # 148 643,82 | # 148 643,82 | # 148 643,82 |
|  |  | # фактическое значение | # тут/ млн.Гкал | # 148 637,20 | # 148 339,77 | # 147 756,98 |  |  |  |  |  |
| # 110 | # Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | # плановое значение | # тут/ тыс.Гкал | # 157,72 | # 161,37 | # 157,72 | # 157,72 | # 157,72 | # 157,72 | # 157,72 | # 157,72 |
|  |  | # фактическое значение | # тут/ тыс.Гкал | # 159,05 | # 148,03 | # 142,85 |  |  |  |  |  |
| # 111 | # Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 112 | # Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 12,24 | # 12,20 | # 10,66 | # 10,66 | # 10,66 | # 10,66 | # 10,66 | # 10,66 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 10,65 | # 11,93 | # 11,21 |  |  |  |  |  |
| # 113 | # Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | # плановое значение | # % | # 93,09 | # 95,61 | # 96,70 | # 96,70 | # 96,70 | # 96,70 | # 96,70 | # 96,70 |
|  |  | # фактическое значение | # % | # 93,09 | # 95,61 | # 96,70 |  |  |  |  |  |
| # 114 | # Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | # плановое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 115 | # Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | # плановое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 116 | # Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | # плановое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 117 | # Количество электромобилей легковых с автономным источником питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | # плановое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 118 | # Количество транспортных средств с автономным источником питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования | # плановое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
|  |  | # фактическое значение | # единиц | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 119 | # Кол-во реализованных проектов | # плановое значение | # объект | # 4 | # 5 | # 3 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # объект | # 4 | # 5 | # 3 |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 120 | # Кол-во отремонтированных жилых квартир | # плановое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 14 | # 3 | # 2 | # 2 | # 0 | # 0 |
|  |  | # фактическое значение | # ед. | # 0 | # 0 | # 14 |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Алгоритм формирования(формула с пояснениями) | Источник сбора данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2030 годы» |  |  |  |  |  |
| х | Уровень эффективности по показателям | % | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) | Отчет об эффективности муниципальной программы | ОВБиДХ |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Количество благоустроенных объектов | # ед. | # значение, установленное Соглашением | # Соглашение с профильным комитетом | # ОКС |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Протяженность построенных (реконструированных) транспортных сетей | # км | # проектно-сметный метод | # Проектно-сметная документация, акты приемки законченного строительством объекта на основании исполнительной документации | # ОКС |
| # 3 | # Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | # м2 | # проектно-сметный метод | # Проектно-сметная документация, акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 4 | # Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, ведущих к СНТ | # км | # проектно-сметный метод | # Проектно-сметная документация, акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 5 | # Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | # км | # проектно-сметный метод | # Проектно-сметная документация, акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 6 | # Протяженность установленных средств обеспечения безопасности дорожного движения | # км | # проектно-сметный метод | # Проектно-сметная документация, акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Кол-во построенных мест для накопления ТКО | # шт. | # метод сбора информации | # В соответствии со схемой мест накопления, количество мест ТКО в муниципальном округе определено комиссионно | # ОКС |
| # 8 | # Кол-во закупленных емкостей для накопления ТКО | # шт. | # метод простого пересчета | # Ко-во мест ТКО, нуждающихся в оборудовании емкостями для накопления | # ОВБиДХ |
| Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |
| # 9 | # Протяженность построенных объектов | # км | # проектно-сметный метод | # Проектно-сметная документация, акты приемки законченного строительством объекта на основании исполнительной документации | # ОКС |
| Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" |  |  |  |  |  |
| # 10 | # Кол-во реконструированных объектов теплоэнергетики (Реконструкция здания 716 (подкачивающая насосная) по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 а) | # ед. | # Показатель формируется из количества объектов теплоэнергетики (здания 716 (подкачивающая насосная) по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 а) подлежащих реконструкции, с привлечением субсидии областного бюджета Рассчитывается по формуле: К о/т. = К о/т.тек.год где: К о/т. – количества объектов теплоэнергетики (здания 716 (подкачивающая насосная) по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 а) подлежащих реконструкции, с привлечением субсидии областного бюджета, ед. К о/т.тек.год – количества объектов теплоэнергетики (здания 716 (подкачивающая насосная) по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 а) подлежащих реконструкции, с привлечением субсидии областного бюджета, в текущем году, ед. | # НПА ПЛО | # ОЖКХ |
| # 11 | # Протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7, местоположение: Ленинградской область, г.Сосновый Бор, ул. Комсомольская | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # Показатель формируется из протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7, местоположение: Ленинградской область, г.Сосновый Бор, ул. Комсомольская Рассчитывается по формуле: П т.с.= П т.с./тек.год где: П т.с.= протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7, местоположение: Ленинградской область, г.Сосновый Бор, ул. Комсомольская, п.м. П т.с./тек.год – протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-7, местоположение: Ленинградской область, г.Сосновый Бор, ул. Комсомольская, в текущем году, п.м. | # НПА ПЛО | # ОЖКХ |
| # 12 | # Протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # Показатель формируется из протяженности капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов Рассчитывается по формуле: П т.с.= П т.с./тек.год где: П т.с.= протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, п.м. П т.с./тек.год – протяженность капитально отремонтированного участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-16, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, в текущем году, п.м. | # НПА ПЛО | # ОЖКХ |
| # 13 | # Кол-во капитально отремонтированных котельных, в части капитального ремонта ПТВМ 50-4 зав. № 1501 ст. №4, рег. № 28198 и его обвязки, местоположение: Ленинградская область, МО Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 | # ед. | # Показатель формируется из количества отремонтированных котельных, в части капитального ремонта ПТВМ 50-4 зав. № 1501 ст. №4, рег. № 28198 и его обвязки, местоположение: Ленинградская область, МО Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10 Рассчитывается по формуле: К к.= К к./тек.год где: К к.= количество отремонтированных котельных, в части капитального ремонта ПТВМ 50-4 зав. № 1501 ст. №4, рег. № 28198 и его обвязки, местоположение: Ленинградская область, МО Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10, ед. К к./тек.год – количество отремонтированных котельных, в части капитального ремонта ПТВМ 50-4 зав. № 1501 ст. №4, рег. № 28198 и его обвязки, местоположение: Ленинградская область, МО Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10, в текущем году, ед. | # НПА ПЛО | # ОЖКХ |
| # 14 | # Протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.7а от ТК-38 до ТК-90 через ТК-88 (магистральная т/сеть мкр.7а от ТК -89 до ТК-90) Инв.№ 00344221, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # Показатель формируется из протяженности, капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.7а от ТК-38 до ТК-90 через ТК-88 (магистральная т/сеть мкр.7а от ТК -89 до ТК-90) Инв.№ 00344221, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая Рассчитывается по формуле: П т.с.= П т.с./тек.год где: П т.с.= протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.7а от ТК-38 до ТК-90 через ТК-88 (магистральная т/сеть мкр.7а от ТК -89 до ТК-90) Инв.№ 00344221, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, п.м. П т.с./тек.год – протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.7а от ТК-38 до ТК-90 через ТК-88 (магистральная т/сеть мкр.7а от ТК -89 до ТК-90) Инв.№ 00344221, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, п.м. | # НПА ПЛО | # ОЖКХ |
| # 15 | # Протяженность капитально отремонтированной магистральной т/сети мкр. 10А от ТК-87 через ТК-40, ТК-41, ТК-42 до ТК-65 (Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-40 до ТК-41, Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-41 до ТК-42), местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # Показатель формируется из протяженности, капитально отремонтированной магистральной т/сети мкр. 10А от ТК-87 через ТК-40, ТК-41, ТК-42 до ТК-65 (Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-40 до ТК-41, Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-41 до ТК-42), местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев Рассчитывается по формуле: П т.с.= П т.с./тек.год где: П т.с.= протяженность капитально отремонтированной магистральной т/сети мкр. 10А от ТК-87 через ТК-40, ТК-41, ТК-42 до ТК-65 (Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-40 до ТК-41, Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-41 до ТК-42), местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев, п.м. П т.с./тек.год – протяженность капитально отремонтированной магистральной т/сети мкр. 10А от ТК-87 через ТК-40, ТК-41, ТК-42 до ТК-65 (Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-40 до ТК-41, Магистральная т/сеть мкр. 10А от ТК-41 до ТК-42), местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, проспект Героев, п.м. | # НПА ПЛО | # ОЖКХ |
| # 16 | # Протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул. Космонавтов (т/сеть мкр. 13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20) Инв.№00344216, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов | # п.м.(в однотрубном исполнении) | # Показатель формируется из протяженности, капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул. Космонавтов (т/сеть мкр. 13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20) Инв.№00344216, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов Рассчитывается по формуле: П т.с.= П т.с./тек.год где: П т.с.= протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул. Космонавтов (т/сеть мкр. 13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20) Инв.№00344216, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, п.м. П т.с./тек.год – протяженность капитально отремонтированной магистральной тепловой сети мкр.13 от ТК-16 до ТК-20 по ул. Космонавтов (т/сеть мкр. 13 от ТК-16 через ТК-17, ТК-18, ТК-19 до ТК-20) Инв.№00344216, местоположение: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, п.м. | # НПА ПЛО | # ОЖКХ |
| Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" |  |  |  |  |  |
| # 17 | # Кол-во реализованных проектов | # объект | # метод простого пересчета | # Протокол совещания рабочей группы | # ОВБиДХ, ОКС |
| Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Количество разработанной документации по планировке территории | ## шт. | ## метод простого пересчета | ## нормативно-правовой акт администрации Сосновоборского городского округа или комитета градостроительной политики Ленинградской области | ## КАГиЗ |
| Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Количество выполненных мероприятий в рамках концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения | ## объект | ## Показатель формируется по данным, указанным в приложениях 2.1. и 2.2. Концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения: К мер. = М 2.1 +М2.2., где: М 2.1. - количество мероприятий по модернизации/реконструкции объектов ВО, указанных в конкретный год Приложения 2.2., объект; М.2.2. - количество мероприятий по модернизации объектов ВС, указанных в конкретный год Приложения 2.1., объект. | ## Концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения от 28.07.2020 | ## ОЖКХ |
| ## 20 | ## Количество выполненных мероприятий на повышение качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | ## объект | ## Показатель формируется из технического отчета обследования промышленно-ливневой канализации, принадлежащей СМУП «ТСП» на праве хозяйственного ведения: К мер. = М год, где: М год. - количество мероприятий в конкретный год по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации, необходимых к выполнению в соответствии с отчетом обследования промышленно-ливневой канализации, принадлежащей СМУП «ТСП» на праве хозяйственного ведения | ## Технический отчет обследования промышленно-ливненвой канализации, принадлежащей СМУП «ТСП» на праве хозяйственного ведения | ## ОЖКХ |
| ## 21 | ## Количество выполненных мероприятий на канализационной насосной станции № 10 | ## объект | ## Показатель формируется из проектно-сметной документации «Капитальный ремонт канализационной насосной станции №10, кадастровый номер 47:15:0112005:98» и сметной документации на капитальный ремонт КНС №10 кадастровый номер 47:15:0112005:98»: К мер. = М год, где: М год. - количество мероприятий в конкретный год для капиального ремонта канализационной насосной станции № 10 | ## Проектно-сметная документации «Капитальный ремонт канализационной насосной станции №10, кадастровый номер 47:15:0112005:98» и сметной документации на капитальный ремонт КНС №10 кадастровый номер 47:15:0112005:98» | ## ОЖКХ |
| ## 22 | ## Количество выполненных мероприятий по выполнению ПИР, прохождению ГЭ для капитального ремонта тепловых сетей | ## объект | ## Показатель формируется из количества мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения СГО, включённых в распределение субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам МО ЛО на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории ЛО, в рамках государственной программы ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО», и для которых в текущем финансовом году необходимо подготовить ПИР с положительным заключением ГЭ К мер. = М год, где: М год. - количество объектов теплоснабжения МО СГО, включенных в следующем финансовом году в распределение субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам МО ЛО на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории ЛО, в рамках государственной программы ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО» | ## распоряжении комитета по ТЭК ЛО «О включении в распределение в 2026-2028 гг. субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам МО ЛО на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории ЛО в рамках государственной программы ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО» от 24.12.2025 № Р-164/2025 | ## ОЖКХ |
| Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |  |  |  |  |  |
| # 23 | # Количество построенных объектов для охраны окружающей среды | # объект | # метод простого пересчета (указывается значения из актов выполненных работ в натуральных величинах (шт/объект) | # Акты выполненных работ | # ОКС |
| # 24 | # Протяженность построенных дорог противопожарного назначения | # км | # проектно-сметный метод | # Проектно-сметная документация, акты приемки законченного строительством объекта на основании исполнительной документации | # ОКС |
| Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| # 25 | # Количество построенных объектов коммунального хозяйства | # объект | # метод простого пересчета (указывается значения из актов выполненных работ в натуральных величинах (шт/объект) | # Акты выполненных работ | # ОКС |
| # 26 | # Количество построенных объектов благоустройства, в том числе объектов освещения | # объект | # метод простого пересчета (указывается значения из актов выполненных работ в натуральных величинах (шт/объект) | # Акты выполненных работ | # ОКС |
| # 27 | # Количество мероприятий, направленных на достижение целей строительства автомобильных дорог | # ед. | # метод простого пересчета (указывается значения из актов выполненных работ в натуральных величинах (ед) | # Акты выполненных работ | # ОКС |
| # 28 | # Количество мероприятий, направленных на строительства объектов городского хозяйства | # ед. | # метод простого пересчета (указывается значения из актов выполненных работ в натуральных величинах (ед) | # Акты выполненных работ | # ОКС |
| Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" |  |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа |  |  |  |  |  |
| # 29 | # Площадь убираемых общественных территорий | # м2 | # метод простого пересчета | # документация по планировке территории | # ОВБиДХ |
| # 30 | # Площадь отремонтированной УДС, дворовых проездов, тротуаров | # м2 | # метод простого пересчета | # акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 31 | # Кол-во автомобильных мостов на содержании | # шт. | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| # 32 | # Кол-во средств организации дорожного движения на содержании, в т.ч.: |  | # ххх | # ххх | # ОВБиДХ |
| # 32.1 | # содержание светофорных постов | # шт. | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| # 32.2 | # содержание дорожных знаков | # шт. | # метод простого пересчета |  | # ОВБиДХ |
| # 32.3 | # нанесение дорожной разметки | # м2 | # метод простого пересчета | # акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 32.4 | # количество светильников наружного освещения | # шт. | # метод простого пересчета | # линии наружного освещения, находящиеся в казне СГО | # ОВБиДХ |
| # 33 | # Количество потребленной электроэнергии | # кВт | # метод простого пересчета | # акты приема-передачи электроэнергии | # ОВБиДХ |
| Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |
| # 34 | # Кол-во объектов благоустройства на содержании, в т.ч. |  | # ххх | # ххх | # ОВБиДХ |
| # 34.1 | # детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в нормативном состоянии | # шт. | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| # 34.2 | # малые архитектурные формы, находящиеся в нормативном состоянии | # шт. | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| # 34.3 | # пешеходные мосты, находящиеся в нормативном состоянии | # шт. | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| # 34.4 | # мемориалы, памятники воинам, братские захоронения, находящиеся в нормативном состоянии | # шт. | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| # 34.5 | # охраняемые общественные территории | # шт. | # метод простого пересчета | # заключенные муниципальные котнракты на охрану | # ОВБиДХ |
| # 34.6 | # общественные туалеты, находящиеся в нормативном состоянии | # шт. | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами |  |  |  |  |  |
| ## 35 | ## Кол-во вывезенных ТКО с пляжей, кладбищ и мемориалов города | ## м3 | ## метод простого пересчета | ## акты оказанных услуг | ## ОВБиДХ |
| ## 36 | ## Кол-во контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка | ## шт. | ## метод простого пересчета | ## реест мест накопления твердых коммунальных отходов | ## ОВБиДХ |
| ## 37 | ## Объем вывезенных крупногабаритных и строительных отходов | ## м3 | ## метод простого пересчета | ## акты оказанных услуг | ## ОВБиДХ |
| ## 38 | ## Объем вывезенных отходов растительного происхождения (ветки, порубочные остатки) | ## м3 | ## метод простого пересчета | ## акты оказанных услуг | ## ОВБиДХ |
| Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| # 39 | # Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии | # км | # метод простого пересчета | # казна СГО | # ОВБиДХ |
| # 40 | # Количество отремонтированных колодцев | # шт. | # проектно-сметный метод | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |
| # 41 | # Площадь территорий, на которых проводится акарицидная обработка | # м2 | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 42 | # Площадь территорий, на которых проводится обработка от произрастания растения "Борщевик Сосновского" | # Га | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 43 | # Содержание и уход за зелеными насаждениями |  | # ххх | # ххх | # ОВБиДХ |
| # 43.1 | # содержание и уход за живой изгородью | # м.п. | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 43.2 | # содержание и уход за кустарниками | # шт. | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 43.3 | # полив живой изгороди | # м.п. | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 43.4 | # содержание и уход за деревьями | # шт. | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 43.5 | # содержание и уход за цветниками | # м2 | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 43.6 | # подсыпка грунта | # м3 | # метод простого пересчета | # Акты выполненных работ | # ОВБиДХ |
| # 43.7 | # содержание и уход за газонами | # м2 | # метод простого пересчета | # документация по планировке территории | # ОВБиДХ |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |
| # 44 | # Количество объектов недвижимости поставленных на государственный кадастровый учет | # ед. | # метод простого пересчета | # Выписка из Единого государственного реестра недвижимости | # КАГиЗ |
| # 45 | # Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в ГИСОГД | # ед. | # метод простого пересчета | # Годовой отчет о выполнении плана МКУ "ЦИОГД" | # КАГиЗ |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| # 46 | # Объем вывезенных отходов смеси | # м3 | # Показатель формируется из расчета объема осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, образованных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ», как гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области (2016-2020 г.г) и вывезенного в период с 2020 года, с учётом предусмотренного финансирования на период предоставления субсидии. Рассчитывается по формуле: V осад.= (V накоп16-20 -V осад.16-20)-V осад.21, где V осад. - это объем осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод запланированный к вывозу с 01.01.2021г.,м3 V накоп. 16-20 - Осадки механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, которые были образованы в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ», как гарантирующей организации в период 2016-2020 г.г., м3 V осад. 21 - Осадки механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, которые транспортированы и размещены/утилизированы после снятия статуса СМУП «ВОДОКАНАЛ», как гарантирующей организации, с 01.01.21, м3 V осад.тек.год= V осад. /∑БА тек. года V осад.тек.год – объем осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод запланированный к вывозу в конкретный год, м3 /∑БА тек. года – предусмотренные бюджетные ассигнования на год, м3 | # Информация СМУП "ВОДОКАНАЛ", ООО "ВОДОКАНАЛ" | # ОЖКХ |
| # 47 | # Объем доставленной питьевой воды | # м3 | # Показатель формируется из полномочий органа местного самоуправлени по обеспечению жителей города питевой водой. В связи с отсутствием в мкр. города Ручьи, Липово, Калище, Восточный, Ручьи, ул. Смольненская (бывшие деревни) централизованного водоснабжения, ежегодно заключается муниципальный контракт на оказание услуг по доставке питьевой воды в указаные мкр. Объем доставленной воды рассчитывается по формуле: Vдоставленной воды = 7куб.м в день х 156 дней доставки в году. | # Информация ООО "ВОДОКАНАЛ" | # ОЖКХ |
| # 48 | # Кол-во разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # ед. | # Показатель формируется из полномочий ОМС в ежегодной разработке Схемы ТС, а также в актуализации Схем программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, ВС и ВО, фактического топливно-энергетического баланса МО. Рассчитывается по формуле: К сх. = Ктс+Квс,во+Кпкр+Ктэб где: К сх. – количество схем в год, ед. Ктс - количество разработанных схем ТС СГО, ед. Квс,во- количество разработанных схем ВС и ВО СГО, ед. Кпкр - количество разработанных ПКР СГО, ед. Ктэб- количество разработанных ТЭБ СГО, ед. | # НПА Правительства РФ | # ОЖКХ |
| # 49 | # Кол-во распределительных газопроводов | # ед. | # Показатель формируется из количества распределительных газопроводов переданные СМУП «ТСП» на праве хозяйственного ведения. Рассчитывается по формуле: К р/г = Кр/г.тек.год где: К р/г – количество распределительных газопроводов, находящихся у СМУП «ТСП» на праве хозяйственного ведения, ед. Кр/г.тек.год– количество распределительных газопроводов, находящихся у СМУП «ТСП» на праве хозяйственного ведения в текущем году, ед. | # НПА МО СГО | # ОЖКХ |
| # 50 | # Кол-во проведенных обучений | # ед. | # Показатель формируется из количества запланированных обучений правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рассчитывается по формуле: К обуч = К обуч.тек.год где: К обуч – количество запланированных обучений правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. К обуч.тек.год – запланированных обучений правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в текущем году, ед. | # прогноз социально-экономического развития Сосновоборского городского округа | # ОЖКХ |
| # 51 | # Кол-во приобретенной спецтехники | # ед. | # метод простого пересчета | # акты приема-передачи спецтехники | # ОВБиДХ |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |  |  |  |  |  |
| # 52 | # Уход за минерализованными полосами | # км | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по охране и защите зон зеленых насаждений | # ОПиЭБ |
| # 53 | # Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений | # га | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по охране и защите зон зеленых насаждений | # ОПиЭБ |
| # 54 | # Очистка зон зеленых насаждений от захламления | # га | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по охране и защите зон зеленых насаждений | # ОПиЭБ |
| # 55 | # Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок | # м² | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по охране и защите зон зеленых насаждений | # ОПиЭБ |
| # 56 | # Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный) | # м3 | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по охране и защите зон зеленых насаждений | # ОПиЭБ |
| # 57 | # Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | # деревья | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по охране и защите зон зеленых насаждений | # ОПиЭБ |
| # 58 | # Информационное обеспечение (аншлаги) | # шт. | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по охране и защите зон зеленых насаждений | # ОПиЭБ |
| # 59 | # Оказанию услуг по вывозу и уничтожению биологических отходов | # рейс | # метод простого пересчета | # заключенный муниципальный контракт по вывозу и уничтожению биологических отходов | # ОПиЭБ |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" |  |  |  |  |  |
| # 60 | # Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 38 | # % | # ЗБР = ПЗБР/ПДЗБР*100, где:ЗБР - процент произведенных захоронений умерших, не имеющих близких родственников; ПЗБР - количество захороненных человек, по которым поступили документы из МСЧ №38; ПДИЗБР - количество человек, по которым поступили документы из МСЧ №38 | # База учёта захоронений | # ОЭР |
| # 61 | # Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего | # % | # ЗУГП = ПЗГП/ПЗЗГП*100, где: ЗУГП - процент произведенных захоронений умерших по гарантированному перечню; ПЗГУ - количество захороненных человек по гарантированному перечню; ПЗЗГП - количество человек, по которым поступили заявления от близких родственников о захоронении по гарантированному перечню | # База учёта захоронений | # ОЭР |
| # 62 | # Учет захоронений по гарантированному перечню | # % | # УЗ = УЗГП/ПЗГУ*100, где УЗ - процент учтенных захоронений, УЗГП - количество захороненных по гарантированному перечню, внесенных в базу данных, ПЗГУ - количество захороненных человек по гарантированному перечню | # База учёта захоронений | # ОЭР |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" |  |  |  |  |  |
| # 63 | # Организация системы пассажирского транспорта | # % | # ПИР = ПКР/ФКР*100, где: ПИР - процент исполнения; ПКР- количество внесенных маршрутов в реестр; ФКР -фактическое количество маршрутов |  | # ОЭР |
| # 64 | # Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок | # % | # ПИ = ФК/ПК*100, где: ПИ - процент исполнения; ПК- количество запланированных конкурсов; ФК - количество проведенных конкурсов |  | # ОЭР |
| # 65 | # Организация доставки тел умерших из внебольничных мест | # дни | # ПИТ = ФТ/ПТ*100, где: ПИТ - процент исполнения; ФТ- фактическое количество дней работы; ПТ - планируемое количество дней работы (365) | # Контроль в соответствии с муниципальными контрактами | # ОЭР |
| # 66 | # Площадь уборки общественных кладбищ и мемориала | # м2 | # ПИУ = ФКО/КР*100, где: ПИУ - процент исполнения; ФПУ- фактически убранная площадь; ПУ - планируемая уборочная площадь | # Контроль в соответствии с муниципальными контрактами | # ОЭР |
| # 67 | # Охрана кладбищ | # дни | # ПИТ = ФТ/ПТ*100, где: ПИТ - процент исполнения; ФТ- фактическое количество дней работы; ПТ - планируемое количество дней работы (365) | # Контроль в соответствии с муниципальными контрактами | # ОЭР |
| Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" |  |  |  |  |  |
| # 68 | # Кол-во установленных приборов, в т.ч.: | # ед. | # метод простого пересчета | # Данные МУ, РСО, УО | # ОЖКХ |
| # 68.1 | # приборов учета электрической энергии | # ед. | # метод простого пересчета | # Данные МУ, РСО, УО | # ОЖКХ |
| # 68.2 | # приборов учета ХВС, ГВС | # ед. | # метод простого пересчета | # Данные МУ, РСО, УО | # ОЖКХ |
| # 68.3 | # приборов учета тепловой энергии | # ед. | # метод простого пересчета | # Данные МУ, РСО, УО | # ОЖКХ |
| # 69 | # Доля площади муниципального имущества | # м2 | # Показатель формируется из площади муниципального имущества в многоквартирных домах. Рассчитывается по формуле: Sм.с. = Sм.с.тек.год где: Sм.с. – площадь муниципального имущества в многоквартирных домах, кв. м. Sм.с.тек.год – площадь муниципального имущества в многоквартирных домах в текущем году, кв. м. | # Реестр муниципальной собственности Сосновоборского городского округа | # ОЖКХ |
| # 70 | # Кол-во бесхозяйных объектов | # ед. | # Показатель формируется из количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, признанными такими на территории Сосновоборского городского округа, в соответствии с требованием законодательства и переданных ресурсоснабжающим организациям на содержание, на период определения собственника. Рассчитывается по формуле: К б/с. = Кб/с.тек.год где: К б/с. – количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. Кб/с.тек.год – количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в текущем году, ед. | # НПА СГО | # ОЖКХ |
| # 71 | # Доля многоквратирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д мкд прибор тэ) формируется из количества МКД, расположенных на территории СГО, оснащенных ОПУ ТЭ и количества МКД, в которых есть потребность в оснащении ОПУ ТЭ. Рассчитывается по формуле: Дмкд прибор тэ=Кмкд пу тэ/(Кмкд пу тэ + Кмкд пу потреб. пу тэ) x 100%, где Кмкд пу тэ - количество МКД, оснащенных ОПУ ТЭ, Кмкд пу потреб. пу тэ - количество МКД, в которых имеется потребность в оснащении ОПУ ТЭ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 72 | # Доля многоквратирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д мкд прибор ээ) формируется из количества МКД, расположенных на территории СГО, оснащенных ОПУ ЭЭ и количества МКД, в которых есть потребность в оснащении ОПУ ЭЭ. Рассчитывается по формуле: Дмкд прибор ээ=Кмкд пу ээ/(Кмкд пу ээ + Кмкд пу потреб. пу ээ) x 100%, где Кмкд пу ээ - количество МКД, оснащенных ОПУ ЭЭ, Кмкд пу потреб. пу ээ - количество МКД, в которых имеется потребность в оснащении ОПУ ЭЭ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 73 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д мкд прибор хвс) формируется из количества МКД, расположенных на территории СГО, оснащенных ОПУ ХВС и количества МКД, в которых есть потребность в оснащении ОПУ ХВС. Рассчитывается по формуле: Дмкд прибор хвс=Кмкд пу хвс/(Кмкд пу хвс + Кмкд пу потреб. пу хвс) x 100%, где Кмкд пу хвс - количество МКД, оснащенных ОПУ ХВС, Кмкд пу потреб. пу хвс - количество МКД, в которых имеется потребность в оснащении ОПУ ХВС. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 74 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д мкд прибор гвс) формируется из количества МКД, расположенных на территории СГО, оснащенных ОПУ ГВС и количества МКД, в которых есть потребность в оснащении ОПУ ГВС. Рассчитывается по формуле: Дмкд прибор гвс=Кмкд пу гвс/(Кмкд пу гвс + Кмкд пу потреб. пу гвс) x 100%, где Кмкд пу гвс - количество МКД, оснащенных ОПУ ГВС, Кмкд пу потреб. пу гвс - количество МКД, в которых имеется потребность в оснащении ОПУ ГВС. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 75 | # Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д мкд прибор пг) формируется из количества МКД, расположенных на территории СГО, оснащенных ОПУ ПГ и количества МКД, в которых есть потребность в оснащении ОПУ ПГ. Рассчитывается по формуле: Дмкд прибор пг=Кмкд пу пг/(Кмкд пу пг + Кмкд пу потреб. пу пг) x 100%, где Кмкд пу пг - количество МКД, оснащенных ОПУ ПГ, Кмкд пу потреб. пу пг - количество МКД, в которых имеется потребность в оснащении ОПУ ПГ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 76 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д помещения пу тэ) формируется из количества квартир в МКД, ИЖС, расположенных на территории СГО, оснащенных ИПУ ТЭ и количества квартир в МКД, ИЖС, в которых есть потребность в оснащении ИПУ ТЭ. Рассчитывается по формуле: Д помещения пу тэ = Кпомещения пу тэ / (Кпомещения пу тэ + Кпомещения потреб пу тэ) x 100%, где Кпомещения пу тэ - количество квартир в МКД, ИЖС, оснащенных ИПУ ТЭ, Кпомещения потреб пу тэ - количество квартир в МКД, ИЖС, в которых имеется потребность в оснащении ИПУ ТЭ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 77 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д помещения пу ээ) формируется из количества квартир в МКД, ИЖС, расположенных на территории СГО, оснащенных ИПУ ЭЭ и количества квартир в МКД, ИЖС, в которых есть потребность в оснащении ИПУ ЭЭ. Рассчитывается по формуле: Д помещения пу ээ = Кпомещения пу ээ / (Кпомещения пу ээ + Кпомещения потреб пу ээ) x 100%, где Кпомещения пу ээ - количество квартир в МКД, ИЖС, оснащенных ИПУ ЭЭ, Кпомещения потреб пу ээ - количество квартир в МКД, ИЖС, в которых имеется потребность в оснащении ИПУ ЭЭ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 78 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д помещения пу хвс) формируется из количества квартир в МКД, ИЖС, расположенных на территории СГО, оснащенных ИПУ ХВС и количества квартир в МКД, ИЖС, в которых есть потребность в оснащении ИПУ ХВС. Рассчитывается по формуле: Д помещения пу хвс = Кпомещения пу хвс / (Кпомещения пу хвс + Кпомещения потреб пу хвс) x 100%, где Кпомещения пу хвс - количество квартир в МКД, ИЖС, оснащенных ИПУ ХВС, Кпомещения потреб пу хвс - количество квартир в МКД, ИЖС, в которых имеется потребность в оснащении ИПУ ХВС. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 79 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д помещения пу гвс) формируется из количества квартир в МКД, ИЖС, расположенных на территории СГО, оснащенных ИПУ ГВС и количества квартир в МКД, ИЖС, в которых есть потребность в оснащении ИПУ ГВС. Рассчитывается по формуле: Д помещения пу гвс = Кпомещения пу гвс / (Кпомещения пу гвс + Кпомещения потреб пу гвс) x 100%, где Кпомещения пу гвс - количество квартир в МКД, ИЖС, оснащенных ИПУ ГВС, Кпомещения потреб пу гвс - количество квартир в МКД, ИЖС, в которых имеется потребность в оснащении ИПУ ГВС. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 80 | # Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Д помещения пу газ) формируется из количества квартир в МКД, ИЖС, расположенных на территории СГО, оснащенных ИПУ Газ и количества квартир в МКД, ИЖС, в которых есть потребность в оснащении ИПУ Газ. Рассчитывается по формуле: Д помещения пу газ = Кпомещения пу газ / (Кпомещения пу газ + Кпомещения потреб пу газ) x 100%, где Кпомещения пу газ - количество квартир в МКД, ИЖС, оснащенных ИПУ Газ, Кпомещения потреб пу газ - количество квартир в МКД, ИЖС, в которых имеется потребность в оснащении ИПУ Газ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 81 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Дучр пу тэ) определяется из объема потребляемой МУ ТЭ по ПУ, в общем объеме потребляемой ТЭ на территории МО. Рассчитывается по формуле: Дучр пу тэ = (Оучр пу тэ/ Оучр общий тэ) х 100%, где Оучр пу тэ - объем потребляемой МУ ТЭ, приобретаемой по ПУ; Оучр общий тэ - общий объем потребляемой ТЭ МУ на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17), данные РСО, МУ | # ОЖКХ |
| # 82 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Дучр пу ээ) определяется из объема потребляемой МУ ЭЭ по ПУ, в общем объеме потребляемой ЭЭ на территории МО. Рассчитывается по формуле: Дучр пу ээ = (Оучр пу ээ/ Оучр общий ээ) х 100%, где Оучр пу ээ - объем потребляемой МУ ЭЭ, приобретаемой по ПУ; Оучр общий ээ - общий объем потребляемой ЭЭ МУ на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17), данные РСО, МУ | # ОЖКХ |
| # 83 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Дучр пу хвс) определяется из объема потребляемой МУ ХВС по ПУ, в общем объеме потребляемой ХВС на территории МО. Рассчитывается по формуле: Дучр пу хвс = (Оучр пу хвс/ Оучр общий хвс) х 100%, где Оучр пу хвс - объем потребляемой МУ ХВС, приобретаемой по ПУ; Оучр общий хвс - общий объем потребляемой ХВС МУ на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17), данные РСО, МУ | # ОЖКХ |
| # 84 | # Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Дучр пу гвс) определяется из объема потребляемой МУ ГВС по ПУ, в общем объеме потребляемой ГВС на территории МО. Рассчитывается по формуле: Дучр пу гвс = (Оучр пу гвс/ Оучр общий гвс) х 100%, где Оучр пу гвс - объем потребляемой МУ ГВС, приобретаемой по ПУ; Оучр общий гвс - общий объем потребляемой ГВС МУ на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17), данные РСО, МУ | # ОЖКХ |
| # 85 | # Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования | # % | # Показатель формируется из объема ТЭ источником ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрическрой энергии и общего объема ТЭ, который пустили в централизованные сети муниципалитета. Определяется по формуле: Дкомб тэ = (Окомб тэ/Окомб тэ. общий)х100%, где Дкомб тэ - искомая доля (в процентах), Окомб тэ - объем ТЭ, отпущенной в тепловые сети именно от источников в режиме комбинированной выработки; Окомб тэ.общий - общий объем ТЭ, отпущенной во все системы централизованного теплоснабжения на территории МО. | # Данные РСО | # ОЖКХ |
| # 86 | # Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | # % | # Показатель формируется из данных по всем новым объектам возобновляемой энергетики (солнечные, ветровые, малые ГЭС мощностью до 25 МВт и т.п.), которые ввели в эксплуатацию за отчётный период, и суммируете их мощности. Гидроэлектростанции свыше 25 МВт в этот расчёт не включаются. Рассчитывается по формуле: Ввод мощностей (МВт) = Σ (Мощность объекта_i за период i) | # Данные РСО | # ОЖКХ |
| # 87 | # Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | # Гкал/ кв.м | # Показатель (Утэ гос) формируется из объема потребления ТЭ в ОМС и МУ (Гкал) и общей площади размещения ОМС и МУ (кв.м). Рассчитывается по формуле: Утэ гос = (ОПтэ гос/Побщая гос), где: ОПтэ гос - объем потербления ТЭ в ОМС и МУ; Побщая гос - общая площадь размещения ОМС и МУ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 88 | # Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади) | # кВт.ч/ кв.м | # Показатель (Уээ гос) формируется из объема потребления ЭЭ в ОМС и МУ (кВт.ч) и общей площади размещения ОМС и МУ (кв.м). Рассчитывается по формуле: Уээ гос = (ОПээ гос/Побщая гос), где: ОПээ гос - объем потербления ТЭ в ОМС и МУ; Побщая гос - общая площадь размещения ОМС и МУ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 89 | # Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | # куб.м/ чел. | # Показатель (Ухвс гос) формируется из объема потребления ХВС в ОМС и МУ (куб.м) и общего количества работников ОМС и МУ (человек). Рассчитывается по формуле: Ухвс гос = (ОПхвс гос/Кчел гос), где: ОПхвс гос - объем потербления ХВС в ОМС и МУ; Кчел гос - общее количество работников в ОМС и МУ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 90 | # Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | # куб.м/ чел. | # Показатель (Угвс гос) формируется из объема потребления ГВС в ОМС и МУ (куб.м) и общего количества работников ОМС и МУ (человек). Рассчитывается по формуле: Угвс гос = (ОПгвс гос/Кчел гос), где: ОПгвс гос - объем потербления ГВС в ОМС и МУ; Кчел гос - общее количество работников в ОМС и МУ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 91 | # Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека) | # куб.м/ чел. | # Показатель (Угаз гос) формируется из объема потребления ГВС в ОМС и МУ (куб.м) и общего количества работников ОМС и МУ (человек). Рассчитывается по формуле: Угаз гос = (ОПгаз гос/Кчел гос), где: ОПгаз гос - объем потербления газа в ОМС и МУ; Кчел гос - общее количество работников в ОМС и МУ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 92 | # Объем потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях муниципального образования | # Гкал | # Показатель определяется на основании данных приборов учета тепловой энергии | # Сведения МУ | # ОЖКХ |
| # 93 | # Объем потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях муниципального образования | # кВт.ч | # Показатель определяется на основании данных приборов учета электрической энергии | # Сведения МУ | # ОЖКХ |
| # 94 | # Объем потребления холодной воды в муниципальных учреждениях муниципального образования | # куб.м | # Показатель определяется на основании данных приборов учета холодной воды | # Сведения МУ | # ОЖКХ |
| # 95 | # Объем потребления горячей воды в муниципальных учреждениях муниципального образования | # куб.м | # Показатель определяется на основании данных приборов учета горячей воды | # Сведения МУ | # ОЖКХ |
| # 96 | # Объем потребления природного газа в муниципальных учреждениях муниципального образования | # куб.м | # Показатель определяется на основании данных приборов учета природного газа | # Сведения МУ | # ОЖКХ |
| # 97 | # Объем потребления бензина в муниципальных учреждениях муниципального образования | # л | # Показатель определяется на основании путевых листов при наличии транспортных средств | # Сведения МУ | # ОЖКХ |
| # 98 | # Объем потребления дизельного топлива в муниципальных учреждениях муниципального образования | # л | # Показатель определяется на основании путевых листов при наличии транспортных средств | # Сведения МУ | # ОЖКХ |
| # 99 | # Объем потребления твердого топлива (угля) в муниципальных учреждениях муниципального образования | # тонн | # Метод простого пересчета | # Данные МУ | # ОЖКХ |
| # 100 | # Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | # % | # Показатель (Дмкд класс) определяется из площади МКД, расположенных на территории МО, имеющих класс ЭЭ "В" и выше (кв.м) и общей площади МКД, расположенных на территории МО (кв.м). Определяется по формуле: Дмкд класс = (Пмкад класс/Пмкд общая) х 100%, где: Пмкад класс - площадь МКД, расположенных на территории МО, имеющих класс ЭЭ "В" и выше; Пмкд общая - общяа площадь МКД, расположенных на территории МО. | # Сведения УО | # ОЖКХ |
| # 101 | # Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | # Гкал/ кв.м | # Показатель (Умкд тэ) определяется из объема потребления ТЭ в МКД, расположенных на территории МО (Гкал) и общей площади МКД, расположенных на территории МО (кв.м). Определяется по формуле: Умкд тэ = Опмкд тэ/Пмкд общая, где: Опмкд тэ - объем потребления ТЭ в МКД, расположенных на территории МО, Пмкд общая - общая площадь МКД, расположенных на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 102 | # Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | # кВт.ч/ кв.м | # Показатель (Умкд ээ) определяется из объема потребления ЭЭ в МКД, расположенных на территории МО (кВт.ч) и общей площади МКД, расположенных на территории МО (кв.м). Определяется по формуле: Умкд ээ = ОПмкд ээ/Пмкд общая, где: ОПмкд ээ - объем потребления ЭЭ в МКД, расположенных на территории МО, Пмкд общая - общая площадь МКД, расположенных на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 103 | # Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | # куб.м/ чел. | # Показатель (Умкд хвс) определяется из объема потребления ХВС в МКД, расположенных на территории МО (куб.м) и общей площади МКД, расположенных на территории МО (кв.м). Определяется по формуле: Умкд хвс = ОПмкд хвс/Пмкд общая, где: ОПмкд хвс - объем потребления ХВС в МКД, расположенных на территории МО, Пмкд общая - общая площадь МКД, расположенных на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 104 | # Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (в расчете на 1 жителя) | # куб.м/ чел. | # Показатель (Умкд гвс) определяется из объема потребления ГВС в МКД, расположенных на территории МО (куб.м) и общей площади МКД, расположенных на территории МО (кв.м). Определяется по формуле: Умкд гвс = ОПмкд гвс/Пмкд общая, где: ОПмкд гвс - объем потребления ГВС в МКД, расположенных на территории МО, Пмкд общая - общая площадь МКД, расположенных на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 105 | # Энергоемкость промышленного производства для производства первого вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | # тут/ед. продукции | # Показатель (Эпромышленность эр 1-го) определяется из объема потребления ЭР в сфере промышленного производства 1-го вида продукции, работ (услуг) (т.у.т) и объема производства 1-го вида продукции, работ (услуг) (ед. продукции). Определяется по формуле: Эпромышленность эр1-го вида = Опотребление 1-го вида/О производство 1-го вида, где: Опотребление 1-го вида - объем потребления ЭР в сфере промышленного производства для производства 1-го вида продукции, работ (услуг), состаляющих основную долю потребленияЭР на территории МО, Опроизводство эр1-го вида - объем производства 1-го вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долюпотребления ЭР на территории МО в сфере промышленного производства. | # Данные промышленных предприятий | # ОЖКХ |
| # 106 | # Энергоемкость промышленного производства для производства второго вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | # тут/ед. продукции | # Показатель (Эпромышленность эр 2-го) определяется из объема потребления ЭР в сфере промышленного производства 2-го вида продукции, работ (услуг) (т.у.т) и объема производства 2-го вида продукции, работ (услуг) (ед. продукции). Определяется по формуле: Эпромышленность эр2-го вида = Опотребление 2-го вида/О производство 2-го вида, где: Опотребление 2-го вида - объем потребления ЭР в сфере промышленного производства для производства 2-го вида продукции, работ (услуг), состаляющих основную долю потребленияЭР на территории МО, Опроизводство эр2-го вида - объем производства 2-го вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долюпотребления ЭР на территории МО в сфере промышленного производства. | # Данные промышленных предприятий | # ОЖКХ |
| # 107 | # Энергоемкость промышленного производства для производства третьего вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | # тут/ед. продукции | # Показатель (Эпромышленность эр 3-го) определяется из объема потребления ЭР в сфере промышленного производства 3-го вида продукции, работ (услуг) (т.у.т) и объема производства 3-го вида продукции, работ (услуг) (ед. продукции). Определяется по формуле: Эпромышленность эр3-го вида = Опотребление 3-го вида/О производство 3-го вида, где: Опотребление 3-го вида - объем потребления ЭР в сфере промышленного производства для производства 3-го вида продукции, работ (услуг), состаляющих основную долю потребленияЭР на территории МО, Опроизводство эр3-го вида - объем производства 3-го вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долюпотребления ЭР на территории МО в сфере промышленного производства. | # Данные промышленных предприятий | # ОЖКХ |
| # 108 | # Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | # гут/кВт.ч | # Показатель (Утэс ээ) определяется из объема потребления топлива ЭЭ (т.у.т) и объемом отпущенной ЭЭ тепловыми электростанциями (млн.кВт.ч). Определяется по формуле: Утэс ээ = ОПтэс ээ/Отэс ээ, где: ОПтэс ээ - объем потребления тлоплива на отпущенную электрическую энергию тепловыми электростанциями на территории МО, Отэс ээ - объем отпущенной ЭЭ тепловыми электростанциями на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 109 | # Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования | # тут/ млн.Гкал | # Показатель (Утэс тэ) определяется из объема потребления топлива ЭЭ (т.у.т) и объемом отпущенной ТЭ тепловыми электростанциями (тыс.Гкал). Рассчитывается по формуле: Утэс тэ = ОПтэс тэ/Отэс тэ, где: ОПтэс тэ - объем потребления тлоплива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанциями на территории МО, Отэс тэ - объем отпущенной ТЭ с коллекторов тепловых электростанциями на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 110 | # Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования | # тут/ тыс.Гкал | # Показатель (Укот тэ) определяется из объема потребления топлива на отпущенную с коллекторов котельноых в ТС ТЭ (т.у.т) и объемом отпущеннойс коллекторов котельных в ТС ТЭ (тыс.Гкал). Рассчитывается по формуле: Укот тэ = ОПкот тэ/Окот тэ, где: ОПкот тэ - объем потребления тлоплива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных в тепловую сеть на территории МО, Окот тэ - объем отпущенной с коллекторов котельных в тепловую сеть ТЭ на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 111 | # Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Дпотери ээ) определяется из объема потерь ЭЭ при ее передчае (млн.кВт.ч) и общим объемом переданной ЭЭ на территории МО (млн.кВт.ч). Рассчитывается по формуле: Дпотери ээ = (Опотери ээ/Общий ээ) х 100%, где: Опотери ээ - объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям на территории МО; Ообщий ээ - общий объем переданной ЭЭ по распределительным сетям на территории субъекта РФ. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 112 | # Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Дпотери тэ) определяется из объема потерь ТЭ при ее передчае (тыс.Гкал) и общим объемом переданной ТЭ на территории МО (тыс. Гкал). Рассчитывается по формуле: Дпотери тэ = (Опотери тэ/Общий тэ) х 100%, где: Опотери тэ - объем потерь ТЭ при ее передаче на территории МО; Ообщий тэ - общий объем переданной ТЭ по распределительным сетям на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 113 | # Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | # % | # Показатель (Досвещение эф) определяется из количества энергоэффективных источников света всистемах уличного освещения (единиц) и общего количества источников света на территории МО (единиц). Рассчитывается по формуле: Досвещение эф = (Косвещение эф/Косвещение общее) х 100%, где: Косвещение эф - количество энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории МО; Косвещение общее - общее количество источников света в системах уличного освещения на территории МО. | # РГИС Энергоэффективность (для расчета используются данные форм 16, 17) | # ОЖКХ |
| # 114 | # Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | # единиц | # Метод простого пересчета | # Данные организаций | # ОЖКХ |
| # 115 | # Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | # единиц | # Метод простого пересчета | # Данные организаций | # ОЖКХ |
| # 116 | # Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрованных на территории муниципального образования | # единиц | # Метод простого пересчета | # Данные организаций | # ОЖКХ |
| # 117 | # Количество электромобилей легковых с автономным источником питания, зарегистрованных на территории муниципального образования | # единиц | # Метод простого пересчета | # Данные организаций | # ОЖКХ |
| # 118 | # Количество транспортных средств с автономным источником питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрованных на территории муниципального образования | # единиц | # Метод простого пересчета | # Данные организаций | # ОЖКХ |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" |  |  |  |  |  |
| # 119 | # Кол-во реализованных проектов | # объект | # Метод простого пересчета | # Соглашение с комитетом по МСУ и ММО | # ОВБиДХ, ОКС |
| Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" |  |  |  |  |  |
| ## 120 | ## Кол-во отремонтированных жилых квартир | ## ед. | ## Показатель формируется из количества претендентов получения ЕДВ на проведение капитального ремонта жилого дома и ЕДВ на проведение текущего ремонта квартиры Рассчитывается по формуле: К пр. = Кпр.тек.год где: К пр. – претендентов получения ЕДВ на проведение капитального ремонта жилого дома и ЕДВ на проведение текущего ремонта квартиры, ед. Кпр.тек.год – претендентов получения ЕДВ на проведение капитального ремонта жилого дома и ЕДВ на проведение текущего ремонта квартиры в текущем году, ед. | ## Областной закон от 13.10.2014 № 62-оз , постановление ПЛО от 11.02.2015 № 24, НПА СГО | ## ОЖКХ |

## Приложение 3

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2014-2030 гг. | ОВБиДХ | 2014-2021 | 4 186 738,20195 | 139 392,19779 | 799 738,18546 | 3 245 807,81870 | 1 800,00000 |
|  |  |  | 2022 | 1 014 588,72657 | 12 024,81840 | 327 801,40162 | 674 762,50655 | 0,00000 |
|  |  |  | 2023 | 857 483,80678 | 101 594,00000 | 102 376,62074 | 653 513,18604 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 1 285 662,85722 | 104 188,30000 | 169 024,81707 | 1 012 449,74015 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 1 473 167,60347 | 83 587,10467 | 101 781,95397 | 1 287 798,54483 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 1 304 850,11191 | 105 070,50000 | 112 746,18518 | 1 087 033,42673 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 1 211 092,26878 | 0,00000 | 237 254,29884 | 973 837,96994 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 1 267 856,55678 | 0,00000 | 250 777,71945 | 1 017 078,83733 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 843 940,76693 | 0,00000 | 0,00000 | 843 940,76693 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 851 904,21693 | 0,00000 | 0,00000 | 851 904,21693 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 14 297 285,11732 | 545 856,92086 | 2 101 501,18233 | 11 648 127,01413 | 1 800,00000 |
| Расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Городское хозяйство" за период с 2014 г. по 2022 г., | ОВБиДХ | 2014-2021 | 4 186 738,20195 | 139 392,19779 | 799 738,18546 | 3 245 807,81870 | 1 800,00000 |
|  |  |  | 2022 | 1 014 588,72657 | 12 024,81840 | 327 801,40162 | 674 762,50655 | 0,00000 |
|  | # в т.ч. в разрезе подпрограмм: | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
| # 1 | # Подпрограмма 1 Содержание территорий общего пользования | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 1 898 555,91040 | # 0,00000 | # 142 797,19095 | # 1 755 758,71945 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 413 470,86993 | # 0,00000 | # 123 766,22377 | # 289 704,64616 | # 0,00000 |
| # 2 | # Подпрограмма 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 106 948,41471 | # 0,00000 | # 4 390,80608 | # 102 557,60863 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 36 691,07063 | # 0,00000 | # 8 652,51630 | # 28 038,55433 | # 0,00000 |
| # 3 | # Подпрограмма 3 Обращение с отходами | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 159 943,06068 | # 610,87500 | # 25 238,04250 | # 134 094,14318 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 23 519,73811 | # 0,00000 | # 3 556,79952 | # 19 962,93859 | # 0,00000 |
| # 4 | # Подпрограмма 4 Содержание системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 89 722,44771 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 89 722,44771 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 14 424,08938 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 14 424,08938 | # 0,00000 |
| # 5 | # Подпрограмма 5 Содержание и уход за зелеными насаждениями | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 168 402,88202 | # 0,00000 | # 1 745,09830 | # 166 657,78372 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 56 433,70212 | # 0,00000 | # 4 194,31663 | # 52 239,38549 | # 0,00000 |
| # 6 | # Подпрограмма 6 Развитие градостроительной деятельности на территории СГО | # КАГиЗ | # 2014-2021 | # 161 827,38386 | # 0,00000 | # 19 000,00000 | # 142 827,38386 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 23 667,68985 | # 0,00000 | # 1 013,00000 | # 22 654,68985 | # 0,00000 |
| # 7 | # Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | # ОЖКХ | # 2014-2021 | # 410 245,85684 | # 0,00000 | # 137 536,49850 | # 272 709,35834 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 56 319,69678 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 56 319,69678 | # 0,00000 |
| # 8 | # Подпрограмма 8 Организация мероприятий по охране окружающей среды | # ОПиЭБ | # 2014-2021 | # 11 051,52112 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 11 051,52112 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 2 993,32184 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 993,32184 | # 0,00000 |
| # 9 | # Подпрограмма 9 Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | # ОЭР | # 2014-2021 | # 33 323,57800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 33 323,57800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 1 137,22900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 137,22900 | # 0,00000 |
| # А | # Подпрограмма А Строительство объектов городского хозяйства | # ОКС | # 2014-2021 | # 834 734,41944 | # 0,00000 | # 329 472,71192 | # 503 461,70752 | # 1 800,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 290 715,46638 | # 0,00000 | # 132 372,76380 | # 158 342,70258 | # 0,00000 |
| # Б | # Подпрограмма Б Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории СГО | # ОЭР | # 2014-2021 | # 5 247,32017 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 247,32017 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 6 853,78755 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 853,78755 | # 0,00000 |
| # В | # Подпрограмма В Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | # ОКС | # 2014-2021 | # 306 735,40700 | # 138 781,32279 | # 139 557,83721 | # 28 396,24700 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 88 362,06500 | # 12 024,81840 | # 54 245,78160 | # 22 091,46500 | # 0,00000 |
| Расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" | ОВБиДХ | 2023 | 383 160,63732 | 101 594,00000 | 102 233,62074 | 179 333,01658 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 594 168,80427 | 104 188,30000 | 158 428,31268 | 331 552,19159 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 579 898,79893 | 83 587,10467 | 94 888,04990 | 401 423,64436 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 498 122,77037 | 105 070,50000 | 110 896,18518 | 282 156,08519 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 508 982,29568 | 0,00000 | 235 474,29884 | 273 507,99684 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 462 570,67985 | 0,00000 | 249 033,71945 | 213 536,96040 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 54 375,19800 | 0,00000 | 0,00000 | 54 375,19800 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 62 338,64800 | 0,00000 | 0,00000 | 62 338,64800 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 3 143 617,83242 | 394 439,90467 | 950 954,18679 | 1 798 223,74096 | 0,00000 |
|  | в т.ч. в разрезе мероприятий: | х | х | х | х | х | х | х |
| Проекты, реализованные в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Федеральный проект "Жилье и городская среда" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 152 921,45500 | # 101 594,00000 | # 34 406,00000 | # 16 921,45500 | # 0,00000 |
| # 2 | # Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 32 047,30181 | # 0,00000 | # 24 676,42074 | # 7 370,88107 | # 0,00000 |
| # 3 | # Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 4 092,46800 | # 0,00000 | # 3 151,20000 | # 941,26800 | # 0,00000 |
| # 4 | # Федеральный (региональный) проект "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | # ОКС | # 2023 | # 46 512,00000 | # 0,00000 | # 40 000,00000 | # 6 512,00000 | # 0,00000 |
| # 5 | # Инициативный проект "Я планирую бюджет" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 4 096,59568 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 096,59568 | # 0,00000 |
| # 6 | # Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | # КАГиЗ | # 2023 | # 4 152,60920 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 152,60920 | # 0,00000 |
| # 7 | # Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | # ОЖКХ | # 2023 | # 1 587,62334 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 587,62334 | # 0,00000 |
| # 8 | # Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | # ОЖКХ | # 2023 | # 36 071,22000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 36 071,22000 | # 0,00000 |
| # 9 | # Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | # ОКС (для ОПиЭБ) | # 2023 | # 237,49891 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 237,49891 | # 0,00000 |
| # 10 | # Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | # ОКС | # 2023 | # 101 441,86538 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 101 441,86538 | # 0,00000 |
| Проекты, реализуемые с 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | УСиБ, ОКС | 2024 | 163 499,08358 | 104 188,30000 | 36 579,70000 | 22 731,08358 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 145 799,54510 | 83 587,10467 | 14 365,34448 | 47 847,09595 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 242 415,98465 | 105 070,50000 | 78 048,35246 | 59 297,13219 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 81 628,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 81 628,57000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 62 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 22 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 000,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 739 343,18333 | 292 845,90467 | 128 993,39694 | 317 503,88172 | 0,00000 |
| # 1.1 | # Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | # УСиБ, ОКС | # 2024 | # 133 500,00000 | # 98 705,50000 | # 24 062,50000 | # 10 732,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 110 153,63721 | # 77 883,10000 | # 805,57113 | # 31 464,96608 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 206 479,56008 | # 99 502,50000 | # 63 616,35246 | # 43 360,70762 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 81 628,57000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 81 628,57000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 40 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 40 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 571 761,76729 | # 276 091,10000 | # 88 484,42359 | # 207 186,24370 | # 0,00000 |
| # 1.2 | # Реализация программ формирования современной городской среды | # УСиБ, ОКС | # 2024 | # 29 999,08358 | # 5 482,80000 | # 12 517,20000 | # 11 999,08358 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 35 645,90789 | # 5 704,00467 | # 13 559,77335 | # 16 382,12987 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 35 936,42457 | # 5 568,00000 | # 14 432,00000 | # 15 936,42457 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 22 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 22 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 22 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 22 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 22 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 22 000,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 167 581,41604 | # 16 754,80467 | # 40 508,97335 | # 110 317,63802 | # 0,00000 |
| 2 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | ОВБиДХ, ОКС | 2024 | 34 896,27579 | 0,00000 | 34 547,31268 | 348,96311 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 99 955,19897 | 0,00000 | 69 178,77022 | 30 776,42875 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 58 540,30000 | 0,00000 | 14 650,30000 | 43 890,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 217 391,77476 | 0,00000 | 118 376,38290 | 99 015,39186 | 0,00000 |
| # 2.1 | # Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ОКС | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 31 890,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 31 890,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 31 890,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 31 890,00000 | # 0,00000 |
| # 2.2 | # Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | # ОВБиДХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| # 2.3 | # Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | # ОВБиДХ | # 2024 | # 34 896,27579 | # 0,00000 | # 34 547,31268 | # 348,96311 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 81 496,82397 | # 0,00000 | # 54 412,07022 | # 27 084,75375 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 116 393,09976 | # 0,00000 | # 88 959,38290 | # 27 433,71686 | # 0,00000 |
| # 2.4 | # Капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ОВБиДХ, ОКС | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 18 458,37500 | # 0,00000 | # 14 766,70000 | # 3 691,67500 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 26 650,30000 | # 0,00000 | # 14 650,30000 | # 12 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 12 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 12 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 12 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 12 000,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 69 108,67500 | # 0,00000 | # 29 417,00000 | # 39 691,67500 | # 0,00000 |
| # 2.5 | # Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | # ОВБиДХ, ОКС | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 3 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | ОВБиДХ и ОКС | 2024 | 9 607,01106 | 0,00000 | 7 301,30000 | 2 305,71106 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 9 607,01106 | 0,00000 | 7 301,30000 | 2 305,71106 | 0,00000 |
| # 3.1 | # Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ОВБиДХ и ОКС | # 2024 | # 9 607,01106 | # 0,00000 | # 7 301,30000 | # 2 305,71106 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 9 607,01106 | # 0,00000 | # 7 301,30000 | # 2 305,71106 | # 0,00000 |
| # 3.2 | # Ремонт и модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ОВБиДХ и ОКС | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | ОКС | 2024 | 93 023,25600 | 0,00000 | 80 000,00000 | 13 023,25600 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 109 110,43784 | 0,00000 | 80 522,70542 | 28 587,73242 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 6 792,36396 | 0,00000 | 0,00000 | 6 792,36396 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 24 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 000,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 232 926,05780 | 0,00000 | 160 522,70542 | 72 403,35238 | 0,00000 |
| # 4.1 | # Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | # ОКС | # 2024 | # 93 023,25600 | # 0,00000 | # 80 000,00000 | # 13 023,25600 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 109 110,43784 | # 0,00000 | # 80 522,70542 | # 28 587,73242 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 6 792,36396 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 792,36396 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 24 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 24 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 232 926,05780 | # 0,00000 | # 160 522,70542 | # 72 403,35238 | # 0,00000 |
| 5 | Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 20 553,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 553,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 20 553,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 553,00000 | 0,00000 |
| # 5.1 | # Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 20 553,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 20 553,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 20 553,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 20 553,00000 | # 0,00000 |
| # 5.2 | # Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 6 | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | ОЖКХ | 2026 | 32 847,83272 | 0,00000 | 32 847,83272 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 207 869,46062 | 0,00000 | 166 295,52862 | 41 573,93200 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 285 833,60185 | 0,00000 | 234 383,41945 | 51 450,18240 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 526 550,89519 | 0,00000 | 433 526,78079 | 93 024,11440 | 0,00000 |
| # 6.1 | # Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # ОЖКХ | # 2026 | # 32 847,83272 | # 0,00000 | # 32 847,83272 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 207 869,46062 | # 0,00000 | # 166 295,52862 | # 41 573,93200 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 285 833,60185 | # 0,00000 | # 234 383,41945 | # 51 450,18240 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 526 550,89519 | # 0,00000 | # 433 526,78079 | # 93 024,11440 | # 0,00000 |
| # 6.2 | # Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # ОЖКХ | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 7 | Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" | ОВБиДХ и ОКС | 2024 | 8 862,81436 | 0,00000 | 0,00000 | 8 862,81436 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 5 015,15080 | 0,00000 | 0,00000 | 5 015,15080 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 1 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 650,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 15 527,96516 | 0,00000 | 0,00000 | 15 527,96516 | 0,00000 |
| # 7.1 | # Строительство объектов благоустройства | # ОКС | # 2024 | # 3 055,35876 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 055,35876 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 3 055,35876 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 055,35876 | # 0,00000 |
| # 7.2 | # Содержание и ремонт объектов благоустройства | # ОВБиДХ | # 2024 | # 5 807,45560 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 807,45560 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 5 015,15080 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 015,15080 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 1 650,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 650,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 12 472,60640 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 12 472,60640 | # 0,00000 |
| 8 | Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | 2024 | 7 252,37778 | 0,00000 | 0,00000 | 7 252,37778 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 3 304,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 304,87500 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 2 299,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 299,75000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 5 607,75900 | 0,00000 | 0,00000 | 5 607,75900 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 5 808,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 5 808,06800 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 5 808,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 5 808,06800 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 5 808,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 5 808,06800 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 35 888,96578 | 0,00000 | 0,00000 | 35 888,96578 | 0,00000 |
| # 8.1 | # Выполнение проектно-изыскательских работ | # КАГиЗ | # 2024 | # 7 252,37778 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 252,37778 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 304,87500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 304,87500 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 2 299,75000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 299,75000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 5 607,75900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 607,75900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 5 808,06800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 808,06800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 5 808,06800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 808,06800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 5 808,06800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 808,06800 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 35 888,96578 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 35 888,96578 | # 0,00000 |
| 9 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | 2024 | 18 812,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 66 205,85534 | 0,00000 | 0,00000 | 66 205,85534 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 67 717,48339 | 0,00000 | 0,00000 | 67 717,48339 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 60 150,87709 | 0,00000 | 0,00000 | 60 150,87709 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 24 838,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 838,71000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 13 017,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 017,13000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 20 980,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 980,58000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 271 723,12582 | 0,00000 | 0,00000 | 271 723,12582 | 0,00000 |
| # 9.1 | # Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | # ОЖКХ | # 2024 | # 18 812,49000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 812,49000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 57 736,19791 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 57 736,19791 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 44 669,45000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 44 669,45000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 42 150,87709 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 42 150,87709 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 16 838,71000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 16 838,71000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 13 017,13000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 13 017,13000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 20 980,58000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 20 980,58000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 214 205,43500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 214 205,43500 | # 0,00000 |
| # 9.2 | # Расходы на обеспечение деятельности СМУП "Водоканал" по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 10 | # ОЖКХ | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 23 048,03339 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 23 048,03339 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 23 048,03339 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 23 048,03339 | # 0,00000 |
| # 9.3 | # Расходы на обеспечение деятельности СМУП «ТСП» по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | # ОЖКХ | # 2025 | # 1 764,39180 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 764,39180 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 764,39180 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 764,39180 | # 0,00000 |
| # 9.4 | # Возмещение затрат СМУП "ТСП" по выполнению ПИР, прохождению государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей | # ОЖКХ | # 2025 | # 6 705,26563 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 705,26563 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 18 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 8 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 32 705,26563 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 32 705,26563 | # 0,00000 |
| 10 | Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОКС (для ОПиЭБ) | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 10.1 | # Охрана и защита зон зеленых насаждений | # ОКС (для ОПиЭБ) | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 11 | Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ОКС | 2024 | 258 215,49570 | 0,00000 | 0,00000 | 258 215,49570 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 250 462,93485 | 0,00000 | 0,00000 | 250 462,93485 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 151 191,71961 | 0,00000 | 0,00000 | 151 191,71961 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 26 425,06604 | 0,00000 | 0,00000 | 26 425,06604 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 1 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 550,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 1 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 550,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 1 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 550,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 690 945,21620 | 0,00000 | 0,00000 | 690 945,21620 | 0,00000 |
| # 11.1 | # Строительство объектов коммунального хозяйства | # ОКС | # 2024 | # 7 576,30783 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 576,30783 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 7 600,63733 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 600,63733 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 24 925,06604 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 24 925,06604 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 40 102,01120 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 40 102,01120 | # 0,00000 |
| # 11.2 | # Строительство объектов благоустройства | # ОКС | # 2024 | # 241 332,48810 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 241 332,48810 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 180 867,43269 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 180 867,43269 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 50 495,11836 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 50 495,11836 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 472 695,03915 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 472 695,03915 | # 0,00000 |
| # 11.3 | # Строительство объектов городского хозяйства | # ОКС | # 2024 | # 78,77407 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 78,77407 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 17 812,54352 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 17 812,54352 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 56 246,67530 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 56 246,67530 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 1 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 1 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 1 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 000,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 1 000,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 000,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 78 137,99289 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 78 137,99289 | # 0,00000 |
| # 11.4 | # Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | # ОКС | # 2024 | # 1 044,00846 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 044,00846 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 21 394,60469 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 21 394,60469 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 7 203,01605 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 203,01605 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 29 641,62920 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 29 641,62920 | # 0,00000 |
| # 11.5 | # Строительство объекта "Крытая Ледовая арена" | # ОКС | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 5 410,86957 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 410,86957 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 9 832,12110 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 832,12110 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 15 242,99067 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 15 242,99067 | # 0,00000 |
| # 11.6 | # Строительство объектов дорожного хозяйства | # ОКС | # 2024 | # 8 183,91724 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 183,91724 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 17 376,84705 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 17 376,84705 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 27 414,78880 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 27 414,78880 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 500,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 500,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 550,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 550,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 550,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 550,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 550,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 550,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 55 125,55309 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 55 125,55309 | # 0,00000 |
| 12 | Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 12.1 | # Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" | ОВБиДХ | 2023 | 474 323,16946 | 0,00000 | 143,00000 | 474 180,16946 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 691 494,05295 | 0,00000 | 10 596,50439 | 680 897,54856 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 893 268,80454 | 0,00000 | 6 893,90407 | 886 374,90047 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 806 727,34154 | 0,00000 | 1 850,00000 | 804 877,34154 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 702 109,97310 | 0,00000 | 1 780,00000 | 700 329,97310 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 805 285,87693 | 0,00000 | 1 744,00000 | 803 541,87693 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 789 565,56893 | 0,00000 | 0,00000 | 789 565,56893 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 789 565,56893 | 0,00000 | 0,00000 | 789 565,56893 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 5 952 340,35638 | 0,00000 | 23 007,40846 | 5 929 332,94792 | 0,00000 |
|  | в т.ч. в разрезе мероприятий: | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБиДХ | 2023 | 269 711,53815 | 0,00000 | 0,00000 | 269 711,53815 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 469 368,09049 | 0,00000 | 0,00000 | 469 368,09049 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 635 511,52458 | 0,00000 | 0,00000 | 635 511,52458 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 461 899,16384 | 0,00000 | 0,00000 | 461 899,16384 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 406 284,72837 | 0,00000 | 0,00000 | 406 284,72837 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 503 985,11650 | 0,00000 | 0,00000 | 503 985,11650 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 503 985,11650 | 0,00000 | 0,00000 | 503 985,11650 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 503 985,11650 | 0,00000 | 0,00000 | 503 985,11650 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 3 754 730,39493 | 0,00000 | 0,00000 | 3 754 730,39493 | 0,00000 |
| # 1.1 | # Обеспечение санитарного содержания территорий мест массового отдыха вдоль побережья Финского залива |  | # 2026 | # 7 138,29430 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 138,29430 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 7 193,49700 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 193,49700 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 7 250,90800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 250,90800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 7 250,90800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 250,90800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 7 250,90800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 250,90800 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 36 084,51530 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 36 084,51530 | # 0,00000 |
| # 1.2 | # Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | # ОВБиДХ | # 2023 | # 163 336,88296 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 163 336,88296 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 209 420,24706 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 209 420,24706 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 285 768,35831 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 285 768,35831 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 282 031,37120 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 282 031,37120 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 284 913,58900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 284 913,58900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 287 126,50900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 287 126,50900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 287 126,50900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 287 126,50900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 287 126,50900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 287 126,50900 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 2 086 849,97553 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 086 849,97553 | # 0,00000 |
| # 1.3 | # Ремонт улично-дорожной сети | # ОВБиДХ | # 2023 | # 46 386,80324 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 46 386,80324 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 200 444,01886 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 200 444,01886 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 273 331,73808 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 273 331,73808 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 85 230,28566 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 85 230,28566 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 42 698,24525 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 42 698,24525 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 137 939,52400 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 137 939,52400 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 137 939,52400 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 137 939,52400 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 137 939,52400 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 137 939,52400 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 061 909,66309 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 061 909,66309 | # 0,00000 |
| # 1.4 | # Обеспечение безопасности дорожного движения | # ОВБиДХ | # 2023 | # 59 987,85195 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 59 987,85195 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 59 503,82457 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 59 503,82457 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 76 411,42819 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 76 411,42819 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 87 499,21268 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 87 499,21268 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 71 479,39712 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 71 479,39712 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 71 668,17550 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 71 668,17550 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 71 668,17550 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 71 668,17550 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 71 668,17550 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 71 668,17550 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 569 886,24101 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 569 886,24101 | # 0,00000 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБиДХ | 2023 | 30 337,65518 | 0,00000 | 0,00000 | 30 337,65518 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 34 284,44632 | 0,00000 | 0,00000 | 34 284,44632 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 37 953,94282 | 0,00000 | 0,00000 | 37 953,94282 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 38 123,02436 | 0,00000 | 0,00000 | 38 123,02436 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 18 670,82500 | 0,00000 | 0,00000 | 18 670,82500 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 19 322,16220 | 0,00000 | 0,00000 | 19 322,16220 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 19 322,16220 | 0,00000 | 0,00000 | 19 322,16220 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 19 322,16220 | 0,00000 | 0,00000 | 19 322,16220 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 217 336,38028 | 0,00000 | 0,00000 | 217 336,38028 | 0,00000 |
| # 2.1 | # Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | # ОВБиДХ | # 2023 | # 30 337,65518 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 30 337,65518 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 34 284,44632 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 34 284,44632 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 37 953,94282 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 37 953,94282 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 38 123,02436 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 38 123,02436 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 18 670,82500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 670,82500 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 19 322,16220 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 19 322,16220 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 19 322,16220 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 19 322,16220 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 19 322,16220 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 19 322,16220 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 217 336,38028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 217 336,38028 | # 0,00000 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБиДХ | 2023 | 22 781,21393 | 0,00000 | 0,00000 | 22 781,21393 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 30 295,62489 | 0,00000 | 0,00000 | 30 295,62489 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 45 709,47698 | 0,00000 | 0,00000 | 45 709,47698 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 65 869,35748 | 0,00000 | 0,00000 | 65 869,35748 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 40 142,95200 | 0,00000 | 0,00000 | 40 142,95200 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 41 164,83100 | 0,00000 | 0,00000 | 41 164,83100 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 41 164,83100 | 0,00000 | 0,00000 | 41 164,83100 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 41 164,83100 | 0,00000 | 0,00000 | 41 164,83100 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 328 293,11828 | 0,00000 | 0,00000 | 328 293,11828 | 0,00000 |
| # 3.1 | # Обращение с отходами | # ОВБиДХ | # 2023 | # 22 781,21393 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 22 781,21393 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 30 295,62489 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 30 295,62489 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 45 709,47698 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 45 709,47698 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 65 869,35748 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 65 869,35748 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 40 142,95200 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 40 142,95200 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 41 164,83100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 41 164,83100 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 41 164,83100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 41 164,83100 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 41 164,83100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 41 164,83100 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 328 293,11828 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 328 293,11828 | # 0,00000 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | 2023 | 17 318,36014 | 0,00000 | 0,00000 | 17 318,36014 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 18 907,64042 | 0,00000 | 0,00000 | 18 907,64042 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 21 139,99856 | 0,00000 | 0,00000 | 21 139,99856 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 19 490,76144 | 0,00000 | 0,00000 | 19 490,76144 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 10 670,39190 | 0,00000 | 0,00000 | 10 670,39190 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 14 681,20757 | 0,00000 | 0,00000 | 14 681,20757 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 14 681,20757 | 0,00000 | 0,00000 | 14 681,20757 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 14 681,20757 | 0,00000 | 0,00000 | 14 681,20757 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 131 570,77517 | 0,00000 | 0,00000 | 131 570,77517 | 0,00000 |
| # 4.1 | # Содержание системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБиДХ | # 2023 | # 16 562,56081 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 16 562,56081 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 17 412,04490 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 17 412,04490 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 18 066,65657 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 066,65657 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 18 626,93396 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 626,93396 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 9 772,01132 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 772,01132 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 13 746,89177 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 13 746,89177 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 13 746,89177 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 13 746,89177 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 13 746,89177 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 13 746,89177 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 121 680,88287 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 121 680,88287 | # 0,00000 |
| # 4.2 | # Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБиДХ | # 2023 | # 755,79933 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 755,79933 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 495,59552 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 495,59552 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 073,34199 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 073,34199 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 863,82748 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 863,82748 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 898,38058 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 898,38058 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 934,31580 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 934,31580 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 934,31580 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 934,31580 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 934,31580 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 934,31580 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 9 889,89230 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 889,89230 | # 0,00000 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | 2023 | 45 279,31301 | 0,00000 | 0,00000 | 45 279,31301 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 57 791,23458 | 0,00000 | 0,00000 | 57 791,23458 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 70 840,29335 | 0,00000 | 0,00000 | 70 840,29335 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 63 281,08824 | 0,00000 | 0,00000 | 63 281,08824 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 71 241,25400 | 0,00000 | 0,00000 | 71 241,25400 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 72 324,45500 | 0,00000 | 0,00000 | 72 324,45500 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 72 324,45500 | 0,00000 | 0,00000 | 72 324,45500 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 72 324,45500 | 0,00000 | 0,00000 | 72 324,45500 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 525 406,54818 | 0,00000 | 0,00000 | 525 406,54818 | 0,00000 |
| # 5.1 | # Содержание и уход за зелеными насаждениями | # ОВБиДХ | # 2023 | # 45 279,31301 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 45 279,31301 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 57 791,23458 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 57 791,23458 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 70 840,29335 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 70 840,29335 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 63 281,08824 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 63 281,08824 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 71 241,25400 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 71 241,25400 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 72 324,45500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 72 324,45500 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 72 324,45500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 72 324,45500 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 72 324,45500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 72 324,45500 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 525 406,54818 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 525 406,54818 | # 0,00000 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | 2023 | 15 163,31513 | 0,00000 | 143,00000 | 15 020,31513 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 17 434,85918 | 0,00000 | 438,00000 | 16 996,85918 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 25 110,33201 | 0,00000 | 0,00000 | 25 110,33201 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 27 126,30062 | 0,00000 | 106,00000 | 27 020,30062 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 26 202,15300 | 0,00000 | 380,00000 | 25 822,15300 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 25 776,18900 | 0,00000 | 0,00000 | 25 776,18900 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 25 776,18900 | 0,00000 | 0,00000 | 25 776,18900 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 25 776,18900 | 0,00000 | 0,00000 | 25 776,18900 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 188 365,52694 | 0,00000 | 1 067,00000 | 187 298,52694 | 0,00000 |
| # 6.1 | # Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | # КАГиЗ | # 2023 | # 711,26679 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 711,26679 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 351,69067 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 351,69067 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 410,68029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 410,68029 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 270,25640 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 270,25640 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 157,86100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 157,86100 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 161,50000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 161,50000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 161,50000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 161,50000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 161,50000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 161,50000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 2 386,25515 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 386,25515 | # 0,00000 |
| # 6.2 | # Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | # КАГиЗ | # 2023 | # 14 266,33405 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 14 266,33405 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 16 506,85272 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 16 506,85272 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 24 699,65172 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 24 699,65172 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 26 721,86700 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 26 721,86700 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 25 569,29200 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 25 569,29200 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 25 614,68900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 25 614,68900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 25 614,68900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 25 614,68900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 25 614,68900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 25 614,68900 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 184 608,06449 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 184 608,06449 | # 0,00000 |
| # 6.3 | # Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование) | # КАГиЗ | # 2023 | # 185,71429 | # 0,00000 | # 143,00000 | # 42,71429 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 576,31579 | # 0,00000 | # 438,00000 | # 138,31579 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 134,17722 | # 0,00000 | # 106,00000 | # 28,17722 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 475,00000 | # 0,00000 | # 380,00000 | # 95,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 371,20730 | # 0,00000 | # 1 067,00000 | # 304,20730 | # 0,00000 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ, ОВБиДХ | 2023 | 47 348,81138 | 0,00000 | 0,00000 | 47 348,81138 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 31 833,96237 | 0,00000 | 7 097,30439 | 24 736,65798 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 14 993,53611 | 0,00000 | 1 525,70407 | 13 467,83204 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 19 859,23441 | 0,00000 | 0,00000 | 19 859,23441 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 26 517,53537 | 0,00000 | 0,00000 | 26 517,53537 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 24 078,11071 | 0,00000 | 0,00000 | 24 078,11071 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 10 101,80271 | 0,00000 | 0,00000 | 10 101,80271 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 10 101,80271 | 0,00000 | 0,00000 | 10 101,80271 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 184 834,79577 | 0,00000 | 8 623,00846 | 176 211,78731 | 0,00000 |
| # 7.1 | # Частичное возмещение затрат СМУП "Водоканал" по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # ОЖКХ | # 2023 | # 8 183,51917 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 183,51917 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 6 546,60000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 546,60000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 751,07000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 751,07000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 3 998,56900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 998,56900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 4 384,31115 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 384,31115 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 4 559,68360 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 559,68360 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 4 559,68360 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 559,68360 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 4 559,68360 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 559,68360 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 40 543,12012 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 40 543,12012 | # 0,00000 |
| # 7.2 | # Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | # ОВБиДХ | # 2023 | # 34 879,41676 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 34 879,41676 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 4 500,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 500,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 9 600,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 600,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 6 400,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 400,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 55 379,41676 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 55 379,41676 | # 0,00000 |
| # 7.3 | # Доставка питьевой воды в бывшие деревни | # ОЖКХ | # 2023 | # 2 040,48000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 040,48000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 3 204,03000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 204,03000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 332,18840 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 332,18840 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 4 082,99712 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 082,99712 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 4 017,86940 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 017,86940 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 4 151,96900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 151,96900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 4 151,96900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 151,96900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 4 151,96900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 151,96900 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 29 133,47192 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 29 133,47192 | # 0,00000 |
| # 7.4 | # Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # 2023 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 793,80000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 793,80000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 846,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 846,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 870,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 870,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 1 442,21982 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 442,21982 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 1 390,15011 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 390,15011 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 1 390,15011 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 390,15011 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 1 390,15011 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 390,15011 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 9 122,47015 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 122,47015 | # 0,00000 |
| # 7.5 | # Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | # ОЖКХ | # 2023 | # 2 245,39545 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 245,39545 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 612,41561 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 612,41561 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 2 943,21600 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 943,21600 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 6 407,66829 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 407,66829 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 7 073,13500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 073,13500 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 7 576,30800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 576,30800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 27 858,13835 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 27 858,13835 | # 0,00000 |
| # 7.6 | # Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # 2023 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 209,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 209,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 209,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 209,00000 | # 0,00000 |
| # 7.7 | # Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) (софинансирование) | # ОВБиДХ | # 2024 | # 18 677,11676 | # 0,00000 | # 7 097,30439 | # 11 579,81237 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 912,06171 | # 0,00000 | # 1 525,70407 | # 2 386,35764 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 22 589,17847 | # 0,00000 | # 8 623,00846 | # 13 966,17001 | # 0,00000 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | 2023 | 675,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 675,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 1 275,03500 | 0,00000 | 0,00000 | 1 275,03500 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 925,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 925,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 825,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 825,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 825,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 825,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 825,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 6 850,03500 | 0,00000 | 0,00000 | 6 850,03500 | 0,00000 |
| # 8.1 | # Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | # ОПиЭБ | # 2023 | # 675,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 675,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 675,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 675,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 1 275,03500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 275,03500 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 925,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 925,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 825,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 825,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 825,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 825,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 825,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 825,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 825,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 825,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 6 850,03500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 850,03500 | # 0,00000 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | 2023 | 1 198,74900 | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,74900 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 1 313,04200 | 0,00000 | 0,00000 | 1 313,04200 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 1 625,65750 | 0,00000 | 0,00000 | 1 625,65750 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 1 648,22100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,22100 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 1 670,18800 | 0,00000 | 0,00000 | 1 670,18800 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 1 680,34100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 680,34100 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 1 680,34100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 680,34100 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 1 680,34100 | 0,00000 | 0,00000 | 1 680,34100 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 12 496,88050 | 0,00000 | 0,00000 | 12 496,88050 | 0,00000 |
| # 9.1 | # Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | # ОЭР | # 2023 | # 1 198,74900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 198,74900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 313,04200 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 313,04200 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 1 625,65750 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 625,65750 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 1 648,22100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 648,22100 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 1 670,18800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 670,18800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 1 680,34100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 680,34100 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 1 680,34100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 680,34100 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 1 680,34100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 680,34100 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 12 496,88050 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 12 496,88050 | # 0,00000 |
| Б | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | 2023 | 12 990,39601 | 0,00000 | 0,00000 | 12 990,39601 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 15 376,11969 | 0,00000 | 0,00000 | 15 376,11969 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 22 306,79753 | 0,00000 | 0,00000 | 22 306,79753 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 25 386,68615 | 0,00000 | 0,00000 | 25 386,68615 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 21 568,80100 | 0,00000 | 0,00000 | 21 568,80100 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 22 419,54436 | 0,00000 | 0,00000 | 22 419,54436 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 22 419,54436 | 0,00000 | 0,00000 | 22 419,54436 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 22 419,54436 | 0,00000 | 0,00000 | 22 419,54436 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 164 887,43346 | 0,00000 | 0,00000 | 164 887,43346 | 0,00000 |
| ## Б.1 | ## Расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ## ОЭР | ## 2023 | ## 565,23900 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 565,23900 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2024 | ## 587,84856 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 587,84856 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2025 | ## 607,00300 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 607,00300 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2026 | ## 620,86300 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 620,86300 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2027 | ## 645,69800 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 645,69800 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2028 | ## 671,52600 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 671,52600 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2029 | ## 671,52600 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 671,52600 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2030 | ## 671,52600 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 671,52600 | ## 0,00000 |
|  | ## Итого |  | ## ххх | ## 5 041,22956 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 5 041,22956 | ## 0,00000 |
| ## Б.2 | ## Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | ## ОЭР | ## 2023 | ## 7 652,11617 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 7 652,11617 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2024 | ## 10 241,27477 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 10 241,27477 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2025 | ## 12 296,19000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 12 296,19000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2026 | ## 13 357,49500 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 13 357,49500 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2027 | ## 13 622,23900 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 13 622,23900 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2028 | ## 14 167,12900 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 14 167,12900 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2029 | ## 14 167,12900 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 14 167,12900 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2030 | ## 14 167,12900 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 14 167,12900 | ## 0,00000 |
|  | ## Итого |  | ## ххх | ## 99 670,70194 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 99 670,70194 | ## 0,00000 |
| ## Б.3 | ## Оказание информационных услуг | ## ОЭР | ## 2023 | ## 253,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 253,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2024 | ## 300,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 300,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2025 | ## 300,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 300,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2026 | ## 300,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 300,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2027 | ## 300,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 300,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2028 | ## 300,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 300,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2029 | ## 300,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 300,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2030 | ## 300,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 300,00000 | ## 0,00000 |
|  | ## Итого |  | ## ххх | ## 2 353,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 2 353,00000 | ## 0,00000 |
| ## Б.4 | ## Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ## ОЭР | ## 2023 | ## 700,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 700,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2024 | ## 700,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 700,00000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2025 | ## 755,76804 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 755,76804 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2026 | ## 1 081,43880 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 081,43880 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2027 | ## 1 900,08000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 900,08000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2028 | ## 1 976,08000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 976,08000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2029 | ## 1 976,08000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 976,08000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2030 | ## 1 976,08000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 976,08000 | ## 0,00000 |
|  | ## Итого |  | ## ххх | ## 11 065,52684 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 11 065,52684 | ## 0,00000 |
| ## Б.5 | ## Мероприятия по охране общественных кладбищ | ## ОЭР | ## 2023 | ## 3 820,04083 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 3 820,04083 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2024 | ## 3 546,99635 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 3 546,99635 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2025 | ## 8 347,83648 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 8 347,83648 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2026 | ## 10 026,88933 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 10 026,88933 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2027 | ## 3 764,38400 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 3 764,38400 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2028 | ## 3 914,95936 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 3 914,95936 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2029 | ## 3 914,95936 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 3 914,95936 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2030 | ## 3 914,95936 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 3 914,95936 | ## 0,00000 |
|  | ## Итого |  | ## ххх | ## 41 251,02507 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 41 251,02507 | ## 0,00000 |
| ## Б.6 | ## Доставка тел умерших из внебольничных мест | ## ОЭР | ## 2023 | ## 0,00001 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00001 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2024 | ## 0,00001 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00001 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2025 | ## 0,00001 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00001 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2026 | ## 0,00002 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 0,00002 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2027 | ## 1 336,40000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 336,40000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2028 | ## 1 389,85000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 389,85000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2029 | ## 1 389,85000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 389,85000 | ## 0,00000 |
|  |  |  | ## 2030 | ## 1 389,85000 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 1 389,85000 | ## 0,00000 |
|  | ## Итого |  | ## ххх | ## 5 505,95005 | ## 0,00000 | ## 0,00000 | ## 5 505,95005 | ## 0,00000 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | 2023 | 11 518,81753 | 0,00000 | 0,00000 | 11 518,81753 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 10 186,13800 | 0,00000 | 0,00000 | 10 186,13800 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 10 581,03010 | 0,00000 | 0,00000 | 10 581,03010 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 14 588,96300 | 0,00000 | 0,00000 | 14 588,96300 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 11 488,36380 | 0,00000 | 0,00000 | 11 488,36380 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 11 761,12182 | 0,00000 | 0,00000 | 11 761,12182 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 11 761,12182 | 0,00000 | 0,00000 | 11 761,12182 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 11 761,12182 | 0,00000 | 0,00000 | 11 761,12182 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 93 646,67789 | 0,00000 | 0,00000 | 93 646,67789 | 0,00000 |
| # 10.1 | # Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | # ОЖКХ | # 2023 | # 426,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 426,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 123,97600 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 123,97600 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 264,85400 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 264,85400 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 482,95000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 482,95000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 187,29580 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 187,29580 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 2,08000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2,08000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 2,08000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2,08000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 2,08000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2,08000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 491,31580 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 491,31580 | # 0,00000 |
| # 10.2 | # Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | # ОЖКХ | # 2024 | # 536,76547 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 536,76547 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 824,57991 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 824,57991 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 361,34538 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 361,34538 | # 0,00000 |
| # 10.3 | # Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | # ОЖКХ | # 2023 | # 9 191,85547 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 191,85547 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 8 138,58873 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 138,58873 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 9 491,59619 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 491,59619 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 14 106,01300 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 14 106,01300 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 11 301,06800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 11 301,06800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 11 759,04182 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 11 759,04182 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 11 759,04182 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 11 759,04182 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 11 759,04182 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 11 759,04182 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 87 506,24685 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 87 506,24685 | # 0,00000 |
| # 10.4 | # Содержание бесхозяйных объектов | # ОЖКХ | # 2023 | # 1 900,96206 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 900,96206 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 386,80780 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 386,80780 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 3 287,76986 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 287,76986 | # 0,00000 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | ОВБиДХ, ОКС | 2024 | 4 027,89501 | 0,00000 | 3 061,20000 | 966,69501 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 3 877,18000 | 0,00000 | 3 024,20000 | 852,98000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 972,40266 | 0,00000 | 0,00000 | 972,40266 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 1 011,29877 | 0,00000 | 0,00000 | 1 011,29877 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 1 011,29877 | 0,00000 | 0,00000 | 1 011,29877 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 1 011,29877 | 0,00000 | 0,00000 | 1 011,29877 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 11 911,37398 | 0,00000 | 6 085,40000 | 5 825,97398 | 0,00000 |
| # 11.1 | # Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2024 | # 4 027,89501 | # 0,00000 | # 3 061,20000 | # 966,69501 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 4 027,89501 | # 0,00000 | # 3 061,20000 | # 966,69501 | # 0,00000 |
| # 11.2 | # Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2025 | # 3 877,18000 | # 0,00000 | # 3 024,20000 | # 852,98000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 972,40266 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 972,40266 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 1 011,29877 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 011,29877 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 1 011,29877 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 011,29877 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 1 011,29877 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 011,29877 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 7 883,47897 | # 0,00000 | # 3 024,20000 | # 4 859,27897 | # 0,00000 |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | ОЖКХ | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 2 344,00000 | 0,00000 | 2 344,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2026 | 1 744,00000 | 0,00000 | 1 744,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 1 400,00000 | 0,00000 | 1 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 1 744,00000 | 0,00000 | 1 744,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 7 232,00000 | 0,00000 | 7 232,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 12.1 | # Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 2 344,00000 | # 0,00000 | # 2 344,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2026 | # 1 744,00000 | # 0,00000 | # 1 744,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 1 400,00000 | # 0,00000 | # 1 400,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 1 744,00000 | # 0,00000 | # 1 744,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 7 232,00000 | # 0,00000 | # 7 232,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий "Управление строительства и благоустройства" | УСиБ | 2026 | 66 785,54100 | 0,00000 | 0,00000 | 66 785,54100 | 0,00000 |
|  |  |  | 2027 | 64 455,37800 | 0,00000 | 0,00000 | 64 455,37800 | 0,00000 |
|  |  |  | 2028 | 64 512,49900 | 0,00000 | 0,00000 | 64 512,49900 | 0,00000 |
|  |  |  | 2029 | 64 512,49900 | 0,00000 | 0,00000 | 64 512,49900 | 0,00000 |
|  |  |  | 2030 | 64 512,49900 | 0,00000 | 0,00000 | 64 512,49900 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 324 778,41600 | 0,00000 | 0,00000 | 324 778,41600 | 0,00000 |
| # 13.1 | # Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Управление строительства и благоустройства" | # УСиБ | # 2026 | # 66 785,54100 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 66 785,54100 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2027 | # 64 455,37800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 64 455,37800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2028 | # 64 512,49900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 64 512,49900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2029 | # 64 512,49900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 64 512,49900 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2030 | # 64 512,49900 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 64 512,49900 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 324 778,41600 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 324 778,41600 | # 0,00000 |

Приложение 4

Сведения о фактических расходах на реализацию

Муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет ЛО | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Городское хозяйство" на 2014-2030 гг. | ОВБиДХ | 2014-2021 | 4 186 738,20195 | 139 392,19779 | 799 738,18546 | 3 245 807,81870 | 1 800,00000 |
|  |  |  | 2022 | 933 807,96228 | 11 968,24401 | 345 220,06782 | 576 619,65045 | 0,00000 |
|  |  |  | 2023 | 781 615,66651 | 101 594,00000 | 61 598,43847 | 618 423,22804 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 1 215 618,54136 | 104 188,30000 | 127 827,99867 | 983 602,24269 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 1 420 198,49369 | 73 145,59436 | 99 611,17184 | 1 247 441,72749 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 8 537 978,86579 | 430 288,33616 | 1 433 995,86226 | 6 671 894,66737 | 1 800,00000 |
| Расходы на реализацию муниципальной программы до 2022 года включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа "Городское хозяйство" за период с 2014 г. по 2022 г., | ОВБиДХ | 2014-2021 | 4 186 738,20195 | 139 392,19779 | 799 738,18546 | 3 245 807,81870 | 1 800,00000 |
|  |  |  | 2022 | 933 807,96228 | 11 968,24401 | 345 220,06782 | 576 619,65045 | 0,00000 |
|  | # в т.ч. в разрезе подпрограмм: | # х | # х | # х | # х | # х | # х | # х |
| # 1 | # Подпрограмма 1 Содержание территорий общего пользования | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 1 898 555,91040 | # 0,00000 | # 142 797,19095 | # 1 755 758,71945 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 411 798,95785 | # 0,00000 | # 143 555,40069 | # 268 243,55716 | # 0,00000 |
| # 2 | # Подпрограмма 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 106 948,41471 | # 0,00000 | # 4 390,80608 | # 102 557,60863 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 34 576,46294 | # 0,00000 | # 8 644,82310 | # 25 931,63984 | # 0,00000 |
| # 3 | # Подпрограмма 3 Обращение с отходами | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 159 943,06068 | # 610,87500 | # 25 238,04250 | # 134 094,14318 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 23 519,73611 | # 0,00000 | # 3 556,79952 | # 19 962,93659 | # 0,00000 |
| # 4 | # Подпрограмма 4 Содержание системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 89 722,44771 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 89 722,44771 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 14 382,82967 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 14 382,82967 | # 0,00000 |
| # 5 | # Подпрограмма 5 Содержание и уход за зелеными насаждениями | # ОВБиДХ | # 2014-2021 | # 168 402,88202 | # 0,00000 | # 1 745,09830 | # 166 657,78372 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 56 433,70212 | # 0,00000 | # 4 194,31663 | # 52 239,38549 | # 0,00000 |
| # 6 | # Подпрограмма 6 Развитие градостроительной деятельности на территории СГО | # КАГиЗ | # 2014-2021 | # 161 827,38386 | # 0,00000 | # 19 000,00000 | # 142 827,38386 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 22 913,04123 | # 0,00000 | # 1 012,50000 | # 21 900,54123 | # 0,00000 |
| # 7 | # Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства | # ОЖКХ | # 2014-2021 | # 410 245,85684 | # 0,00000 | # 137 536,49850 | # 272 709,35834 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 26 984,85849 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 26 984,85849 | # 0,00000 |
| # 8 | # Подпрограмма 8 Организация мероприятий по охране окружающей среды | # ОПиЭБ | # 2014-2021 | # 11 051,52112 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 11 051,52112 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 2 993,32184 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 993,32184 | # 0,00000 |
| # 9 | # Подпрограмма 9 Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | # ОЭР | # 2014-2021 | # 33 323,57800 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 33 323,57800 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 1 125,76656 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 125,76656 | # 0,00000 |
| # А | # Подпрограмма А Строительство объектов городского хозяйства | # ОКС | # 2014-2021 | # 834 734,41944 | # 0,00000 | # 329 472,71192 | # 503 461,70752 | # 1 800,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 244 785,98066 | # 0,00000 | # 130 265,66194 | # 114 520,31872 | # 0,00000 |
| # Б | # Подпрограмма Б Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории СГО | # ОЭР | # 2014-2021 | # 5 247,32017 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 247,32017 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 6 346,96583 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 346,96583 | # 0,00000 |
| # В | # Подпрограмма В Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе | # ОКС | # 2014-2021 | # 306 735,40700 | # 138 781,32279 | # 139 557,83721 | # 28 396,24700 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2022 | # 87 946,33898 | # 11 968,24401 | # 53 990,56594 | # 21 987,52903 | # 0,00000 |
| Расходы на реализацию муниципальной программы с 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" | ОВБиДХ | 2023 | 308 234,04799 | 101 594,00000 | 61 456,31446 | 145 183,73353 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 530 220,50803 | 104 188,30000 | 117 239,71383 | 308 792,49420 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 1 374 836,21733 | 278 927,89436 | 271 457,84951 | 824 450,47346 | 0,00000 |
|  | в т.ч. в разрезе мероприятий: | х | х | х | х | х | х | х |
| Проекты, реализованные в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Федеральный проект "Жилье и городская среда" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 152 921,45500 | # 101 594,00000 | # 34 406,00000 | # 16 921,45500 | # 0,00000 |
| # 2 | # Федеральный (региональный) проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 31 037,81307 | # 0,00000 | # 23 899,11446 | # 7 138,69861 | # 0,00000 |
| # 3 | # Федеральный (региональный) проект "Социальная активность" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 4 092,46800 | # 0,00000 | # 3 151,20000 | # 941,26800 | # 0,00000 |
| # 4 | # Федеральный (региональный) проект "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | # ОКС | # 2023 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| # 5 | # Инициативный проект "Я планирую бюджет" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2023 | # 4 096,59568 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 096,59568 | # 0,00000 |
| # 6 | # Проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | # КАГиЗ | # 2023 | # 3 658,44944 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 658,44944 | # 0,00000 |
| # 7 | # Проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | # ОЖКХ | # 2023 | # 1 587,62334 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 587,62334 | # 0,00000 |
| # 8 | # Проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | # ОЖКХ | # 2023 | # 20 452,96412 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 20 452,96412 | # 0,00000 |
| # 9 | # Проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | # ОКС (для ОПиЭБ) | # 2023 | # 237,49891 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 237,49891 | # 0,00000 |
| # 10 | # Проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | # ОКС | # 2023 | # 90 149,18043 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 90 149,18043 | # 0,00000 |
| Проекты, реализуемые с 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ОВБиДХ, ОКС | 2024 | 163 499,08358 | 104 188,30000 | 36 579,70000 | 22 731,08358 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 131 794,04476 | 73 145,59436 | 14 257,34442 | 44 391,10598 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 295 293,12834 | 177 333,89436 | 50 837,04442 | 67 122,18956 | 0,00000 |
| # 1.1 | # Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | # ОВБиДХ, ОКС | # 2024 | # 133 500,00000 | # 98 705,50000 | # 24 062,50000 | # 10 732,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 96 148,13688 | # 67 441,58969 | # 697,57107 | # 28 008,97612 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 229 648,13688 | # 166 147,08969 | # 24 760,07107 | # 38 740,97612 | # 0,00000 |
| # 1.2 | # Реализация программ формирования современной городской среды | # ОВБиДХ, ОКС | # 2024 | # 29 999,08358 | # 5 482,80000 | # 12 517,20000 | # 11 999,08358 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 35 645,90788 | # 5 704,00467 | # 13 559,77335 | # 16 382,12986 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 65 644,99146 | # 11 186,80467 | # 26 076,97335 | # 28 381,21344 | # 0,00000 |
| 2 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | ОВБиДХ, ОКС | 2024 | 34 896,27579 | 0,00000 | 34 547,31268 | 348,96311 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 34 896,27579 | 0,00000 | 34 547,31268 | 348,96311 | 0,00000 |
| # 2.3 | # Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | # ОВБиДХ | # 2024 | # 34 896,27579 | # 0,00000 | # 34 547,31268 | # 348,96311 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 34 896,27579 | # 0,00000 | # 34 547,31268 | # 348,96311 | # 0,00000 |
| 3 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | ОВБиДХ и ОКС | 2024 | 8 730,83208 | 0,00000 | 6 635,40657 | 2 095,42551 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 8 730,83208 | 0,00000 | 6 635,40657 | 2 095,42551 | 0,00000 |
| # 3.1 | # Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ОВБиДХ и ОКС | # 2024 | # 8 730,83208 | # 0,00000 | # 6 635,40657 | # 2 095,42551 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 8 730,83208 | # 0,00000 | # 6 635,40657 | # 2 095,42551 | # 0,00000 |
| 4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | ОКС | 2024 | 45 903,83100 | 0,00000 | 39 477,29458 | 6 426,53642 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 106 425,84937 | 0,00000 | 78 504,47680 | 27 921,37257 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 152 329,68037 | 0,00000 | 117 981,77138 | 34 347,90899 | 0,00000 |
| # 4.1 | # Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | # ОКС | # 2024 | # 45 903,83100 | # 0,00000 | # 39 477,29458 | # 6 426,53642 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 106 425,84937 | # 0,00000 | # 78 504,47680 | # 27 921,37257 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 544 852,06437 | # 0,00000 | # 510 504,15538 | # 34 347,90899 | # 0,00000 |
| 5 | Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 5.1 | # Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| # 5.2 | # Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 6 | Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" | ОВБиДХ и ОКС | 2024 | 8 862,81436 | 0,00000 | 0,00000 | 8 862,81436 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 5 015,15080 | 0,00000 | 0,00000 | 5 015,15080 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 13 877,96516 | 0,00000 | 0,00000 | 13 877,96516 | 0,00000 |
| # 6.1 | # Строительство объектов благоустройства | # ОКС | # 2024 | # 3 055,35876 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 055,35876 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 3 055,35876 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 055,35876 | # 0,00000 |
| # 6.2 | # Содержание и ремонт объектов благоустройства | # ОВБиДХ | # 2024 | # 5 807,45560 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 807,45560 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 5 015,15080 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 015,15080 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 10 822,60640 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 10 822,60640 | # 0,00000 |
| 7 | Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | 2024 | 6 652,37778 | 0,00000 | 0,00000 | 6 652,37778 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 2 310,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 310,50000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 8 962,87778 | 0,00000 | 0,00000 | 8 962,87778 | 0,00000 |
| # 7.1 | # Выполнение проектно-изыскательских работ | # КАГиЗ | # 2024 | # 6 652,37778 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 652,37778 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 2 310,50000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 310,50000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 8 962,87778 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 962,87778 | # 0,00000 |
| 8 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | 2024 | 18 812,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 812,49000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 66 024,90022 | 0,00000 | 0,00000 | 66 024,90022 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 84 837,39022 | 0,00000 | 0,00000 | 84 837,39022 | 0,00000 |
| # 8.1 | # Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | # ОЖКХ | # 2024 | # 18 812,49000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 812,49000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 57 555,24291 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 57 555,24291 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 76 367,73291 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 76 367,73291 | # 0,00000 |
| # 8.2 | # Расходы на обеспечение деятельности СМУП "Водоканал" по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 10 | # ОЖКХ | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| # 8.3 | # Расходы на обеспечение деятельности СМУП «ТСП» по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | # ОЖКХ | # 2025 | # 1 764,39180 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 764,39180 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 764,39180 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 764,39180 | # 0,00000 |
| # 8.4 | # Возмещение затрат СМУП "ТСП" по выполнению ПИР, прохождению государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей | # ОЖКХ | # 2025 | # 6 705,26551 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 705,26551 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 6 705,26551 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 705,26551 | # 0,00000 |
| 9 | Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОКС (для ОПиЭБ) | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 9.1 | # Охрана и защита зон зеленых насаждений | # ОКС (для ОПиЭБ) | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 10 | Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ОКС | 2024 | 242 862,80344 | 0,00000 | 0,00000 | 242 862,80344 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 224 811,21616 | 0,00000 | 0,00000 | 224 811,21616 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 467 674,01960 | 0,00000 | 0,00000 | 467 674,01960 | 0,00000 |
| # 10.1 | # Строительство объектов коммунального хозяйства | # ОКС | # 2024 | # 581,71088 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 581,71088 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 7 600,63733 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 600,63733 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 8 182,34821 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 182,34821 | # 0,00000 |
| # 10.2 | # Строительство объектов благоустройства | # ОКС | # 2024 | # 237 809,89250 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 237 809,89250 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 174 285,03985 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 174 285,03985 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 412 094,93235 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 412 094,93235 | # 0,00000 |
| # 10.3 | # Строительство объектов городского хозяйства | # ОКС | # 2024 | # 78,77407 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 78,77407 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 10 522,76501 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 10 522,76501 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 10 601,53908 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 10 601,53908 | # 0,00000 |
| # 10.4 | # Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | # ОКС | # 2024 | # 1 044,00846 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 044,00846 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 21 116,40469 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 21 116,40469 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 22 160,41315 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 22 160,41315 | # 0,00000 |
| # 10.5 | # Строительство объекта "Крытая Ледовая арена" | # ОКС | # 2025 | # 5 410,86957 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 410,86957 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 5 410,86957 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 410,86957 | # 0,00000 |
| # 10.6 | # Строительство объектов дорожного хозяйства | # ОКС | # 2024 | # 3 348,41753 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 348,41753 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 5 875,49971 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 875,49971 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 9 223,91724 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 223,91724 | # 0,00000 |
| 11 | Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 11.1 | # Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" | ОВБиДХ | 2023 | 473 381,61852 | 0,00000 | 142,12401 | 473 239,49451 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 685 398,03333 | 0,00000 | 10 588,28484 | 674 809,74849 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 883 816,83238 | 0,00000 | 6 849,35062 | 876 967,48176 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 2 042 596,48423 | 0,00000 | 17 579,75947 | 2 025 016,72476 | 0,00000 |
|  | в т.ч. в разрезе мероприятий: | х | х | х | х | х | х | х |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБиДХ | 2023 | 269 499,42909 | 0,00000 | 0,00000 | 269 499,42909 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 464 752,76439 | 0,00000 | 0,00000 | 464 752,76439 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 630 250,17454 | 0,00000 | 0,00000 | 630 250,17454 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 1 364 502,36802 | 0,00000 | 0,00000 | 1 364 502,36802 | 0,00000 |
| # 1.1 | # Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | # ОВБиДХ | # 2023 | # 163 819,07155 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 163 819,07155 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 206 877,25915 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 206 877,25915 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 285 483,22724 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 285 483,22724 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 656 179,55794 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 656 179,55794 | # 0,00000 |
| # 1.2 | # Ремонт улично-дорожной сети | # ОВБиДХ | # 2023 | # 44 995,58766 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 44 995,58766 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 200 435,38998 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 200 435,38998 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 270 791,70359 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 270 791,70359 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 516 222,68123 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 516 222,68123 | # 0,00000 |
| # 1.3 | # Обеспечение безопасности дорожного движения | # ОВБиДХ | # 2023 | # 60 684,76988 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 60 684,76988 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 57 440,11526 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 57 440,11526 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 73 975,24371 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 73 975,24371 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 192 100,12885 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 192 100,12885 | # 0,00000 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБиДХ | 2023 | 30 331,65518 | 0,00000 | 0,00000 | 30 331,65518 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 33 154,53089 | 0,00000 | 0,00000 | 33 154,53089 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 37 934,23048 | 0,00000 | 0,00000 | 37 934,23048 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 101 420,41655 | 0,00000 | 0,00000 | 101 420,41655 | 0,00000 |
| # 2.1 | # Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | # ОВБиДХ | # 2023 | # 30 331,65518 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 30 331,65518 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 33 154,53089 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 33 154,53089 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 37 934,23048 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 37 934,23048 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 101 420,41655 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 101 420,41655 | # 0,00000 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБиДХ | 2023 | 22 528,28630 | 0,00000 | 0,00000 | 22 528,28630 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 30 295,62486 | 0,00000 | 0,00000 | 30 295,62486 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 44 329,42646 | 0,00000 | 0,00000 | 44 329,42646 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 97 153,33762 | 0,00000 | 0,00000 | 97 153,33762 | 0,00000 |
| # 3.1 | # Обращение с отходами | # ОВБиДХ | # 2023 | # 22 528,28630 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 22 528,28630 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 30 295,62486 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 30 295,62486 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 44 329,42646 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 44 329,42646 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 97 153,33762 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 97 153,33762 | # 0,00000 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | 2023 | 17 318,36014 | 0,00000 | 0,00000 | 17 318,36014 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 18 907,64042 | 0,00000 | 0,00000 | 18 907,64042 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 21 139,99856 | 0,00000 | 0,00000 | 21 139,99856 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 57 365,99912 | 0,00000 | 0,00000 | 57 365,99912 | 0,00000 |
| # 4.1 | # Содержание системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБиДХ | # 2023 | # 16 562,56081 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 16 562,56081 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 17 412,04490 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 17 412,04490 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 18 066,65657 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 066,65657 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 52 041,26228 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 52 041,26228 | # 0,00000 |
| # 4.2 | # Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБиДХ | # 2023 | # 755,79933 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 755,79933 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 495,59552 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 495,59552 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 073,34199 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 073,34199 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 5 324,73684 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 5 324,73684 | # 0,00000 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | 2023 | 45 279,31301 | 0,00000 | 0,00000 | 45 279,31301 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 57 791,23458 | 0,00000 | 0,00000 | 57 791,23458 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 70 840,29335 | 0,00000 | 0,00000 | 70 840,29335 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 173 910,84094 | 0,00000 | 0,00000 | 173 910,84094 | 0,00000 |
| # 5.1 | # Содержание и уход за зелеными насаждениями | # ОВБиДХ | # 2023 | # 45 279,31301 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 45 279,31301 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 57 791,23458 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 57 791,23458 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 70 840,29335 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 70 840,29335 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 173 910,84094 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 173 910,84094 | # 0,00000 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | 2023 | 15 040,40815 | 0,00000 | 142,12401 | 14 898,28414 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 17 305,69278 | 0,00000 | 437,41070 | 16 868,28208 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 24 902,58624 | 0,00000 | 0,00000 | 24 902,58624 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 57 248,68717 | 0,00000 | 579,53471 | 56 669,15246 | 0,00000 |
| # 6.1 | # Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | # КАГиЗ | # 2023 | # 601,60010 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 601,60010 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 286,36736 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 286,36736 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 225,69335 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 225,69335 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 113,66081 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 113,66081 | # 0,00000 |
| # 6.2 | # Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | # КАГиЗ | # 2023 | # 14 254,23142 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 14 254,23142 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 16 443,78502 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 16 443,78502 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 24 676,89289 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 24 676,89289 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 55 374,90933 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 55 374,90933 | # 0,00000 |
| # 6.3 | # Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование) | # КАГиЗ | # 2023 | # 184,57663 | # 0,00000 | # 142,12401 | # 42,45262 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 575,54040 | # 0,00000 | # 437,41070 | # 138,12970 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 760,11703 | # 0,00000 | # 579,53471 | # 180,58232 | # 0,00000 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | 2023 | 47 344,45488 | 0,00000 | 0,00000 | 47 344,45488 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 31 831,51179 | 0,00000 | 7 097,30439 | 24 734,20740 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 14 677,18901 | 0,00000 | 1 525,70407 | 13 151,48494 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 93 853,15568 | 0,00000 | 8 623,00846 | 85 230,14722 | 0,00000 |
| # 7.1 | # Частичное возмещение затрат СМУП "Водоканал" по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # ОЖКХ | # 2023 | # 8 183,51917 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 183,51917 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 6 546,60000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 546,60000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 751,07000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 751,07000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 18 481,18917 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 18 481,18917 | # 0,00000 |
| # 7.2 | # Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | # ОВБиДХ | # 2023 | # 34 879,41676 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 34 879,41676 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 34 879,41676 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 34 879,41676 | # 0,00000 |
| # 7.3 | # Доставка питьевой воды в бывшие деревни | # ОЖКХ | # 2023 | # 2 040,48000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 040,48000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 3 204,02460 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 204,02460 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 015,84140 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 015,84140 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 8 260,34600 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 260,34600 | # 0,00000 |
| # 7.4 | # Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # 2023 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 793,80000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 793,80000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 846,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 846,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 2 639,80000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 639,80000 | # 0,00000 |
| # 7.5 | # Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | # ОЖКХ | # 2023 | # 2 241,03895 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 241,03895 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 609,97043 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 609,97043 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 2 943,21590 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 943,21590 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 6 794,22528 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 6 794,22528 | # 0,00000 |
| # 7.6 | # Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # 2023 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 209,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 209,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 209,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 209,00000 | # 0,00000 |
| # 7.7 | # Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) (софинансирование) | # ОВБиДХ | # 2024 | # 18 677,11676 | # 0,00000 | # 7 097,30439 | # 11 579,81237 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 3 912,06171 | # 0,00000 | # 1 525,70407 | # 2 386,35764 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 22 589,17847 | # 0,00000 | # 8 623,00846 | # 13 966,17001 | # 0,00000 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | 2023 | 675,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 675,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 665,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 665,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 1 275,03500 | 0,00000 | 0,00000 | 1 275,03500 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 2 615,03500 | 0,00000 | 0,00000 | 2 615,03500 | 0,00000 |
| # 8.1 | # Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | # ОПиЭБ | # 2023 | # 675,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 675,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 665,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 665,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 1 275,03500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 275,03500 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 2 615,03500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 615,03500 | # 0,00000 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | 2023 | 1 180,64741 | 0,00000 | 0,00000 | 1 180,64741 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 1 302,40589 | 0,00000 | 0,00000 | 1 302,40589 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 1 595,56998 | 0,00000 | 0,00000 | 1 595,56998 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 4 078,62328 | 0,00000 | 0,00000 | 4 078,62328 | 0,00000 |
| # 9.1 | # Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | # ОЭР | # 2023 | # 1 180,64741 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 180,64741 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 302,40589 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 302,40589 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 1 595,56998 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 595,56998 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 4 078,62328 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 4 078,62328 | # 0,00000 |
| Б | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | 2023 | 12 712,24812 | 0,00000 | 0,00000 | 12 712,24812 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 15 199,02093 | 0,00000 | 0,00000 | 15 199,02093 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 20 879,78879 | 0,00000 | 0,00000 | 20 879,78879 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 48 791,05784 | 0,00000 | 0,00000 | 48 791,05784 | 0,00000 |
| # Б.1 | # Расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | # ОЭР | # 2023 | # 455,25000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 455,25000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 515,60000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 515,60000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 552,70500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 552,70500 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 1 523,55500 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 523,55500 | # 0,00000 |
| # Б.2 | # Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | # ОЭР | # 2023 | # 7 483,95728 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 483,95728 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 10 186,42457 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 10 186,42457 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 11 728,12498 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 11 728,12498 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 29 398,50683 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 29 398,50683 | # 0,00000 |
| # Б.3 | # Оказание информационных услуг | # ОЭР | # 2023 | # 253,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 253,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 250,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 250,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 300,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 300,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 803,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 803,00000 | # 0,00000 |
| # Б.4 | # Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | # ОЭР | # 2023 | # 700,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 700,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 700,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 700,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 697,44924 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 697,44924 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 2 097,44924 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 097,44924 | # 0,00000 |
| # Б.5 | # Мероприятия по охране общественных кладбищ | # ОЭР | # 2023 | # 3 820,04083 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 820,04083 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 3 546,99635 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 546,99635 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 7 601,50957 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 601,50957 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 14 968,54675 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 14 968,54675 | # 0,00000 |
| # Б.6 | # Доставка тел умерших из внебольничных мест | # ОЭР | # 2023 | # 0,00001 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00001 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 0,00001 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00001 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 0,00002 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00002 | # 0,00000 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | 2023 | 11 471,81624 | 0,00000 | 0,00000 | 11 471,81624 | 0,00000 |
|  |  |  | 2024 | 10 174,75160 | 0,00000 | 0,00000 | 10 174,75160 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 9 815,91342 | 0,00000 | 0,00000 | 9 815,91342 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 31 462,48126 | 0,00000 | 0,00000 | 31 462,48126 | 0,00000 |
| # 10.1 | # Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | # ОЖКХ | # 2023 | # 426,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 426,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 123,97600 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 123,97600 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 264,85400 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 264,85400 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 814,83000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 814,83000 | # 0,00000 |
| # 10.2 | # Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | # ОЖКХ | # 2024 | # 525,42212 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 525,42212 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 69,36996 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 69,36996 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 594,79208 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 594,79208 | # 0,00000 |
| # 10.3 | # Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | # ОЖКХ | # 2023 | # 9 186,13531 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 186,13531 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 8 138,54568 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 8 138,54568 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 9 481,68946 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 481,68946 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 26 806,37045 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 26 806,37045 | # 0,00000 |
| # 10.4 | # Содержание бесхозяйных объектов | # ОЖКХ | # 2023 | # 1 859,68093 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 859,68093 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2024 | # 1 386,80780 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 386,80780 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 3 246,48873 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 3 246,48873 | # 0,00000 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | ОВБиДХ, ОКС | 2024 | 4 017,85520 | 0,00000 | 3 053,56975 | 964,28545 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 3 877,18000 | 0,00000 | 3 024,20000 | 852,98000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 7 895,03520 | 0,00000 | 6 077,76975 | 1 817,26545 | 0,00000 |
| # 11.1 | # Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2024 | # 4 017,85520 | # 0,00000 | # 3 053,56975 | # 964,28545 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 4 017,85520 | # 0,00000 | # 3 053,56975 | # 964,28545 | # 0,00000 |
| # 11.2 | # Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | # ОВБиДХ, ОКС | # 2025 | # 3 877,18000 | # 0,00000 | # 3 024,20000 | # 852,98000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 3 877,18000 | # 0,00000 | # 3 024,20000 | # 852,98000 | # 0,00000 |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | ОЖКХ | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | 2025 | 2 299,44655 | 0,00000 | 2 299,44655 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого |  | ххх | 2 299,44655 | 0,00000 | 2 299,44655 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 12.1 | # Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | # ОЖКХ | # 2024 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  |  |  | # 2025 | # 2 299,44655 | # 0,00000 | # 2 299,44655 | # 0,00000 | # 0,00000 |
|  | # Итого |  | # ххх | # 2 299,44655 | # 0,00000 | # 2 299,44655 | # 0,00000 | # 0,00000 |

## Приложение 5

Сведения о налоговых расходах местного бюджета,

направленных на достижение цели муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей муниципальной программы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) |  | Размер налогового расхода (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Земельный налог | Решение совета депутатов от 22.11.2019 № 63 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» | Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество | Увеличение удельного веса садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших льготу, на 0,01 % ежегодно | 2023 | Плановое значение | 22 | Плановое значение | 921,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение | 22 | Фактическое значение | 637,0 |
|  |  |  |  | 2024 | Плановое значение | 22 | Плановое значение | 637,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение | 24 | Фактическое значение | 744,0 |
|  |  |  |  | 2025 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 744,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение | 24 | Фактическое значение | 635,0 |
|  |  |  |  | 2026 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 635,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2027 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 635,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2028 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 635,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2029 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 635,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | 2030 | Плановое значение | 24 | Плановое значение | 635,0 |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |

Приложение 6

Детальный план реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

на 2026 год

| № п/п | Наименование структурных элементов муниципальной программы и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |  | План финансирования на 2026 год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измер. | Кол-во | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие ист. | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе | ххх | ххх | ххх | 105 070,50000 | 112 746,18518 | 1 087 033,42673 | 0,00000 | 1 304 850,11191 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" | ххх | ххх | ххх | 105 070,50000 | 110 896,18518 | 282 156,08519 | 0,00000 | 498 122,77037 |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | УСиБ, ОКС | ххх | ххх | 105 070,50000 | 78 048,35246 | 59 297,13219 | 0,00000 | 242 415,98465 |
| # 1.1 | # Мероприятие 1 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | # УСиБ, ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 99 502,50000 | # 63 616,35246 | # 43 360,70762 |  | # 206 479,56008 |
| # 1.2 | # Мероприятие 2 Реализация программ формирования современной городской среды | # УСиБ, ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 5 568,00000 | # 14 432,00000 | # 15 936,42457 |  | # 35 936,42457 |
| 2 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 2.1 | # Мероприятие 1 Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 2.2 | # Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 2.3 | # Мероприятие 3 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 2.4 | # Мероприятие 4 Капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ОВБДХ, ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 2.5 | # Мероприятие 5 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | # ОВБДХ, ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 3 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 3.1 | # Мероприятие 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ОВБДХ, ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| # 3.1.1 | # Проект 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 3.1.2 | # Проект 2 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ОВБиДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 3.2 | # Мероприятие 2 Ремонт и модернизация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | # ОВБиДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 4.1 | # Мероприятие 1 Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  | # 0,00000 | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| 5 | Отраслевой проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 5.1 | # Мероприятие 1 Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| # 5.2 | # Мероприятие 2 Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 6 | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | ОЖКХ | тыс. руб. | ххх | 0,00000 | 32 847,83272 | 0,00000 | 0,00000 | 32 847,83272 |
| # 6.1 | # Мероприятие 1 Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  | # 32 847,83272 | # 0,00000 |  | # 32 847,83272 |
| # 6.2 | # Мероприятие 2 Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 7 | Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" | ОВБДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 1 650,00000 | 0,00000 | 1 650,00000 |
| # 7.1 | # Мероприятие 1 Строительство объектов благоустройства | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 7.2 | # Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 1 650,00000 | # 0,00000 | # 1 650,00000 |
| # 7.2.1 | # Инициативный проект 1 ЯПБ 2026 "Безопасный дворик" | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 650,00000 |  | # 1 650,00000 |
| 8 | Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 2 299,75000 | 0,00000 | 2 299,75000 |
| # 8.1 | # Основное мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 2 299,75000 | # 0,00000 | # 2 299,75000 |
| # 8.1.1 | # Мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 838,75000 |  | # 838,75000 |
| # 8.1.2 | # Мероприятие 2 Проведение строительно-технической экспертизы | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 275,00000 |  | # 275,00000 |
| # 8.1.3 | # Мероприятие 3 Подготовка эскизного проекта благоустройства общественной территории | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 586,00000 |  | # 586,00000 |
| # 8.1.4 | # Мероприятие 4 Внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 600,00000 |  | # 600,00000 |
| 9 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 67 717,48339 | 0,00000 | 67 717,48339 |
| # 9.1 | # Мероприятие 1 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 44 669,45000 |  | # 44 669,45000 |
| # 9.2 | # Расходы на обеспечение деятельности СМУП "Водоканал" по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 10 | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 23 048,03339 |  | # 23 048,03339 |
| # 9.3 | # Расходы на обеспечение деятельности СМУП «ТСП» по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| # 9.4 | # Возмещение затрат СМУП "ТСП" по выполнению ПИР, прохождению государственной экспертизы для капитального ремонта магистральных тепловых сетей | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| 10 | Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОКС (для ОПиЭБ) | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 10.1 | # Мероприятие 1 Охрана и защита зон зеленых насаждений | # ОКС (для ОПиЭБ) | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 11 | Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 151 191,71961 | 0,00000 | 151 191,71961 |
| # 11.1 | # Мероприятие 1 Строительство объектов коммунального хозяйства | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| # 11.1.1 | # Проект 1 Выполнение работ по проведению изысканий и разработке проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпуск в водные объекты № 3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| # 11.2 | # Мероприятие 2 Строительство объектов благоустройства | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 50 495,11836 | # 0,00000 | # 50 495,11836 |
| # 11.2.1 | # Проект 1 Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через р. Коваши к улице Мира в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 6 171,00000 |  | # 6 171,00000 |
| # 11.2.2 | # Проект 2 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство подъездной дороги и наружного освещения территории района Липово в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 596,00000 |  | # 596,00000 |
| # 11.2.3 | # Проект 3 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта:электроснабжение общественной территории, расположенного по адресу:188541, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Солнечная ул,дом №14 | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 3 011,05150 |  | # 3 011,05150 |
| # 11.2.4 | # Проект 4 Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по установке памятного знака участникам СВО на территории городского кладбища Воронка-2 в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 495,00000 |  | # 495,00000 |
| # 11.2.5 | # Проект 5 Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по благоустройству территории городского кладбища Воронка-2 в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 490,00000 |  | # 490,00000 |
| # 11.2.6 | # Проект 6 Благоустройство территории городского кладбища Воронка-2, установка мемориала в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ОКС | # объект | # 1 |  |  | # 21 329,55986 |  | # 20 220,66700 |
| # 11.2.7 | # Проект 7 Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов-глубинного и поверхностного дренажей, расположенного на территории городского кладбища Воронка-3 (2 этап),ЛОС, наружные сети водоотведения (дренаж), расположенного на общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7расположенного на территории городского кладбища Воронка-2 | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 109,61334 |  | # 109,61334 |
| # 11.2.8 | # Проект 8 "Благоустройство общественной территории по ул.Солнечная, д.14, мкр.№8 г.Сосновый Бор, Ленинградской области" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 3 840,77728 |  | # 3 840,77728 |
| # 11.2.9 | # Проект 9 Выполнение работ по благоустройству общественной территории, граничащей с хоккейной площадкой, вблизи д.14 по ул. Солнечной, мкр. №8" в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 3 254,22474 |  | # 3 254,22474 |
| # 11.2.10 | # Проект 10 Дополнительное благоустройство общественной территории городского парка "Белые пески"в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 5 441,96254 |  | # 5 441,96254 |
| # 11.2.11 | # Проект 11 Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту благоустройства малой копорской крепости в г.Сосновый Бор, Ленинградской области" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 500,00000 |  | # 1 500,00000 |
| # 11.2.12 | # Проект 12 Электроснабжения объекта: наружное освещение, расположенного по адресу:188541, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, территория набережной р. Коваши в мкр. "Заречье" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 2 860,99438 |  | # 2 860,99438 |
| # 11.2.13 | # Проект 13 Оказание услуг по изготовлению и размещению полиграфической продукции (информационные материалы) по объекту благоустройства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 30,00000 |  | # 30,00000 |
| # 11.2.14 | # Проект 14 Обследование выполненных работ по благоустройству территории на предмет выявления несоответствий требованиям проектной документации, нормативно-технической документации по объекту: "Благоустройство общественной территории городского парка "Белые пески" в г. Сосновый Бор Ленинградской области" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 90,00000 |  | # 90,00000 |
| # 11.2.15 | # Проект 15 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: наружное освещение, расположенного по адресу:188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, подъездная дорога территории района Липово | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 464,28486 |  | # 464,28486 |
| # 11.2.16 | # Проект 16 Выполнение работ по электроснабжению памятного знака участникам СВО на территории городского кладбища Воронка-2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 789,32030 |  | # 789,32030 |
| # 11.2.17 | # Проект 17 Оказание услуг по осуществлению авторского надзора объекта: "Выполнение работ по благоустройству и установке памятного знака участникам СВО на территории городского кладбища Воронка-2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 21,32956 |  | # 21,32956 |
| # 11.3 | # Мероприятие 3 Строительство объектов городского хозяйства | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 56 246,67530 | # 0,00000 | # 56 246,67530 |
| # 11.3.1 | # Проект 1 Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным по 105-ОЗ, в Восточном районе г. Сосновый Бор Ленинградской области» | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 5 725,00000 |  | # 5 725,00000 |
| # 11.3.2 | # Проект 2 ТОсуществление тех. присоединения (ТУ) по внутриквартальным проездам Искра -1 | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 259,00988 |  | # 1 259,00988 |
| # 11.3.3 | # Проект 3 Осуществление тех. присоединения (ТУ) по внутриквартальным проездам Искра -2 | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 31 201,85586 |  | # 31 201,85586 |
| # 11.3.4 | # Проект 4 Осуществление тех. присоединения (ТУ) по внутриквартальным проездам Искра -3 | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 271,23283 |  | # 1 271,23283 |
| # 11.3.5 | # Проект 5 Заключение договоров на выполнение авторского надзора по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств | # ОКС | # ед. | # 1 |  |  | # 50,77377 |  | # 50,77377 |
| # 11.3.6 | # Проект 6 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона «Искра-1» в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # ед. | # 1 |  |  | # 16 506,80149 |  | # 16 506,80149 |
| # 11.3.7 | # Проект 7 Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объектов, расположенных в районе ГК "Искра" в г.Сосновый Бор, Ленинградская область: внутриквартальные проезды, сети ливневой канализации, канализационная насосная станция и локальное очистное сооружение | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 49,00000 |  | # 49,00000 |
| # 11.3.8 | # Проект 8 Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, водоснабжения объекта: "Канализационная насосная станция дренажно-ливневых вод", расположенного на земельном участке по адресу: г.Сосновый Бор, в районе ГК "ИСКРА", кадастровый номер 47:15:0107004:631 | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 183,00147 |  | # 183,00147 |
| # 11.4 | # Мероприятие 4 Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 203,01605 | # 0,00000 | # 7 203,01605 |
| # 11.4.1 | # Проект 1 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, Проспект Героев | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 289,77224 |  | # 289,77224 |
| # 11.4.2 | # Проект 2 Установка 3-х опор освещения в д.Ракопежи (3 этап) | # ОКС | # объект | # 1 |  |  | # 1 123,24500 |  | # 1 123,24500 |
| # 11.4.3 | # Проект 3 Строительство линии наружного освещения 9 микрорайона в районе д. 30, 34 по ул. Солнечная ид. 1, 3, 9, 7 по ул. Молодежная в г. Сосновый БорЛенинградской области | # ОКС | # объект | # 1 |  |  | # 5 789,99881 |  | # 5 789,99881 |
| # 11.5 | # Мероприятие 5 Строительство объекта "Крытая Ледовая арена" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 9 832,12110 | # 0,00000 | # 9 832,12110 |
| # 11.5.1 | # Проект 1 Подключение к системе теплоснабжения объекта: "Крытая ледовая арена" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 6 471,90720 |  | # 6 471,90720 |
| # 11.5.2 | # Проект 2 Подключение (ТП) к ЦСВО объекта: "Крытая ледовая арена" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 694,64214 |  | # 694,64214 |
| # 11.5.3 | # Проект 3 Подключение (ТП) к ЦСХВ объекта: "Крытая ледовая арена" | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 816,05727 |  | # 816,05727 |
| # 11.5.4 | # Проект 4 Экспертиза объекта: "Крытая ледовая арена" доплата 2% НДС | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 70,51449 |  | # 70,42169 |
| # 11.5.5 | # Проект 5 Выполнение работ по расчету величины пожарного риска для объекта защиты- "Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, Выполнение работ по оформлению схем навигации для объекта:"Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 186,00000 |  | # 1 186,00000 |
| # 11.5.6 | # Проект 6 Выполнение работ по оформлению презентационных материалов проекта по объекту: "Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 593,00000 |  | # 593,00000 |
| # 11.6 | # Мероприятие 6 Строительство объектов дорожного хозяйства | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 27 414,78880 | # 0,00000 | # 27 414,78880 |
| # 11.6.1 | # Проект 1 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область | # ОКС | # ед. | # 1 |  |  | # 7 175,70334 |  | # 7 175,70334 |
| # 11.6.2 | # Проект 2 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # ед. | # 1 |  |  | # 5 475,77800 |  | # 5 475,77800 |
| # 11.6.3 | # Проект 3 Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги между мкр. Искра-2 и Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской областироведением изыскательских работ | # ОКС | # ед. | # 1 |  |  | # 3 223,54369 |  | # 3 223,54369 |
| # 11.6.4 | # Проект 4 Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул. Коблицкого и ул. Красных Фортов-мкр. 19 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ОКС | # ед. | # 1 |  |  | # 8 222,49998 |  | # 8 222,49998 |
| # 11.6.5 | # Проект 5 Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию 2-ой полосы улицы Александра Невского (от улицы Солнечная – до проспекта Героев) | # ОКС | # ед. | # 1 |  |  | # 3 286,16533 |  | # 3 286,16533 |
| # 11.6.6 | # Проект 6 Оказание услуг по предоставлению сведений о наличии электросетевого имущества АО ЛОЭСК на земельном участке заявителя и определение возможности его переустройства с предварительным обследованием | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 16,60000 |  | # 16,60000 |
| # 11.6.7 | # Проект 7 Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на государственный кадастровый учет в г.Сосновый Бор Ленинградской области объектов: автомобильный проезд, расположенного на территории городского кладбища Воронка-3 (1 этап) | # ОКС | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 14,49846 |  | # 14,49846 |
| 12 | Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 12.1 | # Мероприятие 1 Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" | ххх | ххх | ххх | 0,00000 | 1 850,00000 | 804 877,34154 | 0,00000 | 806 727,34154 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 461 899,16384 | 0,00000 | 461 899,16384 |
| # 1.1 | # Основное мероприятие 1 Обеспечение санитарного содержания территорий мест массового отдыха вдоль побережья Финского залива | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 7 138,29430 | # 0,00000 | # 7 138,29430 |
| # 1.1.1 | # Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 7 138,29430 |  | # 7 138,29430 |
| # 1.2 | # Основное мероприятие 2 Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 282 031,37120 | # 0,00000 | # 282 031,37120 |
| # 1.2.1 | # Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 282 031,37120 |  | # 282 031,37120 |
| # 1.2 | # Основное мероприятие 2 Ремонт улично-дорожной сети | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 85 230,28566 | # 0,00000 | # 85 230,28566 |
| # 1.2.1 | # Мероприятие 1 Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 53 771,69472 |  | # 53 771,69472 |
| # 1.2.2 | # Мероприятие 2 Ремонт плиточных тротуаров | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 1.2.3 | # Мероприятие 3 Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 1.2.4 | # Мероприятие 4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 112,90000 |  | # 112,90000 |
| # 1.2.5 | # Мероприятие 5 Лабораторные испытания и строительный надзор | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 1.2.6 | # Мероприятие 6 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 26 345,69094 |  | # 26 345,69094 |
| # 1.2.7 | # Мероприятие 7 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 5 000,00000 |  | # 5 000,00000 |
| # 1.3 | # Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности дорожного движения | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 87 499,21268 | # 0,00000 | # 87 499,21268 |
| # 1.3.1 | # Мероприятие 1 Содержание и ремонт средств организации дорожного движения | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 23 583,90056 |  | # 23 583,90056 |
| # 1.3.2 | # Мероприятие 2 Освещение города | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 26 331,33724 |  | # 26 331,33724 |
| # 1.3.3 | # Мероприятие 3 Освещение промзоны | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 450,03248 |  | # 1 450,03248 |
| # 1.3.4 | # Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 36 133,94240 |  | # 36 133,94240 |
| # 1.3.5 | # Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 38 123,02436 | 0,00000 | 38 123,02436 |
| # 2.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 38 123,02436 | # 0,00000 | # 38 123,02436 |
| # 2.1.1 | # Мероприятие 1 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 14 608,54299 |  | # 14 608,54299 |
| # 2.1.2 | # Мероприятие 2 Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 12 509,15733 |  | # 12 509,15733 |
| # 2.1.3 | # Мероприятие 3 Расходы на приобретение и ремонт малых форм | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 3 300,04667 |  | # 3 300,04667 |
| # 2.1.4 | # Мероприятие 4 Содержание общественных туалетов | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 3 275,75600 |  | # 3 275,75600 |
| # 2.1.5 | # Мероприятие 5 Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 2.1.6 | # Мероприятие 6 Охрана общественных территорий | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 900,50000 |  | # 1 900,50000 |
| # 2.1.7 | # Мероприятие 7 Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 2.1.8 | # Мероприятие 8 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 2 482,82137 |  | # 2 482,82137 |
| # 2.1.9 | # Мероприятие 9 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 46,20000 |  | # 46,20000 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 65 869,35748 | 0,00000 | 65 869,35748 |
| # 3.1 | # Основное мероприятие 1 Обращение с отходами | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 65 869,35748 | # 0,00000 | # 65 869,35748 |
| # 3.1.1 | # Мероприятие 1 Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 8 510,59286 |  | # 8 510,59286 |
| # 3.1.2 | # Мероприятие 2 Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 14 208,24394 |  | # 14 208,24394 |
| # 3.1.3 | # Мероприятие 3 Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 3.1.4 | # Мероприятие 4 Строительство (оснащение) площадок (мест) накопления ТКО | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 3.1.5 | # Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 43 150,52068 |  | # 43 150,52068 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 19 490,76144 | 0,00000 | 19 490,76144 |
| # 4.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 18 626,93396 |  | # 18 626,93396 |
| # 4.2 | # Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 863,82748 |  | # 863,82748 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 63 281,08824 | 0,00000 | 63 281,08824 |
| # 5.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание и уход за зелеными насаждениями | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 63 281,08824 | # 0,00000 | # 63 281,08824 |
| # 5.1.1 | # Мероприятие 1 Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 500,00000 |  | # 500,00000 |
| # 5.1.2 | # Мероприятие 2 Акарицидная обработка территорий города | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 600,00000 |  | # 600,00000 |
| # 5.1.3 | # Мероприятие 3 Текущий ремонт зеленых насаждений | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 11 432,97372 |  | # 11 432,97372 |
| # 5.1.4 | # Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 50 748,11452 |  | # 50 748,11452 |
| # 5.1.5 | # Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | КАГиЗ | ххх | ххх | 0,00000 | 106,00000 | 27 020,30062 | 0,00000 | 27 126,30062 |
| # 6.1 | # Основное мероприятие 1 Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 270,25640 |  | # 270,25640 |
| # 6.2 | # Основное мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 26 721,86700 |  | # 26 721,86700 |
| # 6.3 | # Основное мероприятие 3 Проведение комплексных кадастровых работ (софинансирование) | # КАГиЗ | # тыс. руб. | # ххх |  | # 106,00000 | # 28,17722 |  | # 134,17722 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ОЖКХ, ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 19 859,23441 | 0,00000 | 19 859,23441 |
| # 7.1 | # Основное мероприятие 1 Частичное возмещение затрат СМУП "Водоканал" по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 3 998,56900 |  | # 3 998,56900 |
| # 7.2 | # Основное мероприятие 2 Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | # ОВБДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 4 500,00000 |  | # 4 500,00000 |
| # 7.3 | # Основное мероприятие 3 Доставка питьевой воды в бывшие деревни | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 4 082,99712 |  | # 4 082,99712 |
| # 7.4 | # Основное мероприятие 4 Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 870,00000 |  | # 870,00000 |
| # 7.5 | # Основное мероприятие 5 Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 6 407,66829 |  | # 6 407,66829 |
| # 7.6 | # Основное мероприятие 6 Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| # 7.7 | # Основное мероприятие 7 Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) (софинансирование) | # ОВБиДХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ОПиЭБ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 925,00000 | 0,00000 | 925,00000 |
| # 8.1 | # Основное мероприятие 1 Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | # ОПиЭБ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 925,00000 |  | # 925,00000 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ОЭР | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,22100 | 0,00000 | 1 648,22100 |
| # 9.1 | # Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | # ОЭР | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 648,22100 |  | # 1 648,22100 |
| Б | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ОЭР | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 25 386,68615 | 0,00000 | 25 386,68615 |
| # Б.1 | # Основное мероприятие 1 Расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | # ОЭР | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 620,86300 |  | # 620,86300 |
| # Б.2 | # Основное мероприятие 2 Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | # ОЭР | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 13 357,49500 |  | # 13 357,49500 |
| # Б.3 | # Основное мероприятие 3 Оказание информационных услуг | # ОЭР | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 300,00000 |  | # 300,00000 |
| # Б.4 | # Основное мероприятие 4 Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | # ОЭР | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 1 081,43880 |  | # 1 081,43880 |
| # Б.5 | # Основное мероприятие 5 Мероприятия по охране общественных кладбищ | # ОЭР | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 10 026,88933 |  | # 10 026,88933 |
| # Б.6 | # Основное мероприятие 6 Доставка тел умерших из внебольничных мест | # ОЭР | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00002 |  | # 0,00002 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 14 588,96300 | 0,00000 | 14 588,96300 |
| # 10.1 | # Основное мероприятие 1 Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 482,95000 |  | # 482,95000 |
| # 10.2 | # Основное мероприятие 2 Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| # 10.2.1 | # Мероприятие 1 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| # 10.2.2 | # Мероприятие 2 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| # 10.3 | # Основное мероприятие 3 Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 14 106,01300 |  | # 14 106,01300 |
| # 10.4 | # Основное мероприятие 4 Возмещение затрат СМУП "ТСП", СМУП "Водоканал по содержанию бесхозяйных объектов | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 0,00000 |  | # 0,00000 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | ОВБиДХ, ОКС | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| # 11.1 | # Основное мероприятие 1 Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | # ОВБиДХ, ОКС | # тыс. руб. | # ххх | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 | # 0,00000 |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | ОЖКХ | ххх | ххх | 0,00000 | 1 744,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 744,00000 |
| # 12.1 | # Основное мероприятие 1 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | # ОЖКХ | # тыс. руб. | # ххх |  | # 1 744,00000 |  |  | # 1 744,00000 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий "Управление строительства и благоустройства" | УСиБ | ххх | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 66 785,54100 | 0,00000 | 66 785,54100 |
| # 13.1 | # Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Управление строительства и благоустройства" (муниципальное задание) | # УСиБ | # тыс. руб. | # ххх |  |  |  |  | # 0,00000 |
| # 13.2 | # Основное мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Управление строительства и благоустройства" (иные цели) | # УСиБ | # тыс. руб. | # ххх |  |  | # 66 785,54100 |  | # 66 785,54100 |

Приложение 6

План реализации муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2030 гг.»

на 2026 год

| № п/п | Мероприятия (результаты) / контрольные точки | Даты наступления контрольных точек | Ответственные за реализацию | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" |  |  | ххх | ххх |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ххх | УСиБ, ОКС | ххх |
| # 1.1 | # Мероприятие 1 Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | # ххх | # УСиБ, ОКС | # Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2026-004 от 27.01.26 |
|  | # контрольная точка 1: Выполнение работ по реализации проекта | # 31.12.2027 |  | # по условиям соглашения |
| # 1.2 | # Мероприятие 2 Реализация программ формирования современной городской среды | # ххх | # УСиБ, ОКС | # Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области № 41754000-1-2026-003 от 27.01.26 |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 21.07.2026 |  | # № 0145300000126000114 |
|  | # контрольная точка 2: Выполнение работ по благоустройству территории | # 01.11.2026 |  | # по условиям контракта |
| 2 | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| # 2.1 | # Мероприятие 1 Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 2.2 | # Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.3 | # Мероприятие 3 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.4 | # Мероприятие 4 Капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | # ххх | # ОВБДХ, ОКС | # ххх |
| # 2.5 | # Мероприятие 5 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | # ххх | # ОВБДХ, ОКС | # ххх |
| 3 | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| # 3.1 | # Мероприятие 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | # ОВБДХ, ОКС |  |
| # 3.1.1 | # Проект 1 Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | # ОКС |  |
| # 3.1.2 | # Проект 2 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  | # ОВБиДХ |  |
| 4 | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | ххх | ОКС | ххх |
| # 4.1 | # Мероприятие 1 Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам (софинансирование) | # ххх | # ОКС | # ххх |
| 5. | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 5.1. | # Мероприятие 1 Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение соглашения с Правительством ЛО | # ххх | # ОЖКХ | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 2: Заключение соглашения со СМУП "ТСП" | # ххх |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 3: перечисление субсидии | # ххх |  | # Платежное поручение |
| # 5.2. | # Мероприятие 2 Обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение соглашения с Правительством ЛО | # ххх | # ОЖКХ | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 2: Заключение соглашения со СМУП "ТСП" | # ххх |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 3: перечисление субсидии | # ххх |  | # Платежное поручение |
| 6 | Муниципальный проект "Инициативный проект "Я планирую бюджет"" | ххх | ОВБДХ, ОКС | ххх |
| # 6.1 | # Мероприятие 1 Строительство объектов благоустройства |  | # ОКС |  |
| # 6.2 | # Мероприятие 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 6.2.1 | # Инициативный проект 1 ЯПБ 2026 "Безопасный дворик": Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки с установкой малых форм(двор Липовский проезд 29, 31, 33) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.09.2026 |  | # МК № 0145300000126000192 от 01.09.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 01.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| 7 | Муниципальный проект "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | ххх | КАГиЗ | ххх |
| # 7.1 | # Основное мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.1 | # Мероприятие 1 Выполнение проектно-изыскательских работ | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.1.1 | # Проект 1 Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:15:0106001 (ИЖС) | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 02.06.2025 |  | # МК от 02.06.2025 № 268 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.06.2026 |  | # Акт выполненных работ |
| # 7.1.1.2 | # Проект 2 Подготовка проекта межевания территории в кадастровых кварталах 47:15:0102001, 47:15:0102004(мкр.Заречье) | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 22.09.2025 |  | # МК от 01.09.2025 № 014500000157 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 01.08.2026 |  | # Акт выполненных работ |
| # 7.1.2 | # Мероприятие 2 Проведение строительно-технической экспертизы | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.2.1 | # Проект 1 Проведение строительно-технической экспертизы объектов | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение контракта | # 31.03.2026 |  | # Муниципальный контракт от 31.03.2026 №123 |
|  | # контрольная точка 2: Окончание выполнения работ | # 31.12.2026 |  | # Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| # 7.1.3 | # Мероприятие 3 Подготовка эскизного проекта благоустройства общественной территории | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.3.1 | # Проект 1 Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.04.2026 |  | # Муниципальный контракт от 24.03.2026 №235888 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.05.2026 |  | # Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
| # 7.1.4 | # Мероприятие 4 Внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 7.1.4.1 | # Проект 1 Подготовка проекта изменений в Генеральный план СГО | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 13.02.2025 |  | # МК от 13.02.2025 № 71, дополнительное соглашение от 30.12.2025 № 521 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 01.10.2026 |  | # Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 8 | Муниципальный проект "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 8.1 | # Проект 1 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заявка на предоставление бюджетных инвестиций | # 30.05.2026 | # ОЖКХ | # Заявка |
|  | # контрольная точка 2: Перечисление бюджетных инвестиций | # 30.06.2026 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3: Заявка на предоставление бюджетных инвестиций | # 30.10.2026 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 4: Перечисление бюджетных инвестиций | # 30.11.2026 |  | # Платежное поручение |
| # 8.2 | # Проект 2 Расходы на обеспечение деятельности СМУП "Водоканал" по капитальному ремонту канализационной насосной станции № 10 | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заявка от СМУП "Водоканал" на заключение Соглашения на предоставление субсидии | # 30.04.2026 |  | # заявка |
|  | # контрольная точка 2: Заключение Соглашения на предоставление субсидии | # 30.05.2026 |  | # соглашение |
|  | # контрольная точка 3: Предоставление субсидии | # 31.12.2026 |  | # платежное поручение |
| # 8.3 | # Проект 3 Расходы на обеспечение деятельности СМУП «ТСП» по повышению качества сточных вод промышленно-ливневой канализации | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заявка от СМУП "ТСП" на заключение Соглашения на предоставление субсидии |  |  | # заявка |
|  | # контрольная точка 2: Заключение Соглашения на предоставление субсидии |  |  | # соглашение |
|  | # контрольная точка 3: Предоставление субсидии |  |  | # платежное поручение |
| 9 | Муниципальный проект "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ххх | ОКС (для ОПиЭБ) | ххх |
| # 9.1 | # Мероприятие 1 Охрана и защита зон зеленых насаждений |  | # ОКС (для ОПиЭБ) |  |
| 10 | Муниципальный проект "Строительство объектов городской инфраструктуры" | ххх | ОКС | ххх |
| # 10.1 | # Мероприятие 1 Строительство объектов коммунального хозяйства | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.1.1 | # Проект 1 Выполнение работ по проведению изысканий и разработке проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпуск в водные объекты №3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # муниципальный контракт №0145300000124000120 от 11.07.2025 |
|  | # контрольная точка 2: окончание выполнения работ | # 30.06.2026 |  | # Документ о приемке |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2 | # Мероприятие 2 Строительство объектов благоустройства | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.2.1 | # Проект 1 Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через р. Коваши к улице Мира в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # муниципальный контракт № 0145300000124000143 от 01.07.2024 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 25.02.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.2 | # Проект 2 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство подъездной дороги и наружного освещения территории района Липово в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 03.03.2026 |  | # МК №87 от 03.03.2026 |
|  | # контрольная точка 1: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.3 | # Проект 3 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта:электроснабжение общественной территории, расположенного по адресу:188541, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Солнечная ул,дом №14 | # ххх | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение договора | # 14.04.2026 |  | # АО ЛОЭСК, №08/033-005-ПСФ-26 от 14.04.26 |
|  | # контрольная точка 1: окончательная оплата по МК | # 28.04.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.4 | # Проект 4 Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по установке памятного знака участникам СВО на территории городского кладбища Воронка-2 в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ххх | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 25.12.2025 |  | # МК №509 от 25.12.2025 |
|  | # контрольная точка 1: окончательная оплата по МК | # 08.04.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.5 | # Проект 5 Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по благоустройству территории городского кладбища Воронка-2 в г.Сосновый Бор, Ленинградской области |  | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 25.12.2025 |  | # МК №508 от 25.12.2025 |
|  | # контрольная точка 1: окончательная оплата по МК | # 23.03.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.6 | # Проект 6 Благоустройство территории городского кладбища Воронка-2, установка мемориала в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | # ххх | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 18.06.2026 |  | # МК№0145300000126000098 от 18.06.26 |
|  | # контрольная точка 1: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.7 | # Проект 7 Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на государственный кадастровый учет объектов-глубинного и поверхностного дренажей, расположенного на территории городского кладбища Воронка-3 (2 этап),ЛОС, наружные сети водоотведения (дренаж), расположенного на общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7расположенного на территории городского кладбища Воронка-2 | # ххх | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 13.04.2026 |  | # МК0145300000126000041 от 13.04.2026 |
|  | # контрольная точка 1: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.8 | # Проект 8 "Благоустройство общественной территории по ул.Солнечная, д.14, мкр.№8 г.Сосновый Бор, Ленинградской области" |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 21.07.2026 |  | # №0145300000126000114 от 21.07.26 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.9 | # Проект 9 Выполнение работ по благоустройству общественной территории, граничащей с хоккейной площадкой, вблизи д.14 по ул. Солнечной, мкр. №8" в г.Сосновый Бор, Ленинградской области |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 12.08.2026 |  | # №…176 от 12.08.26 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.10 | # Проект 10 Дополнительное благоустройство общественной территории городского парка "Белые пески"в г.Сосновый Бор, Ленинградской области |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 10.06.2026 |  | # №0145300000126000122 от 10.06.26 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.11 | # Проект 11 Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту благоустройства малой копорской крепости в г.Сосновый Бор, Ленинградской области" |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК |  |  |  |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.12 | # Проект 12 Электроснабжения объекта: наружное освещение, расположенного по адресу:188541, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, территория набережной р. Коваши в мкр. "Заречье" |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 12.05.2026 |  | # АО ЛОЭСК, №08-079/005-ПСФ от 12.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 27.05.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.13 | # Проект 13 Оказание услуг по изготовлению и размещению полиграфической продукции (информационные материалы) по объекту благоустройства в г. Сосновый Бор Ленинградской области |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 07.08.2026 |  | # №281 от 07.08.2026 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 25.08.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.14 | # Проект 14 Обследование выполненных работ по благоустройству территории на предмет выявления несоответствий требованиям проектной документации, нормативно-технической документации по объекту: "Благоустройство общественной территории городского парка "Белые пески" в г. Сосновый Бор Ленинградской области" |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 07.07.2026 |  | # №261 от 07.07.26 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 20.08.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.15 | # Проект 15 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: наружное освещение, расположенного по адресу:188540, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, подъездная дорога территории района Липово |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК |  |  | # №08-096/005-ПСФ от 25.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 02.06.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.2.16 | # Проект 16 Выполнение работ по электроснабжению памятного знака участникам СВО на территории городского кладбища Воронка-2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 24.07.2026 |  | # №0145300000126000157 от 24.07.2026 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.2.17 | # Проект 17 Оказание услуг по осуществлению авторского надзора объекта: "Выполнение работ по благоустройству и установке памятного знака участникам СВО на территории городского кладбища Воронка-2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области |  |  |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 06.07.2026 |  | # №254 от 06.07.26 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.3 | # Мероприятие 3 Строительство объектов городского хозяйства | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.3.1 | # Проект 1 Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным по 105-ОЗ, в Восточном районе г. Сосновый Бор Ленинградской области» | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000008 от 03.03.25 |
|  | # контрольная точка 2: окончание реализации мероприятий | # 31.07.2026 |  | # Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, вступившее в силу 31.07.26 г |
| # 10.3.2 | # Проект 2 Осуществление тех. присоединения (ТУ) по внутриквартальным проездам Искра -1 | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:начало реализации мероприятий | # 27.05.2026 |  | # договор с АО ЛОЭСК№08-063/005 от 27.05.26 |
|  | # контрольная точка 2:внесение аванса по договору | # 02.06.2026 |  | # платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3:внесение аванса по договору | # 10.06.2026 |  | # платежное поручение |
|  | # контрольная точка 4:окончательная оплата |  |  | # платежное поручение |
| # 10.3.3 | # Проект 3 Осуществление тех. присоединения (ТУ) по внутриквартальным проездам Искра -2 | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:начало реализации мероприятий |  |  | # договор с АО ЛОЭСК |
|  | # контрольная точка 2:внесение аванса по договору |  |  | # платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.3.4 | # Проект 4 Осуществление тех. присоединения (ТУ) по внутриквартальным проездам Искра -3 | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:начало реализации мероприятий |  |  | # договор с АО ЛОЭСК |
|  | # контрольная точка 2:внесение аванса по договору |  |  | # платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.3.5 | # Проект 5 Заключение договоров на выполнение авторского надзора по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:заключение муниципальных контрактов | # в течение года |  | # 12.01.2026 |
|  | # контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий | # конец года |  | # 25.12.2026 |
| # 10.3.6 | # Проект 6 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона «Искра-1» в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1:актуализация мун контракта | # 12.01.2026 |  | # №0145300000125000122 от 14.07.2025 |
|  | # контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий |  |  | # платежное поручение |
| # 10.3.7 | # Проект 7 Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объектов, расположенных в районе ГК "Искра" в г.Сосновый Бор, Ленинградская область: внутриквартальные проезды, сети ливневой канализации, канализационная насосная станция и локальное очистное сооружение | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 23.03.2026 |  | # МК№0145300000126000023 от 23.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 02.06.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.3.8 | # Проект 8 Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, водоснабжения объекта: "Канализационная насосная станция дренажно-ливневых вод", расположенного на земельном участке по адресу: г.Сосновый Бор, в районе ГК "ИСКРА", кадастровый номер 47:15:0107004:631 | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 07.05.2026 |  | # МК № 12, 13 от 07.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 14.05.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.4 | # Мероприятие 4 Строительство и реконструкция сетей уличного освещения | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.4.1 | # Проект 1 Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл, г. Сосновый Бор, Проспект Героев | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация договора на текущий год | # 12.01.2026 |  | # договор № 08-017/005-ПСФ-24 от 19.09.24 |
|  | # контрольная точка 2:подписание акта об осуществл тех. присоединения | # окончание строительства основного объекта |  |  |
| # 10.4.2 | # Проект 2 Установка 3-х опор освещения в д.Ракопежи (3 этап) | # 16.03.2026 | # ОКС | # МК № 0145300000126000019 |
|  | # контрольная точка 1:начало реализации мероприятий | # 17.03.2026 |  |  |
|  | # контрольная точка 2:окончательная оплата по МК | # 22.06.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.4.3 | # Проект 3 Строительство линии наружного освещения 9 микрорайона в районе д. 30, 34 по ул. Солнечная ид. 1, 3, 9, 7 по ул. Молодежная в г. Сосновый БорЛенинградской области | # 02.06.2027 | # ОКС | # МК № 0145300000126000107 от 02.06.26 |
|  | # контрольная точка 1:начало реализации мероприятий | # 03.06.2026 |  |  |
|  | # контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий |  |  | # Документ о приемке |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.5 | # Мероприятие 5 Строительство объекта "Крытая ледовая арена" | # ххх | # ОКС | # ххх |
| # 10.5.1 | # Проект 1 Подключение к системе теплоснабжения объекта: "Крытая ледовая арена" | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация договора | # 12.01.2026 |  | # договор №35/П/КЛА/1-25 от 28.11.2025 |
|  | # контрольная точка 2:авансирование по договору | # оплата после подписания контракта на строительство объекта |  | # платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по договору | # окончательное исполнение после подписания акта о подключении ТП |  | # платежное поручение |
| # 10.5.2 | # Проект 2 Подключение (ТП) к ЦСВО объекта: "Крытая ледовая арена" | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация договора | # 12.01.2026 |  | # договор № 66 от 28.11.2025 |
|  | # контрольная точка 2:авансирование по договору | # оплата после подписания контракта на строительство объекта |  | # платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по договору | # окончательное исполнение после подписания акта о подключении ТП |  | # платежное поручение |
| # 10.5.3 | # Проект 3 Подключение (ТП) к ЦСХВ объекта: "Крытая ледовая арена" | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация договора | # 12.01.2026 |  |  |
|  | # контрольная точка 2:авансирование по договору | # оплата после подписания контракта на строительство объекта |  | # платежное поручение |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по договору | # окончательное исполнение после подписания акта о подключении ТП |  | # платежное поручение |
| # 10.5.4 | # Проект 4 Экспертиза объекта: "Крытая ледовая арена" доплата 2% НДС |  | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1:подписание дополнительного соглашения к договору | # 02.04.2026 в ЕИС |  | # Доп. Соглашение 1 к контракту от 03.12.2025г. № 476/25 |
|  | # контрольная точка 2:окончательная оплата по договору | # 07.04.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.5.5 | # Проект 5 Выполнение работ по расчету величины пожарного риска для объекта защиты- "Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, Выполнение работ по оформлению схем навигации для объекта:"Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области |  | # ОКС | # МК № 215от 27.05.2026, № 173 от 29.04.2026 |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 29.04.2026, 27.05.2026 |  |  |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 28.05.2026, 09.06.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.5.6 | # Проект 6 Выполнение работ по оформлению презентационных материалов проекта по объекту: "Крытая ледовая арена" по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области |  | # ОКС | # МК №172 |
|  | # контрольная точка 1: заключение МК | # 29.04.2026 |  |  |
|  | # контрольная точка 2: окончательная оплата по МК | # 26.05.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.6 | # Мероприятие 6 Строительство объектов дорожного хозяйства | # ххх |  | # ххх |
| # 10.6.1 | # Проект 1 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-2 в г. Сосновый Бор, Ленинградская область | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # №0145300000124000049 от 08.05.24 |
|  | # контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий | # 31.07.2026 |  | # Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, вступившее в силу 31.07.26г |
| # 10.6.2 | # Проект 2 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство внутриквартальных проездов и инженерных сетей микрорайона Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # муниципальный контракт № 0145300000124000221 от 20.09.24 |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 30.06.2025 |  | # по условиям МК |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК | # 16.06.2026 |  | # платежное поручение/ |
| # 10.6.3 | # Проект 3 Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги между мкр. Искра-2 и Искра-3 в г. Сосновый Бор Ленинградской области с проведением изыскательских работ | # ххх | # ОКС | # муниципальный контракт № 0145300000125000165 от 11.09.2025 |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  |  |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 29.05.2026 |  | # по условиям МК |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.6.4 | # Проект 4 Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги по ул. Коблицкого и ул. Красных Фортов-мкр. 19 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # муниципальный контракт № 0145300000125000116 от 01.07.2025 |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 29.05.2026 |  | # по условиям МК |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.6.5 | # Проект 5 Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию 2-ой полосы улицы Александра Невского (от улицы Солнечная – до проспекта Героев) | # ххх | # ОКС | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # 12.01.2026 |
|  | # контрольная точка 2:окончание выполнения работ | # 29.05.2026 |  | # по условиям МК |
|  | # контрольная точка 3:окончательная оплата по МК |  |  | # платежное поручение |
| # 10.6.6 | # Проект 6 Оказание услуг по предоставлению сведений о наличии электросетевого имущества АО ЛОЭСК на земельном участке заявителя и определение возможности его переустройства с предварительным обследованием | # ххх | # ОКС |  |
|  | # контрольная точка 1:заключение муниципального контракта | # 25.02.2026 |  | # №79 от 25.02.26 |
|  | # контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий | # 04.03.2026 |  | # платежное поручение |
| # 10.6.7 | # Проект 7 Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на государственный кадастровый учет в г.Сосновый Бор Ленинградской области объектов: автомобильный проезд, расположенного на территории городского кладбища Воронка-3 (1 этап) |  | # ОКС | # МК № 0145300000126000041 |
|  | # контрольная точка 1:заключение муниципального контракта | # 13.04.2026 |  |  |
|  | # контрольная точка 2:окончание реализации мероприятий |  |  | # платежное поручение |
| 11 | Муниципальный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 11.1 | # Мероприятие 1 Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: обеспечение комфортных, безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения и поддержка экологически сбалансированной окружающей среды |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий в целом по МП "Городское хозяйство" |  |  | ххх |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 1.1 | # Основное мероприятие 1 Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.1.1 | # Мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.1.2 | # Мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2 | # Основное мероприятие 2 Ремонт улично-дорожной сети | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.1 | # Мероприятие 1 Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.1.1 | # Проект 1 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с восстановлением дорожной разметки в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 15.06.2025 |  | # МК № 0145300000125000082 от 30.06.2025 |
|  | # контрольная точка 2: окончание выполнения 1 этапа работ | # 20.07.2025 |  | # Акт о приемке выполненных работ № 1 от 04.08.2025, 'п/п от 22.08.2025 |
|  | # контрольная точка 3: окончание выполнения 2 этапа работ | # 27.05.2026 |  | # Акт о приемке выполненных работ № 16 от 01.04.2026 |
| # 1.2.1.2 | # Проект 2 Выполнение работ по замене стекол на остановочных павильонах в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 15.06.2026 |  | # МК '№ 0145300000126000119 от 15.06.2026 |
|  | # контрольная точка 2: выполнение работ | # 22.06.2026 |  | # Акт № № 149 от 22.06.2026 |
| # 1.2.1.3 | # Проект 3 Выполнение работ по обустройству внутриквартального проезда к земельному участку № 5А по ул. Сиреневая в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 31.10.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: выполнение работ | # 11.12.2026 |  | # --- |
| # 1.2.2 | # Мероприятие 2 Ремонт плиточных тротуаров | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.3 | # Мероприятие 3 Содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных мостов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.4 | # Мероприятие 4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.4.1 | # Проект 1 Оказание услуг по проверке сметной документации на ремонт дорог, ведущих к СНТ в границах Сосновоборского городского округа | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1:Ззаключение муниципального контракта | # 15.02.2026 |  | # МК № 381 от 22.09.2025 |
|  | # контрольная точка 2: выполнение работ | # 14.01.2026 |  | # Акт об оказании услуг от 14.01.2026 |
| # 1.2.5 | # Мероприятие 5 Лабораторные испытания и строительный надзор | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.6 | # Мероприятие 6 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.7 | # Мероприятие 7 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.2.7.1 | # Проект 1 Приобретение специализированной техники, необходимой для оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания | # ххх | # СМБУ "Спецавтотранс" | # Соглашение на ИЦ № 5 от 27.01.2026 |
|  | # контрольная точка 1:Заключен договор на поставку специализированной техники (каток вибрационный дорожный) | # 15.02.2026 |  | # Контракт № 0145300000125000247 от 21.11.2025 |
|  | # контрольная точка 2: Осуществлена приемка техники (дорожно-комбинированная машина на шасси ГАЗон NEXT) | # 12.03.2026 |  | # Документ о приемке № 2 от 06.03.2026 |
| # 1.3 | # Основное мероприятие 3 Обеспечение безопасности дорожного движения | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.1 | # Мероприятие 1 Содержание и ремонт средств организации дорожного движения | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.1.1 | # Проект 1 Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным работам технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа в 2026 году | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 09.02.2026 |  | # МК № 0145300000125000311 от 09.02.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # Акты выполненных работ - ежемесячно |
| # 1.3.1.2 | # Проект 2 Выполнение научно-исследовательской работы по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.06.2026 |  | # МК № 0145300000126000071 от 01.06.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания I этапа работ | # 30.06.2026 |  | # Документ о приемке № 1 от 30.06.2026 |
|  | # контрольная точка 3: срок окончания II этапа работ | # 07.08.2026 |  | # Документ о приемке № 2 от 07.08.2026 |
|  | # контрольная точка 4: срок окончания III этапа работ | # 28.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 1.3.1.3 | # Проект 3 Выполнение работ по обследованию объекта транспортной инфраструктуры - мост через р. Коваши по пр-ту А. Невского в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 14.04.2026 |  | # МК № 142 от 14.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 12.05.2026 |  | # УПД № 146 от 12.05.2026 |
| # 1.3.1.4 | # Проект 4 Выполнение работ по восстановлению дорожной разметки на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 30.04.2026 |  | # МК № 174 от 30.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 18.05.2026 |  | # Акт № 1 от 18.05.2026 |
| # 1.3.1.5 | # Проект 5 Выполнение работ по устройству горизонтальной дорожной разметки с профильной поверхностью на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 15.05.2026 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 1.3.1.6 | # Проект 6 Выполнение работ по настройке сфетофорного поста на пересечении пр. Героев с ул. Молодежная в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 26.05.2026 |  | # МК № 250525 от 26.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 04.06.2026 |  | # Акт № 1 от 04.06.2026 |
| # 1.3.1.7 | # Проект 7 Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 16.09.2026 |  | # МК № 271083 от 16.09.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 21.09.2026 |  | # Акт № 1 от 21.09.2026 |
| # 1.3.1.8 | # Проект 8 Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 29.06.2026 |  | # МК № 0145300000126000131 от 29.06.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 1.3.1.9 | # Проект 9 Выполнение работ по внесению изменений в действующий проект организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети Сосновоборского городского округаЛенинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 12.08.2026 |  | # МК № 283 от 12.08.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 10.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 1.3.1.10 | # Проект 10 Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 10.10.2026 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 1.3.1.11 | # Проект 11 Выполнение работ по модернизации светофорного поста на пересечении пр. Александра Невского с ул. Солнечная в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 10.10.2026 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 1.3.2 | # Мероприятие 2 Освещение города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.2.1 | # Проект 1 Освещение города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # Договор № 80110 от 22.12.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  |  |
| # 1.3.3 | # Мероприятие 3 Освещение промзоны | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.3.1 | # Проект 1 Освещение промзоны | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # Договор № 813 от 23.12.2020 (с пролонг. на 2026 год) |
|  | # контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  |  |
| # 1.3.4 | # Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 1.3.5 | # Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа" | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 2.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.1 | # Мероприятие 1 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.2.1 | # Проект 1: Оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию оборудования на детских игровых площадках в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 23.12.2025 |  | # МК № 501 от 23.12.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.03.2026 |  | # Акт выполненных работ №1 от 06.02.2026 |
| # 2.1.2.2 | # Проект 2: Оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию оборудования на детских игровых площадках в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 10.03.2026 |  | # МК '№ 231853 от 10.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 06.04.2026 |  | # Акт № 16 от 06.04.2026 |
| # 2.1.2.3 | # Проект 3 Выполнение работ по ремонту спортивной площадки на ул. Парковая 44 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 07.05.2026 |  | # МК № 0145300000126000069 от 07.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 18.05.2026 |  | # Документ о приемке № 55 от 18.05.2026 |
| # 2.1.2.4 | # Проект 4: Оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию оборудования на детских игровых площадках в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 21.04.2026 |  | # МК № 158 от 21.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 10.07.2026 |  | # Акт № 2 от 10.07.2026 |
| # 2.1.2.5 | # Проект 5: Выполнение работ по замене игрового оборудования на детских площадках г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 07.09.2026 |  | # МК № 0145300000126000196 от 07.09.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 02.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.2.6 | # Проект 6: Выполнение работ по замене резинового покрытия на детских площадках (с поставкой товара) г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 02.09.2026 |  | # МК № 0145300000126000191 от 02.09.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 22.09.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.2.7 | # Проект 7: Оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию оборудования на детских игровых площадках в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 28.08.2026 |  | # МК № 268296 от 28.08.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.11.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.2.8 | # Проект 8: Выполнение работ по ремонту детской игровой площадки по адресу ул. Парковая 72 (с поставкой товара) в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 02.09.2026 |  | # МК № 0145300000126000193 от 02.09.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 14.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.2.9 | # Проект 9: Выполнение работ по ремонту детско-спортивного кластера "Бабочка" на ул. Ленинградская, д. 66 (с поставкой товара) в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 27.08.2026 |  | # МК № 0145300000126000189 от 27.08.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 08.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.3 | # Мероприятие 3 Расходы на содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.3.1 | # Проект 1: Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок системой автономного видеонаблюдения в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 08.12.2025 |  | # МК № 475 от 08.12.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 23.12.2025 |  | # Акт выполненных работ № 1 от 15.12.2025 п/п 3916 от 13.02.2026 |
| # 2.1.3.2 | # Проект 2: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения контейнерных площадок в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 24.02.2026 |  | # № 243949 от 24.02.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # Ежемесячная оплата |
| # 2.1.3.3 | # Проект 3: Выполнение комплекса работ в сквере Ликвидаторов ядерных аварий и катастроф в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 08.04.2026 |  | # МК № 131 от 08.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 18.04.2026 |  | # Акт б/н от 18.04.2026 |
| # 2.1.3.4 | # Проект 4: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения контейнерных площадок в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 02.03.2026 |  | # МК № 152 от 02.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # Ежемесячная оплата |
| # 2.1.3.5 | # Проект 5: Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок системой автономного видеонаблюдения в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 02.03.2026 |  | # МК № 151 от 02.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 21.04.2026 |  | # Акт № 1 от 21.04.2026 |
| # 2.1.3.6 | # Проект 6: Выполнение работ по демонтажу некапитальных строений в районе д. Ракопежи под линиями электропередач в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 18.05.2026 |  | # МК № 0145300000126000075 от 18.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 05.06.2026 |  | # Документ о приемке № 7 от 05.06.2026 |
| # 2.1.3.7 | # Проект 7: Оказание услуг по монтажу флажной конструкции в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 21.04.2026 |  | # МК № 157 от 21.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 04.05.2026 |  | # УПД № 504-1 от 04.05.2026 |
| # 2.1.3.8 | # Проект 8: Выполнение работ по обустройству входной зоны к местам захоронений участников СВО на кладбище Воронка-2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 28.07.2026 |  | # МК № 0145300000126000154 от 28.07.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 27.08.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.3.9 | # Проект 9: Выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 30.10.2026 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 20.11.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.4 | # Мероприятие 4 Расходы на приобретение и ремонт малых форм | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.4.1 | # Проект 1: Поставка баннеров в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 13.04.2026 |  | # МК № 141 от 13.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок поставки товара | # 17.04.2026 |  | # УПД № 92/1 от 17.04.2026 |
| # 2.1.4.2 | # Проект 2: Поставка баннера в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 08.04.2026 |  | # МК № 130 от 08.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок поставки товара | # 17.04.2026 |  | # УПД № 92 от 17.04.2026 |
| # 2.1.4.3 | # Проект 3: Поставка флагов в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 07.05.2026 |  | # МК № 0145300000126000057 от 07.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок поставки товара | # 19.05.2026 |  | # Документ о приемке № 666 от 19.05.2026 |
| # 2.1.3.4 | # Проект 4: Выполнение работ по демонтажу подстветки комплекса "Малая Копорская крепость" в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 03.04.2026 |  | # МК № 126 от 03.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 08.04.2026 |  | # УПД № 3 от 08.04.2026 |
| # 2.1.3.5 | # Проект 5: Выполнение работ по украшению города к праздничным мероприятиям с поставкой товара в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 02.07.2026 |  | # МК № 260043 от 02.07.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 09.07.2026 |  | # УПД № 709/1 от 09.07.2026 |
| # 2.1.5 | # Мероприятие 5 Содержание общественных туалетов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.5.1 | # Проект 1: Содержание и обслуживание общественных туалетов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000278 от 19.12.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # Ежемесячная оплата |
| # 2.1.5.2 | # Проект 2: Оказание услуг по содержанию и обслуживанию модульных туалетных кабин "ЭкоСан" в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 28.05.2026 |  | # МК № 251767 от 28.05.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 26.08.2026 |  | # Ежемесячная оплата |
| # 2.1.5.3 | # Проект 3: Выполнение работ по ремонту системы холодного водоснабжения в общественном туалете по адресу: г. Сосновый Бор, мкр. № 2 (район ж/д ул. Высотная, д.1) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 15.10.2026 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.5.4 | # Проект 4: Оказание услуг по содержанию и обслуживанию модульных туалетных кабин "ЭкоСан" в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 26.08.2026 |  | # МК № 291 от 26.08.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 25.09.2026 |  | # Акт № 1 от 25.09.2026 |
| # 2.1.5.5 | # Проект 5: Выполнение работ по ремонту системы холодного водоснабжения в общественном туалете по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, мкр. № 8 (район ж/д пр. Героев, д.34) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 15.10.2026 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.10.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 2.1.6 | # Мероприятие 6 Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.7 | # Мероприятие 7 Охрана общественных территорий | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.7.1 | # Проект 1: Охрана объекта и имущества по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, парк «Приморский» (объект благоустройства от ул. Ленинградская (сквер им. Александрова) до ул. Соколова) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000288 от 30.12.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.06.2026 |  |  |
| # 2.1.8 | # Мероприятие 8 Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.9 | # Мероприятие 9 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1.10 | # Мероприятие 10 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ, не предусмотренных муниципальным заданием) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 2.1. 10.1 | # Проект 1 Оказание услуг по стирке флаговых полотнищ | # ххх | # СМБУ "Спецавтотранс" | # Соглашение № 14 от 12.02.2026 |
|  | # контрольная точка 1: заключение договора на оказание услуг | # 17.03.2026 |  | # Договор № 014 от 17.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: оказание услуги | # 31.12.2026 |  | # --- |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий по обращению с отходами | ххх | ОВБДХ | ххх |
| ### 3.1 | ### Основное мероприятие 1 Обращение с отходами | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
| ### 3.1.1 | ### Мероприятие 1 Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
| ### 3.1.1.1 | ### Проект 1: Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
|  | ### контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | ### 15.04.2026 |  | ### Контракт № 52913БО-1/12-26 |
|  | ### контрольная точка 2: срок окончания услуг | ### 31.12.2026 |  |  |
| ### 3.1.2 | ### Мероприятие 2 Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
| ### 3.1.2.1 | ### Проект 1: Оказание услуг по переработке, вывозу и размещению (захоронению) растительных отходов V класса опасности, не относящихся к ТКО в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
|  | ### контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | ### 06.10.2026 |  | ### Муниципальный контракт |
|  | ### контрольная точка 2: срок окончания услуг | ### 31.12.2026 |  | ### Документ о приемке |
| ### 3.1.3 | ### Мероприятие 3 Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
| ### 3.1.4 | ### Мероприятие 4 Строительство (оснащение) площадок (мест) накопления ТКО | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
| ### 3.1.5 | ### Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (выполнение работ в рамках муниципального задания) | ### ххх | ### ОВБДХ | ### ххх |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 4.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание системы дренажно-ливневой канализации | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 4.1.1 | # Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с содержанием системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод | # ххх | # ОВБДХ | # Соглашение от 12.01.2026 г. № 4 о предоставлении СМУП "Водоканал" субсидии на частичное возмещение затрат в связи с содержанием системы дренажно-ливневой канализации и обслуживанием насосных станций по перекачке дренажных и ливневых вод |
|  | # контрольная точка 1: Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС | # 31.01.2026 | # ОВБДХ | # --- |
|  | # контрольная точка 2: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 1 квартале | # 31.03.2026 |  | # Отчет об использовании субсидии за 1 квартал 2026 г. |
|  | # контрольная точка 3: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 2 квартале | # 30.06.2026 |  | # Отчет об использовании субсидии за 2 квартал 2026 г. |
|  | # контрольная точка 4: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 3 квартале | # 30.09.2026 |  | # Отчет об использовании субсидии за 3 квартал 20256г. |
|  | # контрольная точка 5: Выполнены работы по содержанию системы ДЛК и обслуживанию НС в 4 квартале | # 31.12.2026 |  | # Отчет об использовании субсидии за 4 квартал 2026 г. |
| # 4.2 | # Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | # ххх | # ОВБДХ | # Соглашение от 20.01.2026 г. № 8 о предоставлении СМУП "Водоканал" субсидии на частичное возмещение затрат в связи с капитальным ремонтом системы дренажно-ливневой канализации |
| # 4.2.1 | # Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя, связанных с капитальным ремонтом системы дренажно-ливневой канализации | # ххх | # ххх | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Определено количество колодцев дренажно-ливневой канализации, подлежащих капитальному ремонту в текущем году | # 31.01.2026 | # ОВБДХ | # --- |
|  | # контрольная точка 2: Составлена и утверждена техническая и сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту системы дренажно-ливневой канализации | # 31.03.2026 |  | # Дефектные ведомости |
|  | # контрольная точка 3: Заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по капитальному ремонту системы ДЛК | # 30.04.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 4: Начаты работы по капитальному ремонту системы ДЛК | # 01.06.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 5: Выполнены работы по капитальному ремонту системы ДЛК | # 30.11.2026 |  | # КС-2 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями | ххх | ОВБДХ | ххх |
| # 5.1 | # Основное мероприятие 1 Содержание и уход за зелеными насаждениями | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.1 | # Мероприятие 1 Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.1.1 | # Проект 1: выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на улично-дорожной сети города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 11.02.2026 |  | # МК № 38 от 11.02.2026 |
|  | # контрольная точка 2: проведение первичной обработки химическим и ручным способом | # 10.06.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 3: проведение вторичной обработки химическим и ручным способом | # 15.08.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 4: срок окончания услуг | # 25.09.2026 |  | # Акт от 25.09.2026 |
| # 5.1.2 | # Мероприятие 2 Акарицидная обработка территорий города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.2.1 | # Проект 1: Оказание услуг по акарицидной обработке территорий города | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 13.03.2026 |  | # МК № 102 от 13.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: проведение акарицидной обработки территорий города | # 08.05.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 3: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий города | # 31.08.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 4: проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена) | # 22.05.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 5: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (1-я смена) | # 28.06.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 6: проведение акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена) | # 01.07.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 7: проведение контроля эффективности акарицидной обработки территорий детских пришкольных летних оздоровительных лагерей (2-я смена) | # 30.07.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 8: срок окончания услуг | # 30.09.2026 |  | # Документ о приемке |
| # 5.1.3 | # Мероприятие 3 Текущий ремонт зеленых насаждений | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.3.1 | # Проект 1: Выполнение работ по защите и уходу за хвойными кустарниками в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.04.2026 |  | # МК № 124 от 01.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 10.06.2026 |  | # Акт № 1 от 10.06.2026 |
| # 5.1.3.2 | # Проект 2: Выполнение работ по оформлению декоративными растениями фотозоны в парке "Белые Пески" в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 13.03.2026 |  | # МК № 100 от 13.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.10.2026 |  | # --- |
| # 5.1.3.3 | # Проект 3: Поставка саженцев в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 13.03.2026 |  | # МК № 99 от 13.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.05.2026 |  | # УПД № 6 от 14.05.2026 |
| # 5.1.3.4 | # Проект 4: Поставка растений для ландшафтного оформления в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 13.03.2026 |  | # МК № 101 от 13.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.05.2026 |  | # УПД № 7 от 14.05.2026 |
| # 5.1.3.5 | # Проект 5: Выполнение работ по декоративному оформлению вазонов в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 23.03.2026 |  | # МК № 113 от 25.03.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 25.08.2026 |  | # Акт от 25.08.2026 |
| # 5.1.3.6 | # Проект 6: Декорирование цветников на мемориале Ликвидаторам ядерных аварий и катастроф в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.04.2026 |  | # МК № 125 от 01.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 25.04.2026 |  | # Акт № 1 от 25.04.2026 |
| # 5.1.3.7 | # Проект 7: Декорирование цветников к празднованию Дня Победы на мемориалах города Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 06.04.2026 |  | # МК № 128 от 06.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 06.05.2026 |  | # Акт № 1 от 06.05.2026 |
| # 5.1.3.8 | # Проект 8: Выполнение работ по содержанию и уходу за цветниками с поставкой товара в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 21.04.2026 |  | # МК № 0145300000126000048 от 21.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.09.2026 |  | # Ежемесячная оплата |
| # 5.1.3.9 | # Проект 9: Поставка саженцев в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 21.04.2026 |  | # МК № 156 от 21.04.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 25.04.2026 |  | # УПД № 5 от 25.04.2026 |
| # 5.1.3.10 | # Проект 10: Поставка растений для ландшафтного оформления в г. Сосновый Бор Ленинградской области | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 17.06.2026 |  | # МК № 240 от 17.06.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 19.06.2026 |  | # УПД № 18 от 19.06.2026 |
| # 5.1.4 | # Мероприятие 4 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (муниципальное задание) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 5.1.5 | # Мероприятие 5 Расходы на обеспечение деятельности СМБУ "Спецавтотранс" (иные цели) | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа" | ххх | КАГиЗ | ххх |
| # 6.1 | # Основное мероприятие 1 Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 6.1.1 | # Проект 1 Выполнение кадастровых работ | # ххх | # КАГиЗ |  |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 01.12.2025 |  | # МК №0145300000125000230 от 05.11.2025 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания услуг | # 01.12.2026 |  | # Документ о приемке № 115 от 19.12.2025, Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 92 от 19.02.2025 |
| # 6.2 | # Основное мероприятие 2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "ЦИОГД" | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| # 6.3 | # Основное мероприятие 3 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | # ххх | # КАГиЗ | # ххх |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры" | ххх | ОЖКХ, ОВБДХ | ххх |
| # 7.1 | # Основное мероприятие 1 Частичное возмещение затрат СМУП "Водоканал" по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.1.1 | # Проект 1: Субсидия на частичное возмещение затрат Получателя по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заявка от СМУП "ВОДОКАНАЛ" на заключение Соглашения на предоставление субсидии | # 01.02.2026 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 2: Заключение Соглашения на предоставление субсидии | # 28.02.2026 |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 3: Предоставление субсидии | # 30.03.2026 |  | # Платежное поручение |
| # 7.2 | # Основное мероприятие 2 Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования, необходимых для оказания жилищно-коммунальных услуг населению и благоустройства территории | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
| # 7.2.1 | # Проект 1: Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) специализированной техники | # ххх | # ОВБДХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 31.10.2026 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.09.2028 |  | # Ежемесячная оплата |
| # 7.3 | # Основное мероприятие 3 Доставка питьевой воды в бывшие деревни | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.3.1 | # Проект 1: Оказание услуг по перевозке питьевой воды | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | # 31.12.2025 |  | # Заявка в ОМЗ |
|  | # контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта | # 31.12.2025 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 3: Доставка питьевой воды | # 3 раза в неделю (пн., ср., пт.) |  | # Акт выполненных работ ежемесячно |
|  | # контрольная точка 4: Исполнение обязательств по оплате услуги по доставке питьевой воды | # ежемесячно с момента заключения МК до 29.12.2026 |  | # Платежное поручение ежемесячно |
| # 7.4 | # Основное мероприятие 4 Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.4.1 | # Проект 1: Актуализация схемы теплоснабжения МО СГО | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | # 01.12.2025 |  | # заявка в ОМЗ |
|  | # контрольная точка 2: Заключение муниципального контракта | # 31.12.2025 |  | # Муниципальный контракт |
|  | # контрольная точка 3: Получение проекта Схемы ТС | # 10.04.2026 |  | # Проект Схемы ТС |
|  | # контрольная точка 4: Проведение публичных слушаний | # 13.05.2026 |  | # Уведомление на сайте и в СМИ |
|  | # контрольная точка 5: Собрание участников публичных слушаний | # 06.06.2026 |  | # Протокол |
|  | # контрольная точка 6: Утверждение Схемы ТС | # 30.06.2026 |  | # Постановление АСГО |
|  | # контрольная точка 7: Исполнение обязательств по оплате за разработку схемы ТС | # 30.07.2026 |  | # Платежное поручение |
| # 7.5 | # Основное мероприятие 5 Частичное возмещение затрат СМУП "ТСП" на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 7.5.1 | # Проект 1: Частичное возмещение затрат Получателя, связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом распределительных газопроводов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Обращение о заключении соглашения о предоставлении субсидии | # 31.10.2026 |  | # Обращение |
|  | # контрольная точка 2: Заключение соглашения о предоставлении субсидии | # 15.11.2026 |  | # Соглашение |
|  | # контрольная точка 3: Заявка на перечисление субсидии | # 15.12.2026 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 4: Перечисление субсидии | # 25.12.2026 |  | # Платежное поручение |
|  | # контрольная точка 5: Отчет о целевом использовании субсидий | # 31.12.2026 |  | # Отчет |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий по охране окружающей среды" | ххх | ОПиЭБ | ххх |
| # 8.1 | # Основное мероприятие 1 Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
| # 8.1.1 | # Проект 1 Оказание услуг по охране и защите зон зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 06.03.2026 |  | # МК № 225363 от 17,02.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.11.2026 |  | # 30.11.2026 |
| # 8.1.2 | # Проект 2 Изготовление и установка информационного стенда | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 30.06.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.07.2026 |  | # --- |
| # 8.1.3 | # Проект 3 Оказание услуг по вывозу с территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уничтожению биологических отходов | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 30.04.2026 |  | # --- |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 30.12.2026 |  | # --- |
| # 8.1.5 | # Проект 5 Оказание услуг по погрузке на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области и уничтожению биологических отходов | # ххх | # ОПиЭБ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: заключение муниципального контракта | # 02.02.2026 |  | # МК № 28 от 02.02.2026 |
|  | # контрольная точка 2: срок окончания работ | # 31.12.2026 |  | # --- |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантий погребения" | ххх | ОЭР | ххх |
| # 9.1 | # Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специализированная служба" | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # 9.1.1 | # Контрольная точка 1: соответствие количества захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, количеству умерших по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ № 3 - 100% | # 31.12.2026 |  | # --- |
| Б | Комплекс процессных мероприятий "Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа" | ххх | ОЭР | ххх |
| # Б.1 | # Основное мероприятие 1 Расходы на частичное возмещение перевозчику недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.1.1 | # Контрольная точка 1: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 400 | # 31.03.2026 | # ОЭР | # Акты выполненных работ |
|  | # Контрольная точка 2: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 650 | # 30.06.2026 |  | # --- |
|  | # Контрольная точка 3: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 800 | # 30.09.2026 |  | # --- |
|  | # Контрольная точка 4: количество реализованных льготных проездных билетов в целях предоставления пассажирских услуг для льготных категорий граждан - не более 1200 | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.2 | # Основное мероприятие 2 Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.2.1 | # Проект 1 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000227 от 31.10.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.2.2 | # Проект 2 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000236 от 07.11.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.2.3 | # Проект 3 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000124000252 от 07.11.2024 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.2.4 | # Проект 4 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 24 (ЖК "Солнце") | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000281 от 12.12.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.2.5 | # Проект 5 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 23 (кладбище у р.Воронка) | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000228 от 01.11.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.2.6 | # Проект 6 Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 22 (Городской пляж) | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000229 от 01.11.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.3 | # Основное мероприятие 3 Оказание информационных услуг | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.3.1 | # Проект 1 Предоставление сервиса контроля транспортной работы по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 415 от 27.10.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.4 | # Основное мероприятие 4 Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.4.1 | # Проект 1 Уборка общественных кладбищ и мемориалов, уход за могилами умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000208 от 14.11.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| # Б.5 | # Основное мероприятие 5 Мероприятия по охране общественных кладбищ | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.5.1 | # Проект 1 Оказание охранных услуг | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000233 от 17.11.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.05.2026 |  | # --- |
| # Б.5.2 | # Проект 2 Оказание охранных услуг | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: заключение муниципального контракта на текущий год | # 01.06.2026 |  | # МК N 0145300000126000074 от 18.05.2026 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 30.092026 |  | # --- |
| # Б.6 | # Основное мероприятие 6 Доставка тел умерших из внебольничных мест | # ххх | # ОЭР | # ххх |
| # Б.6.1 | # Проект 1 Транспортировка тел умерших, не связанная с оказанием ритуальных услуг | # ххх | # ОЭР | # ххх |
|  | # Контрольная точка 1: актуализация муниципального контракта на текущий год | # 12.01.2026 |  | # МК № 0145300000125000207 от 27.10.2025 |
|  | # Контрольная точка 2: срок оказания услуг | # 31.12.2026 |  | # --- |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 10.1 | # Основное мероприятие 1 Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 10.1.1 | # контрольная точка 1: Заявка по потребность замены ПУ от БУ | # 01.07.2025 | # ОЖКХ | # Заявка |
|  | # контрольная точка 2: Заявка в ЦБ о перечислении денежных средств БУ | # 28.02.2026 |  | # Заявка |
|  | # контрольная точка 3: Выполнение мероприятий по замене ПУ | # 30.09.2026 |  | # Акт выполненных работ |
| # 10.2 | # Основное мероприятие 2 Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
| # 10.2.1 | # Мероприятие 1 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение Договора с управляющими организациями | # 30.04.2026 |  | # Договор |
|  | # контрольная точка 2: Исполнение обязательств по возмещению расходов управляющих организаций по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию объектов муниципального жилого фонда в периоды их простоя | # с момента заключения Договора и до 31.12.2026 |  | # Платежное поручение ежемесячно |
| # 10.2.2 | # Мероприятие 2 Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение Договора с управляющими организациями | # 30.04.2026 |  | # Договор |
|  | # контрольная точка 2: Исполнение обязательств по возмещению расходов управляющих организаций по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию объектов муниципального жилого фонда в периоды их простоя | # с момента заключения Договора и до 31.12.2026 |  | # Платежное поручение ежемесячно |
| # 10.3 | # Основное мероприятие 3 Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Заключение Соглашения (доп.соглашения) с Фондом капитального ремонта | # 28.02.2026 |  | # Соглашение (доп.Соглашение) |
|  | # контрольная точка 2: Исполнение обязательств по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | # с момента заключения Соглашения и до 31.12.2026 |  | # Платежное поручение ежемесячно |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | ххх | ОВБиДХ, ОКС | ххх |
| # 11.1 | # Основное мероприятие 1 Реализация областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | # ххх | # ОВБиДХ, ОКС | # ххх |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт жилых домов отдельных категорий граждан, установленных областным законом" | ххх | ОЖКХ | ххх |
| # 12.1 | # Основное мероприятие 1 Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | # ххх | # ОЖКХ | # ххх |
|  | # контрольная точка 1: Включение в Список получателей ЕДВ | # 30.07.2026 |  | # Постановление АСГО |
|  | # контрольная точка 2: Выдача Свидетельства | # 01.09.2026 |  | # Свидетельство |
|  | # контрольная точка 3: Заключение договора | # 30.11.2026 |  | # Договор |
|  | # контрольная точка 4: Акт выполненных работ | # 24.12.2026 |  | # Акты подписаны |
|  | # контрольная точка 5: Перечисление ЕДВ | # 25.12.2026 |  | # ЕДВ перечислено |