администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 06/05/2026 № 1381

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в  целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области к отопительному периоду                     2026-2027 годов, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на сайте Сосновоборского городского округа.

3. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте газеты «Маяк».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 06/05/2026 № 1381

(Приложение)

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципального образования

Сосновоборский городской округ Ленинградской области

к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду | Не позднее 15.05.2026г. | Администрация СГО, ТСО, УО, ТСЖ |
| 2. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 годов | май-первый вторник месяца после завершения ОС; июнь-июль – третий вторник каждого месяца; с августа и до начала ОС – второй вторник каждого месяца | Администрация СГО, участники МВК |
| 3. | Создание комиссии по обеспечению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | До 15.06.2026г. | Администрация СГО |
| 4. | Разработка и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обследованию объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | До 15.06.2026г. | Администрация СГО |
| 5. | Размещение на сайте Сосновоборского городского округа информации о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | Не позднее 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности | Администрация СГО |
| 6. | Проведение противоаварийных тренировок для обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | До 31.08.2026г. | Администрация СГО, ТСО, РСО, УО |
| 7. | Проведение работ по ремонту и профилактике теплопотребляющих установок и системы отопления, инженерных сетей в границах балансовой принадлежности | До 25.08.2026г. | ТСО, УО, ТСЖ и эксплуатирующие организации |
| 8. | Проведение мероприятий по погашению задолженности за потребленные энергетические ресурсы, а также коммунальные услуги | До 25.08.2026г. | ТСО, РСО, УО |
| 9. | Формирование приказами по предприятиям аварийно-восстановительные бригады для ведения аварийно-восстановительных работ, создание неснижаемого запаса материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ | До 01.09.2026г. | ТСО, РСО, УО, ТСЖ и эксплуатирующие организации |
| 10. | Проведение оценки обеспечения готовности и составление акта оценки проведения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | Не позднее 10.09.2026г. | Комиссия по обеспечению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |
| 11. | Проведение оценки обеспечения готовности и составление акта оценки проведения готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций и владельцев тепловых сетей, не являющиеся теплосетевой организацией | До 20.10.2026г. | Комиссия по обеспечению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителям тепловой энергии | Не позднее 15.09.2026г. | Администрация СГО |
| 13. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающим организациям и владельцам тепловых сетей, не являющимися теплосетевой организацией | Не позднее 25.10.2026г. | Администрация СГО |
| 14. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 годов | Не позднее 20.11.2026г. | Администрация СГО |
| 15. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на сайте Сосновоборского городского округа | До 01.12.2026г. | Администрация СГО |