администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 23/03/2026 № 830

О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2026 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением (подтоплением) паводковыми водами территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Федерального закона от 21.12.1994                       № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ                                        «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2026 года на территории Сосновоборского городского округа (Приложение).

- Рекомендовать руководителям организаций города выполнить мероприятия в соответствии с планом мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2026 года на территории Сосновоборского городского округа.

- Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

- Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности, правопорядку и организационным вопросам                      Рахматова А.Ю.

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от  23/03/2026 № 830

(Приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2026 года на территории Сосновоборского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Уточнить районы возможного затопления (подтопления) и организовать мониторинг за развитием паводковой обстановки на р. Коваши. | до 24.03.2026 | ОГЗиОБ |  |
|  | Уточнить наличие и состояние сил и средств, привлекаемых в соответствии с действующим Планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае угрозы затопления (подтопления) отдельных участков территории Сосновоборского городского округа. | до 24.03.2026 | ОГЗиОБ |  |
|  | Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава администрации и организаций, выделяющих силы и средства. | до 24.03.2026 | Начальник ЕДДС СГО |  |
|  | Обеспечить уборку и вывоз снега с территории города, подготовить водосливные и водосточные канавы, очистить колодцы ливневой канализации, водопропускные трубы. | постоянно | СМБУ «Спецавтотранс», СМУП «Водоканал», управляющие компании |  |
|  | На социально значимых объектах очистить водосливные и водосточные канавы, колодцы ливневой канализации. | постоянно | Руководители учреждений образования, отдел по развитию культуры и туризма, отдел по физической культуре и спорту, ЛОГКУ «ЦСЗН», ФГБУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» |  |
|  | Предложить обеспечить наличие достаточного запаса реагентов и обеззараживающих средств на ФОС – 1,2,3. | постоянно | Администрация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция |  |
|  | Провести занятия в рамках курса ОБЖ, классных часов по вопросам безопасного поведения учащихся в период половодья, особое внимание уделить опасности выхода на лед водоемов. | до 31.03.2026 | Комитет образования, руководители образовательных учреждений |  |
|  | С использованием средств массовой информации организовать обучение населения правилам поведения в паводковый период. | паводковый период | ОГЗиОБ, отдел по связям с общественностью (пресс-центр) |  |
| Мероприятия в паводковый период |  |  |  |  |
|  | Привести в повышенную готовность силы и средства организаций, привлекаемых в соответствии с действующим Планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае угрозы затопления (подтопления) отдельных участков территории Сосновоборского городского округа. | При необходимости, с началом паводка | Глава Сосновоборского городского округа, руководители организаций |  |
|  | Усилить мониторинг, организовать сбор и обобщение сведений о поводковой обстановке и о состоянии береговой зоны р. Коваши. | С началом паводка | ОГЗиОБ, отдел природопользования и экологической безопасности |  |
|  | Организовать мониторинг за состоянием автомобильных дорог и других дорожных сооружений в период ледохода, разлива паводковых вод, обратив особое внимание на мосты и водопропускные сооружения. | С началом паводка | СМБУ «Спецавтотранс» |  |
|  | Усилить производственный контроль за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящих сетях города. | С началом паводка | ЦВ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция», ООО «Водоканал», МРУ №122 ФМБА России |  |
|  | При возникновении угрозы подтопления объектов жизнеобеспечения, принимать необходимые меры по предупреждению подтопления. | По мере возникновения угрозы | КУЖКХ, руководители СМУП «ТСП», СМУП «Водоканал, ООО «Водоканал, ОАО «ЛОЭСК», ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" |  |
|  | Организовать с помощью СМИ информирование населения о возникновении угрозы затопления отдельных участков территории Сосновоборского городского округа (обрушения береговой зоны р. Коваши), принимаемых мерах и правилах поведения населения. | По мере возникновения угрозы | ОГЗиОБ, отдел по связям с общественностью (пресс-центр) |  |
|  | При обнаружении фактического затопления принять безотлагательные меры по своевременному оповещению и эвакуации населения из мест затопления (подтопления). | По мере обнаружения | ОГЗиОБ |  |
|  | В период резкого подъема воды организовать дежурство руководящего состава администрации. | При резком (более 0,5 м в сутки) подъеме воды | Глава Сосновоборского городского округа |  |
|  | Осуществлять постоянный контроль за своевременным и полным проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), вызванных весенним половодьем, на объектах жизнеобеспечения населения, социально-значимых объектах. | Весь период | ОГЗиОБ, КУЖКХ, Комитет образования |  |