

 **администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

###  постановление

 от 04/09/2025 № 2340

Об утверждении краткосрочного плана реализации

в 2026 – 2028 годах региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ленинградской области, на 2014-2052 г.г.

 В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 9 областного закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82 – оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области от 27 марта 2018 года № 105 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2052 годы, требования к таким планам, порядок предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 11 августа 2025 года № 698 «О Краткосрочном плане реализации в 2026, 2027 и 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2052 годы», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2026-2028 годах (Приложение № 1).
2. Утвердить реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2026 году (Приложение № 2).
3. Утвердить реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2027 году (Приложение № 3).
4. Утвердить реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2028 году (Приложение № 4).
5. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
6. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

 от 04/09/2025 № 2340

(Приложение № 1)

| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в 2026-2028 годах |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Способформированияфондакапитальногоремонта | Год вводав эксплуатацию | Площадь МКД | Материал стен | Количество этажей | Количество лифтов (ед.) |
| в МКД | требующихзамены |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | просп. Героев, д. 8 | РО | 1974 | 3983,3 | кирпич | 12 | 2 |   |
| 2 | просп. Героев, д. 11 | РО | 1984 | 2046,8 | кирпич | 10 | 1 |   |
| 3 | просп. Героев, д. 22 | РО | 1975 | 6677,5 | кирпич | 5 |   |   |
| 4 | просп. Героев, д. 30 | РО | 1975 | 1924,5 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 5 | просп. Героев, д. 63 | РО | 1986 | 4732,4 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | РО | 1970 | 5682 | кирпич | 9 | 3 |   |
| 7 |  ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1961 | 949,7 | кирпич | 3 |   |   |
| 8 | ул. Комсомольская, д. 5 | РО | 1961 | 1517 | кирпич | 3 |   |   |
| 9 | ул. Комсомольская, д. 8 | РО | 1963 | 1518,8 | кирпич | 4 |   | 2 |
| 10 | ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1966 | 2551,5 | кирпич | 5 |   |   |
| 11 | ул. Комсомольская, д. 14 | РО | 1967 | 3226,9 | кирпич | 5 |   |   |
| 12 | ул. Комсомольская, д. 20 | РО | 1973 | 3826,9 | кирпич | 12 | 2 |   |
| 13 | ул. Комсомольская, д. 21 | РО | 1964 | 3716,1 | кирпич | 5 |   |   |
| 14 | ул. Комсомольская, д. 21а | РО | 1964 | 3716,1 | кирпич | 5 |   |   |
| 15 | ул. Космонавтов, д. 10 | РО | 1972 | 2001,9 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 16 | ул. Космонавтов, д. 12 | РО | 1971 | 2005 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 17 | ул. Космонавтов, д. 16 | РО | 1971 | 2015,5 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 18 | ул. Красных Фортов, д. 2 | РО | 1972 | 4657,5 | кирпич | 5 |   |   |
| 19 | ул. Красных Фортов, д. 4 | РО | 1972 | 3093,2 | кирпич | 5 |   |   |
| 20 | ул. Красных Фортов, д. 5 | РО | 1972 | 4314,1 | панели | 5 |   |   |
| 21 | ул. Красных Фортов, д. 20 | РО | 1976 | 2725,9 | кирпич | 5 |   |   |
| 22 | ул. Ленинградская, д. 1 | РО | 1961 | 2157,4 | кирпич | 4 |   |   |
| 23 | ул. Ленинградская, д. 4 | РО | 1969 | 1988,5 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 24 | ул. Ленинградская, д. 6 | РО | 1969 | 2019,2 | кирпич | 5 |   |   |
| 25 | ул. Ленинградская, д. 8 | РО | 1968 | 2760 | кирпич | 5 |   |   |
| 26 | ул. Ленинградская, д. 10 | РО | 1969 | 2258,1 | кирпич | 5 |   |   |
| 27 |  ул. Ленинградская, д. 14 | РО | 1969 | 2575,6 | кирпич | 5 |   |   |
| 28 | ул. Ленинградская, д. 16 | РО | 1970 | 1971,1 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 29 | ул. Ленинградская, д. 18 | РО | 1969 | 1971,2 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 30 | ул. Ленинградская, д. 26 | РО | 1970 | 2208,3 | кирпич | 5 |   |   |
| 31 | ул. Ленинградская, д. 28 | РО | 1988 | 5343,7 | кирпич | 9 | 3 |   |
| 32 | ул. Ленинградская, д. 30 | РО | 1989 | 10205 | кирпич | 5;7 | 6 |   |
| 33 | ул. Ленинградская, д. 66а | РО | 1998 | 5987 | кирпич | 5; 7 |   |   |
| 34 | ул. Ленинская, д. 2 | РО | 1960 | 636 | кирпич | 2 |   |   |
| 35 | ул. Ленинская, д. 11 | РО | 1960 | 639,4 | кирпич | 2 |   |   |
| 36 | ул. Малая Земля, д. 6 | РО | 1972 | 5492,3 | панели | 5 |   |   |
| 37 | ул. Малая Земля, д. 8 | РО | 1972 | 4363,5 | панели | 5 |   |   |
| 38 | ул. Малая Земля, д. 12 | РО | 1972 | 4374,2 | панели | 5 |   |   |
| 39 | ул. Малая Земля, д. 16 | РО | 1973 | 5484,7 | панели | 5 |   |   |
| 40 | ул. Молодежная, д. 7 | РО | 1974 | 5400,9 | панели | 5 |   |   |
| 41 | ул. Молодежная, д. 15 | РО | 1976 | 5502 | кирпич | 5 |   |   |
| 42 | ул. Молодежная, д. 26 | РО | 1989 | 3940,2 | панели | 9 | 2 |   |
| 43 | ул. Молодежная, д. 54 | РО | 1991 | 3207,7 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 44 | ул. Молодежная, д. 76 | РО | 2002 | 2043,8 | кирпич | 9 |   |   |
| 45 | ул. Парковая, д. 18 | РО | 1993 | 8212 | панели | 9 | 4 |   |
| 46 | ул. Парковая, д. 22 | РО | 1994 | 2094,1 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 47 | ул. Парковая, д. 24 | РО | 1992 | 8341,9 | панели | 9 | 4 |   |
| 48 | ул. Парковая, д. 44 | РО | 1992 | 9059,3 | монолит | 9 | 3 |   |
| 49 | ул. Парковая, д. 52 | РО | 1999 | 2646,1 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 50 | ул. Парковая, д. 70 | РО | 1994 | 2239,1 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 51 | ул. Парковая, д. 72 | РО | 2002 | 8918,8 | кирпич | 6 |   |   |
| 52 | ул. Сибирская, д. 1 | РО | 1970 | 3535,1 | кирпич | 5 |   |   |
| 53 | ул. Сибирская, д. 4 | РО | 1969 | 4222,9 | кирпич | 5 |   |   |
| 54 | ул. Сибирская, д. 5 | РО | 1973 | 2537,2 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 55 | ул. Сибирская, д. 8 | РО | 1969 | 4452,4 | панели | 5 |   |   |
| 56 | ул. Сибирская, д. 10 | РО | 1969 | 2777,7 | панели | 5 |   |   |
| 57 | ул. Сибирская, д. 12 | РО | 1969 | 2746,8 | панели | 5 |   |   |
| 58 | ул. Солнечная, д. 3 | РО | 1971 | 1946,2 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 59 | ул. Солнечная, д. 13 | РО | 1970 | 2065,1 | кирпич | 5 |   |   |
| 60 | ул. Солнечная, д. 15 | РО | 1970 | 4335,2 | панели | 5 |   |   |
| 61 | ул. Солнечная, д. 23 | РО | 1972 | 3288,1 | кирпич | 5 |   |   |
| 62 | ул. Солнечная, д. 23а | РО | 1985 | 4397,6 | кирпич | 7,9 | 1 |   |
| 63 | ул. Солнечная, д. 25 | РО | 1971 | 2972,2 | кирпич | 5 |   |   |
| 64 | ул. Солнечная, д. 25а | РО | 1985 | 4610,8 | кирпич | 9 | 1 |   |
| 65 | ул. Солнечная, д. 30 | РО | 1977 | 3979,8 | кирпич | 12 | 2 |   |
| 66 | ул. Солнечная, д. 33 | РО | 1974 | 7834,4 | панели | 9 | 4 |   |
| 67 | ул. Солнечная, д. 34 | РО | 1973 | 4340,9 | панели | 5 |   |   |
| 68 | ул. Солнечная, д. 39 | РО | 1975 | 7856,6 | панели | 9 | 4 |   |
| 69 | ул. Солнечная, д. 49 | РО | 1978 | 3887,9 | кирпич | 12 | 2 |   |
| 70 | ш. Копорское, д. 6 | РО | 1976 | 4036,2 | кирпич | 5 |   |   |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

 от 04/09/2025 № 2340

(Приложение № 2)

|  |
| --- |
| Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2026 году |
| № п\п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ |
| Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения | Ремонт и замена лифтового оборудования | Ремонт подвала | Ремонт фасада | Проектные работы | Строительный контроль |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | ТО |
|
| руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул. Красных Фортов, д. 4 | РО | 21 779 431,07 |   |   |   |   |   | 21 323 116,38 |   | 456 314,69 |
| 2 | ул. Ленинградская, д. 16 | РО | 5 065 190,17 |   | 1 | 4 426 877,00 | 133 261,00 |   |   | 410 317,00 | 94 735,17 |
| (лифт) |
| 3 | ул. Парковая, д. 52 | РО | 17 773 811,57 | 12 442 355,00 | 1 | 4 426 877,00 | 133 261,00 |   |   | 410 317,00 | 361 001,57 |
| (лифт) |
| 4 | ул. Парковая, д. 70 | РО | 1 427 272,10 |   |   |   |   |   |   | 1 427 272,10 |   |
|  (ТС) |
| 5 | ул. Парковая, д. 70 | РО | 77 465 948,28 |   |   |   |   | 69 414 303,00 |   | 6 566 179,20 | 1 485 466,08 |
|  (подвал) |
| 6 | ул. Солнечная, д. 34 | РО | 31 572 172,64 |   |   |   |   | 30 910 684,00 |   |   | 661 488,64 |
| **ИТОГО** | **155 083 825,83** | **12 442 355,00** | **2** | **8 853 754,00** | **266 522,00** | **100 324 987,00** | **21 323 116,38** | **8 814 085,30** | **3 059 006,15** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

 от 04/09/2025 № 2340

(Приложение № 3)

| Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2027 году |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ |
| Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | Ремонт и замена лифтового оборудования | Ремонт подвала | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Проектные работы | Строительный контроль |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей водоотведения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт и замена лифтового оборудования | ТО |
|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.  | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | просп. Героев, д. 30 | РО | 4 420 245,47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 327 634,10 |   | 92 611,37 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 15 | РО | 2 133 416,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 133 416,10 |   |
|   |   |   | (фасад) |
| 3 |  ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 8 089 233,68 |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 919 751,01 |   |   | 169 482,67 |
| 4 |  ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 41 895 279,13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 41 017 504,53 |   |   | 877 774,60 |
| 5 | ул. Красных Фортов, д. 20 | РО | 23 413 102,21 |   |   |   |   |   |   |   |   | 22 922 559,44 |   |   | 490 542,77 |
| 6 | ул. Ленинградская, д. 1 | РО | 6 077 293,52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 949 964,28 |   | 127 329,24 |
| 7 | ул. Ленинградская, д. 6 | РО | 17 174 424,46 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 814 592,19 |   |   | 359 832,27 |
| 8 | ул. Ленинградская, д. 8 | РО | 4 316 625,23 |   |   |   |   |   |   |   | 4 226 184,87 |   |   |   | 90 440,36 |
| 9 | ул. Ленинградская, д. 18 | РО | 24 495 927,46 |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 982 697,73 |   |   | 513 229,73 |
| 10 | ул. Ленинградская, д. 28 | РО | 13 493 908,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 493 908,76 |   |
|   |   |   | (фасад) |
| 11 | ул. Ленинградская, д. 30 | РО | 30 213 012,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29 580 000,00 |   | 633 012,00 |
| 12 | ул. Ленинградская, д. 66а | РО | 10 576 117,05 |   |   |   |   | 2 | 9243320,00 | 278248,00 |   |   |   | 856 742,00 | 197807,05 |
|   |   |   | (лифт) |
| 13 | ул. Малая Земля, д. 6 | РО | 15 400 003,36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 077 348,11 |   | 322 655,25 |
| 14 | ул. Молодежная, д. 54 | РО | 5 356 368,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 244 143,43 |   | 112 224,67 |
| 15 | ул. Молодежная, д. 76 | РО | 5 288 058,52 |   |   |   |   | 1 | 4621660,00 | 139124,00 |   |   |   | 428 371,00 | 98 903,52 |
|   |   |   | (лифт) |
| 16 | ул. Парковая, д. 18 | РО | 28 742 500,38 |   |   |   | 28 140 298,00 |   |   |   |   |   |   |   | 602 202,38 |
| 17 | ул. Парковая, д. 22 | РО | 5 824 816,94 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 702 777,50 |   | 122 039,44 |
| 18 | ул. Парковая, д. 24 | РО | 5 776 270,83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 776 270,83 |   |
|   |   |   | (крыша) |
| 19 | ул. Сибирская, д. 12 | РО | 15 529 317,77 |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 203 953,17 |   |   | 325 364,60 |
| 20 | ул. Солнечная, д. 3 | РО | 10 658 243,84 | 1 229 516,61 | 2 620 871,91 | 1 734 414,38 | 4 850 133,30 |   |   |   |   |   |   |   | 223 307,64 |
| 21 | ул. Солнечная, д. 30 | РО | 6 842 857,79 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 699 488,73 |   | 143 369,06 |
| **ИТОГО** | **285 717 022,60** | **1 229 516,61** | **2 620 871,91** | **1 734 414,38** | **32 990 431,30** | **3** | **13864980,00** | **417372,00** | **4 226 184,87** | **127 861 058,07** | **72 581 356,15** | **22 688 708,69** | **5 502 128,62** |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

от 04/09/2025 № 2340

(Приложение № 4)

| Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, которые подлежат капитальному ремонту в 2028 году |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Виды работ |
| Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | Ремонт подвала | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Ремонт фундамента | Проектные работы | Строительный контроль |
| Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт сетей водоотведения | Установка ПУ и УУ | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения |
|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |   |   | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 |
| 1 | просп. Героев, д. 8 | РО | 6 744 546,31 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 603 237,04 |   |   | 141 309,27 |
| 2 | просп. Героев, д. 11 | РО | 1 561 891,17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 561 891,17 |   |
|   |   |   |   |   |   | (крыша) |
| 3 | просп. Героев, д. 22 | РО | 24 025 237,48 |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 521 869,47 |   |   | 503 368,01 |
| 4 | просп. Героев, д. 63 | РО | 5 127 301,46 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 019 876,11 |   |   | 107 425,35 |
| 5 | ул. Комсомольская, д. 5 | РО | 27 789 470,85 |   |   |   |   |   |   |   | 27 207 236,00 |   |   |   | 582 234,85 |
| 6 | ул. Комсомольская, д. 8 | РО | 3 599 802,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 599 802,11 |   |
|   |   |   |   |   |   | (ХВС, ГВС, ВО) |
| 7 | ул. Комсомольская, д. 14 | РО | 6 235 040,67 | 1 814 491,44 | 2 030 040,75 | 2 259 874,18 |   |   |   |   |   |   |   |   | 130 634,30 |
| 8 | ул. Комсомольская, д. 20 | РО | 52 886 011,67 |   |   |   |   |   |   | 9 282 698,20 | 35 760 370,81 | 6 734 894,24 |   |   | 1 108 048,42 |
| 9 | ул. Комсомольская, д. 21 | РО | 4 519 019,85 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 519 019,85 |   |
|   |   |   |   |   |   | (фасад) |
| 10 | ул. Комсомольская, д. 21а | РО | 30 945 564,99 |   |   |   |   |   |   |   | 30 297 204,81 |   |   |   | 648 360,18 |
| 11 | ул. Космонавтов, д. 10 | РО | 4 697 682,06 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 599 257,94 |   |   | 98 424,12 |
| 12 | ул. Космонавтов, д. 12 | РО | 3 598 145,28 |   |   |   |   | 3 522 758,25 |   |   |   |   |   |   | 75 387,03 |
| 13 | ул. Космонавтов, д. 16 | РО | 4 577 070,20 | 1 057 398,52 | 2 222 985,13 | 1 200 789,45 |   |   |   |   |   |   |   |   | 95 897,10 |
| 14 | ул. Красных Фортов, д. 2 | РО | 12 036 634,79 |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 784 447,61 |   |   | 252 187,18 |
| 15 | ул. Красных Фортов, д. 5 | РО | 37 574 953,08 |   |   |   |   |   |   |   | 36 787 696,38 |   |   |   | 787 256,70 |
| 16 | ул. Ленинградская, д. 4 | РО | 4 260 686,60 | 951 527,33 | 2 179 283,15 | 1 040 607,77 |   |   |   |   |   |   |   |   | 89 268,35 |
| 17 | ул. Ленинградская, д. 10 | РО | 19 888 917,77 |   |   |   |   |   |   |   | 19 472 212,42 |   |   |   | 416 705,35 |
| 18 | ул. Ленинградская, д. 14 | РО | 3 248 668,02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 248 668,02 |   |
|   |   |   |   |   |   | (ХВС, ГВС, ВО) |
| 19 | ул. Ленинградская, д. 26 | РО | 21 696 759,74 |   |   |   |   |   |   |   | 21 242 177,15 |   |   |   | 454 582,59 |
| 20 | ул. Ленинская, д. 2 | РО | 2 849 654,90 | 499 939,68 | 1 453 030,00 | 836 980,29 |   |   |   |   |   |   |   |   | 59 704,93 |
| 21 | ул. Ленинская, д. 11 | РО | 1 070 348,85 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 070 348,85 |   |
|   |   |   |   |   |   | (ХВС, ГВС, ВО) |
| 22 | ул. Малая Земля, д. 8 | РО | 8 868 402,03 | 2 622 003,62 | 2 917 232,75 | 3 143 358,14 |   |   |   |   |   |   |   |   | 185 807,52 |
| 23 | ул. Малая Земля, д. 12 | РО | 17 109 794,97 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 751 316,79 |   |   | 358 478,18 |
| 24 | ул. Малая Земля, д. 16 | РО | 10 819 034,80 | 2 825 905,11 | 4 170 032,00 | 3 596 421,23 |   |   |   |   |   |   |   |   | 226 676,46 |
| 25 | ул. Молодежная, д. 7 | РО | 12 306 899,02 |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 049 049,36 |   |   | 257 849,66 |
| 26 | ул. Молодежная, д. 15 | РО | 17 862 369,18 | 4 123 907,72 | 7 774 529,20 | 5 589 686,42 |   |   |   |   |   |   |   |   | 374 245,84 |
| 27 | ул. Молодежная, д. 26 | РО | 1 812 150,45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 812 150,45 |   |
|   |   |   |   |   |   | (ТС) |
| 28 | ул. Парковая, д. 44 | РО | 4 517 721,52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 517 721,52 |   |
|   |   |   |   |   |   | (крыша) |
| 29 | ул. Сибирская, д. 1 | РО | 8 191 679,94 |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 020 050,85 |   |   | 171 629,09 |
| 30 | ул. Сибирская, д. 4 | РО | 23 458 415,91 | 2 341 352,09 | 2 484 013,41 | 3 128 449,79 | 447 484,01 | 8 048 977,43 | 6 516 647,00 |   |   |   |   |   | 491 492,18 |
| 31 | ул. Сибирская, д. 5 | РО | 1 353 898,68 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 353 898,68 |   |
|   |   |   |   |   |   | (крыша) |
| 32 | ул. Сибирская, д. 8 | РО | 38 170 588,37 |   |   |   |   |   |   |   | 37 370 852,13 |   |   |   | 799 736,24 |
| 33 | ул. Сибирская, д. 10 | РО | 44 096 320,67 |   |   |   |   |   |   | 20 825 939,93 | 22 346 490,73 |   |   |   | 923 890,01 |
| 34 | ул. Солнечная, д. 13 | РО | 6 137 865,24 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 009 266,93 |   |   | 128 598,31 |
| 35 | ул. Солнечная, д. 15 | РО | 32 122 942,95 |   |   |   |   |   |   |   | 31 449 914,77 |   |   |   | 673 028,18 |
| 36 | ул. Солнечная, д. 23 | РО | 10 310 638,73 | 3 061 675,94 | 3 366 573,21 | 3 666 364,83 |   |   |   |   |   |   |   |   | 216 024,75 |
| 37 | ул. Солнечная, д. 23а | РО | 15 403 388,87 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15 403 388,87 |   |
|   |   |   |   |   |   | (крыша) |
| 38 | ул. Солнечная, д. 25 | РО | 44 409 863,41 |   |   |   |   |   |   | 18 698 057,89 | 24 781 346,27 |   |   |   | 930 459,25 |
| 39 | ул. Солнечная, д. 25а | РО | 3 987 068,02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 987 068,02 |   |
|   |   |   |   |   |   | (крыша) |
| 40 | ул. Солнечная, д. 33 | РО | 9 692 352,04 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 489 281,42 |   |   | 203 070,62 |
| 41 | ул. Солнечная, д. 34 | РО | 6 610 894,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 472 385,65 |   | 138 509,05 |
| 42 | ул. Солнечная, д. 39 | РО | 80 121 638,33 |   |   |   |   |   |   |   | 78 442 959,01 |   |   |   | 1 678 679,32 |
| 43 | ул. Солнечная, д. 49 | РО | 6 500 247,31 |   |   |   |   |   |   |   |   | 6 364 056,50 |   |   | 136 190,81 |
| 44 | ш. Копорское, д. 6 | РО | 27 243 514,83 |   |   |   |   |   |   |   | 26 672 718,65 |   |   |   | 570 796,18 |
| **ИТОГО** | **710 041 097,82** | **19 298 201,45** | **28 597 719,60** | **24 462 532,10** | **447 484,01** | **11 571 735,68** | **6 516 647,00** | **48 806 696,02** | **391 831 179,13** | **116 946 604,26** | **6 472 385,65** | **41 073 957,54** | **14 015 955,38** |