

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 17/07/2014 № 1752

О подготовке и приеме образовательных

учреждений, учреждений дополнительного

образования в сфере культуры

Сосновоборского городского округа

к новому 2014/2015 учебному году

В целях организации подготовки и приема образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры Сосновоборского городского округа к новому 2014/2015 учебному году, администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры к новому 2014/2015 учебному году (Приложение № 1).

2. Провести ремонтные работы в образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с планом мероприятий за счет средств:

- бюджета Сосновоборского городского округа по подпрограмме «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций на 2014-2016 годы» - **29 004 184,10 рублей;**

**-** бюджета Сосновоборского городского округа по подпрограмме «Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа и обустройство прилегающих к ним территорий на 2014-2016 годы» - **10 000 000,00 рублей;**

- областного бюджета в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей Ленинградской области» в 2014 году – **5 115 000,00 рублей;**

**-** областного бюджета в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области» – **970 400,00 рублей**

**-** областного бюджета в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» - **1 493 000,00 рублей**

- бюджета Сосновоборского городского округа в рамках реализации мероприятий по укреплению материально – технической базы муниципальных учреждений Сосновоборского городского округа, развитию общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения **– 18 212 000,00 рублей;**

**-** бюджета Сосновоборского городского округа по подпрограмме «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2016 годы» – **100 000,00 рублей;**

**-** бюджета Сосновоборского городского округа по подпрограмме «Капитальный ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2016 годы» – **7 937 307,36 рублей;**

**-** бюджета Сосновоборского городского округа в рамках реализации мероприятий по укреплению материально – технической базы муниципальных учреждений Сосновоборского городского округа, развитию общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения – **850 000,00 рублей.**

**ИТОГО: 73 681 891 рублей 46 копеек.**

3. Утвердить состав комиссии по приему образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры к новому 2014/2015 учебному году (Приложение № 2).

4. Председателю Комитета образования Сосновоборского городского округа (Мехоношина М.Г.) организовать работу по подготовке образовательных учреждений к новому 2014/2015 учебному году.

5. Начальнику отдела культуры администрации (Вандышева О.В.) организовать работу по подготовке учреждений дополнительного образования в сфере культуры к новому 2014-2015 году.

6. Руководителям образовательных учреждений организовать выполнение Плана мероприятий по подготовке к новому 2014/2015 учебному году согласно Приложению № 1.

7. Утвердить график приема образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры к новому 2014/2015 учебному году (Приложение № 3).

8. Комиссии по приему образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в сфере культуры организовать приемку образовательных учреждений с 01.08.2014 по 08.08.2014 согласно графику приема образовательных учреждений к новому учебному году.

9. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

10. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа        В.И.Голиков

Исп.: Чернова Н.Ю.

2-60-28; ПТ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 17/07/2014 № 1752

Приложение №1

**План мероприятий по подготовке образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к новому**

**2014/2015 учебному году**

**«Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций на 2014-2016 годы»**

**2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выполняемые работы** | | | **Объем работ, руб.** |
| **1** | **2** | | | **3** |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | |
| **МБОУ "СОШ № 1"** | | Противопожарные мероприятия | | **627 000,00** |
|  | | Ремонт кровли над спортивным залом, ремонт кровли козырьков запасных выходов и над учебными кабинетами | | **427 471,73** |
| **ИТОГО:** | |  | | **1 054 471,73** |
| **МБОУ "СОШ № 2"** | | Противопожарные мероприятия | | **994 000,00** |
|  | | Ремонт полов (3-ий и 4-ий этаж рекреаций) | | **859 504,56** |
| **ИТОГО:** | |  | | **1 853 504,56** |
| **МБОУ "СОШ № 3"** | | Противопожарные мероприятия | | **963 000,00** |
|  | | Выполнение работ по ремонту электроосвещения в учебных классах | | **185 902,46** |
|  | | Ремонт кровли (третий блок) | | **528 500,68** |
| **ИТОГО:** | |  | | **1 677 403,14** |
| **МБОУ "СОШ № 4"** | | Противопожарные мероприятия | | **500 750,00** |
|  | | Ремонт инженерных сетей санузлов 2-го и 3-го этажа | | **556 975,57** |
| **ИТОГО:** | |  | | **1 057 725,57** |
| **МБОУ "Гимназия № 5"** | | Противопожарные мероприятия | | **817 000,00** |
| **ИТОГО:** | |  | | **817 000,00** |
| **МБОУ "СОШ № 6"** | | Противопожарные мероприятия | | **896 000,00** |
|  | | Выполнение проектных работ по вентиляции столовой на основании технического задания | | **79 500,00** |
|  | | Ремонт пищеблока | | **7 605 042,00** |
|  | | Ремонт кровли (бассейн) с утеплением | | **581 742,58** |
| **ИТОГО:** | |  | | **8 213 387,02** |
| **МБОУ "СОШ № 7"** | | Противопожарные мероприятия | | **618 000,00** |
| **ИТОГО:** | |  | | **618 000,00** |
| **МБОУ "Лицей №8"** | | Противопожарные мероприятия | | **401 000,00** |
| Ремонт полов рекреации 3-го этажа блока А,Б,Д Ремонт полов рекреации 3-го этажа блоков Г,В | | **897 854,84** |
| **ИТОГО:** | |  | | **1 498 854,84** |
| **МБОУ "СОШ № 9"** | | Противопожарные мероприятия | | **917 000,00** |
| **ИТОГО:** | | Противопожарные мероприятия | | **917 000,00** |
| **ВСЕГО МБОУ:** | |  | | **18 576 744,42** |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | | |
| **МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **261 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **261 000,00** | |
| **МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 2»** | Противопожарные мероприятия | | **246 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **246 000,00** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **195 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **195 000,00** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **240 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **240 000,00** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»** | Противопожарные мероприятия | | **145 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **145 000,00** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **257 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **257 000,00** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **205 000,00** | |
|  | Проектно-сметная документация на вентиляционные работы пищеблока и прачечной | | **57 820,00** | |
|  | Ремонт пищеблока | | **2 757 715,94** | |
| **ИТОГО:** |  | | **3 020 535,94** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида»** | Противопожарные мероприятия | | **248 000,00** | |
|  | Ремонт кровли с утеплением над блоком №2 | | **659 277,59** | |
| **ИТОГО:** |  | | **907 277,59** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **220 000,00** | |
| Проектно-сметная документация по ремонту электрощитовой | | **94 400,00** | |
| Проведения ремонта электрощитовой | | **430 697,50** | |
| Проектно-сметная документация на вентиляционные работы пищеблока и прачечной | | **57 820,00** | |
| Ремонт пищеблока, прачечной | | **2 135 708,65** | |
| **ИТОГО:** |  | | **2 938 626,15** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **218 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **218 000,00** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида»** | Противопожарные мероприятия | | **180 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **180 000,00** | |
| **МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 15»** | Противопожарные мероприятия | | **240 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **240 000,00** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 18 компенсирующего вида»** | Противопожарные мероприятия | | **142 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **142 000,00** | |
| **МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 19»** | Противопожарные мероприятия | | **245 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **245 000,00** | |
| **ВСЕГО МБДОУ:** |  | | **9 235 439,68** | |
| **Учреждения дополнительного образования** | | |
| **МБОУ ДОД "ЮВЕНТА"** | Противопожарные мероприятия | | **87 500,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **87 500,00** | |
| **МБОУ ДОД "ДЮСШ"** | Противопожарные мероприятия | | **325 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **325 000,00** | |
| **МБОУ ДОД "ДДТ"** | Противопожарные мероприятия | | **86 400,00** | |
| Ремонт инженерных сетей | | **213 571,39** | |
| **ИТОГО:** |  | | **300 000,00** | |
| **МБОУ ДОД "ЦРТ"** | Противопожарные мероприятия | | **325 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **325 000,00** | |
| **МАОУ ДОД "ЦИТ"** | Противопожарные мероприятия | | **75 000,00** | |
| **ИТОГО:** |  | | **75 000,00** | |
| **ВСЕГО:** |  | | **1 112 500,00** | |
| **ВСЕГО:** |  | | **29 004 184,10** | |

**План мероприятий по подготовке к новому 2014/2015 учебному году**

**«Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа и обустройство прилегающих к ним территорий на 2014-2016 годы.»**

**2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выполняемые работы** | | **Объем работ, руб.** |
| **1** | **2** | | **3** |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ** | | | |
| **МБОУ "СОШ № 2"** | | Капитальный ремонт ограждения территории | **2 346 552,32** |
| **ИТОГО:** | |  | **2 346 552,32** |
| **МБОУ "СОШ № 3"** | | Ремонт части асфальтобетонного покрытия внутреннего проезда | **653 447,68** |
| Ремонт части ограждения | **178 330,32** |
| **ИТОГО:** | |  | **831 778,00** |
| **ВСЕГО МБОУ** | |  | **3 178 330,32** |
|  | | **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ** | |
| **МБДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида»**  **"** | | Выполнение работ по замене ограждения территории детского сада | **1 861 670,71** |
| **ИТОГО:** | |  | **1 861 670,71** |
| **МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»** | | Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории детского сада с элементами благоустройства | **2 924 876,13** |
| **ИТОГО:** | |  | **2 924 876,13** |
| **МБДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида»** | | Выполнение работ по замене ограждения территории детского сада | **2 035 122,84** |
| **ИТОГО:** | |  | **2 035 122,84** |
| **ВСЕГО МБДОУ:** | |  | **6 821 669,68** |
| **ИТОГО:** | |  | **10 000 000,00** |

**Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»**

**2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образовательного учреждения | Наименование видов работ | Сумма финансирования, руб.  (областной бюджет) | | |
| МБОУ "СОШ № 1" | Противопожарные мероприятия | **427 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **427 000,00** | | |
| МБОУ "СОШ № 2" | Ремонт внутренних инженерных сетей | **344 000,00** | | |
|  | Противопожарные мероприятия | **450 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **794 000,00** | | |
| МБОУ "СОШ № 3" | Ремонт внутренних инженерных сетей | **763 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **763 000,00** | | |
| МБОУ "СОШ № 4" | Ремонт внутренних инженерных сетей | **282 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **282 000,00** | | |
| МБОУ "Гимназия № 5" | Ремонт внутренних инженерных сетей | **617 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **617 000,00** | | |
| МБОУ "СОШ № 6" | Противопожарные мероприятия | **696 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **696 000,00** | | |
| МБОУ "СОШ № 7" | Ремонт внутренних инженерных сетей | **160 000,00** | | |
|  | Замена окон и дверей | **258 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **418 000,00** | | |
| МБОУ "Лицей № 8" | Замена окон и дверей | **401 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **401 000,00** | | |
| МБОУ "СОШ № 9" | Замена оконных блоков | **717 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **717 000,00** | | |
|  | **ИТОГО: 5 115 000,00** | |
| МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» | Ремонт внутренних инженерных сетей | **128 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **128 000,00** | | |
| МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 2» | Ремонт внутренних инженерных сетей | **120 500,00** | | |
|  | **Всего:** | **220 000,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» | Противопожарные мероприятия | **95 500,00** | | |
|  | **Всего:** | **95 500,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» | Замена окон и дверей | **117 500,00** | | |
|  | **Всего:** | **117 500,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» | Противопожарные мероприятия | **71 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **71 000,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» | Противопожарные мероприятия | **126 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **126 000,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» | Ремонт внутренних инженерных сетей | **100 500,00** | | |
|  | **Всего:** | **100 500,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» | Замена окон и дверей | **122 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **122 000,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» | Противопожарные мероприятия | **108 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **108 000,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 11 общеразвивающего вида» | Ремонт кровли | **107 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **107 000,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» | Замена окон и дверей | **88 500,00** | | |
|  | **Всего:** | **88 500,00** | | |
| МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 15» | Замена окон и дверей | **118 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **118 000,00** | | |
| МБДОУ «Детский сад № 18 компенсирующего вида» | Противопожарные мероприятия | **70 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **70 000,00** | | |
| МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 19» | Ремонт внутренних инженерных сетей | **120 500,00** | | |
|  | **Всего:** | **120 500,00** | | |
| **ИТОГО 1 493 000,00** | |  | |
| МБОУ ДОД ДДЮТиЭ "Ювента" | Противопожарные мероприятия | **72 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **72 000,00** | | |
| МБОУ ДОД "ДЮСШ" | Ремонт внутренних инженерных сетей | **260 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **260 000,00** | | |
| МБОУ ДОД ДДТ | Противопожарные мероприятия | **318 400,00** | | |
|  | **Всего:** | **318 400,00** | | |
| МБОУ ДОД ЦРТ | Противопожарные мероприятия | **260 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **260 000,00** | | |
| МАОУ ДОД "ЦИТ" | Ремонт внутренних инженерных сетей | **60 000,00** | | |
|  | **Всего:** | **60 000,00** | | |
|  | **ИТОГО** | **970 400,00** | | |
|  | **ВСЕГО:** | **7 578 400,00** | | |

**План реализации мероприятий по укреплению материально – технической базы муниципальных учреждений Сосновоборского городского округа, развитию общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения**

**2014 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Получатель средств местного бюджета** | **Сумма по постановлениям (руб.)** | **Направление расходов** | **Примечание** |
| МБОУ "СОШ № 1" | 300 000,00 | Приобретение металлических изделий с элементами ковки и литья для реконструкции ограждений центральной лестницы (КОСГУ 310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 100 000,00 | Составление проекта реконструкции 3-го этажа (КОСГУ226) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 100 000,00 | Приобретение демонстрационного шкафа-купе для спортивных кубков (КОСГУ 310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| **ИТОГО:** | **500 000,00** |  |  |
| МБОУ "СОШ № 2" | 1 000 000,00 | Проведение ремонта актового зала (КОСГУ225) | Перминов А.А. доп. ФК 705 |
| 1 000 000,00 | Проведение ремонта актового зала (КОСГУ225) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| **ИТОГО:** | **2 000 000,00** |  |  |
| МБОУ "СОШ № 3" | 800 000,00 | Ремонт санузлов (КОСГУ225) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 500 000,00 | Ремонт санузлов (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **1 300 000,00** |  |  |
| МБОУ "СОШ № 4" | 200 000,00 | Замена оконных блоков и приобретение мебели в учебном кабинете № 7; (КОСГУ225, 310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 500 000,00 | Проведение косметического ремонта помещений школы (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **700 000,00** |  |  |
| МБОУ "Гимназия № 5" | 980 000,00 | Ремонт библиотеки (КОСГУ225) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 500 000,00 | Ремонт тренажерного зала (каб. № 107) (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **1 480 000,00** |  |  |
| МБОУ "СОШ № 6" | 194 414,04 | Ремонтные работы по водоподготовке и вентиляции бассейна (КОСГУ225) | Перминов А.А. доп. ФК 705 |
| 355 585,96 | Ремонт и замена санитарно-технического, электрического и отопительного оборудования бассейна (КОСГУ225) | Перминов А.А. доп. ФК 705 |
| 500 000,00 | Приобретение мебели в актовый зал (КОСГУ 310) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **1 050 000,00** |  |  |
| МБОУ "СОШ № 7" | 260 000,00 | Замена оконных блоков в учебных кабинетах (КОСГУ225) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 270 000,00 | Приобретение мебели для классов коррекции зрения (КОСГУ 310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 30 000,00 | Замена радиаторов в классах охраны зрения (КОСГУ225) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| **ИТОГО:** | **560 000,00** |  |  |
| МБОУ "Лицей № 8" | 500 000,00 | Косметический ремонт, замена оконных блоков, дверей, ремонт полов и замену мебели в профильных кабинетах биологии и № 114 (КОСГУ225, 310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 500 000,00 | Косметический ремонт, замена оконных блоков, ремонт полов и замену мебели в профильных кабинетах физики и № 112 (КОСГУ225, 310) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **1 000 000,00** |  |  |
| МБОУ "СОШ № 9" | 550 000,00 | Ремонт санузлов, замена оконных блоков, дверных блоков и деревянных поручней на лестничных клетках на огнестойкие (КОСГУ225) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 500 000,00 | Ремонт санузлов, замена оконных блоков, дверных блоков и деревянных поручней на лестничных клетках на огнестойкие (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **1 050 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Детский сад №1общеразвивающего вида " | 300 000,00 | Проведение ремонта в группе № 9 (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **300 000,00** |  |  |
| МБДОУ "ЦРР - детский сад № 2" | 1 000 000,00 | Проведение ремонта в оранжерее (КОСГУ225) | Перминов А.А. доп. ФК 705 |
| 1 000 000,00 | Проведение ремонта прогулочной площадки группы № 10 и приобретения игрового и спортивного оборудования (КОСГУ225, 310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| **ИТОГО:** | **2 000 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 3 общеразвивающего вида " | 500 000,00 | Проведение ремонта лестничной клетки (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| 355 000,00 | Замена деревянных поручней на несгораемые (КОСГУ225) | Кузьмин Н.А. Доп. ФК 703 |
| **ИТОГО:** | **855 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Детский сад №4общеразвивающего вида " | 23 000,00 | Приобретение детских кроваток (КОСГУ310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 500 000,00 | Установка речевой сигнализации (КОСГУ226) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **523 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 5 комбинированного вида " | 350 000,00 | Приобретение и замена оконных блоков в группу № 5 и методический блок (КОСГУ225) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 300 000,00 | Замена полового покрытия в группах (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| 250 000,00 | Приобретение и замена оконных блоков в группах № 4 и № 7 (КОСГУ225) | Кузьмин Н.А. Доп. ФК 703 |
| **ИТОГО:** | **900 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Детский сад №8комбинированного вида " | 479 000,00 | Приобретение оборудования (КОСГУ310) | Вивсяный М.Т. доп. ФК 704 |
| 390 000,00 | Приобретение оборудования (КОСГУ310) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **869 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Детский сад №9общеразвивающего вида " | 200 000,00 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков (КОСГУ225) | Кузьмин Н.А. Доп. ФК 703 |
| **ИТОГО** | **200 000,00** |  |  |
| МБДОУ "ЦРР - детский сад № 15" | 300 000,00 | Косметический ремонт помещений и ремонт кровли (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **300 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Детский сад № 18 компенсирующего вида " | 350 000,00 | Проведение ремонтных работ (КОСГУ225) | Перминов А.А. доп. ФК 705 |
| 305 000,00 | Проведения ремонтных работ (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| 350 000,00 | Проведения ремонтных работ (КОСГУ225) | Кузьмин Н.А. Доп. ФК 703 |
| **ИТОГО:** | **1 005 000,00** |  |  |
| МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 19" | 500 000,00 | Устранение замечаний ГУ МЧС России (пожарная безопасность: проведение ремонта на путях эвакуации и в помещениях с массовым пребыванием людей, установка пожарной сигнализации) (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| 345 000,00 | Устранение замечаний ГУ МЧС России (пожарная безопасность: проведение ремонта на путях эвакуации и в помещениях с массовым пребыванием людей) (КОСГУ225) | Кузьмин Н.А. Доп. ФК 703 |
| **ИТОГО:** | **845 000,00** |  |  |
| МБОУ ДОД "ДЮСШ " | 775 000,00 | Ремонт помещений школы (КОСГУ225) | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| **ИТОГО:** | **775 000,00** |  |  |
| **ВСЕГО:** | **18 212 000,00** |  |  |

**План реализации Муниципальной программы «Культура Сосновоборского городского округа Ленинградской области на 2014-2016 годы»**

**Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2014-2016 годы»**

**2014 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование видов работ | Объем работ, руб. |
| МБОУ ДОД СДШИ «Балтика» | Сохранение, развитие и модернизация материально-технического комплекса учреждений культуры и создание условий для реализации их потенциала (приобретение школьного оборудования (стулья, ученические столы и т. д.) музыкальных инструментов, педальных и гитарных подставок). | 100 000,00 |
| **Итого:** |  | **100 000,00** |

**Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и оснащение объектов учреждений культуры Сосновоборского городского округа**

**на 2014-2016 годы»**

**2014 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Наименование видов работ | Объем работ, руб. |
| МБОУ ДОД СДШИ «Балтика» | Замена электроосвещения по коридорам 1 и 2 этажей, вестибюля, лестничных клеток, кабинета | 388 714,00 |
| Ремонт потолков по коридорам и в кабинете | 129 300,26 |
| **Итого:** |  | **518 014,26** |
| МБОУ ДОД «СДШИ им. О.А. Кипренского» | Монтаж пожарной сигнализации пр. Героев, д. 5 | 219 293,10 |
| Проект и монтаж пожарной сигнализации ул. Ленинградская, д. 54 | 210 000,00 |
| Оснащение помещений тревожной кнопкой (проект и монтаж) пр. Героев д. 5, ул. Ленинградская, д. 54 | 490 000,00 |
| Оснащение помещения домофоном и системой видионаблюдения (проект и монтаж) пр. Героев д. 5, ул. Ленинградская, д. 54 | 375 000,00 |
| Капитальный ремонт системы освещения, розеточной группы и заземления ул. Ленинградская, д. 54 | 821 166,00 |
| Капитальный ремонт помещения (строительные работы) ул. Ленинградская, д. 54 | 1 972 604,00 |
| Устранение устного предписания органов Госпожнадзора (ремонт путей эвакуации) пр. героев, д. 5 | 166 161,00 |
| Устройство спуска в подвал и помещения электрощитовой (строительные работы) ул. Ленинградская, д. 54 | 141 038,00 |
| Устройство крыльца, пандуса и входа в помещение ул. Ленинградская, д. 54 | 896 717 |
| Устройство металлических конструкций навеса входа в помещение ул. Ленинградская, д. 54 | 233 952,00 |
| Замена фасадного витражного остекления на стеклопакеты пр. Героев, д. 5 | 185 000,00 |
| Ремонт светового фонаря центрального входа ул. Ленинградская, д. 54 | 450 000,00 |
| Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции ул. Ленинградская, д. 54 | 529 398,00 |
| Капитальный ремонт систем водопровода и канализации ул. Ленинградская, д. 54 | 328 964,00 |
|  | Ремонт облицовки цоколя помещений по адресу ул. Ленинградская, д. 54. | 400 000,00 |
| **Итого:** |  | **7 419 293,10** |

**План мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений Сосновоборского городского округа, развитию общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения на 2014 год (Постановление администрации № 1467 от 20.06.2014)**

**2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель средств | Сумма по постановлению | Направление расходов | Примечание |
| МБОУ ДОД СДШИ «Балтика» | 300 000,00 | Приобретение инструментов | Рябов В.С. Доп. ФК 702 |
| 300 000,00 | Приобретение нового технологического оборудования в буфет | Кузьмин Н.А. Доп. ФК 703 |
| **Итого:** | **600 000,00** |  |  |
| МБОУ ДОД «СДШИ им. О.А. Кипренского» | 250 000,00 | Проектирование и монтаж системы пожарной сигнализации в помещениях школы | Кузьмин Н.А. Доп. ФК 703 |
| **Итого:** | **250 000,00** |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

17/07/2014 № 1752

Приложение № 2

**СОСТАВ**

**комиссии по приему образовательных учреждений и**

**учреждений дополнительного образования в сфере культуры**

**к новому 2014/2015 учебному году**

**Председатель комиссии:**

Скавронская Ю.Ю. - заместитель главы администрации по социальным вопросам

**Заместитель председателя комиссии:**

Мехоношина М.Г. – председатель Комитета образования Сосновоборского городского округа

**Члены комиссии**:

Чернова Н.Ю. - инженер по техническому надзору образовательных учреждений;

Комарова Т.М. – начальник отдела внешнего благоустройства и дорожного хозяйства администрации;

Вандышева О.В. – начальник отдела культуры администрации;

Большев В.Д. – ведущий инженер по охране труда СМУ «ЦАХО» Сосновоборский городской округ;

Егорова И.Е. - начальник Территориального отдела Межрегионального управления № 122 ФМБА России, главный государственный санитарный врач по г. Сосновый Бор Ленинградской области (по согласованию);

Сафронов Н.В. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности г. Сосновый Бор (по согласованию);

Лукина Г.А. – председатель городского комитета профсоюза работников образования и науки (по согласованию);

Меркулов Е.В. - начальник ОВД по г. Сосновый Бор Ленинградской области, полковник милиции (по согласованию).

Исп.: Чернова Н.Ю.

2-60-28; ПТ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

17/07/2014 № 1752 Приложение № 3

**График приема образовательных учреждений и**

**учреждений дополнительного образования в сфере культуры**

**к новому 2014/2015 учебному году**

**01.08.2014**

9.00

МБОУ ДОД «СДШИ Балтика», МБОУ ДОД «СДШИ им.О.А.Кипренского»;

**04.08.2014**

11.00

МБДОУ Д/С №12,коррекционная школа, МБОУ СОШ №1,МБДОУ Д/С №2,МБОУ ДОД «Ювента».

**05.08.2014**

9.00

МБОУ СОШ №9, МБДОУ Д/С №18, МБДОУ Д/С №3, МБОУ СОШ №2, частная школа, МБДОУ Д/С №5,МБОУ ДОД «ДЮСШ»,МБОУ ДОД «ДДТ».

**06.08.2014**

9.00

МБДОУ Д/С №19, МБДОУ Д/С №8, МБОУ СОШ №7, МБДОУ Д/С №15, МБОУ СОШ №6, МБДОУ Д/С №1.

**07.08.2014**

9.00

МБОУ СОШ №4, МБДОУ Д/С №7, МБДОУ Д/С №4, МБДОУ Д/С №6, МБОУ Лицей №8,МБОУ ДОД «ЦИТ»;

**08.08.2014**

9.00

МБДОУ Д/С №9, МБОУ СОШ №3, МБДОУ Д/С №11, Гимназия №5,МБОУ ДОД «ЦРТ».

Исп.: Чернова Н.Ю.

2-60-28; ПТ