

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 03/11/2022 № 2572

О внесении изменений в постановление администрации

Сосновоборского городского округа от 29.06.2022 № 1328

«Об утверждении муниципальной программы

Сосновоборского городского округа

«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»

В соответствии с решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28.09.2022 № 98 «О  внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.12.2021  
№ 184 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация Сосновоборского городского округа  
**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменение в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.06.2022 № 1328 «Об утверждении муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы»:

1.1. Утвердить муниципальную программу Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившем силу постановление администрации Сосновоборского городского округа от 26.08.2022 № 1978 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.06.2022 № 1328 «Об утверждении муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы».

3. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

4. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) комитета по общественной безопасности и информации (Бастина Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно - коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

утвержденА

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 03/11/2022 № 2572

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Сосновоборского городского округа**

**ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

**на 2014-2024 годы**

г. Сосновый Бор

2022 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование раздела** | **Стр.** |
| 1 | Общие положения Программы «Городское хозяйство на 2014-2024 годы»……….. | 3 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа»……………………………………………………………………... | 10 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа»………………………………………………… | 17 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территориях общего пользования Сосновоборского городского округа»………………………………………………… | 22 |
| 5 | Подпрограмма 4 «Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа»………………………………………………… | 27 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Содержание и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования Сосновоборского городского округа»………………………… | 31 |
| 7 | Подпрограмма 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории  Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы»…………………………... | 38 |
| 8 | Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства» на 2014 -2024 годы………………………………………………………… | 42 |
| 9 | Подпрограмма 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы……………… | 53 |
| 10 | Подпрограмма 9 «Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения»……………………………………………………………………………… | 57 |
| 11 | Подпрограмма А «Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы……………………………………………………………………………………….. | 62 |
| 12 | Подпрограмма Б «Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа»……………………………………………………………………… | 71 |
| 13 | Подпрограмма B «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе**»** с приложениями……….….…………………… | 76 |
| 14 | Приложение 1 «План финансирования и основные мероприятия муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы»………………………………………………………………………………... | 116 |
| 15 | Приложение 2 «Значения целевых показателей муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы…… | 140 |
| 16 | Приложение 3 «План реализации на 2022 год муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2024 годы»….. | 152 |
| 17 | Приложение 4 «Адресный перечень ремонтируемых дорог за счет субсидий областного бюджета и части софинансирования местного бюджета в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на 2014 – 2024 гг.»………………… | 171 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | «Городское хозяйство на 2014-2024 годы» |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по жилищно – коммунальному комплексу А.В. Иванов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования, отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, отдел природопользования и экологической безопасности, отдел капитального строительства, отдел экономического развития |
| Участники муниципальной программы | * Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ * Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ * Отдел культуры администрации * Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике * Подрядные организации * Организации коммунального комплекса * Управляющие организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа; 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа; 3. Обращение с отходами; 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа; 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями; 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа; 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства   8. Организация мероприятий по охране окружающей среды  на территории Сосновоборского городского округа.  9. Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения.  А.Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы;  Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа;  В. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе. |
| Цели муниципальной программы | Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечить комфортные, безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности населения и поддержать экологически сбалансированной окружающую среду |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **6 568 911,53099** тыс. руб., в т.ч.:  4 951 995,09330 тыс. руб. (местный бюджет),  1 463 699,42150 тыс. руб. (областной бюджет),  151 417,01619 тыс. руб. (федеральный бюджет)  1 800,00000 тыс. руб. (прочие источники)  в том числе по годам:  2014 г. – 261 751,44700 тыс. руб., в т.ч.:  245 689,11600 тыс. руб. (местный бюджет),  16 062,33100 тыс. руб. (областной бюджет)  2015 г. – 318 994,86500 тыс. руб. в т.ч.:  295 464,29900 тыс. руб. (местный бюджет),  23 530,56600 тыс. руб. (областной бюджет)  2016 г. – 566 348,85100 тыс. руб. в т.ч.:  372 505,30700 тыс. руб. (местный бюджет),  192 043,54400 тыс. руб. (областной бюджет)  1 800,00000 тыс. руб. (прочие источники)  2017 г. – 434 424,53300 тыс. руб. в т.ч.:  298 213,00200 тыс. руб. (местный бюджет),  120 711,53100 тыс. руб. (областной бюджет)  15 500,00000 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2018 г. – 483 594,81900 тыс. руб., в т.ч.:  330 287,07350 тыс. руб. (местный бюджет),  145 618,74550 тыс. руб. (областной бюджет)  7 689,00000 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2019 г. – 597 160,06901 тыс. руб., в т.ч.:  458 295,02101 тыс. руб. (местный бюджет),  126 545,04800 тыс. руб. (областной бюджет)  12 320,00000 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2020 г. – 756 765,42394 тыс. руб.  630 222,64444 тыс. руб. (местный бюджет),  30 160,85670 тыс. руб. (областной бюджет)  96 381,92280 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2021 г. – 767 698,19400 тыс. руб.  615 131,35575 тыс. руб. (местный бюджет),  145 065,56326 тыс. руб. (областной бюджет),  7 501,27499 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2022 г. – 973 940,80048 тыс. руб.  654 730,52112 тыс. руб. (местный бюджет),  307 185,46096 тыс. руб. (областной бюджет)  12 024,81840 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2023 г. – 682 912,88126 тыс. руб.  530 788,11820 тыс. руб. (местный бюджет),  152 124,76306 тыс. руб. (областной бюджет)  2024 г. – 725 319,64730 тыс. руб.  520 668,63528 тыс. руб. (местный бюджет)  204 651,01202 тыс. руб. (областной бюджет) |
| Целевые показатели муниципальной программы | Уровень эффективности по показателям эффективности |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * приведение состояния асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017; * обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети; * сокращение пострадавших в результате ДТП; * обеспечение содержания территорий общего пользования в соответствии с установленными санитарными нормами; * обеспечение безопасного функционирования объектов благоустройства; * предотвращение образования несанкционированных свалок; * соблюдение жителями города чистоты и порядка на территории Сосновоборского городского округа; * повышение качества содержания территорий кладбищ и мемориалов * приведение в нормативное состояние системы дренажно-ливневой канализации; * значительное увеличение количества зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа, в том числе за счет увеличения ежегодных посадок деревьев кустарников, устройства новых цветников, газонов; * повышение показателя обеспеченности населения Сосновоборского городского округа зелеными насаждениями; * увеличение уровня защиты окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа от  вредного воздействия автотранспорта; * полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; * сокращение объемов потребления коммунальных ресурсов; * сокращение расходов на оплату за тепловую и электрическую энергию, водопотребление, водоотведение; * софинансирование мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения Сосновоборского городского округа; * обеспечение вывоза смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод, накопленных СМУП «ПО ЖКХ» и СМУП «Водоканал»; * сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, и как следствие снижение негативного воздействия на здоровье населения; * обеспеченность застроенной и подлежащей застройке территории Сосновоборского городского округа документацией по планировке территории; * уменьшение пожарной опасности в лесах Сосновоборского городского округа; * повышение уровня газификации, путем строительства распределительного газопровода; * улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения; * повышение качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам по муниципальным маршрутам; * обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области; * приведение в нормативное состояние дворовые и общественные территории Сосновоборского городского округа; * сокращение доли потерь на коммунальных объектах (сетях); * увеличение установленного и (или) замененного оборудования, необходимого для повышения надежности и энергетической эффективности в системах коммунальных объектов; * продление срока эксплуатации жилищного фонда. |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления, в том числе, относятся:

* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них;
* организация мероприятий по охране окружающей среды;
* создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
* содержание мест захоронения;
* организация сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов;
* организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов;
* утверждение генеральных планов городского округа, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;
* полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", в том числе утверждение схемы теплоснабжения;
* полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ, в том числе утверждение схемы водоснабжения и водоотведения;
* разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года к приоритетным направлениям развития отнесены:

* Развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
* Создание комфортной городской среды.
* Создание условий для развития малого и среднего бизнеса.
* Принятие мер по увеличению доходной части местного бюджета.

Для реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сосновоборского городского округа до 2030 года в Программу «Городское хозяйство» входят следующие подпрограммы:

1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа.
2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа.
3. Обращение с отходами.
4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа.
5. Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории Сосновоборского городского округа.
6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа.
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновоборского городского округа.
8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа.
9. Финансовая поддержка бюджетным и казенным учреждениям на оказание услуг.

А. Строительство объектов городского хозяйства на 2016-2024 годы.

Б. Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа.

B. Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе

Срок реализации программы:

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2014-2024 годах.

Целевые показатели Программы:

* уровень эффективности по показателям эффективности

**Оценка эффективности реализации** муниципальной программы (подпрограммы) производится отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей Программы (подпрограммы) и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы(подпрограммы) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или Сд = Зп / Зф x 100% (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы (подпрограммы) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) в целом рассчитывается на основе коэффициентов выполнения (Кв) целевых показателей , в которые переводятся Сд по формуле:

Кв = Сд / 100%,

где:

Кв - коэффициент выполнения целевых показателей.

Кв = 1, если целевые показатели выполнены на 100% и более.

Кв ＜1, если целевые показатели выполнены менее чем на 100%.

Эффективность (интегрированный эффект реализации муниципальной программы (подпрограммы)) в целом определяется по формуле:

Эф = ΣКв / кол-во Кв х 100%,

где:

Эф - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) в целом.

Интервалы значений целевых показателей, характеризующих уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

1) высокий уровень эффективности:

не менее 95%целевых показателей, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

не менее 75% целевых показателей, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](#Par624) и [2](#Par627).

**ВЗАИМОСВЯЗЬ**

**целей, задач и целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели | Задачи | Целевые показатели |
| Повышение комфортности проживания на территории Сосновоборского городского округа | Обеспечить комфортные, безопасные и благоприятные условия для жизнедеятельности населения и поддержать экологически сбалансированной окружающую среду | Уровень эффективности по показателям эффективности |

**ПОДПРОГРАММА 1**

**Содержание территорий общего пользования**

**Сосновоборского городского округа**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Содержание территорий общего пользования**

**Сосновоборского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети |
| Задачи подпрограммы | * Ремонт улично-дорожной сети (УДС) и внутриквартальных проездов; * Обеспечение безопасности дорожного движения; * Содержание территорий общего пользования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | **2 800 173,18722 тыс. руб., в т. ч.:**  2 532 915,90497 тыс. руб. (местный бюджет),  267 257,28225 тыс. руб. (областной бюджет)  в том числе по годам:  2014 г. – 161 294,85000 тыс. руб., в т. ч.:  149 655,59300 тыс. руб. (местный бюджет),  11 639,25700 тыс. руб. (областной бюджет)  2015 г. – 209 377,13300 тыс. руб., в т. ч.:  194 609,03300 тыс. руб. (местный бюджет),  14 768,10000 тыс. руб. (областной бюджет)  2016 г. – 166 344,07200 тыс. руб., в т. ч.:  145 482,17200 тыс. руб. (местный бюджет),  20 861,90000 тыс. руб. (областной бюджет)  2017 г. – 153 530,94700 тыс. руб.,  134 065,04700 тыс. руб. (местный бюджет),  19 465,90000 тыс. руб. (областной бюджет)  2018 г. – 189 988,08800 тыс. руб.  171 925,98800 тыс. руб. (местный бюджет),  18 062,10000 тыс. руб. (областной бюджет)  2019 г. – 268 004,82719 тыс. руб.  266 897,62719 тыс. руб. (местный бюджет),  1 107,20000 тыс. руб. (областной бюджет)  2020 г. – 377 150,86970 тыс. руб.  373 918,56970 тыс. руб. (местный бюджет),  3 232,30000 тыс. руб. (областной бюджет)  2021 г. – 372 865,12351 тыс. руб.  319 204,68956 тыс. руб. (местный бюджет),  53 660,43395 тыс. руб. (областной бюджет)  2022 г. – 381 488,01059 тыс. руб.  282 112,72748 тыс. руб. (местный бюджет),  99 375,28311 тыс. руб. (областной бюджет)  2023 г. – 262 794,72919 тыс. руб.  237 709,92100 тыс. руб. (местный бюджет),  25 084,80819 тыс. руб. (областной бюджет)  2024 г. – 257 334,53704 тыс. руб.  257 334,53704 тыс. руб. (местный бюджет) |
| Целевые показатели подпрограммы | * Площадь улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние; * Количество технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) соответствующие нормативным требованиям; * Площадь территорий Сосновоборского городского округа, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. |

**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы подпрограммы**

Важнейшим аспектом в улучшении уровня и качества жизни населения является создание органами местного самоуправления условий для комфортного и безопасного проживания граждан путем совершенствования системы комплексного благоустройства территории Сосновоборского городского округа.

Одной из важнейших задач благоустройства современного города является содержание улиц, дорог, парков и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки летом и зимой. Среди работ, выполняемых в городе, в целях улучшения охраны окружающей среды уборка городских дорог занимает важное место. Влияние результатов уборки на состояние окружающей среды находится в прямой зависимости от качества ее выполнения и от того, насколько полно она охватывает весь необходимый комплекс мероприятий по удалению загрязнений, снега, льда и прочего мусора, что также значительно влияет на безопасность дорожного движения. В то же время организация механизированной уборки улично-дорожной сети требует ряд подготовительных мероприятий - это своевременный ремонт усовершенствованных покрытий улиц, дорог, проездов, тротуаров. Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации, что также значительно затрудняет уборку дорог и влияет на ее качество. По территории муниципального образования проходит 57,4 км дорог общего пользования, площадь которых составляет 602,7 м², тротуаров и пешеходных дорожек – 285081,2 м²; Все дороги имеют усовершенствованное покрытие. К сожалению, большая часть дорог имеет однослойное покрытие, рост интенсивности движения, увеличение транспортных потоков и, особенно доли в ней большегрузных автомобилей и автобусов приводит к существенному возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорогу, следствием чего является увеличение потребности в ремонтно-восстановительных дорожных работах и объемов. Разрушенные бордюры приводят к выходу наружу арматурной проволоки, создающей угрозу водителям и пешеходам, ухудшают внешний вид улиц, снижают безопасность движения, затрудняют механизированную уборку. Тротуары, расположенные вдоль большинства улиц также выработали свой ресурс. В крайне плачевном состоянии находятся дороги, ведущие к садоводствам, которые нуждаются в неотложном ремонте. Дороги, которые были отремонтированы в 2006, 2007 и в 2008 годах в рамках предыдущих ДМЦП уже сейчас нуждаются в повторном ремонте.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования является причиной негативных социальных последствий.

Исходя из вышеизложенного только при комплексном подходе к решению вопросов по содержанию территорий общего пользования, ремонту улично-дорожной сети, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечению безопасности дорожного движения, в соответствии с намеченной программой можно решить данные вопросы.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

**2.1. Цели:**

Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети.

**2.2. Задачи подпрограммы:**

* Ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов;
* Обеспечение безопасности дорожного движения;
* Содержание территорий общего пользования.

**3. Прогноз результатов реализации и перечень целевых показателей подпрограммы**

По ВЦП «Ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов»:

* Приведение состояния улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов в соответствие требованиям ГОСТ Р50597-2017:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 42 721 м² | 2020 год – 121 417 м2 |
| 2015 год – 51 877,6 м² | 2021 год – 85 065 м2 |
| 2016 год – 38 941,8 м² | 2022 год – 73 100 м2 |
| 2017 год – 44 582,87 м2 | 2023 год – 60 000 м2 |
| 2018 год – 37 597,66 м2 | 2024 год – 60 000 м2 |
| 2019 год – 72 748 м2 |  |

* Содержание автодорожных мостов **–** 3 моста

По ВЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в Сосновоборском городском округе»:

* Содержание технических средств организации дорожного движения: в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017:

светофорные посты: 9 постов

дорожные знаки: 3 100 шт.

* Замена, установка знаков:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 250 знаков | 2020 год – уст. 180 шт., зам. 110 шт. |
| 2015 год – 215 знаков | 2021 год – уст. 111 шт., зам. 25 шт. |
| 2016 год – уст. 320 шт.; зам. 131 шт. | 2022 год – уст. 25 шт., зам. 25 шт. |
| 2017 год – уст. 17 шт., зам. 85 шт. | 2023 год – уст. 25 шт., зам. 25 шт. |
| 2018 год – уст. 72 шт., зам. 41 шт. | 2024 год – уст. 25 шт., зам. 25 шт. |
| 2019 год – уст. 164 шт., зам. 22 шт. |  |

* Замена пешеходных ограждений:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 36 сек. | 2020 год – уст. 45 сек., замен. – 10 |
| 2015 год – 34 сек. | 2021 год – уст. 234 сек., замен. – 49 |
| 2016 год – 720 сек. | 2022 год – уст. 50 сек., замен. – 50 |
| 2017 год – 36 сек. | 2023 год – уст. 25 сек., замен. – 50 |
| 2018 год – уст. 429 сек., замен. - 81 | 2024 год – уст. 25 сек., замен. – 50 |
| 2019 год – уст. 10 сек., замен. - 33 |  |

* Нанесение дорожной разметки:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 55 км | 2020 год – 12 781,7 м2 |
| 2015 год – 103 км | 2021 год – 10 323 м2 |
| 2016 год – 603 м2, 63 км. | 2022 год – 71 км |
| 2017 год – 23 594,40 м2 | 2023 год – 71 км |
| 2018 год – 22 664,32 м2 | 2024 год – 71 км |
| 2019 год – 14 654,68 м2 |  |

* Содержание наружного освещения в соответствие с требованием ГОСТ Р 50597-2017

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 3 101 светильник | 2020 год – 3 961 светильник |
| 2015 год – 3 101 светильник | 2021 год – 4 174 светильник |
| 2016 год – 3 559 светильник | 2022 год – 4 260 светильник |
| 2017 год – 3 559 светильник | 2023 год – 4 320 светильник |
| 2018 год – 3 758 светильник | 2024 год – 4 320 светильник |
| 2019 год – 3 758 светильник |  |

* Расходы на уличное освещение города и промзоны:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 2 829 446 кВт/ч | 2020 год – 2 707 492 кВт/ч |
| 2015 год – 3 343 076 кВт/ч | 2021 год – 3 050 500 кВт/ч |
| 2016 год – 3 270 681 кВт/ч | 2022 год – 3 050 500 кВт/ч |
| 2017 год – 3 260 354 кВт/ч | 2023 год – 3 050 500 кВт/ч |
| 2018 год – 3 011 387 кВт/ч | 2024 год – 3 050 500 кВт/ч |
| 2019 год – 2 650 123 кВт/ч |  |

* Замена светильников на светодиодные:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 47 светильников | 2020 год – 182 светильника |
| 2015 год – 0 светильников | 2021 год – 2 000 светильников |
| 2016 год – 0 светильников | 2022 год – 1 500 светильников |
| 2017 год – 0 светильников | 2023 год – 0 светильников |
| 2018 год – 31 светильников | 2024 год – 0 светильников |
| 2019 год – 257 светильников |  |

По ВЦП «Содержание территорий общего пользования»:

* Обеспечение содержания улиц, площадей, парков и других мест общего пользования в соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормами:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 4 855 496 м2 | 2020 год – 3 971 132,90 м2 |
| 2015 год – 4 855 496 м2 | 2021 год – 4 784 654,30м2 |
| 2016 год – 5 095 726 м2 | 2022 год – 6 093 457,43 м² |
| 2017 год – 4 855 496 м2 | 2023 год – 6 093 457,43 м² |
| 2018 год – 4 774 502 м2 | 2024 год – 6 093 457,43 м² |
| 2019 год – 4 774 502 м2 |  |

**4. Сроки реализации подпрограммы, этапы и сроки их реализации.**

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2014-2024 годы в один этап.

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ.**

1.Обеспечение санитарного содержания территорий.

В зимний период:

* расчистка проезжей части и внутриквартальных проездов, включая вывозку снега;
* уборка тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок на остановках городского транспорта и прочих пешеходных зон от снега с обработкой материалами, исключающими скольжение во время движения пешеходов;
* уборка газонов от случайного мусора;
* ежедневная уборка урн.

В летний период:

* уборка дорог и тротуаров – подметание, мойка, полив дорог и тротуаров в соответствии с Регламентом; погрузка и вывоз смета с тротуаров, удаление растительности между тротуарными плитами и вдоль бордюрных камней;
* уборка остановок,
* уборка урн – ежедневно;
* газоны – ежедневная уборка случайного мусора, опавших листьев;
* парки и места массового отдыха – еженедельная уборка.

2. ВЦП «Ремонт улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов».

Мероприятия:

* ямочный ремонт дорожного покрытия;
* текущий ремонт дорожного покрытия;
* Ремонт дорог общего пользования;
* Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
* ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирным домам;
* Содержание и ремонт автодорожных мостов;
* адресный перечень автомобильных дорог, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, а так же автомобильных дорог общего пользования, имеющих приоритетных социально значимый характер, ремонтируемых за счет субсидий областного бюджета и части софинансирования местного бюджета в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» представлен в приложении № 4 к Программе.

3. ВЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в Сосновоборском городском округе».

Мероприятия:

* содержание технических средств организации дорожного движении, техническое обслуживание узлов учета электроэнергии светофорных постов;
* замена и установка дорожных знаков;
* нанесение дорожной разметки;
* содержание наружного освещения;
* восстановление дорожных знаков и искусственных неровностей;
* восстановление пешеходных ограждений.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа и областного бюджета Ленинградской области.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования  подпрограммных мероприятий | Всего по подпрограмме  (тыс. руб.) |  | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Местный бюджет | **2 532 915,**  **90497** | 149 655,593 | 194 609,033 | 145 482,172 | 134 065,047 | 171 925,988 | 266 897,62719 | 373 918,56970 | 319 204,68956 | 282 112,72748 | 237 709,921 | 257 334,53704 |
| Областной  бюджет | **267 257,**  **28225** | 11 639,257 | 14 768,100 | 20 861,900 | 19 465,900 | 18 062,100 | 1 107,200 | 3 232,300 | 53 660,43395 | 99 375,28311 | 25 084,80819 | 0 |
| Итого | **2 800 173,**  **18722** | 161 294,850 | 209 377,133 | 166 344,072 | 153 530,947 | 189 988,088 | 268 004,82719 | 377 150,86970 | 372 865,12351 | 381 488,01059 | 262 794,72919 | 257 334,53704 |

Затраты на реализацию подпрограммы определены исходя из стоимости работ на содержание и ремонт УДС.

В процессе реализации подпрограммы объемы бюджетных ассигнований, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

**7. Оценка эффективности подпрограммы.**

Оценка эффективности производится отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

4) Объективными причинами снижения показателей допускаются:

- по финансовым ресурсам в случае выполнения работ в неполном (некачественное оказание услуг) объеме при наличии актов приемки (применительно к содержанию территорий общего пользования).

**ПОДПРОГРАММА 2**

**Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства |
| Задачи подпрограммы | * Обеспечение санитарного и нормативного технического состояния общественных туалетов; * Обеспечение нормативного состояния малых архитектурных форм; * Обеспечение нормативного состояния пешеходных мостов; * Обеспечение санитарного содержания территорий кладбищ и мемориалов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | **185 060,36714 тыс. руб**., в т.ч.:  13 043,32238 тыс. руб. (областной бюджет)  172 017,04476 тыс. руб. (местный бюджет)  в том числе по годам:  2014 г. – 13 690,43400 тыс. руб., в т.ч.  13 690,43400 тыс. руб. (местный бюджет)  2015 г. – 6 483,94100 тыс. руб., в т.ч.:  201,61700 тыс. руб. (областной бюджет),  6 282,32400 тыс. руб. (местный бюджет)  2016 г. – 6 772,80300 тыс. руб., в т.ч.  6 772,80300 тыс. руб. (местный бюджет)  2017 г. – 6 406,32400 тыс. руб. в т.ч.  6 406,32400 тыс. руб. (местный бюджет)  2018 г. – 20 963,52900 тыс. руб., в т.ч.:  610,40000 тыс. руб. (областной бюджет),  20 353,12900 тыс. руб. (местный бюджет)  2019 г. – 11 908,44188 тыс. руб.  1 340,50000 тыс. руб. (областной бюджет),  10 567,94188 тыс. руб. (местный бюджет)  2020 г. – 17 259,55934 тыс. руб.  1 022,61025 тыс. руб. (областной бюджет),  16 236,94909 тыс. руб. (местный бюджет)  2021 г. – 23 463,38249 тыс. руб.  1 215,67883 тыс. руб. (областной бюджет),  22 247,70366 тыс. руб. (местный бюджет)  2022 г. – 37 026,18303 тыс. руб., в т.ч.  28 373,66673 тыс. руб. (местный бюджет)  8 652,51630 тыс. руб. (областной бюджет)  2023 г. – 20 140,08300 тыс. руб., в т.ч.  20 140,08300 тыс. руб. (местный бюджет)  2024 г. – 20 945,68640 тыс. руб.  20 945,68640 тыс. руб. (местный бюджет) |
| Целевые показатели подпрограммы | * Количество общественных туалетов; приведенных в нормативное состояние * Количество малых архитектурных форм, приведенных в нормативное состояние; * Количество пешеходных мостов, приведенных в нормативное состояние. * Количество кладбищ и мемориалов, приведенных в нормативное состояние. |

**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы подпрограммы**

Характеристика подпрограммы содержание и ремонт объектов благоустройства:

мероприятия по благоустройству включают в себя облагораживание детских игровых и спортивных площадок, мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мероприятия по установке скамеек, контейнеров, урн, установка информационных щитов.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство на территории Сосновоборского городского округа.

На территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области имеется:

1. Общественные туалеты в количестве 4 шт., расположенные по адресу:

* МКР №2 (район ж/д. по ул. Высотная, д.1);
* МКР №3 (район магазина «Таллинн»);
* МКР №8 (район ж/д. по пр. Героев, д. 34);
* МКР №10А (пр. Героев, д.49 – мага «Дикси»).

1. Кладбища:

* на пресечении ул. Комсомольской и ул. Петра Великого, площадью:

пешеходные дорожки – 4 м2

газоны – 16 600 м2

* напротив ж/д. ул. Ленинградская, д.60-62 (в районе Часовни) площадью:

газоны - 652 м2

* Липовском 86+500 автодороги Санкт Петербург – Ручьи (шоссе А-121) площадью :

газоны – 1 785 м2

* г. Сосновый Бор (км 101+700 а/д Санкт – Петербург – Ручьи (шоссе А-121) «р. Воронка) площадью:

пешеходные дорожки – 9 353 м2

газоны – 55 966 м2

туалет – 1 шт.

1. Мемориальные комплексы:

* **«Защитникам отечества»** Сосновый Бор напротив ж/д. ул. Ленинградская, д.60-62 (в районе Часовни).

пешеходные дорожки – 3 981 м2

газоны – 5 258 м2

кустарники – 33,6 м2

* **«Аллея Памяти обелиск Славы»** напротив жилого дома № 5 по пр. Героев

На территории муниципального образования установлено:

* Автобусные павильоны – 69 шт.
* Скамейки – 354 шт.
* Урны – 774 шт.
* Пешеходные ограждения – 4 196 секций
* Вазоны – 148 шт.
* Цветники – 10 шт.
* Стенды для объявлений – 19 шт.
* Детские площадки – 67 шт.
* Спортивные площадки –23 шт.
* Велопарковки – 17 шт.

**2. Цели и задачи подпрограммы.**

**2.1. Цели.**

Основной целью подпрограммы является обеспечение нормативного состояния объектов благоустройства, что позволит обеспечить формирование среды, благоприятной для проживания населения, улучшить экологическую обстановку и сохранить природные комплексы для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

**2.2. Задачи подпрограммы****.**

* осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территориях общего пользования;
* поддержание в нормативном состоянии существующих детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм.

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы и перечень целевых показателей подпрограммы.**

Реализация мероприятий, предусмотренных программой содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области позволит за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа увеличить благоустроенную территорию округа, а именно:

* Обеспечение нормативного технического состояния малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок, пешеходных мостов.
* малые архитектурные формы

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год - 2500 шт. | 2020 год - 5510 шт. |
| 2015 год - 2500 шт. | 2021 год - 5510 шт. |
| 2016 год - 2500 шт. | 2022 год - 5510 шт. |
| 2017 год - 1568 шт. | 2023 год - 5510 шт. |
| 2018 год - 5120 шт. | 2024 год - 5510 шт. |
| 2019 год - 5510 шт. |  |

* детские и спортивные площадки

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год - 5 шт. | 2020 год - 97 шт. |
| 2015 год - 31 шт. | 2021 год - 97 шт. |
| 2016 год - 26 шт. | 2022 год - 97 шт. |
| 2017 год - 22 шт. | 2023 год – 97 шт. |
| 2018 год - 64 шт. | 2024 год - 97 шт. |
| 2019 год - 67 шт. |  |

* Содержание пешеходных мостов – 3 шт.
* Услуга по украшению города к Новому Году - 1 раб.
* Установка новогодней Ели - 1 раб.
* Обеспечение санитарного и нормативного технического состояния общественных туалетов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год - 4 туалета | 2020 год - 4 туалета |
| 2015 год - 4 туалета | 2021 год - 4 туалета |
| 2016 год - 4 туалета | 2022 год - 4 туалета |
| 2017 год - 4 туалета | 2023 год - 4 туалета |
| 2018 год - 4 туалета | 2024 год - 4 туалета |
| 2019 год - 4 туалета |  |

* Обеспечение санитарного содержания территорий кладбищ и мемориалов:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год - 8 шт. | 2020 год - 6 шт. |
| 2015 год - 8 шт. | 2021 год - 6 шт. |
| 2016 год - 8 шт. | 2022 год - 6 шт. |
| 2017 год - 8 шт. | 2023 год - 6 шт. |
| 2018 год - 7 шт. | 2024 год - 6 шт. |
| 2019 год - 7 шт. |  |

**4. Срок реализации программы**

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2014-2024 годы

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы**

**Содержание и ремонт объектов благоустройства:**

* содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт общественных туалетов в г. Сосновый Бор;
* содержание территорий кладбищ и мемориальных комплексов, текущий ремонт малых форм и мемориальных комплексов;
* содержание и текущий ремонт детских площадок
* текущий ремонт спортивных площадок

**6. Ресурсное обеспечение.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования  подпрограммных мероприятий | Всего по подпрограмме  (тыс. руб.) |  | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Местный бюджет | **172 017,04476** | 13 690,434 | 6 282,324 | 6 772,803 | 6 406,324 | 20 353,129 | 10 567,94188 | 16 236,94909 | 22 247,70366 | 28 373,66673 | 20 140,08300 | 20 945,68640 |
| Областной  бюджет | **13 043,32238** | 0,00 | 201,617 | 0,00 | 0,00 | 610,400 | 1 340,500 | 1 022,61025 | 1 215,67883 | 8 652,5163 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **185 060,36714** | 13 690,434 | 6 483,941 | 6 772,803 | 6 406,324 | 20 963,529 | 11 908,44188 | 17 259,55934 | 23 463,38249 | 37 026,18303 | 20 140,08300 | 20 945,68640 |

**7. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1). Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3). Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 3**

**Обращение с отходами на территориях общего пользования**

**Сосновоборского городского округа**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обращение с отходами на территориях общего пользования**

**Сосновоборского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Обращение с отходами на территориях общего пользования Сосновоборского городского округа» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа |
| Задачи подпрограммы | * Вывоз ТБО с селитебной части города, кладбищ и мемориалов * Общегородские мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния города * Уборка несанкционированных свалок * Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и КГО * Оборудование мест (площадок) накопления ТКО и КГО емкостями для накопления |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | **248 144,65057 тыс. руб.,** в т.ч.  610,87500 тыс. руб. (федеральный бюджет)  36 270,18844 тыс. руб. (областной бюджет)  211 263,58713 тыс. руб. (местный бюджет)  в том числе по годам:  2014 г. – 8 472,71500 тыс. руб.  2015 г. – 9 221,32800 тыс. руб.  2016 г. – 9 965,17400 тыс. руб.  2017 г. – 10 794,26900 тыс. руб.  2018 г. – 19 242,25900 тыс. руб.  2019 г. – 36 719,51321 тыс. руб. в т.ч.  12 969,53300 тыс. руб. (областной бюджет)  23 749,98021 тыс. руб. (местный бюджет)  2020 г. – 38 155,39285 тыс. руб. в т.ч.  5 948,20950 тыс. руб. (областной бюджет)  32 207,18335 тыс. руб. (местный бюджет)  2021 г. – 27 372,40962 тыс. руб., в т.ч.  610,87500 тыс. руб. (федеральный бюджет)  6 320,30000 тыс. руб. (областной бюджет)  20 441,23462 тыс. руб. (местный бюджет)  2022 г. – 22 437,49919 тыс. руб. в т.ч.  18 880,69967 тыс. руб. (местный бюджет)  3 556,79952 тыс. руб. (областной бюджет)  2023 г. – 32 194,10858 тыс. руб., в т.ч.  27 043,50192 тыс. руб. (местный бюджет)  5 150,60666 тыс. руб. (областной бюджет)  2024 г. – 33 569,98212 тыс. руб., в т.ч.  31 245,24236 тыс. руб. (местный бюджет)  2 324,73976 тыс. руб. (областной бюджет) |
| Целевые показатели подпрограммы | * Объем убранных несанкционированных свалок; * Число контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка. * Общегородское мероприятие по уборке города * Количество обустроенных мест (площадок) * Количество установленных емкостей для накопления |

**1.Характеристика текущего состояния и основных проблем, которые предполагается решать в рамках подпрограммы**

В результате деятельности человека формируется огромное количество отходов, хранение которых представляет серьезную опасность для окружающей среды. Проблема твердых бытовых отходов в настоящее время является одной из глобальных проблем человечества. Человечество на грани кризиса: количество мусора постоянно растет, а места для свалок становится меньше.

Вопрос размещения, хранения и утилизации твердых отходов относится к числу актуальных. В рамках обозначенной проблемы особым пунктом стоит проблема несанкционированных свалок. Несанкционированная свалка мусора – скопление отходов производства и потребления, возникшее в результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения). На несанкционированные свалки мусор сбрасывается и днем и ночью. Свалка отходов, в местах не предназначенных для этого, уродует облик города, угрожает экологической обстановке и влияет на здоровье жителей.

Для предотвращения образования несанкционированных свалок на территории общего пользования городского округа в традиционных местах скопления мусора установлены 8 контейнеров (объемом 6 м3). Для поддержания санитарного состояния и предотвращения образования несанкционированных свалок мусора также установлены контейнера: 19шт/по 3м3 и 1шт/ по.1м3 на территориях городских кладбищ и мемориалов.

Тем не менее, при принятых мерах в местах массового отдыха (карьеры у садоводств), в лесных массивах на территориях общего пользования городского округа от отсутствия у граждан экологической культуры периодически образовываются несанкционированные свалки.

В связи с тем, что на контейнерные площадки, расположенные на территории общего пользования, несанкционированно размещают отходы производства индивидуальные предприниматели и юридические лица, возникла необходимость установки камер видеонаблюдения для отслеживания нарушителей с последующим привлечением к административной ответственности.

**2.Цели и задачи подпрограммы.**

2.1. Основной целью подпрограммы является обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа.

2.2. Задачи подпрограммы:

* вывоз ТБО с селитебной части города, кладбищ и мемориалов;
* общегородские мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния города;
* уборка несанкционированных свалок;
* количество обустроенных мест (площадок)
* количество установленных емкостей для накопления.

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы** и **перечень целевых показателей подпрограммы.**

Реализация подпрограммы позволит улучшить санитарное состояние территории общего пользования городского округа, снизить уровень загрязнения территории, соблюдения жителями города чистоты и порядка, повышения качества содержания территорий кладбищ и мемориалов.

Обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды территории Сосновоборского городского округа.

* Объем несанкционированных свалок:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год – 249,23 м3 | 2020 год – 2 009,6 м3 |
| 2015 год – 423,34 м3 | 2021 год – 2 630,7 м3 |
| 2016 год – 984,408 м3 | 2022 год – 1 500 м3 |
| 2017 год – 260,00 м3 | 2023 год – 1 500 м3 |
| 2018 год – 1 243,668 м3 | 2024 год - 423,34 м3 |
| 2019 год – 772,56 м3 |  |

* Вывоз ТБО посредством контейнеров:

2014 год - 28 шт.

2015 год - 28 шт.

2016 год - 34 шт.

2017 год - 34 шт.

2018 год - 34 шт.

2019 год - 25 шт.

* Число контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка:

2020 год – 21 шт. (Устье – 2; Городское кладбище – 2; Смолокурка – 1; Воронка 1 – 10; Воронка 2 – 5; пляж – 1)

2021 год - 143 шт.

2022 год - 143 шт.

2023 год - 143 шт.

2024 год - 143 шт.

* общегородское мероприятие по благоустройству – 1 субботник.
* обустройство мест (площадок) накопления ТКО

2020 год – 40 шт.

2021 год – 0 шт.

2022 год – 49 шт.

2023 год – 46 шт.

* оборудование емкостями для накопления

2021 – 222 шт.

* оборудование емкостями для раздельного сбора отходов (стекло и пластиковая тара):

2021 – 85 шт.

**4. Сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы «Обращение с отходами на территориях общего пользования Сосновоборского городского округа»: 2014-2024 годы

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы**

5.1. Обращение с отходами:

5.1.1. Обеспечивать ежедневную вывозку ТБО с контейнерных площадок с уборкой прилегающей территории;

5.1.2. Не реже одного раза в год проводить городские мероприятия по уборке города (субботники) с привлечением сторонних организаций;

5.1.3. Своевременно выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки.

5.2. Мероприятия по реализации схемы санитарной очистки.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования  подпрограммных мероприятий | Всего  по  под-  программе  (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Местный бюджет | **211 263,58713** | 8 472,715 | 9 221,328 | 9 965,174 | 10 794,269 | 19 242,259 | 23 749,98021 | 32 207,18335 | 20 441,23462 | 18 880,69967 | 27 043,50192 | 31 245,24236 |
| Областной  бюджет | **36 270,18844** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 969,53300 | 5 948,20950 | 6 320,30000 | 3 556,79952 | 5 150,60666 | 2 324,73976 |
| Федеральный бюджет | **610,87500** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,87500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | **248 144,65057** | 8  472,715 | 9 221,328 | 9 965,174 | 10 794,269 | 19 242,259 | 36 719,51321 | 38 155,39285 | 27 372,40962 | 22 437,49919 | 32 194,10858 | 33 569,98212 |

Затраты на реализацию подпрограммы определены исходя из необходимого объема выполнения работ по вывозу ТБО на лицензированные полигоны с мест размещения контейнерных площадок, территорий кладбищ, мемориалов, мест расположения несанкционированных свалок.

В процессе реализации подпрограммы объемы бюджетных ассигнований, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

**7. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1). Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2). Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3). Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 4**

**Содержание и ремонт системы дренажно-ливневой канализации**

**Сосновоборского городского округа**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы «Содержание и ремонт системы дренажно-ливневой канализации**

**Сосновоборского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Содержание и ремонт системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |
| Участники подпрограммы | Юридические лица – ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности МО СГО ЛО и предприятия, осуществляющие деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства |
| Цели подпрограммы | Сбор поверхностных сточных вод |
| Задачи подпрограммы | * Содержание дренажно-ливневой канализации; * Капитальный ремонт дренажно-ливневой канализации. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | **132 499,80703** тыс.руб. (местный бюджет),  в том числе по годам:  2014 г. – 9 017,37900 тыс. руб.  2015 г. – 9 622,36100 тыс. руб.  2016 г. – 10 179,91000 тыс. руб.  2017 г. – 10 730,68800 тыс. руб.  2018 г. – 12 146,07100 тыс. руб.  2019 г. – 12 028,18791 тыс. руб.  2020 г. – 12 691,35880 тыс. руб.  2021 г. – 13 306,49200 тыс. руб.  2022 г. – 14 078,41900 тыс. руб.  2023 г. – 14 068,10800 тыс. руб.  2024 г. – 14 630,83232 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы | * Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии. * Число колодцев дренажно-ливневой канализации, приведенных в нормативное состояние. |

**1.Характеристика текущего состояния и основные проблемы подпрограммы**

На сегодняшний день одной из проблем Сосновоборского городского округа является недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации и дренажной системы. Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. Протяженность системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа составляет 104,3 километра, общее количество колодцев 992 шт. Реализация данной подпрограммы позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность участников дорожного движения на автомобильных дорогах.

Дренажно-ливневая канализация - система сооружений и сетей для отведения поверхностных сточных вод с территории города. Без содержания дренажно-ливневой канализации возникающие подтопления будут увеличиваться с каждым годом. Не выполнение работ по капитальному ремонту приведет к возникновению аварийных ситуаций.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

**2.1 Цели:**

2.1.1. Основной целью подпрограммы является сбор поверхностных сточных вод.

**2.2. Задачи:**

2.2.1. Содержание дренажно-ливневой канализации в исправном состоянии,

2.2.2. Приведение системы дренажно-ливневой канализации в нормативное состояние (капитальный ремонт).

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит:

* улучшить техническое состояние объектов дренажно-ливневой канализации;
* привести систему в нормативное состояние;
* улучшить экологическую обстановку на территории городского округа за счет подтопления городских территорий в период снеготаяния и дождей;
* улучшить срок службы дорожного покрытия на дорогах;
* повысить безопасность участников дорожного движения.

**4. Сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы «Содержание и ремонт системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа»: 2014-2024 годы.

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий.**

5.1.Содержание системы дренажно-ливневой канализации:

* наружный осмотр сетей (трафареты, провалы, засоры на крышках и т.п.);
* технический осмотр сетей ( осмотр колодца изнутри);
* очистка дождеприемных колодцев вручную;
* очистка дождеприемных колодцев илососом;
* очистка ливневых колодцев илососом;
* очистка ливневых колодцев вручную;
* погрузка и вывоз осадка а/м;
* очистка крышек колодцев от грунта, наледи, снега, растительности;
* промывка труб машиной;
* очистка русла дождеприемного коллектора от мусора с вырубкой на склонах;
* замена крышек колодцев;
* текущий ремонт колодцев;
* ликвидация засоров на сетях;
* обслуживание насосной станции по перекачке дренажно-ливневых вод.

**6. Ресурсное обеспечение программы.**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования  подпрограммных мероприятий | Всего  по  под-  программе  (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Местный бюджет | **132 499,80703** | 9 017,37900 | 9 622,36100 | 10 179,91000 | 10 730,68800 | 12 146,07100 | 12 028,18791 | 12 691,35880 | 13 306,49200 | 14 078,41900 | 14 068,10800 | 14 630,83232 |

Затраты на реализацию подпрограммы определены исходя из стоимости работ на обслуживание и капитальный ремонт системы ДЛК.

В процессе реализации подпрограммы объемы бюджетных ассигнований, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

**7.Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1. | Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии | 103,15 км. | 103,15 км. | 103,15 км. | 104,3  км. | 104,3  км. | 104,3  км. | 104,3  км. | 104,3  км. | 105,2  км. | 105,2  км. | 105,2  км. |
| 2. | Количество колодцев дренажно-ливневой канализации, приведенных в нормативное состояние | 37 кол. | 58 кол. | 37 кол. | 8 кол. | 21 кол. | 41 кол. | 24 кол. | 24 кол. | 24 кол. | 24 кол. | 24 кол. |

**8. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 5**

**Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования**

**Сосновоборского городского округа**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы « Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования Сосновоборского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Содержание и уход за зелеными насаждениями  на территории общего пользования Сосновоборского городского округа» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цели подпрограммы | Сохранение баланса зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа |
| Задачи подпрограммы | * уход и восстановление зеленых насаждений (живых изгородей, кустарников, деревьев, цветников, газонов); * посадка и устройство новых зеленых насаждений (живых изгородей, кустарников, деревьев, цветников, газонов); * уничтожение растения «Борщевик» на территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | **292 294,72699** тыс. руб., в т.ч.,  5 998,31493 тыс. руб. (областной бюджет)  286 296,41206 тыс. руб. (местный бюджет)  в том числе по годам:  2014 г. – 11 132,54100 тыс. руб.  2015 г. – 17 554,74400 тыс. руб., в т.ч.,  1 731,50900 тыс. руб. (областной бюджет)  15 823,23500 тыс. руб. (местный бюджет)  2016 г. – 18 635,64500 тыс. руб.  2017 г. – 15 411,44100 тыс. руб.  2018 г. – 20 739,69800 тыс. руб.  2019 г. – 20 229,76698 тыс. руб.  2020 г. – 31 939,59548 тыс. руб.  2021 г. – 32 759,45056 тыс. руб., в т.ч.  13,58930 тыс. руб. (областной бюджет)  32 745,86126 тыс. руб. (местный бюджет)  2022 г. – 58 408,88147 тыс. руб., в т.ч.  4 194,31663 тыс. руб. (областной бюджет)  54 214,56484 тыс. руб. (местный бюджет)  2023 г. – 30 359,97262 тыс. руб., в т.ч.  32,80000 тыс. руб. (областной бюджет)  30 327,17262 тыс. руб. (местный бюджет)  2024 г. – 35 122,99088 тыс. руб., в т.ч.  26,10000 тыс. руб. (областной бюджет)  35 096,89088 тыс. руб. (местный бюджет) |
| Целевые показатели подпрограммы | * Приведение зеленых насаждений, в соответствие требованиям и нормам, установленным Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации. * Поддержание экологически сбалансированной окружающей среды. |

**1. Характеристика текущего состояния и основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития округа**

Данная подпрограмма является основной для реализации мероприятий по содержанию и уходу за зелеными насаждениями, улучшению архитектурно-художественного оформления на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области, уничтожение растения «Борщевик» на территории муниципального образования.

Согласно Статьи 42 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о  ее  состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В статье 58 Конституции Российской Федерации установлена обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Из статей 2, 6 и 61 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды» следует, что охрана зеленого фонда относится к вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Из статьи 61 указанного Федерального закона следует, что зеленый фонд представляет собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озелененных территорий в границах поселения. Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Территории зеленых насаждений общего пользования - находящиеся в  различных территориальных зонах территории общего пользования, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения.

Территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, - территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, в границах полосы отвода автомобильных дорог, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах полосы отвода автомобильных дорог или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

В свою очередь зелеными насаждениями является совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений и цветников на  определенной территории, объектом зеленых насаждений - совокупность зеленых насаждений и иных объектов, предназначенных для экологических и рекреационных целей, отдыха граждан.

Содержание территорий общего пользования зеленых насаждений – это комплекс профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями в границах территорий зеленых насаждений, обеспечению их нормативного состояния, защите зеленых насаждений от вредителей и болезней, устранению незначительных деформаций и повреждений зеленых насаждений, осуществляемых в течение всего периода их эксплуатации в соответствии с классификатором работ по  содержанию территорий зеленых насаждений, в результате выполнения которых обеспечивается сохранность, долговечность и безопасность функционирования территорий зеленых насаждений.

Ремонт объектов зеленых насаждений – комплекс работ, направленных на ликвидацию последствий физического износа зеленых насаждений и  элементов благоустройства в границах территорий зеленых насаждений и  приведение их технического состояния в соответствие с нормативными требованиями, восстановление или замену зеленых насаждений, дополнительное обустройство территорий зеленых насаждений, осуществляемых в соответствии с классификатором работ по  ремонту объектов зеленых насаждений, в результате выполнения которых улучшаются конструктивные и(или) технико-экономические характеристики объектов зеленых насаждений.

Охрана территорий зеленых насаждений – система мероприятий, направленных на сохранение, восстановление, рациональное использование территорий зеленых насаждений, предотвращение уничтожения и повреждения расположенных на них зеленых насаждений.

На обслуживании общего пользования находится:

* 3 803 шт. деревьев на аллеях;
* 11 403 шт. свободно растущих и естественных насаждений;
* 168,52 га лесных массивов (Парк Белые пески, парк Приморский, пойма р.Коваши)
* 7 782 шт. кустарников в группах;
* 16 465 м.п. кустарников в живой изгороди;
* 2 487,69 м² цветников;
* 561 963 м² газонов.

Проводится определенная работа по содержанию и уходу за зелеными насаждениями в течение всего года уход за почвой и подземной частью (полив, рыхление, внесение органических и минеральных удобрений, борьба с сорной растительностью, вредителями и болезнями, обрезка деревьев кустарников), а именно – обрезка кроны деревьев, кустарников.

Главная задача обрезки - это достижение максимального декоративного эффекта создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения жизнеспособности и декоративности растений.

Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая. Формовочная обрезка проводится с целью:

* создания и сохранения искусственной формы кроны;
* изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений.

Санитарная обрезка проводится с целью:

* удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей:
* удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
* вырезки «штырей»;
* формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону. Омолаживающая обрезка производится в случаях:

* физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем перестают давать ежегодный прирост;
* усыхания вершин и концов побегов;
* потери декоративности;
* потенциально опасных деревьев - с небольшим наклоном и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

При обрезке кустарников применяется, как и у деревьев, три вида обрезки - формовочная, санитарная и омолаживающая.

Целью формовочной обрезки является создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов.

Санитарная обрезка направлена на удаление усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей.

Омолаживающая обрезка ставит своей целью обновление растительного организма, устранение признаков его старения, формирование здорового вида куста.

В озеленении города широкое распространение получили живые изгороди, т.е. непрерывные плотные полосы из кустарников, живые изгороди с мая по октябрь должны обрезаться несколько раз, по мере отрастания.

Когда кустарники в живой изгороди начинают перерастать необходимый уровень высоты, производится омоложение живой изгороди с удалением старых побегов или так называемой «посадкой на пень».

Необходимо постоянно следить за состоянием зеленых насаждений в случае усыхания деревьев и кустарников, по разным причинам (от старости, механические повреждения и от старости) и своевременно убирать и производить подсадку новыми деревьями и кустарниками.

Рыхление почвы на приствольных площадках деревьев и кустарников и междурядий живой изгороди проводят по мере уплотнения почвы но не менее 2-3 раз за вегетационный период.

Нормы полив деревьев и кустарников зависят от природно-климатических и погодных условий, состава почвы.

Внесение минеральных и органических удобрений весной и осенью с заделкой в почву.

Для борьбы с сорной растительностью используются два способа механический и химический. Механический способ заключается в удалении сорной растительности вместе с корнями, работы проводятся в течении всего периода вегетации. Наиболее эффективным и экономически выгодным является химический метод с использованием гербицидов сплошного и избирательного действия.

В практике озеленения улиц, магистралей и площадей широко применяются газоны.

Высококачественный газон с плотным травостоем выполняет декоративные и санитарно- гигиенические функции, задерживая большое количество пыли, регулируя температуру и влажность воздуха.

Уход за газонами включает: боронование (прогребание), кошение, механическая обработка дернины, борьба с сорной растительностью, вредителями, удобрение и подкормка, полив, обрезку бровок и ремонт (текущий и капитальный).

Одним из эффективных средств улучшения оформления улиц и площадей города являются цветники (клумбы, рабатки, стилобаты, цветочницы, вазоны и т.д.).

Высаженные цветы требуют регулярного ухода, а именно полив, подкормка, прополка, рыхление, стрижка цветов, удаление завязей и плодов.

Существующего зеленого фонда и его качества недостаточно для поддержания экологически сбалансированной окружающей среды.

Дефицит обусловлен недостаточным объемом бюджетных средств, предусматриваемых для реализации установленных расходных обязательств Сосновоборского городского округа в сфере озеленения. Выделяемый объем бюджетных ассигнований не позволяет выполнять работы в полном объеме в  соответствии с установленными требованиями, что приводит к снижению частоты выполнения основных мероприятий и их эффективности.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Программа направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия их жизнедеятельности и для поддержания экологически сбалансированной окружающей среды.

Программа предусматривает увеличение показателя обеспечения экологически устойчивого развития зеленых насаждений, последовательное восстановление разрушенных и находящихся в неудовлетворительном состоянии зеленых насаждений, газонов, цветников на территории общего пользования Сосновоборского городского округа.

В задачи подпрограммы входит сохранение баланса зеленых насаждений на территории Сосновоборского городского округа в том числе:

* восстановление зеленых насаждений (живых изгородей, кустарников, деревьев, цветников, газонов);
* посадка и устройство новых зеленых насаждений (живых изгородей, кустарников, деревьев, цветников, газонов);
* уничтожение растения «Борщевик» на территории муниципального образования.

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить содержание зеленых насаждений в нормативном состоянии, а именно:

* доля зеленых насаждений, соответствующая требованиям и нормам, установленным Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации должная составлять 100 %;
* на 100 % площади цветников должны быть посажены цветы с надлежащим уходом на протяжении сезона;
* 100 % должны соответствовать нормативным требованиям.

**4. Срок реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий программы предусматривается в 2014-2024 годы в один этап.

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий в подпрограмме**

**5.1.**Содержание и уход за зелеными насаждениями.

1. Уход за кустарниками:

* прочистка живой изгороди без шипов и с шипами ножовкой и секатором;
* стрижка кустарника в живых изгородях без шипов и с шипами;
* прополка живой изгороди без шипов и с шипами;
* омоложение живой изгороди с шипами и без шипов;
* стрижка кустарника в живых изгородях с шипами и без шипов;
* обрезка кустов без шипов и с шипами с прореживанием кроны;
* подсадка кустарника в живых изгородях;
* полив живой изгороди;
* полив кустов;
* обработка кустов и живой изгороди ядохимикатами;
* подкормка орг/мин. удобрениями.

2. Уход за деревьями:

* омолаживающая обрезка;
* формовочная обрезка;
* формовочная обрезка с применением автовышки;
* вырезка сухих сучьев и мелкой суши;
* обрезка под естественный вид с прореживанием кроны;
* очистка штамбов;
* вырезка молодой поросли;
* подкормка орг/мин. удобрениями;
* полив деревьев;
* обработка деревьев ядохимикатами;
* подсадка деревьев;
* валка деревьев бензопилой;
* валка деревьев бензопилой с применением автовышки;
* аварийное удаление деревьев.

3. Уход за цветниками:

* посадка цветов (рассадой);
* посадка цветов с рисунком (рассадой);
* полив цветников (текущий) машиной;
* прополка цветников;
* подкормка раствором минеральных удобрений;
* стрижка бордюров цветника;
* осенняя обработка цветников;
* подсыпка растительного грунта в цветники;
* содержание и уход за придорожными газонами;
* аэрирование газонов;
* выкашивание газонов;
* текущий ремонт газонов;
* содержание и уход за внутриквартальными газонами;
* выкашивание газонов.

4. Уничтожение растения «Борщевик» на территории муниципального образования.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа и областного бюджета Ленинградской области.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования подпрограммных мероприятий | Всего  по  под-  программе | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Местный бюджет | **286 296,41206** | 11 132, 54100 | 15 823,23500 | 18 635,64500 | 15 411,44100 | 20 739,69800 | 20 229,76698 | 31 939,59548 | 32 745,86126 | 54 214,56484 | 30 327,17262 | 35 096,89088 |
| Областной  бюджет | **5 998,31493** | 0,00 | 1 731,50900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,58930 | 4 194,31663 | 32,80000 | 26,10000 |
| Итого | **292 294,72699** | 11 132,54100 | 17 554,74400 | 18 635,64500 | 15 411,44100 | 20 739,69800 | 20 229,76698 | 31 939,59548 | 32 759,45056 | 58 408,88147 | 30 359,97262 | 35 122,99088 |

Затраты на реализацию подпрограммы определены исходя из необходимого объема выполнения работ по озеленению.

В процессе реализации подпрограммы объемы бюджетных ассигнований, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год. Увеличения ассигнований позволит увеличить объем зеленых насаждений в городе.

1. **Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1. | Содержание и уход за живой изгородью | 33 800  м/п | 29 300  м/п | 33 800  м/п | 33 650  м/п | 25 551  м/п | 18 497  м/п | 28 500  м/п | 29 006  м/п | 29 006  м/п | 29 006  м/п | 29 006  м/п |
| 2. | Содержание и уход за кустарниками  (100 шт.) | 67 шт. | 48 шт. | 67 шт. | 37,26 шт. | 17,95 шт. | 43 шт. | 71 шт. | 86 шт. | 86 шт. | 86 шт. | 86 шт. |
| 3. | Полив живой изгороди | 3 000  м/п | 3 000  м/п | 3 000  м/п | 3 000  м/п | 2 000  м/п | 1 000  м/п | 3 000  м/п | 3 000  м/п | 3 000  м/п | 3 000  м/п | 3 000  м/п |
| 4. | Содержание и уход за деревьями | 4 973 шт. | 4 510 шт. | 4 973 шт. | 4 431 шт. | 4 536 шт. | 3 912 шт. | 4 233 шт. | 4 204 шт. | 4 227 шт. | 4 227 шт. | 4 227 шт. |
| 5. | Содержание и уход за цветниками | 225 324,1 м2 | 224 862,28 м2 | 242 152 м2 | 242 152 м2 | 240 132,4 м2 | 217 516 м2 | 223 044,6 м2 | 124 795,4 м2 | 223 843,5 м2 | 223 843,5 м2 | 223 843,5 м2 |
| 6. | Подсыпка грунта | 153 м3 | 153 м3 | 41,02 м3 | 41,02 м3 | 41,02 м3 | 63,32 м3 | 316,75 м3 | 282 м3 | 300 м3 | 300 м3 | 300 м3 |
| 7. | Содержание и уход за газонами (100 м2) | 25 489,14 | 25 489,14 | 25 550,74 | 18 096,94 | 27 572,99 | 28 602,53 | 27 974,01 | 25 570,7 | 27 974,1 | 27 974,1 | 27 974,1 |

1. **Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1. Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1. Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

2. Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

3. Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 6**

**Развитие градостроительной деятельности на территории**

**Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы** «Развитие градостроительной деятельности на территории

Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Развитие градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа. |
| Участники подпрограммы | - отраслевые (функциональные) органы администрации Сосновоборского городского округа, в том числе с правами юридического лица;  - проектные организации;  - другие организации (юридические и физические лица). |
| Цели подпрограммы | Повышение инвестиционной привлекательности территории Сосновоборского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | Реализация норм градостроительного и земельного законодательства в сфере градостроительной деятельности и землепользования.  Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа. |
| Сроки и этапы и реализации подпрограммы | 2014-2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет  **229 417,25338** тыс. руб., в т.ч.,  **28 564,00000** тыс. руб. (областной бюджет)  **200 853,25338** тыс. руб. (местный бюджет),  в том числе по годам:  2014 – 16 152,38500 тыс. руб.;  2015 – 14 372,83400 тыс. руб.;  2016 – 11 686,37500 тыс. руб.;  2017 – 13 177,64800 тыс. руб.;  2018 – 27 367,94300 тыс. руб. в т.ч.,  9 500,00000 тыс. руб. (областной бюджет),  17 867,94300 тыс. руб. (местный бюджет),  2019 – 34 637,87967 тыс. руб. в т.ч.,  9 500,00000 тыс. руб. (областной бюджет),  25 137,87967 тыс. руб. (местный бюджет),  2020 – 22 301,23608 тыс. руб.  2021 – 22 131,08311 тыс. руб.,  2022 – 27 454,52318 тыс. руб., в т.ч.  4 100,00000 тыс. руб. (областной бюджет),  23 354,52318 тыс. руб. (местный бюджет),  2023 – 20 999,40906 тыс. руб., в т.ч.  2 539,00000 тыс. руб. (областной бюджет),  18 460,40906 тыс. руб. (местный бюджет),  2024 – 19 135,93728 тыс. руб., в т.ч.  2 925,00000 тыс. руб. (областной бюджет),  16 210,93728 тыс. руб. (местный бюджет) |
| Целевые показатели подпрограммы | При определении эффективности реализации мероприятий используются следующие показатели:   1. Обеспечение территории Сосновоборского городского округа цифровыми инженерно-топографическими планами, предназначенными для обоснования градостроительной документации и др. 2. Обеспечение территории Сосновоборского городского округа документацией по планировке территории:   - проектами планировки территории;  - проектами межевания территории. |

**1.Характеристика текущего состояния и основных проблем градостроительной деятельности**

Градостроительная деятельность должна обеспечить устойчивое развитие территории Сосновоборского городского округа, повышение социально-экономического развития территории, безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Отсутствие документации по планировке территории приводит к затруднениям при формировании земельных участков для строительства.

На основании п. 4 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", при подготовке градостроительного плана земельного участка, предназначенного для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, подготавливает орган местного самоуправления на основании:

информации о разрешенном использовании земельного участка;

предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, установленных в отношении данного земельного участка;

региональных и (или) местных [нормативов](consultantplus://offline/ref=1CC3B959C956CF5BBC2D626A84841B42C5ACA597E6824B93575099A30EDA58A7F920DE576C7CE58A1E5A2A55E505DFC7D98BBEF6CCA48EF6QFLAN) градостроительного проектирования;

схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства (водоснабжения и водоотведения) федерального, регионального и местного значения, схем водоснабжения и водоотведения;

предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков.

Правила землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области утверждены Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 03.09.2019 № 59 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». Генеральный план муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 10.06.2019 № 261.

Подпрограмма определяет основные направления градостроительной деятельности: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека на основе территориального планирования и градостроительного зонирования посредством совершенствования системы застройки территории Сосновоборского городского округа.

В соответствии с перечнем налоговых расходов муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2020-2024г.г. Подпрограмма включает следующий вид налоговых расходов: льготу по земельному налогу в размере 70% за земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования дачных, садоводческих или огороднических объединений (при условии постановки данных земельных участков на кадастровый учет  регистрации права на них).

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности территории Сосновоборского городского округа.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- реализация норм градостроительного и земельного законодательства в градостроительной деятельности и землепользовании;

- развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа.

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы**

Предварительная оценка ожидаемой эффективности будет определяться по следующему критерию:

обеспеченность застроенной и подлежащей застройке территории Сосновоборского городского округа документацией по планировке территории до 31 декабря 2024 года.

**4. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма будет реализовываться в течение 2014 - 2024 годов в один этап.

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен оценкой их вклада в решение задач подпрограммы. План мероприятий подпрограммы изложен в приложении N 1 к подпрограмме.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа и бюджета Ленинградской области.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования  подпрограммных мероприятий | Всего  по  под-  программе | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| Местный бюджет | 200 853,25338 | 16 152,385 | 14 372,834 | 11 686,375 | 13 177,648 | 17 867,943 | 25 137,87967 | 22301,23608 | 22 131,08311 | 23 354,52318 | 18 460,40906 | 16 210,93728 |
| Областной бюджет | 28 564,0 |  |  |  |  | 9 500,000 | 9 500,000 |  |  | 4 100,0 | 2 539,0 | 2 925,0 |
| ИТОГО | 229 417,25338 | 16 152,385 | 14 372,834 | 11 686,375 | 13 177,648 | 27 367,943 | 34 637,87967 | 22301,23608 | 22 131,08311 | 27 454,52318 | 20 999,40906 | 19 135,93728 |

Затраты на реализацию подпрограммы определены исходя из стоимости работ на подготовку проектной документации.

В процессе реализации подпрограммы объемы бюджетных ассигнований, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

**7.Целевые показатели**

Количество разработанных проектов планировки территории (микрорайонов), в том числе количество проектов межевания.

Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД).

**8.Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется комитетом архитектуры, градостроительства и землепользования на основании мониторинга данных, отражающих текущее состояние целевых показателей подпрограммы, проведения сравнительного анализа планового и достигнутого значения целевых показателей, определения диапазона отклонений и выявления причин отклонений.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по показателю степени обеспечения территории города планировочной документацией.

К=Д/Пх100%

Оценивается отношение достигнутых (Д) значений показателей к плановым (П) значениям. При значении показателя 100% показатель считается достигнутым. Рост показателя оценивается положительно, снижение – отрицательно.

**ПОДПРОГРАММА 7**

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства на 2014 -2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства» на 2014 -2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством |
| Участники подпрограммы | - администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;  - Комитет образования Сосновоборского городского округа;  - отдел культуры администрации;  - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике;  - отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ;  - организации коммунальной сферы;  - ресурсоснабжающие организации;  - управляющие организации;  - автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров транспортом общего пользования;  - население (потребители жилищно-коммунальных услуг)  - подрядные организации |
| Цели подпрограммы | - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сосновоборский городской округе;  - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;  - повышение эффективности функционирования городского (коммунального) хозяйства;  - повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи подпрограммы | - создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;  - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;  - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов;  - создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства;  - повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа;  - обеспечение качественного содержания общественных кладбищ и мемориалов;  - координирование работы по размещению мест (площадок) накопления ТКО;  - обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - обеспечение жителей бывших деревень питьевой водой;  -взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;  - передача объектов коммунальной инфраструктуры в концессию;  - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;  - повышение надежности и энергетической эффективности на объектах коммунального хозяйства, а также поддержание безаварийной работы объектов коммунального хозяйства;  - возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов;  - обеспечение жителей общественным пассажирским транспортом;  - повышение правовой грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг в области управления жилищным фондом  - выполнение транспортирования и размещения/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»  - обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа  - установка АИТП в жилищном фонде  - приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –  **587 060,29649 тыс. руб., в т.ч**.:  447 273,79799 тыс. руб. (местный бюджет);  139 786,49850 тыс. руб. (областной бюджет)  в том числе по годам:  2014 – 38 424,12400 тыс. руб., в т.ч.  34 001,05000 тыс. руб. (местный бюджет)  4 423,07400 тыс. руб. (областной бюджет)  2015 – 36 077,76000 тыс. руб., в т.ч.  29 248,42000 тыс. руб. (местный бюджет)  6 829,34000 тыс. руб. (областной бюджет)  2016 – 68 798,89600 руб., в т.ч.:  27 580,08700 тыс. руб. (местный бюджет)  41 218,80900 тыс. руб. (областной бюджет)  2017 – 71 837,25300 тыс. руб. тыс. руб., в т.ч.:  24 458,84000 тыс. руб. (местный бюджет)  47 378,41300 тыс. руб. (областной бюджет)  2018 – 41 945,55000 тыс. руб. тыс. руб., в т.ч.:  19 071,02450 тыс. руб. (местный бюджет)  22 874,52550 тыс. руб. (областной бюджет)  2019 – 33 029,47350 тыс. руб.  18 217,13650 тыс. руб. (местный бюджет)  14 812,33700 тыс. руб. (областной бюджет)  2020 – 47 693,30608 тыс. руб.  47 693,30608 тыс. руб. (местный бюджет)  2021 – 72 439,49426 тыс. руб., в т.ч.:  72 439,49426 тыс. руб. (местный бюджет)  2022 – 57 894,46965 тыс. руб., в т.ч.:  57 206,46965 тыс. руб. (местный бюджет)  688,00000 тыс. руб. (областной бюджет)  2023 – 67 879,69600 тыс. руб., в т.ч.:  67 098,69600 тыс. руб. (местный бюджет)  781,00000 тыс. руб. (областной бюджет)  2024 – 51 040,27400 тыс. руб., в т.ч.:  50 259,27400 тыс. руб. (местный бюджет)  781,00000 тыс. руб. (областной бюджет) |
| Целевые показатели подпрограммы | Указаны в п. 7 настоящей подпрограммы |

**1.Характеристика текущего состояния и основных проблем подпрограммы**

Целевая направленность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории Сосновоборского городского округа.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным Законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

Исходя из анализа прошлых периодов в части цен на энергоресурсы, а также прогноза их изменения в будущем, можно сделать вывод об их росте несмотря на предпринимаемые усилия всех уровней власти по их удерживанию на экономически обоснованном уровне.

При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов – по многим видам он составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Сосновоборского городского округа, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики Сосновоборского городского округа и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации мероприятий по энергосбережению организаций коммунального комплекса, жилищного фонда, бюджетных учреждений.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

**Для комплексного подхода к решению задач** развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечения развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации, для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры необходима разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

**2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Основными целями Подпрограммы являются:

1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Сосновоборском городском округе.

2. Создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

3. Повышение эффективности функционирования городского хозяйства.

4. Повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

***Для достижения поставленных целей в ходе реализации Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:***

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по энергоресурсосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов:

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов.

4. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды муниципальных учреждений.

5. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем путем разработки и утверждения схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и потребителей:

- оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов;

- частичное возмещение затрат автотранспортным предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров транспортом общего пользования.

7. Продолжить заключение концессионных соглашений, по которым концессионеры возьмут в эксплуатацию на определенное время объекты инфраструктуры, выполнят их ремонт и модернизацию, и за счет повышения эффективности функционирования взятых в концессию объектов вернут инвестиции и получат доход.

8. Повышение надежности и энергетической эффективности на объектах коммунального хозяйства, а также поддержание безаварийной работы объектов коммунального хозяйства:

- мероприятия по капитальному ремонту сетей коммунального хозяйства;

- содержание бесхозяйных коммунальных сетей;

-софинансирование в доле местного бюджета мероприятий по капитальному ремонту сетей коммунального хозяйства;

- техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов.

9. Создать оптимальные нормативно-правовые, организационные и экономические условия для реализации стратегии повышения устойчивости функционирования городского (коммунального) хозяйства;

10. Повысить надежность обеспечения коммунальными услугами населения Сосновоборского городского округа;

11. Обеспечить надлежащее содержание общественных кладбищ и мемориалов;

12. Определить места для размещения площадок накопления ТКО;

13. Создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах, путем обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновоборского городского округа;

14. Обеспечить жителей бывших деревень чистой питьевой водой;

15. Обеспечить жителей Сосновоборского городского округа общественным пассажирским транспортом.

16. Обучить правовой грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг.

17. Осуществить транспортирование и размещение/утилизацию отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ».

18. Выполнить мероприятия по осуществлению выноса электрических сетей, переданных в хозяйственной ведение СМУП «ТСП».

19. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа.

20. Подготовка проектно - изыскательских работ, необходимых для проведения капитального ремонта/реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

21. Выполнить мероприятия по установке АИТП в жилищном фонде.

22. Выполнить мероприятия, направленные на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы**

- полный переход на приборный учет при расчетах учреждений муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2009 годом;

- разработка и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;

- отсутствие задолженности в части обязательств по оплате доли муниципального имущества по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов;

- своевременная оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной собственности в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в период с 2014-2043гг.;

- возмещение автотранспортному предприятию недополученных доходов от предоставления проездных билетов для льготной категории граждан;

- приобретение резервного источника электроснабжения (дизель-генератор);

- обеспечение жителей бывших деревень питьевой водой;

- выполнение органами местного самоуправления полномочий в части ритуальных услуг;

- обеспечение жителей города общественным пассажирским транспортом;

- выполнение ремонта головной канализационной станции № 5;

- обеспечение надлежащего содержания общественных кладбищ и мемориалов;

- софинансирование затрат на проведение текущего, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по решению общего собрания собственников в части муниципальной собственности;

- отсутствие задолженности в части обязательств по оплате доли муниципального имущества по содержанию и текущему ремонту общего имущества управляющим организациям;

- осуществление реконструкции и модернизации сетей в рамках концессионного соглашения;

- проведение технической экспертизы многоквартирного дома специализированной организацией;

- улучшение качества управления жилищным фондом;

- снижение социальной напряженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства путем обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение транспортирование и размещение/утилизацию отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ»;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту тепловых и водопроводных сетей, объектов тепло- и водоснабжения;

- обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа.

- обеспечение мероприятий по установке АИТП в жилищном фонде;

- обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования.

**4. Сроки реализации подпрограммы, и этапы и сроки их реализации**

Подпрограмма будет реализовываться в течение 2014 - 2024 годов в один этап.

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

- Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

-Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства. Сокращение доли изношенных сетей от общей протяженности и доли потерь на ремонтируемых объектах коммунального хозяйства. Установка и (или) замена оборудования (элементов) сети коммунального хозяйства. Осуществление проверки сметной документации специализированной организацией, имеющей лицензию (аккредитацию) на право проведения сметной стоимости объектов в целях установления соответствия заданию на проектирование, сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно - технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией и дефектным ведомостям по объекту капитального строительства. Получение заключения экспертизы проверки соответствия требованиям ФЗ РФ и иных нормативных актов в области промышленной безопасности выполненное специализированной организацией, имеющей лицензию (аккредитацию) на право проведение данной экспертизы. Установка автоматизированной системы управления технологическими процессами.

- Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

- Частичное возмещение затрат автотранспортным предприятиям, осуществляющих перевозку пассажиров транспортом общего следования

- Доставка питьевой воды в бывшие деревни.

- Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета.

- Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и обязательств по оплате расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

- Реализация мероприятий в рамках концессионного соглашения, направленных на модернизацию и реконструкцию сетей.

- Софинансирование в доле местного бюджета на закупку резервного источника электроснабжения (дизель-генератора).

- Доставка тел умерших из внебольничных мест.

- Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны ВОВ.

- Мероприятия по ремонту головной канализационной станции № 5.

- Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов.

- Содержание бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов.

- Проведение технической экспертизы многоквартирного дома специализированной организацией.

- Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Осуществить транспортирование и размещение/утилизация отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ».

- Выполнить мероприятия по осуществлению выноса электрических сетей, переданных в хозяйственной ведение СМУП «ТСП».

- Выполнить мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства, а также их устойчивого функционирования.

- Подготовка проектно-изыскательских работ, необходимых для проведения капитального ремонта/реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

- Выполнить мероприятия по установке АИТП в жилищном фонде.

- Выполнить мероприятия, направленные на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг)

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа и областного бюджета Ленинградской области.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования  подпрограммных мероприятий | Всего  по  под-  программе  (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет | 447 273,79799 | 34 001,050 | 29 248,42 | 27 580,087 | 24 458,840 | 19 071,02450 | 18 217,13650 | 47 693,30608 | 72 439,494260 | 572 06,46965 | 67 098,69600 | 50 259,27400 |
| Областной бюджет | 139 786,49850 | 4 423,074 | 6 829,340 | 41 218,809 | 47 378,413 | 22 874,5255 | 14 812,337 | 0,00000 | 0,000000 | 688,00000 | 781,00000 | 781,00000 |

**7.Целевые показатели**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ***1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*** | | |
| 11.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % |
| 11.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % |
| 11.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % |
| 11.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % |
| 11.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сосновоборского городского округа | % |
| ***2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе*** | | |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м. |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. |
| 2.4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. |
| ***3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде*** | | |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. |
| 3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел |
| 3.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м. |
| 3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м |
| 3.6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/чел. |
| 3.7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м. |
| 3.8 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс.м2 |
| 3.9 | Мероприятия по софинансированию программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | программ |
| 3.10 | Мероприятия по установке АИТП в жилищном фонде | единиц |
| ***4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры*** | | |
| 4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал. |
| 4.2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал. |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м. |
| 4.4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |
| 4.5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % |
| 4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт.ч/тыс.куб.м. |
| 4.7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/кв.м. |
| 4.8 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | единиц |
| 4.9 | Капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства в том числе: | |
| 4.9.1 | Протяженность отремонтированной сети | км |
| 4.9.2 | Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах | Гкал/ч, % |
| 4.9.3 | Снижение доли потребления электрической энергии (показатель применяется в случае установки насоса) | % |
| 4.9.4 | Осуществление проверки сметной документации специализированной организацией, имеющей лицензию (аккредитацию) на право проведения сметной стоимости объектов в целях установления соответствия заданию на проектирование, сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно - технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией и дефектным ведомостям по объекту капитального строительства | единиц |
| 4.9.5 | Положительное заключение экспертизы проверки соответствия требованиям ФЗ РФ и иных нормативных актов в области промышленной безопасности выполненное специализированной организацией, имеющей лицензию (аккредитацию) на право проведение данной экспертизы | единиц |
| 4.9.6 | Снижение доли изношенных сетей коммунального хозяйства от общей протяженности | п.м, % |
| 4.9.10 | Общее количество установленного и (или) замененного оборудования (элементов) коммунального хозяйства | единиц |
| 4.9.11 | Установка автоматизированной системы управления технологическими процессами | единиц |
| 4.9.12. | Мероприятия по подготовке проектно-изыскательских работ, необходимых для проведения капитального ремонта/реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения | единиц |
| 4.10 | Финансовое состояние СМУП «Водоканал» | млн.руб. |
| 4.10.1 | Своевременность уплаты процентов основного долга, полученных в иностранной валюте в инвестиционных целях |  |
| 4.11 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | м3 |
| 4.12 | Частичное возмещение затрат по предоставлению регулярных пассажирских перевозок | тыс. билетов |
| 4.13 | Содержание бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность | единиц (объект) |
| 4.14 | Приобретение резервного источника электроснабжения (дизель-генератора) | единиц |
| 4.15 | Техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | единиц (объект) |
| 4.16 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц |
| 4.17 | Проведение технической экспертизы многоквартирного дома специализированной организацией | единиц |
| 4.18 | Мероприятия по обеспечению транспортированию и размещению/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ» | куб.м. |
| 4.19 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | единиц |
| ***5.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях*** | | |
| 5.1 | Замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях в том числе: | |
| 5.1.1 | приборов учета электрической энергии | единиц |
| 5.1.2 | приборов учета тепловой энергии | единиц |
| 5.1.3 | приборов учета ХВС, ГВС | единиц |
| 5.2. | Установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений | единиц |

**8. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1). Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3). Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

4) Не достигнут уровень эффективности:

Не считать неудовлетворительным уровнем эффективности, значения показателей подпрограммы которых менее 73 процентов при объективных причинах, т.е. фактических факторах, повлиявших на результат (курс евро, количество человек и т.д.).

**9. Система контроля хода выполнения подпрограммы**

Оперативный контроль хода выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Сосновоборского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019 № 546 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа».

**ПОДПРОГРАММА 8**

**Организация мероприятий по охране окружающей среды**

**на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** «Организация мероприятий по охране окружающей среды

на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы»

(наименование подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | -Отдел природопользования и экологической безопасности администрации Сосновоборского городского округа;  -Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации (проектирование и строительство) |
| Участники подпрограммы | - администрация Сосновоборского городского округа;  - организации, отбираемые на конкурсной основе в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели подпрограммы | Создание условий сохранения зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. |
| Задачи подпрограммы | - организация мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений;  - организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений;  - информационное обеспечение населения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на 10 лет: с 2014 по 2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего **24 151,94733 тысяч рублей**, в том числе:  2014 – 3 567,02000 тыс. руб.  2015 – 3 189,99900 тыс. руб.  2016 – 431,05000 тыс. руб.  2017 – 738,90500 тыс. руб.  2018 – 1 362,22000 тыс. руб.  2019 – 0,00000 тыс. руб.  2020 – 390,10217 тыс. руб.  2021 – 1 372,22495 тыс. руб.  2022 – 3 531,79721 тыс. руб.  2023 – 8 893,62900 тыс. руб.  2024 – 675,00000 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы | Проектирование и строительство водозаборных площадок, разворотных площадок, водопропускных сооружений, противопожарных водоемов;  дорог противопожарного назначения;  ремонт дорог противопожарного назначения (ямочный);  уход за минерализованными полосами;  снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений;  очистка зон зеленых насаждений от захламления;  восстановление и реконструкция зеленых насаждений;  информационное обеспечение (установка аншлагов, работа с населением). |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Территория Сосновоборского городского округа это приморская низменность, для которой характерны хвойные и смешанные массивы зеленых насаждений, валуны, песчаные дюны с выходом к Финскому заливу Балтийского моря.

Территория лесов, расположенных в границах городской черты Сосновоборского городского округа, ранее входила в состав земель лесного фонда Сосновоборского лесничества Ломоносовского лесхоза Ленинградской области.

Вследствие перевода земель лесного фонда в категорию земель – земли населенных пунктов изменилось их целевое назначение.

В соответствии с частью 1 статьи 83 Земельного кодекса Российской Федерации землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

В основе законодательства о градостроительной деятельности лежат следующие принципы:

- обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Важнейшим требованием к использованию зон зеленых насаждений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа, является требование выполнения ими функции экологической защиты и рекреационной функции для городского населения.

Зоны зеленых насаждений подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций с одновременным использованием их при условии, если это использование совместимо с целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.

Зоны зеленых насаждений подлежат охране от возгорания, от загрязнения, защите от вредных организмов и от иного негативного воздействия. Для создания условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии с Генеральным планом Сосновоборского городского округа необходимо ежегодно проводить мероприятия по охране и защите зон зеленых насаждений.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является создание условий сохранения качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Задачи подпрограммы:

- организация мероприятий по охране и защите зон зеленых насаждений;

- организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений;

- информационное обеспечение населения.

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы**

Подпрограмма призвана обеспечить защиту зеленых насаждений и уход за ними.

Выполнение программных мероприятий позволит защитить зоны зеленых насаждений Сосновоборского городского округа от возгорания, что уменьшит затраты на их восстановление. Сохранение качества участков зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг промышленных предприятий, дорог, садоводств, жилой части города, снизит негативное воздействие на здоровье населения за счет уменьшения загрязнения атмосферного воздуха.

**4. Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма рассчитана на 10 лет: с 2014 по 2024 годы.

**5. Перечень целевых показателей подпрограммы**

Проектирование и строительство водозаборных площадок, разворотных площадок, водопропускных сооружений, противопожарных водоемов;

дорог противопожарного назначения;

ремонт дорог противопожарного назначения (ямочный);

уход за минерализованными полосами;

снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений;

очистка зон зеленых насаждений от захламления;

восстановление и реконструкция зеленых насаждений;

информационное обеспечение (установка аншлагов, работа с населением).

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, необходимое финансовое обеспечение должно составить в 2014 – 2024 г.г. не менее **24 151,94733** тыс. руб. из городского бюджета, в том числе:

2014 год - местный бюджет – 3 567,02000 тыс. рублей;

2015 год - местный бюджет – 3 189,99900 тыс. рублей;

2016 год - местный бюджет – 431,05000 тыс. рублей;

2017 год - местный бюджет – 738,90500 тыс. рублей;

2018 год - местный бюджет – 1 362,22000 тыс. рублей;

2019 год - местный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - местный бюджет – 390,10217 тыс. рублей;

2021 год - местный бюджет – 1 372,22495 тыс. рублей;

2022 год - местный бюджет – 3 531,79721 тыс. рублей;

2023 год - местный бюджет – 8 893,62900 тыс. рублей;

2024 год - местный бюджет – 675,00000 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы в рамках каждого раздела подпрограммы возможно перераспределение средств по предусмотренным в нем мероприятиям в размере 20% в течение года. Перераспределение средств осуществляется на основании ходатайства руководителя подпрограммы согласованного с руководителем комитета финансов.

**7. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом природопользования и экологической безопасности администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1). Высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2). Удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3). Неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация подпрограммы не отвечает критериям, указанным в [пунктах 1](#Par624) и [2](#Par627).

**8. Система контроля хода выполнения подпрограммы**

Оперативный контроль хода выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет отдел природопользования и экологической безопасности администрации Сосновоборского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019 № 546 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа».

**ПОДПРОГРАММА 9**

**Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «**Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством (2014-2020)  Отдел экономического развития (с 2021) |
| Участники подпрограммы | - администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;  - СМБУ «ЭЗРА» (2014-2017г.);  - казенное учреждение «Специализированная служба» (2019-2024г.) |
| Цели подпрограммы | - обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (2014-2017г.);  - обеспечение гарантий погребения умершего (погибшего) (2019-2024г.). |
| Задачи подпрограммы | - организация мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала (2014-2017г.);  - организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения умершего (погибшего) (2019-2024г.). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –  **36 873,552** тыс. руб. (местный бюджет)  в том числе по годам:  2014 – 0,00  2015 – 13 094,76500 тыс. руб.  2016 – 14 527,14400 тыс. руб.  2017 – 2 775,55400 тыс. руб.  2018 – 0,00000 тыс. руб.  2019 – 731,00000 тыс. руб.  2020 – 1 082,52700 тыс. руб.  2021 – 1 112,58800 тыс. руб.  2022 – 1 137,22900 тыс. руб.  2023 – 1 182,71800 тыс. руб.  2024 – 1 230,02700 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы | - организация и учет захоронений по гарантированному перечню (2019-2024г.);  2014-2017 годы:  - организация и учет захоронений;  - уборка общественных кладбищ и мемориалов;  - содержание и уход за могилами безродных;  - организация благоустройства и озеленение общественных кладбищ;  - организация деятельности общественных кладбищ;  - транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг. |

**1. Характеристика текущего состояния и основных проблем подпрограммы**

Обеспечение возложенных на органы местного самоуправления Сосновоборского городского округа полномочий, исполнение Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», и других нормативно-правовых актов в сфере оказания ритуальных услуг повлекло к преобразованию с 1 января 2015 года СМУП «ЭЗРА» в СМБУ «ЭЗРА», в дальнейшем к ликвидации СМБУ «ЭЗРА» и созданию Сосновоборского муниципального казенного учреждения «Специализированная служба».

Исходя из анализа прошлых периодов, возникла необходимость повысить качество организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, обеспечение экологического, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, повышение комфортности проживания и повышения эффективности функционирования городского хозяйства на территории Сосновоборского городского округа, оказания ритуальных услуг по гарантированному перечню, а также усиления контроля за выполняемыми работами, оказываемыми в указанных областях.

**2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Основными целями Подпрограммы являются:

На период с 2014 по 2017 годы:

Обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области:

- организация и учет захоронений;

- организация и учет захоронений по гарантированному перечню;;

- уборка общественных кладбищ и мемориалов;

- содержание и уход за могилами безродных;

- организация благоустройства и озеленение общественных кладбищ;

- организация деятельности общественных кладбищ;

- транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг.

На период с 2019 по 2024 годы:

Обеспечение гарантий погребения умершего (погибшего).

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы**

На период с 2014 по 2017 годы:

Подпрограмма призвана обеспечить контроль за организацией ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить экологическое, санитарно- эпидемиологическое благополучие населения и охраны окружающей среды, снизить пожарную опасность на кладбищах и лесах Сосновоборского городского округа. Создание озеленения кладбищ, зоны моральной защиты и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг мемориалов и кладбищ, деятельность общественных кладбищ.

На период с 2019 по 2024 годы:

Обеспечение в полном объеме погребения по гарантированному перечню умерших (погибших), не имеющих супруга или близких родственников, а также при отказе близких родственников или супруга от погребения умершего, в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами администрации Сосновоборского городского округа.

**4.Сроки реализации подпрограммы, и этапы и сроки их реализации**

Подпрограмма будет реализовываться в течение 2014 - 2017 годов, 2019-2024 годов.

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

5.1 На период с 2014 по 2017 годы:

Организация и содержание мест захоронения, включающую:

- организацию и учет захоронений;

- уборку общественных кладбищ и мемориалов;

- содержание и уход за могилами безродных;

- организацию благоустройства и озеленение общественных кладбищ;

- организацию деятельности общественных кладбищ.

Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг.

5.2. На период с 2019 по 2024 годы:

- организация и осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, а также при обращении граждан по захоронению умершего супруга или близкого родственника по гарантированному перечню;

- учет захоронений по гарантированному перечню.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа и областного бюджета Ленинградской области.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования подпрограммных мероприятий | Всего по подпрограмме,  (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет | **36 873,552** | 0 | 13 094,76500 | 14 527,14400 | 2 775,55400 | 0 | 731,00000 | 1 082,52700 | 1 112,58800 | 1 137,22900 | 1 182,71800 | 1 230,02700 |

**7.Целевые показатели**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На период с 2014 по 2017 годы: | | |
| 1 | Организация и ведение учета захоронений (ед.) | |
| 2 | Уборка общественных кладбищ и мемориала (кв. м) | |
| 3 | Содержание и уход за могилами безродных (кв. м) | |
| 4 | Организация благоустройства и озеленение общественных кладбищ (кв. м) | |
| 5 | Организация деятельности общественных кладбищ (кв. м) | |
| 6 | Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг (ед.) | |
| На период с 2019 по 2024 годы: | | |
| 1 | | Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ-38 (количество умерших, по которым поступили документы, %) |
| 2 | | Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего (количество умерших, по которым поступили заявления, %) |
| 3 | | Учет захоронений по гарантированному перечню (количество захороненных умерших по поступившим документам и заявлениям, %) |

**8. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации (2014-2020г.), отделом экономического развития (2020-2024г.)

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1) Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2) Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

**9. Система контроля хода выполнения подпрограммы**

Оперативный контроль хода выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства (с 2014 по 2020 г.), отделом экономического развития (с 2020 по 2024 г.) администрации Сосновоборского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019 № 546 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа».

**ПОДПРОГРАММА А**

«**Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Инвестиционная программа капитального строительства в Сосновоборском городском округе на 2016-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации (в соответствии с постановлением администрации от 25.11.2019 № 4241 «Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств местного бюджета» |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования современной инфраструктуры. 2. Обеспечение системного подхода к планированию бюджетных инвестиций исходя из функциональной направленности инвестиционных расходов. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016 – 2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы –  **1 587 734,20152** тыс. руб., из них по источникам:  778 976,19619 тыс. руб. (областной бюджет),  806 958,00533 тыс. руб. (местный бюджет),  1 800,00000 тыс. руб. (прочие источники)  В том числе по годам:  2016 – 259 007,78200 тыс. руб., в т.ч.  129 962,83500 тыс. руб. (областной бюджет),  127 244,94700 тыс. руб. (местный бюджет),  1 800,00000 тыс. руб. (прочие источники)  2017 ***–*** 93 465,80400 тыс. руб., в т.ч.  19 367,21800 тыс. руб. (областной бюджет),  74 098,58600 тыс. руб. (местный бюджет)  2018 – 112 665,58000 тыс. руб., в т.ч.  69 260,72000 тыс. руб. (областной бюджет),  143 404,86000 тыс. руб. (местный бюджет)  2019 – 140 870,97867 тыс. руб., в т.ч.  64 135,47800 тыс. руб. (областной бюджет),  76 735,50067 тыс. руб. (местный бюджет)  2020 *–* 92 095,64944 тыс. руб., в т.ч.  7 000,49975тыс. руб. (областной бюджет),  85 095,14969 тыс. руб. (местный бюджет)  2021 – 136 628,62533 тыс. руб., в т.ч.  39 745,96117 тыс. руб. (областной бюджет),  96 882,66416 тыс. руб. (местный бюджет)  2022 ***–*** 274 975,06161тыс. руб., в т.ч.  142 602,29781 тыс. руб. (местный бюджет);  132 372,76380тыс. руб. (областной бюджет)  2023 ***–*** 207 890,54821 тыс. руб., в т.ч.  89 354,00000 тыс. руб. (местный бюджет);  118 536,54821тыс. руб. (областной бюджет).  2024 ***–*** 270 134,17226тыс. руб., в т.ч.  71 540,00000 тыс. руб. (местный бюджет);  198 594,17226тыс. руб. (областной бюджет). |
| Целевые показатели муниципальной подпрограммы | 1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов коммунального хозяйства:   - 2016г. – 82%, 2017г.-100% - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%, - 2021г. – 94%,- 2022г. – 100%,- 2023г. – 100%,- 2024г. – 100%.   1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов благоустройства:   - 2016г. – 100%, - 2017г. – 100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%.- 2021г. – 100%,- 2022г. – 100%,- 2023г. – 100%,- 2024г. – 100%.  3) Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства:  - 2016г. – 2 работы; 2017г.- 3 работы; 2018г. – 3 работы; 2019г.- 9 работ; 2020г. – 1 работа, 2021г.- 4 работы, 2022 – 5 работ.  4) Процент выполнения подпрограммы по строительству и реконструкции сетей уличного освещения:  - 2016г. – 100% (от протяженности в целом);  - 2018г. – 100%  - 2019г. – 100%  - 2020г. - 100%  - 2021г. – 99,9%  - 2022г. - 100%  - 2023г. - 100%  - 2024г. - 100%  5) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов дорожного хозяйства:  - 2016г. – 40%, - 2017г. -100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%, - 2021г. – 42%,- 2022г. – 100%,- 2023г. – 100%,- 2024г. – 100%.  6) Процент освоения выделенных средств по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей:  2016г.- 100%; 2017г.- 100%; -2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%,- 2020 г. –, - 2021 г. –, - 2022 г. – 100%, - 2023 г. – 100%, - 2024 г. – 100%,  7) Процент выполнения подпрограммы по строительству объектов образования:  - 2017г. -100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. –, 2021 –, 2022 – 100%, 2023 – 100%, 2024 – 100%,  8) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов физической культуры и спорта: 2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021 -100%. |

**I. Анализ, характеристика текущей ситуации и обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы**

Инвестиционная подпрограмма разрабатывается одновременно с проектом местного бюджета Сосновоборского городского округа, в целях обеспечения системного подхода к планированию бюджетных инвестиций и организации финансирования инвестиционной подпрограммы за счет средств бюджетов бюджетной системы.

Подпрограмма строительства объектов городского хозяйства предусматривает обеспечение население муниципального образования «Сосновоборский городской округ» объектами социальной сферы; обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования и культуры.

Концентрация финансовых ресурсов на строящиеся объекты позволит завершить строительство в максимально короткие сроки, обеспечив эффективное и рациональное использование бюджетных средств.

Главными условиями формирования основных мероприятий являются: социальная значимость объектов и завершение строительства объектов, имеющих высокую степень готовности.

Подпрограмма строительства объектов городского хозяйства предусматривает обеспечение население муниципального образования «Сосновоборский городской округ» носит долговременный характер – 2016-2024гг.»

**II. Цели и задачи муниципальной подпрограммы**

***Цели Подпрограммы:***

1. повышение качества и уровня жизни населения при помощи формирования современной инфраструктуры;
2. обеспечение системного подхода к планированию бюджетных инвестиций исходя из функциональной направленности инвестиционных расходов.

***Задачи Подрограммы:***

1. проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры города;

**III. Сроки реализации муниципальной подпрограммы**

В целях реализации подпрограммы, после ее утверждения, Комитет финансов администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ направляет комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством уведомления о лимитах бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановые периоды.

Организация муниципальным заказчиком аукционов и конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, и проводится после утверждения адресной программы.

Срок реализации подпрограммы: 2016-2024 годы.

**IV. Прогноз результатов реализации муниципальной подпрограммы**

Повышение уровня газификации, путем строительства распределительного газопровода.

Увеличение объектов общественной инфраструктуры и объектов образования.

Улучшение состояния освещенности уличных и внутриквартальных участков города при выполнении необходимых мероприятий: проектирование, строительство и реконструкция сетей освещения (6 126 п.м.).

Развитие объектов физической культуры, путем строительства и реконструкции спортивных ядер.

Реализация объекта «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» путем строительства инженерно-транспортной инфраструктуры на земельных участках квартала ИЖС, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.

Проведения вышеуказанных работ будет осуществлено при наличии необходимой проектно-сметной документации, которая является неотъемлемой частью при строительстве объектов.

Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществлена при полном освоении бюджетных ассигнований в объеме:

2016 год – 127 244,947тыс. руб. - местный бюджет;

- 129 962,835 тыс. руб.- областной бюджет;

- 1 800,00 тыс. руб.- безвозмездная помощь.

2017 год – 74 098,586 тыс. руб. - местный бюджет;

- 19 367,218 тыс. руб.- областной бюджет;

2018 год – 43 404,860 тыс. руб. - местный бюджет;

- 69 260,720 тыс. руб.- областной бюджет;

2019 год – 76 735,50067 тыс. руб. - местный бюджет;

- 64 135,478 тыс. руб.- областной бюджет;

2020 год – 85 095,14969 тыс. руб. - местный бюджет.

- 7 000,49975 тыс. руб. – областной бюджет;

2021 год – 96 882,66416 тыс. руб. - местный бюджет,

- 39 745,96117 тыс. руб.- областной бюджет;

2022 ***–*** 274 975,06161тыс. руб., в т.ч.

142 602,29781 тыс. руб. (местный бюджет);

132 372,76380тыс. руб. (областной бюджет)

2023 ***–*** 207 890,54821 тыс. руб., в т.ч.

89 354,00000 тыс. руб. (местный бюджет);

118 536,54821тыс. руб. (областной бюджет).

2024 год ***–*** 270 134,17226тыс. руб., в т.ч.

71 540,00000 тыс. руб. (местный бюджет);

198 594,17226тыс. руб. (областной бюджет).

**V. Целевые показатели муниципальной подпрограммы**

1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов коммунального хозяйства:

- 2016г. – 82%, 2017г.-100% - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%., 2021 – 94%, 2022 – 100%, 2023 – 100%, 2024 – 100%.

1. Процент освоения выделенных средств на строительство объектов благоустройства:

- 2016г. – 100%, - 2017г. – 100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%, 2021 – 100%, 2022 – 100%, 2023 – 100%, 2024 – 100%.

3) Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства:

- 2016г. – 2 работы; 2017г.- 3 работы; 2018г. – 0 работы; 2019г.- 9 работ; 2020г. – 1 работа, 2021г.-4 работы, 2022г.- 5 работ.

4) Процент выполнения подпрограммы по строительству и реконструкции сетей уличного освещения:

- 2016г. – 100% (от протяженности в целом);

- 2018г. - 100%

- 2019г. - 100%

- 2020г. - 100%

- 2021г. – 99,9%

- 2022г. - 100%

- 2023г. - 100%

- 2024г. - 100%

5) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов дорожного хозяйства:

- 2016г. – 100%, - 2017г. -100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%, 2021 – 42%, 2022 – 100%, 2023 – 100%, 2024 – 100%.

6) Процент освоения выделенных средств по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей:

- 2014г. - 0%; -2015г.-1,7%; 2016г.- 100%; 2017г.- 100%; -2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%,

7) Процент выполнения подпрограммы по строительству объектов образования:

- 2017г. -100%, - 2018г. – 100%, - 2019 г. – 100%, - 2020г. – 100%, 2021 –, 2022 – 100%, 2023 – 100%, 2024 – 100%.

8) Процент освоения выделенных средств на строительство объектов физической культуры и спорта: 2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021 -100%.

**VI. Перечень основных мероприятий**

Подпрограмма « Строительство объектов городского хозяйства «Сосновоборский городской округ на 2016-2024 годы» включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Строительство объектов коммунального хозяйства;
2. Строительство объектов благоустройства;
3. Строительство объектов образования;
4. Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства;
5. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения;
6. Строительство объектов дорожного хозяйства.
7. Проектные работы.
8. Строительство объектов физической культуры и спорта.

**VII. Ресурсное (финансовое) обеспечение подпрограммы**

Финансирование объектов капитального строительства возможно за счет средств местного, областного и федерального бюджета, в том числе:

***2016 год*** – 127 244,947 тыс. руб. - местный бюджет;

- 129 962,835тыс. руб.- областной бюджет;

- 1 800,00 тыс. руб.- безвозмездная помощь.

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства:

- 41 809,038тыс.– местный бюджет;

- 11 286,500тыс. руб. – областной бюджет;

1. Строительство объектов благоустройства:

– 37 230,693 тыс. руб.- местный бюджет;

- 768,718 тыс. руб. – областной бюджет;

- 1 800,000тыс. руб.- безвозмездная помощь

1. Строительство объектов образования:

– тыс. руб.;

1. Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства и строительство объектов городского хозяйства

- 83 293,217тыс. руб.- областной бюджет;

1. Строительство и реконструкция сетей уличного освещения

- 7 348,105 тыс. руб.- местный бюджет;

тыс. руб.- областной бюджет;

6) Строительство объектов дорожного хозяйства

- 40 857,111 тыс. руб. – местный бюджет;

–34 614,400тыс. руб.- областной бюджет;

1. Строительство объектов культуры:

– тыс. руб. местный бюджет;

- тыс. руб.- областной бюджет;

***2017 год –*** 74 098,586 тыс. руб. - местный бюджет;

-19 367,218 тыс. руб.- областной бюджет;

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства:

- 5 912,682 тыс.– местный бюджет;

- 5 989,950 тыс. – областной бюджет;

1. Строительство объектов благоустройства:

– 26 449,199 тыс. руб.- местный бюджет;

3) Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства и строительство объектов городского хозяйства

- 7,086 тыс. руб.- местный бюджет;

4) Строительство и реконструкция сетей уличного освещения

- 159,264тыс. руб.- местный бюджет;

5) Строительство объектов дорожного хозяйства

-39 177,355 тыс. руб. – местный бюджет;

- 13 101,818 тыс. руб.- областной бюджет;

6) Строительство объектов образования

- 2 393,000 тыс. – местный бюджет

7) субсидии областного бюджета на строительство транспортной инфраструктуры

- 275,450 тыс. руб. – областной бюджет

***2018 год –*** 43 404,860 тыс. руб. - местный бюджет;

- 69 260,720 тыс. руб.- областной бюджет;

-тыс.руб.- федеральный бюджет.

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства:

- 8 805,809 тыс.– местный бюджет;

- 27 435,990 тыс. руб. – областной бюджет

1. Строительство объектов благоустройства:

– 21 694,319 тыс. руб.- местный бюджет;

- 2 579,600 тыс. руб. – областной бюджет

3) Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства и строительство объектов городского хозяйства

тыс. руб.- местный бюджет;

4) Строительство и реконструкция сетей уличного освещения

тыс. руб.- местный бюджет;

5) Строительство объектов дорожного хозяйства

- 4 931,284 тыс. руб. – местный бюджет;

- 39 245,130 тыс. руб.- областной бюджет;

6) Строительству объектов образования

- 7 973,448 тыс. руб. – местный бюджет;

***2019 год –*** 76 735,50067 тыс. руб. - местный бюджет;

- 64 135,478 тыс. руб.- областной бюджет;

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства:

- 10 000,26347 тыс.руб.– местный бюджет;

- 23 144,348 тыс.руб. – областной бюджет;

1. Строительство объектов благоустройства:

– 19 348,652 тыс. руб.- местный бюджет;

- 1 746,000 тыс.руб. – областной бюджет;

3) Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства и строительство объектов городского хозяйства

- 892,90175 тыс. руб.- местный бюджет;

4) Строительство и реконструкция сетей уличного освещения

- 12 642,10016 тыс. руб.- местный бюджет;

5) Строительство объектов дорожного хозяйства

-25 916,40265 тыс. руб. – местный бюджет;

- 39 245,13 тыс. руб.- областной бюджет;

6) Строительство объектов образования

- 7 935,18064 тыс. – местный бюджет

***2020 год –*** 85 095,14969 тыс. руб. - местный бюджет;

- 7 000,49975тыс. руб. – областной бюджет.

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства, в т.ч. разработка проектной документации:

- 11 909, 82388 тыс.руб.– местный бюджет;

- 4 818,00 тыс.руб. – областной бюджет;

1. Строительство объектов благоустройства, в т.ч. разработка проектной документации, строительство и реконструкция сетей уличного освещения:

– 57 008,26973 тыс. руб.- местный бюджет;

- 2182,49975 тыс.руб. – областной бюджет;

3) Строительство объектов дорожного хозяйства

-12 595,19873 тыс. руб. – местный бюджет;

4) Строительство объектов физкультуры и спорта

- 2990,87305 тыс. – местный бюджет;

5) Строительство объектов культуры

- 590,9843 тыс. – местный бюджет;

***2021 год* –** 96 882,66416 тыс. руб. - местный бюджет,

- 39 745,96117 тыс. руб.- областной бюджет;

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства, в т.ч. разработка проектной документации:

- 19 006, 06068 тыс.руб.– местный бюджет;

- областной бюджет- 37 783,640 тыс.руб;

1. Строительство объектов благоустройства, в т.ч. разработка проектной документации, строительство и реконструкция сетей уличного освещения:

– 43 280,68554 тыс. руб.- местный бюджет;

- 1 962,32117 тыс. руб. - областной бюджет;

3) Строительство объектов дорожного хозяйства

-34 405,91794 тыс. руб. – местный бюджет;

4) Строительство объектов физкультуры и спорта

- 100,000 тыс. – местный бюджет;

5) Строительство объектов прочее (получение ТУ, заключение непредвид.договоров, оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств, услуги испытательного центра строительных материалов и конструкций):

- 90,000 тыс. – местный бюджет;

***2022 год–*** 274 975,06161тыс. руб., в т.ч.

142 602,29781 тыс. руб. (местный бюджет);

132 372,76380тыс. руб. (областной бюджет)

*В разбивке по основным мероприятиям:*

1. Строительство объектов коммунального хозяйства, в т.ч. разработка проектной документации:

- 20 073,36901тыс.руб.– местный бюджет;

- 21 764,500 тыс.руб.– областной бюджет.

1. Строительство объектов благоустройства, в т.ч. разработка проектной документации, строительство и реконструкция сетей уличного освещения:

– 61 451,30837 тыс. руб.- местный бюджет;

- 57 778,6490 тыс.руб. – областной бюджет.

3) Строительство объектов дорожного хозяйства

- 61 045,36873 тыс. руб. – местный бюджет;

- 52 829,61480 тыс.руб. – областной бюджет.

4) Прочие расходы (оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств, услуги испытательного центра строительных материалов и конструкций)

- 32,25170 тыс. – местный бюджет.

***2023 год–*** 207 890,54821 тыс. руб., в т.ч.

89 354,00000 тыс. руб. (местный бюджет);

118 536,54821тыс. руб. (областной бюджет).

***2024 год –*** 71 540,000 тыс. руб. - местный бюджет;

- 198 594,17226тыс. руб. – областной бюджет

**VIII. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, которые представляют собой процент освоения средств и выполнение плана реализации. Анализ целевых показателей обеспечит мониторинг реализации муниципальной подпрограммы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Муниципальная подпрограмма может быть подвержена основным рискам снижения эффективности, связанных с недофинансированием мероприятий подпрограммы. Вследствие увеличения финансирования возможно увеличение эффективности.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной подпрограммы и их плановых значений по формуле:

С ДЦ = ( С ДП1 + С ДП2 + С ДПN) / N\*100, где:

С ДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя муниципальной подпрограммы;

N - количество показателей муниципальной подпрограммы.

Степень достижения показателя муниципальной подпрограммы (СДП) может рассчитываться по формуле:

С ДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя муниципальной подпрограммы;

ЗП - плановое значение показателя муниципальной подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений), с учетом финансирования текущего года

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной подпрограммы определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной подпрограммы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 50% |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 50 – 69% |
| Эффективная | 70 – 89% |
| Высокоэффективная | 90-100% |

**ПОДПРОГРАММА Б**

**«Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** «Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель муниципальной программы | Отдел экономического развития |
| Участники подпрограммы | - администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;  - автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров транспортом общего пользования;  - юридические и физические лица, признанные победителями открытого конкурса на право оказания ритуальных услуг и электронных аукционов на оказание услуг по транспортировке тел умерших; на оказание услуг по уборке общественных кладбищ, мемориала и уходу за могилами умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего. |
| Цели подпрограммы | - обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;  - повышение качества пассажирских перевозок и оказания ритуальных услуг;  - организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта на территории городского округа. |
| Задачи подпрограммы | - организация мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала;  - совершенствование организации похоронного дела;  - создание условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Сосновоборского городского округа, в том числе, соблюдения санитарных и экологических требований при организации мест погребения;  - текущее содержание мест захоронения;  - организация охраны кладбища;  - обеспечение регулярности пассажирских перевозок на территории Сосновоборского городского округа;  - обеспечение доступности, комфортности и экологичности услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Сосновоборского городского округа;  - формирование оптимальной маршрутной сети;  - проведение конкурсных процедур по определению исполнителя на выполнение регулярных пассажирских перевозок;  - совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы –  **34 054,06932** **тыс. руб.** (местный бюджет),  в том числе, по годам:  2021 – 5 247,32017 тыс. руб.  2022 – 7 146,66155 тыс. руб.  2023 – 10 159,87960 тыс. руб.  2024 – 11 500,20800 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы | - уборка общественных кладбищ и мемориалов;  - содержание и уход за могилами безродных;  - транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг;  - выполнение предусмотренного расписанием количества рейсов автотранспорта - регулярность сообщения, % |

**1. Характеристика текущего состояния и основных проблем подпрограммы**

1. Транспорт общего пользования на территории Сосновоборского городского округа представлен автобусами.

С 01.01.2018г. г. регулярную перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования осуществляют ООО «Ленинградская АЭС-Авто» и ООО «ЭлисТранс» в соответствии с муниципальным контрактами, заключенными по результатам аукциона в электронной форме.

Маршрутная сеть на территории Сосновоборского городского округа состоит из 12 муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – маршрут регулярных перевозок).

Реестр маршрутов регулярных перевозок утвержден постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

Муниципальные маршруты регулярных перевозок обслуживаются автобусами особо малого, малого, среднего, большого и особо большого класса.

Общее количество автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, составляет 21 единицу.

2. В соответствии с Постановлением от 01.12.2016 № 2680 «Об утверждении порядка оказания ритуальных услуг, содержания и эксплуатации общественных кладбищ муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (с изменениями), Постановлением от 13.12.2016 № 2770 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг, связанных с погребением, на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» и проведении Конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию, эксплуатации общественных кладбищ, ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, проведен конкурс, в котором возможность участия в конкурсе была предоставлена всем желающим, т.е. всем, кто подал заявки на участие в конкурсе без каких-либо ограничений.

По результатам конкурса победителем стала ООО «Сосновоборская ритуальная компания».

Уборка общественных кладбищ, мемориала и уход за могилами умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, осуществляется с исполнителем, с которым заключен муниципальный контракт по результатам аукциона в электронной форме.

Транспортировка тел умерших (погибших) производится также на основании муниципального контракта, заключенного по результатам электронного аукциона.

**2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы**

Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего уровня оказания ритуальных услуг и содержания общественных кладбищ и мемориала на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;

- повышение качества пассажирских перевозок и оказания ритуальных услуг;

- организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта на территории городского округа.

**3. Прогноз результатов реализации подпрограммы**

Подпрограмма призвана обеспечить контроль за организацией ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить экологическое, санитарно- эпидемиологическое благополучие населения и охраны окружающей среды, снизить пожарную опасность на кладбищах и лесах Сосновоборского городского округа. Создание озеленения кладбищ, зоны моральной защиты и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ, сохранение зеленых защитных зон вокруг мемориалов и кладбищ, деятельность общественных кладбищ.

В ходе решения программных мероприятий планируется достичь следующих результатов:

- улучшение функционирования городского пассажирского транспорта;

- повышение качества транспортных услуг;

- контроль качества предоставляемых услуг;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

**4.Сроки реализации подпрограммы, и этапы и сроки их реализации**

Подпрограмма будет реализовываться в течение 2021 - 2024 годов.

**5. Перечень и краткое описание основных мероприятий**

5.1 Организация ритуальных услуг:

- совершенствование организации похоронного дела;

- текущее содержание мест захоронения;

- обеспечение надлежащего содержания мест захоронений;

- охрана кладбища;

- транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг.

5.2. Пассажирские перевозки:

- контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования;

- контроль за оснащением остановочных пунктов информационными указателями и расписанием;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области организации пассажирских перевозок;

- организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам;

- формирование и ведение реестра маршрутов регулярных перевозок;

- контроль за соблюдением расписания;

- контроль за фактическим исполнением рейсов.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из местного бюджета Сосновоборского городского округа.

Общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий подпрограммы, представлен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования подпрограммных мероприятий | Всего по подпрограмме,  (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Местный бюджет | **34 054,06932** | 5 247,32017 | 7 146,66155 | 10 159,87960 | 11 500,20800 |

**7.Целевые показатели:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Осуществление постоянного контроля за работой пассажирского транспорта, % |
| 2 | Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок, ед. |
| 3 | Доля маршрутов, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, % |
| 4 | Доля остановочных пунктов, оснащенных расписанием, % |
| 5 | Уборка общественных кладбищ и мемориала (кв. м) |
| 6 | Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг (ед.) |

**8. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится отделом экономического развития администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1) Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2) Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

**9. Система контроля хода выполнения подпрограммы**

Оперативный контроль хода выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет отдел экономического развития администрации Сосновоборского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019 № 546 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа».

**ПРОГРАММА B**

**Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе на 2018 – 2024 годы**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе на 2018- 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе на 2018 – 2024 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы – соисполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа |
| Участники подпрограммы | - Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации  - Подрядные организации  - Заинтересованные лица  - Общественные организации  - Студенческие отряды |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновоборского городского округа |
| Задачи подпрограммы | * повышение уровня благоустройства дворовых территорий и общественных территорий (парков, скверов и т.д.) Сосновоборского городского округа; * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сосновоборского городского округа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2024 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | **411 447,47200 тыс. руб.,** в т.ч.:  66 837,71200 тыс. руб. (местный бюджет),  193 803,61881 тыс. руб. (областной бюджет)  150 806,14119 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2017 – 55 555,70000 тыс. руб.,в т.ч.  5 555,70000 тыс. руб. (местный бюджет),  34 500,00000 тыс. руб. (областной бюджет)  15 500,00000 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2018 – 37 173,88000 тыс. руб., в т.ч.  4 173,88000 тыс. руб. (местный бюджет),  25 311,00000 тыс. руб. (областной бюджет)  7 689,00000 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2019 – 39 000,00000 тыс. руб., в т.ч.  4 000,00000 тыс. руб. (местный бюджет),  22 680,00000 тыс. руб. (областной бюджет)  12 320,00000 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2020 – 116 005,82700 тыс. руб.,в т.ч.  6 666,66700 тыс. руб. (местный бюджет),  12 957,23720 тыс. руб. (областной бюджет)  96 381,92280 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2021 – 59 000,00000 тыс. руб., в т.ч.  8 000,00000 тыс. руб. (местный бюджет),  44 109,60001 тыс. руб. (областной бюджет)  6 890,39999 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2022 – 88 362,06500 тыс. руб., в т.ч.  22 091,465000 тыс. руб. (местный бюджет)  54 245,78160 тыс. руб. (областной бюджет)  12 024,81840 тыс. руб. (федеральный бюджет)  2023 – 6 350,00000 тыс. руб.,в т.ч.  6 3500,00000 тыс. руб. (местный бюджет)  2024 – 10 000,00000 тыс. руб.,в т.ч.  10 000,00000 тыс. руб. (местный бюджет) |
| Целевые показатели подпрограммы | * Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; * Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |

**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы подпрограммы**

1.1 Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации города Сосновый Бор является обеспечение устойчивого развития территории города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В целях настоящей подпрограммы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

В Сосновоборском городском округе 65 дворовых территорий. Основная часть домов построена от 25 до 45 лет назад. Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по городу Сосновый Бор полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке на газонах. Отсутствуют специально оборудованные контейнерные площадки, что приводит к ухудшению эстетического вида дворовых территорий.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Значения показателей** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.м2 |  |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  | 15 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.м2 |  |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  | 23 |
| 6 | Общая численность населения города Сосновый Бор | тыс. чел. |  |  |  |
| 7 | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. |  |  |  |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Сосновый Бор | % |  |  |  |
| 9 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Площадь муниципальных территорий общего пользования | Га |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 |  | 1 |
| 12 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |  |  |

*Данная таблица будет заполнена по мере подведения итогов инвентаризации*

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Сосновый Бор имеется 7 объектов - парки, скверы, бульвары.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в том числе декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Сосновый Бор.

**2. Цели и задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

2.1. Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий Сосновоборского городского округа.

2.2. Основные задачи подпрограммы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сосновоборского городского округа;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий Сосновоборского городского округа

Таблица

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задача | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Сосновоборского городского округа | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | % | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сосновоборского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий  (всего по Сосновоборскому городскому округу) | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Задача 2.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий Сосновоборского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий (всего по Сосновоборскому городскому округу) | Единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий Сосновоборского городского округа | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели подпрограммы, в ее составе предусмотрены мероприятия, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий города Сосновый Бор.

2.5. Успешное выполнение задач подпрограммы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

2.6. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

а) приведение в нормативное состояние к концу реализации подпрограммы 30 дворовых территорий города Сосновый Бор,

б) благоустройство одной общественной территории.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлено:

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 2 к подпрограмме);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложения 3 к подпрограмме);

- Порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 4 к подпрограмме);

- условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение 5 к подпрограмме);

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в подпрограмму на 2017 год (приложение 6 подпрограммы).

**3. Мероприятия, входящие в состав подпрограммы**

*3.1. Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий Сосновоборского городского округа»*

3.1.1. Ответственный исполнитель мероприятия: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа.

3.1.2. Исполнители мероприятия Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства, Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа и отдел капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа

3.1.3. Участники мероприятия: Подрядные организации, жители города Сосновый Бор.

3.1.4. Срок реализации мероприятия: 2017, 2018-2024 год.

3.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 37 929,226 тыс. рублей, из них:

местный бюджет 3 793,053тыс. рублей;

областной бюджет 23 553,959 тыс. рублей;

федеральный бюджет 10 582,214 тыс. руб.

средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.

3.1.6. Цель мероприятия - повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

3.1.7. Задачи мероприятия:

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

3.1.8. Целевые показатели мероприятия на 2018 – 2024 годы:

а) количество благоустроенных дворовых территорий в соответствующих годах - 50;

б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды -350;

г) доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан - 100%.

3.1.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок.

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденным постановлением Администрации Сосновоборского городского округа от 26.12.2017 № 2930.

Включение дворовой территории в муниципальную подпрограмму без решения заинтересованных лиц не допускается. В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 % при трудовом участии.

3.1.10. Адресный перечень дворовых территорий приведен в приложении 1 к подпрограмме.

*3.2. Мероприятие «Благоустройство общественных территорий Сосновоборского городского округа»*

3.2.1. Ответственный исполнитель мероприятия: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа.

3.2.2. Исполнители мероприятия Отдел капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа.

3.2.3. Участники мероприятия: заинтересованные лица

3.2.4. Срок реализации мероприятия: 2017, 2018-2024 год.

3.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятия, составляет

**411 447,47200 тыс. руб.,** в т.ч.:

66 837,71200 тыс. руб. (местный бюджет),

193 803,61881 тыс. руб. (областной бюджет)

150 806,14119 тыс. руб. (федеральный бюджет)

средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.

3.2.6. Цель мероприятия: Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Сосновый Бор

3.2.7. Задача мероприятия: увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Сосновый Бор.

3.2.8. Целевые показатели мероприятия на 2018 – 2024 годы:

а) количество благоустроенных общественных территорий города Сосновый Бор – 7 территория;

в) количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий города Сосновый Бор – 7 проект.

3.2.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

3.2.10. Адресный перечень общественный территорий приведены в приложении 1 к подпрограмме.

**4. Реализация подпрограммы**

4.1. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий подпрограммы;

б) выполняет функции исполнителя подпрограммы в части, касающейся его полномочий;

г) запрашивает у исполнителей и участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации подпрограммы, проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и ответов на запросы;

д) осуществляет оценку эффективности реализации подпрограммы, а также реализации мероприятий, входящих в подпрограмму, путем определения степени достижения целевых показателей подпрограммы и полноты использования средств;

е) своевременно готовит годовой отчет о реализации подпрограммы;

ж) разрабатывает и согласовывает проект изменений в подпрограмму.

4.2. Исполнители программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в рамках своих полномочий и координируют работу участников подпрограммы;

б) формируют предложения по внесению изменений в подпрограмму, направляют их ответственному исполнителю;

в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации подпрограммы, отдельных мероприятий подпрограммы, для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета о ходе реализации подпрограммы;

г) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами и представляют ответственному исполнителю копии данных актов, и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограммы;

При реализации подпрограммы участники подпрограммы обеспечивают предоставление информации, необходимой исполнителям подпрограммы для реализации полномочий, предусмотренных настоящей подпрограммой.

В рамках обеспечения реализации подпрограммы создается общественная муниципальная комиссия, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией подпрограммы. Персональный состав комиссии и Положение о ее работе утверждаются муниципальным правовым актом Администрации Сосновоборского городского округа.

4.3. На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые

процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения подпрограммных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения подпрограммных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4.4. Основными финансовыми рисками реализации подпрограммы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы, в результате чего показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме.

4.5. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации подпрограммы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет Сосновоборского городского округа и подпрограмму.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме.

**6. Оценка эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности производится:

1. по мероприятию *Благоустройство дворовых территорий Сосновоборского городского округа» -*  отделом внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

2. по мероприятию *Благоустройство общественных территорий Сосновоборского городского округа» -*  отделом капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей подпрограммы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя подпрограммы;

Зп - плановое значение показателя подпрограммы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Сосновоборского городского округа и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле: Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1). Высокий уровень эффективности:

значения 90 проц. и более показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 90 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) Удовлетворительный уровень эффективности:

значения от 73 до 90 проц. показателей подпрограммы входят в установленный интервал значений для отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности

не менее 73 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3). Неудовлетворительный уровень эффективности:

значения менее 73 проц. показателей подпрограммы.

4) Объективными причинами снижения показателей допускаются:

- по финансовым ресурсам в случае выполнения работ в неполном (некачественное оказание услуг) объеме при наличии актов приемки (применительно к содержанию территорий общего пользования).

Приложение 1

к подпрограмме

Сосновоборского городского округа

«Формирование современной

городской среды на 2018 – 2024 годы»

Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы Сосновоборского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель |  | Период реализации подпрограммы  (2017,2018-2024 год)  тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Подпрограмма, всего: | **Ответственный исполнитель:** Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа  **Исполнители:**  - Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел капитального строительства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению ЖКХ администрации  - Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации. | **411 447,**  **47200** | 55 555,700 | 37 173,880 | 39 000,00 | 116 005,827 | 59 000,00 | 88 362,06500 | 6 350,00000 | 10 000,00000 |
| - местный бюджет | **66 837,71200** | 5 555,700 | 4 173,880 | 4 000,00 | 6 666,667 | 8 000,00000 | 22 091,46500 | 6 350,00000 | 10 000, 00000 |
| - областной бюджет | **193 803, 61881** | 34 500,000 | 25 311,00 | 22 680,00 | 12 957,2372 | 44 109,60001 | 54 245,78160 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | **150 806,14119** | 15 500,000 | 7 689,00 | 12 320,00 | 96 381,9228 | 6 890,39999 | 12 024,8184 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Сосновый Бор» | Ответственный исполнитель: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа  **Исполнители:**  Отдел внешнего благоустройства и дорожного хозяйства, Отдел жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа и отдел капитального строительства администрации Сосновоборского городского округа | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| всего: | **37 929,22600** | **37 929,22600** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - местный бюджет | **3 793,05300** | 3 793,05300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | **23 553,95900** | 23 553,95900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | **10 582,21400** | 10 582,21400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Сосновый Бор» | Ответственный исполнитель: Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа  **Исполнители:**  Отдел капитального строительства комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации Сосновоборского городского округа, Комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосновоборского городского округа | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| всего: | **373 518,**  **246000** | **17 626,47400** | **37 173,880** | **39 000,00** | **116 005,827** | **59 000,00** | **88 362,06500** | **6 350,00000** | **10 000,00000** |
| - местный бюджет | **66 694, 65900** | 1 762,6470 | 4 173,880 | 4 000,00 | 6 666,667 | 8 000,00 | 22 091, 46500 | 6 350,00000 | 10 000,00000 |
| - областной бюджет | **170 249, 65981** | 10 946,04100 | 25 311,00 | 22 680,00 | 12 957,2372 | 44 109,60001 | 54 245, 78160 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | **140 223, 92719** | 4 917,78600 | 7 689,00 | 12 320,00 | 96 381,9228 | 6 890,39999 | 12 024,81840 | 0,00 | 0,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень дворовых территорий муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области подлежащих включению в муниципальную подпрограмму программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»** | | **Период проведения благоустройства дворовой территории** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Двор № 1 | Комсомольская, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 2 | ул. Комсомольская, д.3, д.5; ул.Ленинская, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.11; ул.Ленинградская, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 3 | ул. Ленинградская, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28; ул.Высотная, д.6, д.4, д. 2; ул. 50 лет Октября, д.6 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 4 | ул.Комсомольская, д.13, д.15; ул.Высотная, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9; ул. 50 лет Октября, д.8, д.10, д.12, д.14 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 5 | ул.Комсомольская, д.7, д.9 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 6 | Копорское шоссе, д.6 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 7 | ул. Мира, д.3, д.5 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 8 | ул. Комсомольская, д.20 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 9 | ул.50 лет Октября, д.15, д.17, д.19 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 10 | ул.Сибирская, д.1, д.3 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 11 | ул.Комсомольская, д.21, д.21а, д.23, д.25; ул.Космонавтов, д.2, д.6; ул.Сибирская, д.5 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 12 | ул. Сибирская, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12; ул.Солнечная, д.3, д.5, д.7 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 13 | ул. Сибирская, д.14, д.16; ул.Солнечная, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17; ул. Космонавтов, д.16, д.18, д.20 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 14 | ул. Космонавтов, д. 8, д.10, д.12 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 15 | ул. Ленинградская, д.30, д.32, д.34, д.36, д.38, д.40 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 16 | ул.Ленинградская, д.48, д.50, д.52, д.56, д.58, д.60, д.62, д.66, д.66а | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 17 | пр.Героев, д.64, д.66, д.68, д.70 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 18 | пр.Героев, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19, д.23 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 19 | пр.Героев, 5 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 20 | пр.Героев, д.27, д.29, д.31 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 21 | Липовский проезд, д.1, д.3, д.3а, д.5, д.5а | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 22 | ул. Парковая, д.14, д.16, д.18, д.20 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 23 | ул. Парковая, д.28, д.38 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 24 | ул. Парковая, д.22, д.24, д.26, д.30, д.32, д.32а; пр.Героев, д.33б, д.33; Липовский проезд, д.9б, д.11 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 25 | ул.Парковая, д.34, д.36, д.40, д.42, д.44, д.48, д.50 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 26 | Липовский проезд, д.17, д.19, д.19а, д.19б, д.21, д.23, д.23а, д.23б | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 27 | ул. Парковая, 46 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 28 | Липовский проезд, д.29, д.31, д.33; ул. Парковая, д.74 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 29 | ул. Парковая, д.54,д. 56, д.60, д.62, д.64, д.66, д.68, д.70, д.72 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 30 | ул. Парковая, д.9, д. 13, д.15, д.17, д.19, д.21, д.21а | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 31 | пр. Героев, д. 38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48, д.50 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 32 | пр.Героев, д.52; ул. Красных Фортов, д.16, д.18, д.20 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 33 | ул. Красных Фортов, д.10 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 34 | пр.Героев, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 35 | пр.Героев, д.14, д.22; ул.Красных Фортов, д.12 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 36 | пр.Героев, д.4, д.6, д.8 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 37 | ул. Красных Фортов, д.2, д.4, д.6, д.8; ул.Солнечная, д.14, д.20 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 38 | ул.Красных Фортов, д.17; пр.Героев, д.54, д.56, д.58, д.60; ул. Малая Земля, д.6 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 39 | ул.Малая Земля, д.14, д.16; ул. Молодежная, д.15; пр.Героев, 62 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 40 | ул. Малая Земля, д.8, д.10, д.12 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 41 | ул. Малая Земля, д.3, ул.Красных Фортов, д.13, д.15 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 42 | ул.Красных Фортов, д.1; ул.Солнечная, д.22 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 43 | ул. Красных Фортов, д.5, д.7, д.9; ул.Солнечная, д.26 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 44 | ул. Молодежная, д.1, д.3, д.7, д.9; ул. Солнечная, д.30, д.30/2, д.32, д.34 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 45 | ул.Молодежная, д.33, д.37, д.39, д. 41 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 46 | ул. Машиностроителей, д.2, д.4, д.6, д.8 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 47 | ул. Красных Фортов, д.35, д.37, д.39, д.41, д.45, д.47 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 48 | ул. Красных Фортов, д.23, д.25, д.27, д.29, д.31, д.33; пр.Героев, д.51, д.53 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 49 | ул. Молодежная, д.17, д.19, д.21, д.23, д.25; пр.Героев, д.55, д.57 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 50 | ул.Молодежная, д.72, д.74, д.76, д.78, д.80, д.82, д.84, д.86 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 51 | ул. Молодежная, д.54, д.56, д.60, д.62 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 52 | ул.Молодежная, д.42, д.44, д.46, д.48 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 53 | ул. Молодежная, д.8, д.10, д.12, д.16, д.18; пр.Героев, д.59, д.61, д.63, д.65 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 54 | ул. Молодежная, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.30а | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 55 | ул. Солнечная, д.23, д.23а, д.25, д.25а | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 56 | ул. Космонавтов, д.22, д.24, д.26 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 57 | ул. Солнечная, д.33, д.35, д.37, д.39 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 58 | ул. Солнечная, д.43, д.43/2, д.45, д.47, д.49 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 59 | ул. Солнечная, д.53, д.55 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 60 | ул. Парковая, д.52 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 61 | ул. Ленинградская, д.1 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 62 | ул. Советская, д.15 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 63 | ул. Набережная, д.19 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 64 | ул. Молодежная, д.64 | - |  |  |  |  |  |  |
| Двор № 65 | ул. Молодежная, д.66, д. 68 | - |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень общественных территорий муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области подлежащих включению в муниципальную программу комфортной городской среды на 2018-2024 годы** | | **Период проведения благоустройства общественной территории** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Территория № 1 | "Сквер имени Фроля" (Ул. Комсомольская в районе жилых домов 2,4,6). |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 2 | Сквер у Талина (Ул. Сибирская в районе жилых домов1,3). |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 3 | Сквер Первостроителей (Ул. Ленинградская в районе жилых домов 22-26). |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 4 | Сквер у ТЦ «Галактика» |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 5 | Парк белые пески часть II. (Ул. Ленинградская в районе жилых домов 42,44, 46, 48). |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 6 | Общественные территории (Ул. Проспект Героев в районе жилого дома 5). |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 7 | пешеходная зона  от пр.Героев д. 53 до МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа №6", г.Сосновый Бор, Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 8 | Общественные территории (Ул. Солнечная нечетная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория № 9 | Территория ДК «Строитель» (Ул.Солнечная в районе дома 19) |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория №10 | Благоустройство южной части парка «Приморский» и входной группы Городского пляжа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория №11 | Дорога на городской пляж. 188540, Ленинградская обл, г Сосновый Бор, ул Соколова |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория №12 | Благоустройство городского сквера по улице Космонавтов город Сосновый Бор Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория №13 | Общественные территории (Ул. Солнечная четная сторона) |  |  |  |  |  |  |  |

\*Распределение дворовых и общественных территорий по годам будет уточняться по мере выделения финансирования.

Приложение 2

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- озеленений территорий,

- установку ограждений,

- установку малых архитектурных форм и городской мебели,

- оборудование автомобильных парковок,

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов,

- обустройство площадок для отдыха,

- установку детских площадок,

- установку спортивных площадок,

- оборудование площадок для выгула собак.

Приложение 3

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

**(в соответствии с приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области от 03.07.2017 № 12)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| 1 | Поднятие горловин колодцев доборными кольцами (без стоимости бетонных колец) | люк | 4500,00 |  |
| 2 | Доборное кольцо бетонное | шт. | 575,00 |  |
| 3 | Снятие деформированного асфальтобетонного покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя 50 мм | м2 | 550,00 |  |
| 4 | Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя 100 мм | м2 | 350,00 |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км, толщина слоя до 200 мм | м3 | 350,00 |  |
| 6 | Разборка старого бортового камня с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 км | п. м | 780,00 |  |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 450,00 |  |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, толщина слоя 100 мм, включая материалы | м2 | 1250,00 |  |
| 9 | Устройство щебеночно-набивного покрытия, включая материалы (гранитный отсев) | м2 | 1150,00 |  |
| 10 | Розлив вяжущих материалов | м2 | 13,00 |  |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 700,00 |  |
| 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 50 мм - проезжая часть, включая материалы | м2 | 850,00 |  |
| 13 | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной до 40 мм - пешеходная зона, включая материалы | м2 | 910,00 |  |
| 14 | Установка нового бортового бетонного камня, включая материалы | п. м | 1950,00 |  |
| 15 | Установка радиального бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п. м | 2325,00 |  |
| 16 | Устройство тротуарной плитки, включая материалы  прочность при сжатии: 400 кг/кв. см  морозоустойчивость: > 200 циклов | м2 | 2650,00 |  |
| 17 | Оборудование тротуарного съезда с тактильной полосой и занижением бортового камня, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | п. м | 1820,00 |  |
| 18 | Устройство тактильной плитки для инвалидов по зрению | п. м | 750,00 |  |
| 19 | Ремонт бортовых камней | п. м | 950,00 |  |
| 20 | Плиты дорожные с доставкой на расстояние до 10 км | шт. | 13500,00 |  |
| 21 | Устройство бетонных дорожек толщиной до 200 мм, включая материалы | м2 | 3253,00 |  |
| 22 | Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона | м2 | 1250,00 |  |
| 23 | Демонтаж бетонных конструкций с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 1850,00 |  |
| 24 | Демонтаж старой штукатурки, плитки с вывозом на расстояние до 10 км | м2 | 350,00 |  |
| 25 | Погрузка строительных отходов экскаватором | т | 75,00 |  |
| 26 | Погрузка строительных отходов вручную | т | 650,00 |  |
| 27 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | т | 225,00 |  |
| 28 | Столбик дорожный заградительный бетонируемый с доставкой и установкой  Диаметр трубы: 76 мм; высота: 1000 мм | шт. | 4100,00 |  |
| 29 | Полусфера шестигранная бетонная окрашенная с доставкой и установкой | шт. | 3100,00 |  |
| 30 | Парковочный блокиратор с доставкой и установкой | шт. | 2650,00 |  |
| 31 | Нанесение линий разметки безвоздушным способом, дорожная разметка | м2 | 320,00 |  |
| 32 | Окраска элементов дворовых проездов | п. м | 55,00 |  |
| 33 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 0,5 м, включая доставку и монтаж | п. п. | 2500,00 |  |
| 34 | Ограда металлическая сварная или кованая высотой до 4 м, включая доставку и монтаж | п. м | 10325,00 |  |
| 35 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг "Стоянка для инвалидов" | шт. | 3650,00 |  |
| 36 | Установка металлических пешеходных ограждений, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) |  |  |  |
| - Горячее цинкование | п. м | 1200,00 |
| - Нержавеющая сталь | п. м | 2650,00 |
| 37 | Устройство покрытия бетонного для экопарковки (газонная решетка)  600 x 400 x 100, включая материалы (с доставкой на расстояние до 10 км) | м2 | 875,00 |  |
| 38 | Труба дренажная для отвода грунтовых вод гофрированная одностенная с перфорацией в геотекстиле d - 110 мм (с учетом доставки и монтажа) | п. м | 97,00 |  |
| 39 | Фитинги для дренажных труб в геотекстиле d - 110 мм (с учетом доставки и монтажа) | п. м | 170,00 |  |
| 40 | Лоток водоотводный бетонный с решеткой чугунной, 1000 x 187 x 130, сечение: DN110 (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 5750,00 |  |
| 41 | Облицовка вертикальных поверхностей из камня искусственного, материал: бетон, предназначен для декоративной отделки стен как внутри, так и снаружи помещений (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 1150,00 |  |
| 43 | Плита парапетная из бетона (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1850,00 |  |
| 44 | Ступень лестничная из бетона (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1880,00 |  |
| 45 | Блок забора 400 x 200 x 200 (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 320,00 |  |
| 46 | Блок ФБС 9-3-3, размер: 880 x 300 x 280 масса: (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 1250,00 |  |
| 47 | Опора бетонная (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) |  |  |  |
| Размеры: 600 x 600 x 400, масса: 340 кг | шт. | 2125,00 |
| Размеры: 500 x 500 x 300, масса: 120 кг | шт. | 1150,00 |
| 48 | Тумба бетонная, размер 520 x 390, масса: 150 кг (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) | шт. | 2250,00 |  |
| 49 | Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 30,00 |  |
| 50 | Неровность искусственная резиновая со светоотражающими элементами "лежачий полицейский" в комплекте с концевыми элементами (с учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 км) |  |  |  |
| ширина - 500 мм, высота - 50 мм | п. м | 2350,00 |
| ширина - 350 мм, высота - 50 мм | п. м | 1970,00 |

Таблица N 2

Освещение территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 530,00 |  |
| 2 | Установка кронштейна | шт. | 5950,00 |  |
| 3 | Установка светильника уличного | шт. | 5150,00 |  |
| 4 | Установка выключателя автоматического с учетом оборудования | шт. | 5800,00 |  |
| 5 | Установка выключателя | шт. | 350,00 |  |
| 6 | Установка фотоэлемента | шт. | 7180,00 |  |
| 7 | Прокладка труб гофрированных для защиты проводов | м | 450,00 |  |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 65,00 |  |
| 9 | Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном | шт. | 19636,00 |  |
| 10 | Подвес провода СИП | м | 210,00 |  |
| 11 | Демонтаж светильника | шт. | 750,00 |  |
| 12 | Демонтаж провода с фасада | м | 92,00 |  |
| 13 | Демонтаж опоры | шт. | 2100,00 |  |
| 14 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 110,00 |  |
|  | Материалы | | | |
| 15 | Провод ВВГ 3 x 2,5 | м | 48,50 |  |
| 16 | Провод ВВГ 3 x 1,5 | м | 32,50 |  |
| 17 | Провод ВБбШв 3 x 16 | м | 250,00 |  |
| 18 | Труба ПМД черная | м | 25,00 |  |
| 19 | Цоколь к металлической опоре | шт. | 10126,00 |  |
| 20 | Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина - 9 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 26140,00 |  |
| 21 | Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина - 6 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 18525,00 |  |
| 22 | Опора из листовой стали толщиной 3 мм, длина - 4 м, покрытие - горячее оцинкование, с цоколем и кронштейном | шт. | 13750,00 |  |
| 23 | Кронштейн металлический на опору | шт. | 6369,00 |  |
| 24 | Фотоэлемент | шт. | 491,00 |  |
| 25 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 140,00 |  |
| 26 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 76,00 |  |
| 27 | Гофрированная труба, d - 32 мм | п. м | 33,00 |  |
| 28 | Светильник светодиодный LED 80 Вт | шт. | 13500,00 |  |
| 29 | Светильник светодиодный LED 100 Вт | шт. | 13500,00 |  |
| 30 | Кронштейн для светильников на фасаде | шт. | 554,00 |  |
| 31 | Провод СИП 4 x 16 | п. м | 101,00 |  |
| 32 | Провод СИП 4 x 25 | п. м | 132,00 |  |
| 33 | Коробка распределительная | шт. | 35,00 |  |
| 34 | Клипса (скоба однолапковая) | шт. | 3,00 |  |
| 35 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт. | 42,00 |  |
| 36 | Рейка DIN 30 см | шт. | 71,00 |  |
| 37 | Шина нулевая | шт. | 505,00 |  |

Таблица N 3

Установка скамеек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| Работа | | | | |
| 1 | Демонтаж старых скамеек | шт. | 750,00 |  |
| 2 | Стоимость установки скамейки | шт. | 2000,00 |  |
| Материалы | | | | |
| 1 | Скамейка со спинкой, металлический каркас  Длина - 180 см, ширина - 58 см, высота со спинкой - 84 см, вес - 54 кг | шт. | 21500,00 |  |
| 2 | Скамейка со спинкой, металлический каркас  Длина - 180 см, ширина - 62 см, высота со спинкой - 88 см, вес - 60 кг | шт. | 18500,00 |  |
| 3 | Скамейка со спинкой двусторонняя, металлический каркас  Длина - 166 см, высота - 90 см, ширина - 115 см, вес - 91 кг | шт. | 27500,00 |  |
| 4 | Лавка без спинки, металлический каркас  Длина - 180 см, высота - 45 см, ширина - 61 см, вес - 40 кг | шт. | 13500,00 |  |
| 5 | Скамейка со спинкой, бетон  Материал: фибробетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву. Размеры (мм): 1940 x 700 x 850 | шт. | 12600,00 |  |
| 6 | Скамейка без спинки  Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.  Размеры (мм): 1500 x 400 x 430 | шт. | 8700,00 |  |
| 7 | Скамейка без спинки  Материал: бетон, деревянный настил, лак, пропитка по дереву.  Размеры (мм): 1900 x 500 x 450 | шт. | 12800,00 |  |
| 8 | Скамейка вокруг дерева или столба | шт. | 25600,00 |  |

Таблица N 4

Установка урн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| Работа | | | | |
| 1 | Стоимость установки урны с креплением (фиксацией) | шт. | 1500,00 |  |
| Материалы | | | | |
| 1 | Урна наземная (металлическая)  Объем: 40 л  Материал: окрашенный металл | шт. | 2650,00 |  |
| 2 | Урна наземная антивандальная (металлическая)  Высота - 650 мм; Диаметр - 320-450 мм; Объем урны - 50 л | шт. | 8950,00 |  |
| 3 | Урна наземная перевертыш (металлическая)  Высота: 550 (мм);  Диаметр бака: 300 мм;  Высота бака 400 мм;  Объем: 35 (л) | шт. | 2450,00 |  |
| 4 | Урна наземная (бетонная)  Материал: бетон, спецкраски  Размеры (мм): 360 x 360 x 500.  Вес (кг): 90 | шт. | 3850,00 |  |
| 5 | Урна наземная (бетонная)  Материал: армированный бетон (фибробетон), фасадные краски. Размеры (мм): 580 x 580 x 500. Вес (кг): 170 | шт. | 7200,00 |  |
| 6 | Вкладыш для урны  Материал: оцинкованное железо.  Размеры (мм): под урну.  Вес (г): 400 | шт. | 850,00 |  |

Таблица N 5

Оборудование детских и(или) спортивных площадок

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| 1 | Качели без спинки  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 1  Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая - 1700 мм; высота сиденья - 400 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, мягкая подвеска (цепи), влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 15 318,00 |  |
| 2 | Качели со спинкой  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 1  Размеры: длина - 1800 мм; ширина - 1800 мм; высота общая - 1700 мм; высота сиденья - 400 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, мягкая подвеска (цепи), влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками.  Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 19 297,00 |  |
| 3 | Качели двойные без спинки  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 2  Размеры: длина - 3700 мм; ширина - 2600 мм; высота общая - 2200 мм; высота сидений - 400 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, мягкая подвеска (цепи), влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 34 281,00 |  |
| 4 | Качели двойные со спинкой  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 2  Размеры: длина - 3700 мм; ширина - 2600 мм; высота общая - 2200 мм; высота сидений - 400 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, мягкая подвеска (цепи), влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками.  Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 40 331,00 |  |
| 5 | Качели "Гнездо"  Количество мест: 1  Размеры: 3700 x 1700 x 2300 мм  Материалы: Дерево, сталь, пластик, стальные трубы, подшипниковые узлы, мягкая подвеска (цепи), влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 89 055,00 |  |
| 6 | Качалка-балансир  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 2 |  |  |  |
| Размеры: 2500 x 250 x 820 мм | шт. | 12000,00 |
| Размеры: 3555 x 250 x 880 мм | шт. | 16000,00 |
| Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент |  |  |
| 7 | Качалка-балансир на пружинах или амортизаторах  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Количество мест: 2  Размеры: 2500 x 250 x 820 мм  Размеры: 3555 x 250 x 880 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из полосовой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 46000,00 |  |
| 8 | Качалка на пружине  Количество мест: 1  Размеры: 800 x 470 x 700 мм  Материалы: Дерево, сталь, пластик, стальные трубы, подшипниковые узлы, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками. Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 30000,00 |  |
| 9 | Горка детская  Размеры в плане: 5200 x 1800 мм, высота: 2100 мм.  Материалы: дерево; металл; прессованная фанера  С элементами для лазанья и украшенной лестницей для детей от 11 лет  Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 43000,00 |  |
| 10 | Комплекс детский спортивно-игровой  Размеры в плане: 6000 x 1500 мм, высота: 3100 мм.  Материалы: дерево; металл; прессованная фанера  городок с баскетбольным щитом, рукоходом для детей 5-11 лет  Способ установки: ленточный фундамент | шт. | 72500,00 |  |
| 11 | Песочница  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Размеры: длина - 2000 мм; ширина - 2000 мм; высота общая - 330 мм  Материалы: доска строганая, брус из клееной древесины, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 14850,00 |  |
| 12 | Песочница  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 3182 x 3182 x 518 мм | шт. | 21600,00 |  |
| 13 | Песочница  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. трубы, профессиональные двухкомпонентные краски. Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 1580 x 1580 x 175 мм | шт. | 19500,00 |  |
| 14 | Песочный дворик  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. трубы, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 3930 x 3420 x 2120 мм | шт. | 42500,00 |  |
| 15 | Домик со счетами  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Материалы: фанера влагостойкая, доска строганая, метал. трубы, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Размеры: 1500 x 1460 x 2070 мм | шт. | 36000,00 |  |
| 16 | Домик-беседка  Материалы: дерево; фанера прессованная  Размеры в плане: 1740 x 1525 мм, высота 1916 мм.  Способ установки: металлические подпятники, на бетонных фундаментах.  Домик-беседка с иллюминаторами | шт. | 60000,00 |  |
| 17 | Беседка  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Размеры: длина - 3200 мм; ширина - 2200 мм; высота общая - 2000 мм; высота сидений - 300 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: стойки или металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 57200,00 |  |
| 18 | Карусель  Размеры (ДШВ): 1000 x 1000 x 900 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 26250,00 |  |
| 19 | Карусель  Размеры (ДШВ): 1000 x 1000 x 900 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 37000,00 |  |
| 20 | Карусель с рулем  Размеры (ДШВ): 1600 x 720 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 32000,00 |  |
| 21 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 3 м x 4,4 м x 3,3 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 41000,00 |  |
| 22 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 6,5 м x 5,5 м x 3,3 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 110000,00 |  |
| 23 | Детский игровой комплекс Песочный дворик  Категория возраста: от 3 до 5 лет  Размеры (ДШВ): 5125 x 4155 x 2210 мм, высота огражд. 0,6 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 129000,00 |  |
| 24 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 4100 x 2700 x 2600 мм  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 125000,00 |  |
| 25 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 12 лет  Размеры (ДШВ): 7,5 м x 7 м x 3,3 м  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 190000,00 |  |
| 26 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 5 до 12 лет  Размеры (ДШВ): 5900 x 3900 x 3500 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 232000,00 |  |
| 27 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Размеры (ДШВ): 5300 x 3500 x 2500 мм  Материалы: металл, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 236000,00 |  |
| 28 | Детский игровой комплекс  Категория возраста: от 3 до 7 лет  Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинкованный крепеж, экологически чистый антисептик, при цветной окраске используются профессиональные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 388000,00 |  |
| 29 | Детский игровой комплекс  Длина: 9285 мм  Ширина: 4350 мм  Высота: 3380 мм  Высота горки: 1010(2) мм  Гарантия 1 год | шт. | 547300,00 |  |
| 30 | Детский игровой комплекс  Длина: 11650 мм, ширина: 6910 мм, высота: 4230 мм  Высота горки: 1260, 1010 мм  Возрастная группа: для детей от 6 до 12 лет  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 1185500,00 |  |
| 31 | Детский спортивный комплекс  Размеры (ДШВ): 2150 x 1085 x 1640  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 21000,00 |  |
| 32 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, баскетбольным кольцом и шведской стенкой  Размеры (ДШВ): 2980 x 1000 x 3020 мм  Материалы: фанера влагостойкая, стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 37000,00 |  |
| 33 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами и турниками  Размеры (ДШВ): 2635 x 1340 x 2135 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 57000,00 |  |
| 34 | Детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом  Размеры (ДШВ): 5940 x 3400 x 3020 мм  Материалы: стальные трубы, элементы из листового металла, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж с защитными пластиковыми колпачками, оцинкованные металлические крепежные уголки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 99000,00 |  |
| 35 | Гимнастический комплекс  предназначение: для упражнений на трапециевидные и широчайшие мышцы спины, груди, бицепс, трицепс. Категория: для общего физического развития на открытом воздухе лицами от различной подготовки от 16 лет. Тренажер позволяет нескольким лицам (2-3) заниматься одновременно. Комплект поставки: жесткая сборная сварная рама, перекладины, упоры для локтей, наклонная скамейка для пресса. Конструкция: изделие изготавливается из стальной высокопрочной трубы профиля 60 x 60, 40 x 40, 20 x 20. Максимально допустимая нагрузка - 200 кг. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 22000,00 |  |
| 36 | Уличный атлетический комплекс  Габаритные размеры: 1730 x 1730 x 2615 (мм). Окрас: цвет по требованию заказчика, полимерно-порошковое покрытие (ППП). Максимально допустимая нагрузка - 200 кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 31000,00 |  |
| 37 | Уличный спорткомплекс  Состоит из двух шведских стенок с турниками, брусьев опорных, брусьев для отжиманий, на центральной гимнастической перекладине могут располагаться кольца, веревочная лестница, шест. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание.  Габариты и вес (в собранном виде): Д: 2585 Ш: 2330 В: 2510, вес: 220 кг. Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 70000,00 |  |
| 38 | Уличный спорткомплекс для подготовки к сдаче норм ГТО  Выполнен на хомутах. Регулируемые по высоте перекладины, скамьи для пресса. Диаметр перекладин брусьев 48 мм. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 6,2 м x 3,7 м x 3,1 м.  Габариты для транспортировки: 3,0 м x 1,4 м x 0,6 м; вес: 410 кг  Диаметр несущей трубы 102 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 91000,00 |  |
| 39 | Уличный тренажерный комплекс  в комплекте с навесом, рамной конструкцией для 6 тренажеров на выбор для занятия спортом 12 человек одновременно.  Габариты площадки: 5 x 4 x 3 м | шт. | 275000,00 |  |
| 40 | Уличный тренажерный комплекс  в комплекте с навесом, рамной конструкцией для 14 тренажеров на выбор для занятия спортом 28 человек одновременно.  Габариты площадки: 5 x 8 x 3 м | шт. | 440000,00 |  |
| 41 | Уличный тренажер вертикальная тяга  Уличный тренажер подтягивание предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Для занятий необходимо разместиться на сиденье тренажера спиной к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажера. Тренировка мышц происходит при периодическом притягивании рукоятей тренажера на себя сверху вниз. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей передается вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Д: 1190 Ш: 845 В: 1810, вес: 90 кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 35000,00 |  |
| 42 | Уличный тренажер баттерфляй  Спортивный уличный тренажер для укрепления мышц рук и груди "Баттерфляй" предназначен для тренировки одного пользователя. Принцип действия заключается в том, что пользователь в сидячем положении, поставив ноги на подножки, взявшись за рукоятки (крылья) тренажера, сводит их перед собой за счет мышц груди, затем возвращается в исходное положение  Нагрузка - до 150 кг.  Габариты и вес: Д: 870 Ш: 920 В: 1810, вес: 110 кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 45000,00 |  |
| 43 | Уличный тренажер Лыжник + Велосипед + Разведение ног  Лыжный ход сдвоенный предназначен для тренировки мышц и суставов тела.  Тренажер уличный разведение ног предназначен для тренировки мышц талии и бедер, а также суставов и мышц туловища в области поясницы.  Велотренажер предназначен для тренировки и укрепления дыхания и мышц ног.  Габариты и вес: Д: 2660 Ш: 1470 В: 1735, вес: 185 кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 68000,00 |  |
| 44 | Брусья гимнастические одноуровневые  Габариты: 2500 x 600 x 1300 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 8500,00 |  |
| 45 | Брусья разноуровневые  Брусья параллельные двойные на хомутах, с регулировкой высоты перекладин.  Диаметр перекладин брусьев 48 мм.  Отжимания на брусьях для развития трицепсов, мышц плечевого пояса и грудных мышц, также работают дельтовидные мышцы и широчайшие мышцы спины. Монтируются на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты в собранном виде: 4,1 м x 0,8 м x 1,7 м. Габариты для транспортировки: 2,2 м x 0,6 м x 0,3 м; вес: 150 кг  диаметр несущей трубы 102 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 35000,00 |  |
| 46 | Скамья для пресса  Габариты: 1515 x 500 x 1025 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 9600,00 |  |
| 47 | Скамья для пресса уличная  предназначена для занятий спортом на открытом воздухе.  Оборудование отлично подойдет для дворовых территорий и оснащения воркаут-площадок. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание. Габариты и вес: Д: 980; Ш: 540; В: 820. Вес: 50 кг.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 13500,00 |  |
| 48 | Турник одноуровневый  Турник на хомутах с регулировкой высоты перекладин. Монтируется на закладных элементах, входящих в комплект. Уличный спортивный тренажер развивает и укрепляет мышцы рук, плечевого пояса, спины и груди. Габариты в собранном виде: 1,5 м x 0,2 м x 2,6 м.  Диаметр несущей трубы 102 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 17000,00 |  |
| 49 | Турник многоуровневый  Комплекс турников на хомутах с перекладинами для отжиманий. Регулируемые по высоте перекладины. Монтируются на закладных элементах, входящих в комплект, или на анкерах на подготовленное бетонное основание.  Габариты в собранном виде: 4,1 м x 4,1 м x 2,7 м. Габариты для транспортировки: 3,0 м x 0,5 м x 0,4 м; вес: 160 кг, диаметр несущей трубы 102 мм.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 38000,00 |  |
| 50 | Рукоход одноуровневый  Габариты тренажера: 2050 x 540 x 2020 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 17000,00 |  |
| 51 | Рукоход многоуровневый разновысотный  Габариты тренажера: Габариты и вес: Д: 4820 Ш: 605 В: 2870  Вес: 180 кг  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 29000,00 |  |
| 52 | Ворота футбольные юниорские  Размер: 5000 x 2000 мм  Материал: стальная труба d - 89 мм  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 46000,00 |  |
| 53 | Ворота хоккейные  Размеры: длина - 1950 мм; ширина - 1120 мм; высота - 1220 мм  Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 22000,00 |  |
| 54 | Стойка баскетбольная  Габариты: длина - 2740 мм; ширина - 1800 мм; высота - 3950 мм  Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, влагостойкая фанера, оцинкованный крепеж, защитные пластиковые элементы, профессиональные двухкомпонентные краски.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 16500,00 |  |
| 55 | Ворота гандбольные с баскетбольным кольцом  Размеры: длина - 3160 мм; ширина - 1600 мм; высота общая - 2900 мм  Материалы: стальные трубы различных сечений, стальной пруток, влагостойкая фанера, профессиональные двухкомпонентные краски, оцинкованный крепеж, пластиковые колпачки.  Способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах | шт. | 30000,00 |  |
| 56 | Всепогодный теннисный стол  Тип стола: стационарный, способ установки: металлические подпятники на бетонных фундаментах  Материалы, нержавеющая сталь, бетон, пластик  Влагостойкость: Всепогодный  Размер стола: Стандарт (274 x 152,5 x 76)  с учетом доставки и установки | шт. | 60000,00 |  |
| 57 | Стойки на растяжках для спортивной площадки волейбол/бадминтон/теннис  Длина, мм: 230 мм. Ширина: 100 мм. Высота: 3020 мм  с учетом доставки и установки | комплект (2 шт.) | 10000,00 |  |
| 58 | Оборудование площадки для пляжного волейбола.  Песок речной намывной 0,2-0,8 мм. Размеры 16 м + 4 м x 8 м + 4 м, глубина песчаного слоя не менее 400 мм с разметкой, сеткой, судейской вышкой | комплект | 550000,00 |  |
| 59 | Сетка заградительная  ячейка 100 x 100 мм, нить 2,2 мм, материал: полиамид  Сетка заградительная необходима для защиты стен, окон и различного оборудования.  Цвет по выбору | м2 | 90,00 |  |
| 60 | Стойка для сетки заградительной, длина - 4-6 м  Стоимость без учета доставки и монтажа | шт. | 4500,00 |  |
| 61 | Ограждения для спортивных площадок  Стоимость без учета доставки и монтажа | м п. | 4850,00 |  |
| 62 | Устройство резинового покрытия бесшовного, цветного, толщиной 20 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3750,00 |  |
| 63 | Мощение резиновой брусчаткой цветной, толщиной 40 мм, включая материалы (с учетом доставки на расстояние до 10 км) | м2 | 3980,00 |  |
| 64 | Стенд информационный уличный герметичный (размеры 2370 x 1860) |  | 20000,00 |  |
| 65 | Подготовка территории | м2 | 760,00 |  |
| 66 | Установка игровых и(или) спортивных комплексов (за 1 тонну конструкции) | т | 78000,00 |  |
| 67 | Установка отдельных спортивных или игровых конструкций | шт. | 16000,00 |  |

Таблица N 6

Озеленение территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| 1 | Уход за газонами обыкновенными | м2 | 550,00 |  |
| 2 | Уход за цветниками из многолетников | м2 | 850,00 |  |
| 3 | Ремонт зеленых насаждений  (ручная побелка, приготовление раствора) | ствол. | 45,00 |  |
| 4 | Покос газона вручную | м2 | 15,00 |  |
| 5 | Покос газона газонокосилкой | м2 | 10,00 |  |
| 6 | Валка деревьев вручную | шт. | 5240,00 |  |
| 7 | Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподъемника | шт. | 9150,00 |  |
| 8 | Валка деревьев диаметром от 400 мм с применением гидроподъемника | шт. | 21500,00 |  |
| 9 | Обрезка ветвей вручную | шт. | 1376,00 |  |
| 10 | Обрезка ветвей с гидроподъемником | шт. | 15790,00 |  |
| 11 | Ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 1500,00 |  |
| 12 | Окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны) | шт. | 250,00 |  |
| 13 | Подготовка почвы для посева газона механическим способом (вспашка) | м2 | 50,00 |  |
| 14 | Подготовка почвы для посева газона с внесением растительной земли слоем 150 мм | м2 | 350,00 |  |
| 15 | Посев газонов вручную | м2 | 75,00 |  |
| 16 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную размером до 0,5 x 0,5 x 0,4 м с добавлением растительной земли до 100% | шт. | 3200,00 |  |
| 17 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли | шт. | 1500,00 |  |
| 18 | Посадка кустарника в живую изгородь | шт. | 1500,00 |  |
| 19 | Очистка участка от мусора (с погрузкой и перевозкой на расстояние до 5 км) | м2 | 420,00 |  |
| 20 | Посадка цветов в клумбы | шт. | 95,00 |  |
| 21 | Вазон бетонный уличный прямоугольный  Размеры 1200 x 350 x 400 с доставкой и монтажом | шт. | 5550,00 |  |
| 22 | Деревья-саженцы с доставкой на объект | шт. | 9000,00 |  |
| 23 | Кустарники-саженцы с доставкой на объект | шт. | 1000,00 |  |
| 24 | Подготовка почвы для ремонта газона механическим способом (вспашка) | м2 | 50,00 |  |

Приложение 4

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе на 2018 – 2024 годы»

**Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий**

**(***при установлении Комитета ЛО)*

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

2. Организация трудового участия по благоустройству дворовых территории осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия по благоустройству общественных территорий осуществляется с привлечением общественных или подрядных организаций и пресс-центра администрации Сосновоборского городского округа.

3. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Сосновоборского городского округа.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет общественной или подрядной организации о выполнении работ, протокол, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение 5

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе на 2018 – 2024 годы»

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 6

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды

в Сосновоборском городском округе на 2018 – 2024 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе».

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация (комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации) муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией (комитет архитектуры, градостроительства и землепользования администрации) муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается и хранится в комитете архитектуры, градостроительства и землепользования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в комитете архитектуры, градостроительства и землепользования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»

**План финансирования и основные мероприятия**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ | Ответственный за реализацию | ГРБС (наименование) | Годы реализации | План финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 500,  00000 | 7 689,  00000 | 12 320,  00000 | 96 381,  92280 | 7 501,  27499 | 12 024,  81840 | 0,00000 | 0,00000 | 151 417,01619 |
| ОБ | 16 062,  33100 | 23 530,  56600 | 192 043,  54400 | 120 711,  53100 | 145 618,  74550 | 126 545,  04800 | 30 160,  85670 | 145 065,  56326 | 307 185,  46096 | 152 124,  76306 | 204 651,  01202 | 1 463 699,42150 |
| МБ | 245 689,  11600 | 295 464,  29900 | 372 505,  30700 | 298 213,  00200 | 330 287,  07350 | 458 295,  02101 | 630 222,  64444 | 615 131,  35575 | 654 730,  52112 | 530 788,  11820 | 520 668,  63528 | 4 951 995,09330 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 |
| **ИТОГО** | **261 751,**  **44700** | **318 994,**  **86500** | **566 348,**  **85100** | **434 424,**  **53300** | **483 594,**  **81900** | **597 160,**  **06901** | **756 765,**  **42394** | **767 698,**  **19400** | **973 940,**  **80048** | **682 912,**  **88126** | **725 319,**  **64730** | **6 568 911,53099** |
| **1** | **Подпрограмма 1 Содержание территорий общего пользования** | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 11 639,  25700 | 14 768,  10000 | 20 861,  90000 | 19 465,  90000 | 18 062,  10000 | 1 107,  20000 | 3 232,  30000 | 53 660,  43395 | 99 375,  28311 | 25 084,  80819 | 0,00000 | 267 257,28230 |
| МБ | 149 655,  59200 | 194 609,  03300 | 145 482,  17200 | 134 065,  04700 | 171 925,  98900 | 266 897,  62720 | 373 918,  56970 | 319 204,  68960 | 282 112,  72750 | 237 709,  92100 | 257 334,  53700 | 2 532 915,90500 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **161 294,**  **84900** | **209 377,**  **13300** | **166 344,**  **07200** | **153 530,**  **94700** | **189 988,**  **08900** | **268 004,**  **827200** | **377 150,**  **86970** | **372 865,**  **12350** | **381 488,**  **01060** | **262 794,**  **72920** | **257 334,**  **53700** | **2 800 173,18700** |
| 1.1 | Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 63 614,  20200 | 82 436,  84700 | 74 262,  19800 | 72 281,  40600 | 96 690,  60600 | 112 862,  72058 | 130 694,  54607 | 166 251,  49324 | 177 029,  13583 | 156 014,  58228 | 154 981,  15969 | 1 287 118,89669 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **63 614,**  **20200** | **82 436,**  **84700** | **74 262,**  **19800** | **72 281,**  **40600** | **96 690,**  **60600** | **112 862,**  **72058** | **130 694,**  **54607** | **166 251,**  **49324** | **177 029,**  **13583** | **156 014,**  **58228** | **154 981,**  **15969** | **1 287 118,89669** |
| 1.2 | Ведомственная целевая программа «Ремонт улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа» | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ОБ | 11 639,  25700 | 14 768,  10000 | 20 861,  90000 | 19 465,  90000 | 18 062,  10000 | 1 107,  20000 | 3 232,  30000 | 53 660,  43395 | 90 917,  83375 | 25 084,  80819 |  | 258 799,83289 |
| МБ | 58 548,  50300 | 74 808,  62400 | 38 437,  38300 | 25 716,  98300 | 26 100,  94700 | 97 751,  81062 | 190 659,  76171 | 69 205,  68824 | 46 992,  33924 | 43 936,  52500 | 45 092,  21300 | 717 250,77781 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **70 187,**  **76000** | **89 576,**  **72400** | **59 299,**  **28300** | **45 182,**  **88300** | **44 163,**  **04700** | **98 859,**  **01062** | **193 892,**  **06171** | **122 866,**  **12219** | **137 910,**  **17299** | **69 021,**  **33319** | **45 092,**  **21300** | **976 050,61070** |
| 1.3 | Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения Сосновоборского городского округа» | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 457,  44936 |  |  | 8 457,44936 |
| МБ | 27 492,  88700 | 37 363,  56200 | 32 782,  59100 | 36 066,  65800 | 49 134,  43600 | 56 283,  09599 | 52 564,  26192 | 83 747,  50808 | 58 091,  25241 | 37 758,  81372 | 57 261,  16435 | 528 546,23047 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **27 492,**  **88700** | **37 363,**  **56200** | **32 782,**  **59100** | **36 066,**  **65800** | **49 134,**  **43600** | **56 283,**  **09599** | **52 564,**  **26192** | **83 747,**  **50808** | **66 548,**  **70177** | **37 758,**  **81372** | **57 261,**  **16435** | **537 003,67983** |
| **2** | **Подпрограмма 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства** | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 201,  61700 | 0,00000 | 0,00000 | 610,40000 | 1 340,  50000 | 1 022,  61025 | 1 215,  67883 | 8 652,  51630 | 0,00000 | 0,00000 | 13 043,32238 |
| МБ | 13 690,  43400 | 6 282,  32400 | 6 772,  80300 | 6 406,  32400 | 20 353,  12900 | 10 567,  94188 | 16 236,  94909 | 22 247,  70366 | 28 373,  66673 | 20 140,  08300 | 20 945,  68640 | 172 017,04476 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **13 690,**  **43400** | **6 483,**  **94100** | **6 772,**  **80300** | **6 406,**  **32400** | **20 963,**  **52900** | **11 908,**  **44188** | **17 259,**  **55934** | **23 463,**  **38249** | **37 026,**  **18303** | **20 140,**  **08300** | **20 945,**  **68640** | **185 060,36714** |
| 2.1 | Содержание и ремонт объектов благоустройства (малые формы, туалеты) | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  | 201,  61700 |  |  |  |  |  |  | 5 488,  41630 |  |  | 5 690,03330 |
| МБ | 13 690,  43400 | 6 282,  32400 | 6 772,  80300 | 6 406,  32400 | 20 263,  52900 | 10 372,  93188 | 16 088,  18409 | 21 842,  47713 | 27 318,  96673 | 19 724,  08300 | 20 513,  04640 | 169 275,10323 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **13 690,**  **43400** | **6 483,**  **94100** | **6 772,**  **80300** | **6 406,**  **32400** | **20 263,**  **52900** | **10 372,**  **93188** | **16 088,**  **18409** | **21 842,**  **47713** | **32 807,**  **38303** | **19 724,**  **08300** | **20 513,**  **04640** | **174 965,13653** |
| 2.2 | Реализация инициативных проектов | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  | 610,40000 | 1 340,  50000 | 1 022,  61025 | 1 215,  67883 | 3 164,  10000 |  |  | 7 353,28908 |
| МБ |  |  |  |  | 89,60000 | 195,01000 | 148,76500 | 405,22653 | 1 054,  70000 | 416,00000 | 432,64000 | 2 741,94153 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **700,00000** | **1 535,**  **51000** | **1 171,**  **37525** | **1 620,**  **90536** | **4 218,**  **80000** | **416,00000** | **432,64000** | **10 095,23061** |
| **3** | **Подпрограмма 3  Обращение с отходами** | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 610,87500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 610,87500 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 969,  53300 | 5 948,  20950 | 6 320,  30000 | 3 556,  79952 | 5 150,  60666 | 2 324,  73976 | 36 270,18844 |
| МБ | 8 472,  71500 | 9 221,  32800 | 9 965,  17400 | 10 794,  26900 | 19 242,  25900 | 23 749,  98021 | 32 207,  18335 | 20 441,  23462 | 18 880,  69967 | 27 043,  50192 | 31 245,  24236 | 211 263,58713 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **8 472,**  **71500** | **9 221,**  **32800** | **9 965,**  **17400** | **10 794,**  **26900** | **19 242,**  **25900** | **36 719,**  **51321** | **38 155,**  **39285** | **27 372,**  **40962** | **22 437,**  **49919** | **32 194,**  **10858** | **33 569,**  **98212** | **248 144,65057** |
| 3.1 | Обращение с отходами (ТБО, свалки, видеокамеры) | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 8 382,  71500 | 9 221,  32800 | 9 965,  17400 | 10 794,  26900 | 19 242,  25900 | 21 866,  76269 | 30 224,  44685 | 18 130,  83962 | 17 590,  89967 | 22 274,  65192 | 26 285,  63836 | 193 978,98411 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **8 382,**  **71500** | **9 221,**  **32800** | **9 965,**  **17400** | **10 794,**  **26900** | **19 242,**  **25900** | **21 866,**  **76269** | **30 224,**  **44685** | **18 130,**  **83962** | **17 590,**  **89967** | **22 274,**  **65192** | **26 285,**  **63836** | **193 978,98411** |
| 3.2 | Мероприятия по реализации схемы санитарной очистки | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 90,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **90,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90,00000** |
| 3.3 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых ТКО | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  | 12 969,  53300 | 5 948,  20950 |  | 0,00000 | 5 150,  60666 | 2 324,  73976 | 26 393,08892 |
| МБ |  |  |  |  |  | 1 883,  21752 | 1 982,  73650 |  | 0,00000 | 2 577,  83000 | 2 680,  94320 | 9 124,72722 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **14 852,**  **75052** | **7 930,**  **94600** | **0,00000** | **0,00000** | **7 728,**  **43666** | **5 005,**  **68296** | **35 517,81614** |
| 3.4 | Мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления твердых ТКО емкостями для накопления | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  | 610,87500 |  |  |  | 610,87500 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 6 320,  30000 | 3 556,  79952 |  |  | 9 877,09952 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 2 310,  39500 | 1 289,  80000 | 2 191,  02000 | 2 278,  66080 | 8 069,87580 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9 241,**  **57000** | **4 846,**  **59952** | **2 191,**  **02000** | **2 278,**  **66080** | **18 557,85032** |
| **4** | **Подпрограмма 4  Содержание системы дренажно-ливневой канализации** | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| МБ | 9 017,  37900 | 9 622,  36100 | 10 179,  91000 | 10 730,  68800 | 12 146,  07100 | 12 028,  18791 | 12 691,  35880 | 13 306,  49200 | 14 078,  41900 | 14 068,  10800 | 14 630,  83232 | 132 499,80703 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **9 017,**  **37900** | **9 622,**  **36100** | **10 179,**  **91000** | **10 730,**  **68800** | **12 146,**  **07100** | **12 028,**  **18791** | **12 691,**  **35880** | **13 306,**  **49200** | **14 078,**  **41900** | **14 068,**  **10800** | **14 630,**  **83232** | **132 499,80703** |
| 4.1 | Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 7 825,  85900 | 8 362,  92400 | 8 668,  46500 | 10 207,  81000 | 11 069,  39300 | 11 528,  18791 | 12 068,  38380 | 12 660,  49200 | 13 406,  41900 | 13 369,  10800 | 13 903,  87232 | 123 070,91403 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **7 825,**  **85900** | **8 362,**  **92400** | **8 668,**  **46500** | **10 207,**  **81000** | **11 069,**  **39300** | **11 528,**  **18791** | **12 068,**  **38380** | **12 660,**  **49200** | **13 406,**  **41900** | **13 369,**  **10800** | **13 903,**  **87232** | **123 070,91403** |
| 4.2 | Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 1 191,  52000 | 1 259,  43700 | 1 511,  44500 | 522,  87800 | 1 076,  67800 | 500,00000 | 622,97500 | 646,00000 | 672,00000 | 699,00000 | 726,96000 | 9 428,89300 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **1 191,**  **52000** | **1 259,**  **43700** | **1 511,**  **44500** | **522,**  **87800** | **1 076,**  **67800** | **500,00000** | **622,97500** | **646,00000** | **672,00000** | **699,00000** | **726,96000** | **9 428,89300** |
| **5** | **Подпрограмма 5  Содержание и уход за зелеными насаждениями** | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 1 731,  50900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,58930 | 4 194,  31663 | 32,80000 | 26,10000 | 5 998,31493 |
| МБ | 11 132,  54100 | 15 823,  23500 | 18 635,  64500 | 15 411,  44100 | 20 739,  69800 | 20 229,  76698 | 31 939,  59548 | 32 745,  86126 | 54 214,  56484 | 30 327,  17262 | 35 096,  89088 | 286 296,41206 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **11 132,**  **54100** | **17 554,**  **74400** | **18 635,**  **64500** | **15 411,**  **44100** | **20 739,**  **69800** | **20 229,**  **76698** | **31 939,**  **59548** | **32 759,**  **45056** | **58 408,**  **88147** | **30 359,**  **97262** | **35 122,**  **99088** | **292 294,72699** |
| 5.1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБиДХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 1 731,  50900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,58930 | 4 194,  31663 | 32,80000 | 26,10000 | 5 998,31493 |
| МБ | 11 132,  54100 | 15 823,  23500 | 18 635,  64500 | 15 411,  44100 | 20 739,  69800 | 20 229,  76698 | 31 939,  59548 | 32 745,  86126 | 54 214,  56484 | 30 327,  17262 | 35 096,  89088 | 286 296,41206 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **11 132,**  **54100** | **17 554,**  **74400** | **18 635,**  **64500** | **15 411,**  **44100** | **20 739,**  **69800** | **20 229,**  **76698** | **31 939,**  **59548** | **32 759,**  **45056** | **58 408,**  **88147** | **30 359,**  **97262** | **35 122,**  **99088** | **292 294,72699** |
| **6** | **Подпрограмма 6  Развитие градостроительной деятельности** | КАГиЗ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 500,  00000 | 9 500,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 100,  00000 | 2 539,  00000 | 2 925,  00000 | 28 564,00000 |
| МБ | 16 152,  38500 | 14 372,  83400 | 11 686,  37500 | 13 177,  64800 | 17 867,  94300 | 25 137,  87967 | 22 301,  23608 | 22 131,  08311 | 23 354,  52318 | 18 460,  40906 | 16 210,  93728 | 200 853,25338 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **16 152,**  **38500** | **14 372,**  **83400** | **11 686,**  **37500** | **13 177,**  **64800** | **27 367,**  **94300** | **34 637,**  **87967** | **22 301,**  **23608** | **22 131,**  **08311** | **27 454,**  **52318** | **20 999,**  **40906** | **19 135,**  **93728** | **229 417,25338** |
| 6.1 | Развитие градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа на 2015-2024 годы | КАГиЗ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  | 9 500,  00000 | 9 500,  00000 |  |  | 4 100,  00000 | 2 539,  00000 | 2 925,  00000 | 28 564,00000 |
| МБ | 16 152,  38500 | 14 372,  83400 | 11 686,  37500 | 13 177,  64800 | 17 867,  94300 | 25 137,  87967 | 22 301,  23608 | 22 131,  08311 | 23 354,  52318 | 18 460,  40906 | 16 210,  93728 | 200 853,25338 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **16 152,**  **38500** | **14 372,**  **83400** | **11 686,**  **37500** | **13 177,**  **64800** | **27 367,**  **94300** | **34 637,**  **87967** | **22 301,**  **23608** | **22 131,**  **08311** | **27 454,**  **52318** | **20 999,**  **40906** | **19 135,**  **93728** | **229 417,25338** |
| **7** | **Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства** | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 4 423,  07400 | 6 829,  34000 | 41 218,  80900 | 47 378,  41300 | 22 874,  52550 | 14 812,  33700 | 0,00000 | 0,00000 | 688,00000 | 781,00000 | 781,00000 | 139 786,49850 |
| МБ | 34 001,  05000 | 29 248,  42000 | 27 580,  08700 | 24 458,  84000 | 19 071,  02450 | 18 217,  13650 | 47 693,  30608 | 72 439,  49426 | 57 206,  46965 | 67 098,  69600 | 50 259,  27400 | 447 273,79799 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **38 424,**  **12400** | **36 077,**  **76000** | **68 798,**  **89600** | **71 837,**  **25300** | **41 945,**  **55000** | **33 029,**  **47350** | **47 693,**  **30608** | **72 439**  **49426** | **57 894,**  **46965** | **67 879,**  **69600** | **51 040,**  **27400** | **587 060,29649** |
| 7.1 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 5 400,  00000 |  |  |  |  |  |  | 599,00000 | 250,00000 |  |  | 6 249,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **5 400,**  **00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **599,00000** | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6 249,00000** |
| 7.2 | Мероприятия по капитальному ремонту сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ | 4 423,  07400 | 5 824,  34000 | 36 266,  30900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 513,72300 |
| МБ | 17 857,  43900 | 11 591,  38300 | 12 374,  94000 | 2 020,  00000 | 3 572,  92100 | 5 436,  43566 | 5 053,  01963 | 25 877,  07167 |  | 20 571,  76300 | 20 614,  70200 | 124 969,67496 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **22 280,**  **51300** | **17 415,**  **72300** | **48 641,**  **24900** | **2 020,**  **00000** | **3 572,**  **92100** | **5 436,**  **43566** | **5 053,**  **01963** | **25 877,**  **07167** | **0,00000** | **20 571,**  **76300** | **20 614,**  **70200** | **171 483,39796** |
| 7.3 | Замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| МБ | 1 500,  00000 | 1 965,  00000 | 1 807,  00000 | 1 802,  82000 | 1 452,  00000 | 441,28000 | 11,00000 | 409,50000 | 35,00000 | 3,50000 | 0,00000 | 9 427,10000 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **1 500,**  **00000** | **1 965,**  **00000** | **1 807,**  **00000** | **1 802,**  **82000** | **1 452,**  **00000** | **441,28000** | **11,00000** | **409,50000** | **35,00000** | **3,50000** | **0,00000** | **9 427,10000** |
| 7.3.1 | Замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 1 500,  00000 | 1 965,  00000 | 1 520,  00000 | 1 802,  82000 | 1 452  ,00000 | 441,28000 | 11,00000 | 409,50000 | 35,00000 | 3,50000 |  | 9 140,10000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **1 500,**  **00000** | **1 965,**  **00000** | **1 520,**  **00000** | **1 802,**  **82000** | **1 452,**  **00000** | **441,28000** | **11,00000** | **409,50000** | **35,00000** | **3,50000** | **0,00000** | **9 140,10000** |
| 7.3.2 | Установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  | 287,  00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **287,**  **00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **287,00000** |
| 7.4 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 4 800,  68000 | 7 177,  70500 | 5 736,  70200 | 5 430,  88100 | 5 110,  53000 | 6 447,  88246 | 6 865,  84000 | 7 066,  10233 | 7 638,  09600 | 5 849,  95000 | 6 391,  89900 | 68 516,26779 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **4 800,**  **68000** | **7 177,**  **70500** | **5 736,**  **70200** | **5 430,**  **88100** | **5 110,**  **53000** | **6 447,**  **88246** | **6 865,**  **84000** | **7 066,**  **10233** | **7 638,**  **09600** | **5 849,**  **95000** | **6 391,**  **89900** | **68 516,26779** |
| 7.5 | Мероприятия по софинансированию программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  | 1 137,  01200 | 1 736,  31800 | 101,  54000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,87000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **1 137,**  **01200** | **1 736,**  **31800** | **101,**  **54000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 974,87000** |
| 7.6 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 1 010,  00000 | 1 106,  80000 | 853,  91000 | 858,  93000 | 811,20000 | 798,17000 | 942,74000 |  |  |  |  | 6 381,75000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **1 010,**  **00000** | **1 106,**  **80000** | **853,**  **91000** | **858,**  **93000** | **811,20000** | **798,17000** | **942,74000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6 381,75000** |
| 7.7 | Софинансирование в доле местного бюджета на закупку резервного источника электроснабжения (дизель-генератора) | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  | 4 450,  00000 | 4 428,  01200 |  |  |  |  |  |  |  | 8 878,01200 |
| МБ |  |  | 349,  78100 | 482,  73200 |  |  |  |  |  |  |  | 832,51300 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **4 799,**  **78100** | **4 910,**  **74400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9 710,52500** |
| 7.8 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 539,  55100 | 581,  30000 | 925,  81000 | 959,  95500 | 982,28500 | 1 021,  59400 | 1 055,  90015 | 1 742,  92000 | 1 724,  23700 | 1 793,  20600 | 1 864,  93500 | 13 191,69315 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **539,**  **55100** | **581,**  **30000** | **925,**  **81000** | **959,**  **95500** | **982,28500** | **1 021,**  **59400** | **1 055,**  **90015** | **1 742,**  **92000** | **1 724,**  **23700** | **1 793,**  **20600** | **1 864,**  **93500** | **13 191,69315** |
| 7.9 | Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 2 893,  38000 |  |  |  | 94,85200 | 99,55620 |  |  |  |  |  | 3 087,78820 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **2 893,**  **38000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **94,85200** | **99,55620** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 087,78820** |
| 7.10 | Частичное возмещение затрат СМУП "Автотранспортное" по предоставлению регулярных пассажирских перевозок | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  | 4 849,  00000 | 2 698,  06600 | 2 138,  92100 | 16,32400 |  |  |  |  |  |  | 9 702,31100 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **4 849,**  **00000** | **2 698,**  **06600** | **2 138,**  **92100** | **16,32400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9 702,31100** |
| 7.11 | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Обеспечение исполнения муниципального контракта с ООО Ленинградская АЭС-Авто» | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 594,42180 | 16,77021 |  |  |  | 1 811,19201 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **600,00000** | **600,00000** | **594,42180** | **16,77021** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 811,19201** |
| 7.12 | Содержание бесхозяйных коммунальных сетей | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  | 840,  22000 | 762,  56000 | 607,  33600 | 514,65000 | 535,23000 | 188,49910 | 312,00000 | 3 166,  49600 | 1 025,  22900 | 724,18800 | 8 676,40810 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **840,**  **22000** | **762,**  **56000** | **607,**  **33600** | **514,65000** | **535,23000** | **188,49910** | **312,00000** | **3 166,**  **49600** | **1 025,**  **22900** | **724,18800** | **8 676,40810** |
| 7.13 | Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивид. домов ветеранам ВОВ | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  | 1 005,  00000 | 502,  50000 |  |  |  |  |  | 688,00000 | 781,00000 | 781,00000 | 3 757,50000 |
| МБ |  |  | 335,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **1 005,**  **00000** | **837,**  **50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **688,00000** | **781,00000** | **781,00000** | **4 092,50000** |
| 7.14 | Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  | 29 333,  05100 | 11 568,  73000 | 8 783,  53700 |  |  |  |  |  | 49 685,31800 |
| МБ |  |  |  | 7 485,  01000 | 3 220,  06300 | 785,73611 | 2 994,  54000 |  |  |  |  | 14 485,34911 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **36 818,**  **06100** | **14 788,**  **79300** | **9 569,**  **27311** | **2 994,**  **54000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **64 170,66711** |
| 7.15 | Мероприятия по ремонту головной канализационной станции №5 | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  | 4 500,  00000 |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00000 |
| МБ |  |  |  | 1 142,  68400 |  |  |  |  |  |  |  | 1 142,68400 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 642,**  **68400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 642,68400** |
| 7.16 | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  | 495,  93200 | 1 440,  00000 | 970,17757 | 354,81400 |  |  |  |  | 3 260,92357 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **495,**  **93200** | **1 440,**  **00000** | **970,17757** | **354,81400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 260,92357** |
| 7.17 | Софинансирование мероприятий для приобретения парового котла ДКВр-10-13ГМ с модернизированными вентиляторами и горелкой низкого давления | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  | 9 117,  35000 |  |  |  |  |  |  |  | 9 117,35000 |
| МБ |  |  |  | 915,  67400 |  |  |  |  |  |  |  | 915,67400 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 033,**  **02400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 033,02400** |
| 7.18 | Мероприятия по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  | 16,42500 |  | 61,47600 | 42,12140 | 119,90098 | 228,72000 | 103,02000 | 103,02000 | 674,68338 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **16,42500** | **0,00000** | **61,47600** | **42,12140** | **119,90098** | **228,72000** | **103,02000** | **103,02000** | **674,68338** |
| 7.19 | Софинансирование в доле местного бюджета мероприятий по капитальному ремонту тепловых и водопроводных сетей | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  | 11 305,  79550 | 6 028,  80000 |  |  |  |  |  | 17 334,59550 |
| МБ |  |  |  |  | 1 256,  19950 | 669,85848 |  |  |  |  |  | 1 926,05798 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **12 561,**  **99500** | **6 698,**  **65848** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **19 260,65348** |
| 7.20 | Выполнение работ по разработке схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО на территории Сосновоборского городского округа | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  | 349,74002 | 330,00000 |  |  |  |  | 679,74002 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **349,74002** | **330,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **679,74002** |
| 7.21 | Мероприятия по представлению в рамках концессионного соглашения на модернизацию и реконструкцию сетей | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 29 260,  41000 | 34 532,  42000 | 36 562,  46000 | 36 071,  22000 | 18 812,  49000 | 155 239,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **29 260,**  **41000** | **34 532,**  **42000** | **36 562,**  **46000** | **36 071,**  **22000** | **18 812,**  **49000** | **155 239,00000** |
| 7.22 | Техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 537,  80907 | 2 421,  46065 | 1 680,  80800 | 1 748,  04000 | 7 388,11772 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 537,**  **80907** | **2 421,**  **46065** | **1 680,**  **80800** | **1 748,**  **04000** | **7 388,11772** |
| 7.23 | Проведение технической экспертизы многоквартирного дома специализированной организацией | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 141,00000 |  |  |  | 141,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **141,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **141,00000** |
| 7.24 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 85,00000 | 180,00000 |  |  | 265,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **85,00000** | **180,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **265,00000** |
| 7.25 | Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства Сосновобррского городского округа | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.26 | Мероприятия по обеспечению транспортированию и размещению/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП "ВОДОКАНАЛ" | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,  00000 |  |  | 5 000,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 000,**  **00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** |
| 7.27 | Софинансирование в доле местного бюджета мероприятий по обеспечению мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.28 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения (за исключением объектов водоснабжения и водоотведения, переданных по концессионному соглашению) | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.29 | Мероприятия, направленные на установку АИТП в жилищном фонде | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 7.30 | Мероприятия, направленные на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) | ОЖКХ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **8** | **Подпрограмма 8 Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы** | ОППиЭБ | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| МБ | 3 567,  02000 | 3 189,  99900 | 431,  05000 | 738,  90500 | 1 362,  22000 | 0,00000 | 390,10217 | 1 372,  22495 | 3 531,  79721 | 8 893,  62900 | 675,00000 | 24 151,94733 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **3 567,**  **02000** | **3 189,**  **99900** | **431,**  **05000** | **738,**  **90500** | **1 362,**  **22000** | **0,00000** | **390,10217** | **1 372,**  **22495** | **3 531,**  **79721** | **8 893,**  **62900** | **675,00000** | **24 151,94733** |
| 8.1 | Мероприятия по охране окружающей среды на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ | ОППиЭБ | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 3 567,  02000 | 3 189,  99900 | 431,  05000 | 738,  90500 | 1 362,  22000 | 0,00000 | 390,10217 | 1 372,  22495 | 3 531,  79721 | 8 893,  62900 | 675,00000 | 24 151,94733 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **3 567,**  **02000** | **3 189,**  **99900** | **431,**  **05000** | **738,**  **90500** | **1 362,**  **22000** | **0,00000** | **390,10217** | **1 372,**  **22495** | **3 531,**  **79721** | **8 893,**  **62900** | **675,00000** | **24 151,94733** |
| **9** | **Подпрограмма 9 Финансовая поддержка бюджетным учреждениям на оказание услуг** | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| МБ | 0,00000 | 13 094,  76500 | 14 527,  14400 | 2 775,  55400 | 0,00000 | 731,00000 | 1 082,  52700 | 1 112,  58800 | 1 137,  22900 | 1 182,  71800 | 1 230,  02700 | 36 873,55200 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **13 094,**  **76500** | **14 527,**  **14400** | **2 775,**  **55400** | **0,00000** | **731,00000** | **1 082,**  **52700** | **1 112,**  **58800** | **1 137,**  **22900** | **1 182,**  **71800** | **1 230,**  **02700** | **36 873,55200** |
| 9.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания СМБУ "Эзра" | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  | 13 094,  76500 | 14 527,  14400 | 2 775,  55400 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  | 30 397,46300 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **13 094,**  **76500** | **14 527,**  **14400** | **2 775,**  **55400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30 397,46300** |
| 9.2 | Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения СМКУ "Специализированная служба" | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  | 731,00000 | 1 082,  52700 | 1 112,  58800 | 1 137,  22900 | 1 182,  71800 | 1 230,  02700 | 6 476,08900 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **731,00000** | **1 082,**  **52700** | **1 112,**  **58800** | **1 137,**  **22900** | **1 182,**  **71800** | **1 230,**  **02700** | **6 476,08900** |
| **А** | **Подпрограмма А  Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2024 годы** | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 129 962,  83500 | 19 367,  21800 | 69 260,  72000 | 64 135,  47800 | 7 000,  49975 | 39 745,  96117 | 132 372,  76380 | 118 536,  54821 | 198 594,  17226 | 778 976,19619 |
| МБ | 0,00000 | 0,00000 | 127 244,  94700 | 74 098,  58600 | 43 404,  86000 | 76 735,  50067 | 85 095,  14969 | 96 882,  66416 | 142 602,  29781 | 89 354,  00000 | 71 540,  00000 | 806 958,00533 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **259 007,**  **78200** | **93 465,**  **80400** | **112 665,**  **58000** | **140 870,**  **97867** | **92 095,**  **64944** | **136 628,**  **62533** | **274 975,**  **06161** | **207 890,**  **54821** | **270 134,**  **17226** | **1 587 734,20152** |
| А1 | Строительство объектов коммунального хозяйства **0502** | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  | 11 286,  50000 | 5 989,  95000 | 27 435,  99000 | 21 060,  91100 | 4 818,  00000 | 37 783,  64000 | 21 764,  50000 | 27 210,  89334 | 4 976,  56024 | 162 326,94458 |
| МБ |  |  | 41 809,  03800 | 5 912,  68200 | 8 805,  80900 | 10 000,  26347 | 11 909,  82388 | 19 006,  06068 | 20 073,  36901 | 8 304,  00000 | 18 272,  00000 | 144 093,04604 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **53 095,**  **53800** | **11 902,**  **63200** | **36 241,**  **79900** | **31 061,**  **17447** | **16 727,**  **82388** | **56 789,**  **70068** | **41 837,**  **86901** | **35 514,**  **89334** | **23 248,**  **56024** | **306 419,99062** |
| А2 | Строительство объектов благоустройства **0503** | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  | 768,  71800 |  | 2 579,  60000 | 1 746,  00000 | 2 182,  49975 | 1 962,  32117 | 57 778,  64900 |  |  | 67 017,78792 |
| МБ |  |  | 37 230,  69300 | 26 449,  19900 | 21 694,  31900 | 19 348,  65200 | 57 008,  26973 | 35 950,  42208 | 54 821,  82666 | 7 950,  00000 | 25 000,  00000 | 285 453,38147 |
| проч. ист. |  |  | 1 800,  00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **39 799,**  **41100** | **26 449,**  **19900** | **24 273,**  **91900** | **21 094,**  **65200** | **59 190,**  **76948** | **37 912,**  **74325** | **122 600,**  **47566** | **7 950,**  **00000** | **25 000,**  **00000** | **354 271,16939** |
| А3 | Строительство объектов образования **0701** | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  | 2 393,  00000 | 7 973,  44800 | 7 935,  18064 |  |  |  |  |  | 18 301,62864 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 393,**  **00000** | **7 973,**  **44800** | **7 935,**  **18064** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **18 301,62864** |
| А4 | Прочие расходы (оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств, услуги испытательного центра строительных материалов и конструкций) **0412** | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  | 83 293,  21700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 293,21700 |
| МБ |  |  |  | 7,08600 |  | 892,90175 |  | 90,00000 | 32,25170 |  | 1 000,  00000 | 2 022,23945 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **83 293,**  **21700** | **7,08600** | **0,00000** | **892,90175** | **0,00000** | **90,00000** | **32,25170** | **0,00000** | **1 000,**  **00000** | **85 315,45645** |
| А5 | Строительство и реконструкция сетей уличного освещения **0503** | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  | 7 348,  10500 | 159,  26400 |  | 12 642,  10016 |  | 7 330,  26346 | 6 629,  48171 |  |  | 34 109,21433 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **7 348,**  **10500** | **159,**  **26400** | **0,00000** | **12 642,**  **10016** | **0,00000** | **7 330,**  **26346** | **6 629,**  **48171** | **0,00000** | **0,00000** | **34 109,21433** |
| А6 | Строительство объектов дорожного хозяйства 0409 | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  | 34 614,  40000 | 13 101,  81800 | 39 245,  13000 | 39 245,  13000 |  |  | 52 829,  61480 | 91 325,  65487 | 193 617,  61202 | 463 979,35969 |
| МБ |  |  | 40 857,  11100 | 39 177,  35500 | 4 931,  28400 | 25 916,  40265 | 12 595,  19873 | 34 405,  91794 | 61 045,  36873 | 73 100,00000 | 11 928,  00000 | 303 956,63805 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **75 471,**  **51100** | **52 279,**  **17300** | **44 176,**  **41400** | **65 161,**  **53265** | **12 595,**  **19873** | **34 405,**  **91794** | **113 874,**  **98353** | **164 425,**  **65487** | **205 545,**  **61202** | **767 935,99774** |
| А7 | Субсидии областного бюджета на строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки» | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  | 275,  45000 |  | 2 083,  43700 |  |  |  |  |  | 2 358,88700 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 340,  00000 | 15 340,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **275,**  **45000** | **0,00000** | **2 083,**  **43700** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15 340,**  **00000** | **17 698,88700** |
| А8 | Строительство объектов физической культуры и спорта  **1105** | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 2 990,  87305 | 100,00000 |  |  |  | 3 090,87305 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 990,**  **87305** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 090,87305** |
| А9 | Строительство объектов культуры 0801 | ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 590,98430 |  |  |  |  | 590,98430 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **590,98430** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **590,98430** |
| **Б** | **Подпрограмма Б Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа** | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| МБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 247,  32017 | 7 146,  66155 | 10 159,  87960 | 11 500,  20800 | 34 054,06932 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 247,**  **32017** | **7 146,**  **66155** | **10 159,**  **87960** | **11 500,**  **20800** | **34 054,06932** |
| Б1 | Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,  37000 | 524,34000 | 545,32400 | 1 114,  08000 | 3 192,11400 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 008,**  **37000** | **524,34000** | **545,32400** | **1 114,**  **08000** | **3 192,11400** |
| Б2 | Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,  60000 | 0,00000 | 1 124,  86400 | 1 169,  85800 | 3 324,32200 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 029,**  **60000** | **0,00000** | **1 124,**  **86400** | **1 169,**  **85800** | **3 324,32200** |
| Б3 | Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Обеспечение исполнения муниципального контракта с ООО «Ленинградская АЭС-Авто» | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 2 716,  70200 | 4 669,  34400 | 6 989,  69160 | 7 716,  27000 | 22 092,00760 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 716,**  **70200** | **4 669,**  **34400** | **6 989,**  **69160** | **7 716,**  **27000** | **22 092,00760** |
| Б4 | Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориала | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 492,64817 | 635,10355 | 1 500,  00000 | 1 500,  00000 | 4 127,75172 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **492,64817** | **635,10355** | **1 500,**  **00000** | **1 500,**  **00000** | **4 127,75172** |
| Б5 | Мероприятия по охране кладбищ | ОЭР | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| МБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 317,  87400 | 0,00000 | 0,00000 | 1 317,87400 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 317,**  **87400** | **0,00000** | **0,00000** | **1 317,87400** |
| **В** | **Подпрограмма В Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе** | ОВБДХ + ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 500,  00000 | 7 689,  00000 | 12 320,  00000 | 96 381,  92280 | 6 890,  39999 | 12 024,  81840 | 0,00000 | 0,00000 | 150 806,14119 |
| ОБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 500,  00000 | 25 311,  00000 | 22 680,  00000 | 12 957,  23720 | 44 109,  60001 | 54 245,  78160 | 0,00000 | 0,00000 | 193 803,61881 |
| МБ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 555,  70000 | 4 173,  88000 | 4 000,  00000 | 6 666,  66700 | 8 000,  00000 | 22 091,  46500 | 6 350,  00000 | 10 000,  00000 | 66 837,71200 |
| проч. ист. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **55 555,**  **70000** | **37 173,**  **88000** | **39 000,**  **00000** | **116 005,**  **82700** | **59 000,**  **00000** | **88 362,**  **06500** | **6 350,**  **00000** | **10 000,**  **00000** | **411 447,47200** |
| В1 | Прочие мероприятия по созданию комфортной городской среды | ОВБДХ + ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 29 000,  00000 |  |  |  | 29 000,00000 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **29 000,**  **00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **29 000,00000** |
| В2 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | ОВБДХ + ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  | 10 582,  21400 |  |  |  |  |  |  |  | 10 582,21400 |
| ОБ |  |  |  | 23 553,  95900 |  |  |  |  | 27 975,  00000 |  |  | 51 528,95900 |
| МБ |  |  |  | 3 793,  05300 |  |  |  |  | 9 326,  26500 |  |  | 13 119,31800 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **37 929,**  **22600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **37 301,**  **26500** | **0,00000** | **0,00000** | **75 230,49100** |
| В3 | Мероприятия по формированию современной городской среды | ОВБДХ + ОКС | Администрация | 2014-2024 | ФБ |  |  |  | 4 917,  78600 | 7 689,  00000 | 12 320,  00000 | 96 381,  92280 | 6 890,  39999 | 12 024,  81840 |  |  | 140 223,92719 |
| ОБ |  |  |  | 10 946,  04100 | 25 311,  00000 | 22 680,  00000 | 12 957,  23720 | 15 109,  60001 | 26 270,  78160 |  |  | 113 274,65981 |
| МБ |  |  |  | 1 762,  64700 | 4 173,  88000 | 4 000,  00000 | 6 666,  66700 | 8 000,  00000 | 12 765,  20000 | 6 350,  00000 | 10 000,  00000 | 53 718,39400 |
| проч. ист. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **17 626,**  **47400** | **37 173,**  **88000** | **39 000,**  **00000** | **116 005,**  **82700** | **30 000,**  **00000** | **51 060,**  **80000** | **6 350,**  **00000** | **10 000,**  **00000** | **307 216,98100** |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»

**Значения целевых показателей**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»**

(наименование программы)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | План | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023год | 2024 год | ИТОГО\* |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа « Городское хозяйство на 2014-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень эффективности по показателям эффективности | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х |
| **Подпрограмма 1 «Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приведение состояния УДС и внутриквартальных проездов, в нормативное состояние | м2 | 42 721 | 51 877,6 | 38 941,8 | 44 582,  87 | 37 597,  66 | 72 748 | 121 417 | 85 065 | 73 100 | 60 000 | 60 000 | **688 050,27** |
| 1.2 | Содержание автодорожных мостов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | х |
| 1.3 | Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД), соответствующие нормативным требованиям | шт. | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | х |
| шт. | 1844 | 1844 | 2000 | 2444 | 2494 | 2604 | 2940 | 3 100 | 3 125 | 3 150 | 3 175 | х |
| 1.4 | Количество установленных и замененных знаков | шт. | 250 | 215 | 131 | 85 | 41 | 22 | 110 | 111 | 25 | 25 | 25 | **1 040** |
| шт. |  |  | 320 | 17 | 72 | 164 | 180 | 25 | 25 | 25 | 25 | **853** |
| 1.5 | Количество пешеходных ограждений замененных | сек. | 36 | 34 | 720 | 36 | 81 | 33 | 10 | 49 | 50 | 50 | 50 | **1 149** |
|  |  |  |  | 429 | 10 | 45 | 234 | 50 | 25 | 25 | **818** |
| 1.6 | Нанесение дорожной  разметки | км | 55 | 103 | 63 |  |  |  |  |  | 71 | 71 | 71 | х |
| м2 |  |  | 603 | 23594,40 | 22664,32 | 14654,68 | 12781,7 | 10 323 |  |  |  | х |
| 1.7 | Количество светильников наружного освещения соответствующие требованиям | шт. | 3101 | 3101 | 3559 | 3559 | 3758 | 3758 | 3961 | 4174 | 4260 | 4320 | 4380 | х |
| 1.8 | Расходы на уличное освещение города и промзоны | кВ/т | 2829446 | 3343076 | 3270681 | 3260354 | 3011387 | 2650123 | 2707492 | 3050500 | 3050500 | 3050500 | 3050500 | х |
| 1.9 | Количество светильников замененных на светодиодные | шт. | 47 | 0 | 0 | 0 | 31 | 257 | 182 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 4017 |
| 1.10 | Территории Сосновоборского городского округа, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям (в отношении территорий общего пользования, где осуществляется регулярная уборка) | м2 | 4855496 | 4855496 | 5095726 | 4855496 | 4774502 | 4774502 | 3971132,9 | 4784654,3 | 4784654,3 | 4784654,3 | 4784654,3 | х |
| **Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общественные туалеты, находящиеся в нормативном состоянии; | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | х |  |  | 4 |
| 2.2 | Малые архитектурные формы, находящиеся в нормативном состоянии; | шт. | 2500 | 2500 | 2500 | 1568 | 5120 | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | х |
| 2.3 | Детские игровые и спортивные площадки, находящиеся в нормативном состоянии | шт. | 5 | 31 | 26 | 22 | 64 | 67 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | х |
| 2.4 | Пешеходные мосты, находящиеся в нормативном состоянии; | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | х |
| 2.5 | Украшение города к Новому Году | усл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 2.6 | Установка новогодней ели | усл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х |
| 2.7 | Территории кладбищ и мемориалов, находящиеся в нормативном состоянии | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | х |
| **Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территориях общего пользования Сосновоборского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Объем убранных несанкционированных свалок | м3 | 249,23 | 423,34 | 984,408 | 260 | 1243,668 | 772,56 | 2009,6 | 2630,7 | 1 500 | 1 500 | 423,34 | х |
| 3.2 | Вывоз ТБО посредством контейнеров | шт. | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Число контейнерных площадок, где осуществляется периодическая уборка | шт. |  |  |  |  |  |  | 21 | 143 | 143 | 143 | 143 | х |
| 3.4 | Проведение общегородского мероприятия по благоустройству | мероп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | шт. |  |  |  |  |  | 79 | 40 | 0 | 95 |  |  | 214 |
| 3.6. | Количество установленных емкостей для накопления | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307 |
| **Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Протяженность системы дренажно-ливневой канализации, находящейся в нормативном состоянии | км. | 103,15 | 103,15 | 103,15 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 105,2 | 105,6 | 105,6 | х |
| 4.2 | Количество колодцев дренажно-ливневой канализации, находящихся в нормативном состоянии | шт. | 37 | 37 | 37 | 22 | 21 | 41 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | х |
| **Подпрограмма 5 «Содержание и уход за зелеными насаждениями на территории общего пользования Сосновоборского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Содержание и уход за живой изгородью | м/п | 33800 | 29300 | 33800 | 33650 | 15860 | 18497 | 28500 | 29006 | 29006 | 29006 | 29006 | х |
| 5.2 | Содержание и уход за кустарниками | 100 шт. | 67 | 48 | 67 | 37,26 | 17,95 | 43 | 71 | 86 | 86 | 86 | 86 | х |
| 5.3 | Полив живой изгороди | м/п | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | х |
| 5.4 | Содержание и уход за деревьями | шт. | 4973 | 4510 | 4973 | 4431 | 4536 | 3912 | 4233 | 4204 | 4227 | 4227 | 4227 | х |
| 5.5 | Содержание и уход за цветниками | м2 | 225324,1 | 224862,28 | 242152 | 242152 | 240132,40 | 217516 | 223044,6 | 124795,4 | 223843,5 | 223843,5 | 223843,5 | х |
| 5.6 | Подсыпка грунта | м3 | 153 | 153 | 41,02 | 41,02 | 41,20 | 63,32 | 316,75 | 282 | 300 | 300 | 300 | х |
| 5.7 | Содержание и уход за газонами | 100 м/п | 25489,14 | 25489,14 | 25550,74 | 18096,94 | 27572,99 | 28602,53 | 27974,01 | 25570,7 | 27974,1 | 27974,1 | 27974,1 | х |
| **Подпрограмма 6 «Развитие градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество разработанных проектов планировки территории (микрорайонов) - всего,  в том числе количество проектов межевания | шт. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 6.2 | Количество данных (сведений, документов, материалов), размещенных в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) | шт. | 2037 | 2514 | 3948 | 3137 | 1360 | 1637 | 1550 | 2011 | 2000 | 2000 | 2000 | 24194 |
| **Подпрограмма 7**  **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | 97,72 | 98,93 | 99,7 | 99,69 | 99,89 | 99,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7.1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | 32,82 | 33,82 | 35,13 | 31,51 | 33,14 | 34,36 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
| 7.1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | 59,83 | 74,56 | 58,68 | 75,61 | 74,3 | 73,73 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 7.1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сосновоборского городского округа | % | 18,03 | 19,87 | 22,53 | 19,83 | 13,42 | 14,17 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| 7.1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сосновоборского городского округа | % | 5,65 | 2,65 | 3,37 | 4,05 | 14,52 | 21,76 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| 7.2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/  кв.м. | 43,35 | 25,87 | 26,94 | 53,13 | 27,54 | 28,3 | 27,45 | 26,6 | 25,8 | 25,1 | 24,3 | 334,38 |
| 7.2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/  кв.м. | 0,19 | 0,16 | 0,2 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,165 | 0,16 | 0,156 | 0,152 | 0,15 | 1,803 |
| 7.2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/  чел. | 13,01 | 1,16 | 0,97 | 14,69 | 31,33 | 29,43 | 28,5 | 27,7 | 26,8 | 26,05 | 25,27 | 224,91 |
| 7.2.4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 13,13 | 0,8 | 0,61 | 3,42 | 20,87 | 22 | 21,34 | 20,7 | 20,01 | 19,47 | 18,89 | 161,24 |
| 7.3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/  кв.м. | 0,25 | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,14 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,125 | 0,122 | 0,119 | 2,012 |
| 7.3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 39,12 | 37,45 | 34,6 | 36,22 | 36,33 | 36,2 | 35,11 | 34,06 | 33,04 | 32,05 | 31,08 | 385,26 |
| 7.3.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 31,54 | 30,38 | 27,74 | 28,88 | 26,38 | 23,84 | 23,13 | 22,43 | 21,76 | 21,1 | 20,47 | 277,65 |
| 7.3.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/  кв.м. | 42,05 | 47,23 | 55,43 | 34,33 | 25,87 | 24,38 | 23,65 | 22,94 | 22,25 | 21,59 | 20,94 | 340,66 |
| 7.3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| 7.3.6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс.куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,88 | 8,91 | 8,64 | 8,38 | 8,13 | 7,89 | 7,65 | 56,48 |
| 7.3.7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./  кв.м. | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,49 |
| 7.3.8 | Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов | тыс.м2 | 130,5 | 91,710 | 85,9 | 82,0 | 76,213 | 74,74 | 73,131 | 74,429 | 74,429 | 74,429 | 74,429 | 911,91 |
| 7.3.9 | Мероприятия по софинансированию программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | программ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7.3.10 | Мероприятия по установке АИТП в жилищном фонде | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7.4.1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./млн.Гкал. | Нет информации | Нет информации | Нет информации | 148595,21 | 148558,34 | 148613,25 | 148613,25 | 148613,25 | 148613,25 | 148613,25 | 148613,25 | 1188833,05 |
| 7.4.2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./  Гкал. | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,74 |
| 7.4.3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВт.ч/  тыс. куб.м. | 2618,99 | 2805,14 | 5243,15 | 396570,14 | 445834,07 | 542131,25 | 542131,25 | 542131,25 | 542131,25 | 542131,25 | 542131,25 | 4105858,99 |
| 7.4.4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,52 | 15,37 | 12,76 | 12,81 | 9,05 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 143,95 |
| 7.4.5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 9,61 | 10,88 | 7,5 | 9,19 | 7,57 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 82,97 |
| 7.4.6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/  тыс.куб.м. | 3,04 | 3,04 | 2,65 | 2,93 | 2,46 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 29,54 |
| 7.4.7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/  кв.м. | 44,42 | 47,02 | 47,63 | 47,66 | 43,2 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 441,49 |
| 7.4.8 | Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | единиц | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7.4.9 | Протяженность отремонтированной водопроводной сети | км | 0,808 | 0,588 | 0,973 | 0,00 | 0,637 | 3,6 | 0,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,755 |
| 7.4.9.1 | Доля изношенных водопроводных сетей от общей протяженности | % | 66,1 | 65,8 | 67,2 | 67,0 | 66,6 | 63,1 | 62,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525,2 |
| 7.4.9.2 | Сокращение доли потерь на ремонтируемых объектах | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 |
| 7.4.9.3 | Мероприятия по подготовке проектно-изыскательских работ, необходимых для проведения капитального ремонта/реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7.4.10 | Протяженность отремонтированной канализационной сети | км | 0,303 | 0,080 | - | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,436 |
| 7.4.10.1 | Доля изношенных канализационных сетей от общей протяженности сетей | % | 66,9 | 66,8 | 66,8 | 68 | 67,8 | 67,2 | 64,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,47 |
| 7.4.11 | Протяженность отремонтированной тепловой сети | км | 0,220 | 0,732 | 0,447 | 0,611 | 0,320 | 0,439 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 4,072 |
| 7.4.11.1 | Доля изношенных тепловых сетей от общей протяженности сетей | % | 36,0 | 37,8 | 37,7 | 36,1 | 39,6 | 78,7 | 78,6 | 78,3 | 78,2 | 78,1 | 78,0 | 694,1 |
| 7.4.12 | Финансовое состояние СМУП «Водоканал» | млн.руб. |  | -8,3 | 0,05 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.12.1 | Своевременность уплаты процентов основного долга, полученных в иностранной валюте в инвестиционных целях |  |  |  |  |  | 03.04.18 02.07.18 01.10.18 02.01.19 | 01.04.19 01.07.19 01.10.19 02.01.20 | 01.04.20 01.07.20 |  |  |  |  |  |
| 7.4.13 | Доставка питьевой воды в бывшие деревни | м³ | 775 | 785 | 785 | 780 | 780 | 780 | 785 | 790 | 780 | 785 | 785 | 9385 |
| 7.4.14 | Частичное возмещение затрат по предоставлению регулярных пассажирских перевозок | тыс. билетов | 0 | 700,0 | 300 | 527,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531,1 |
| 7.4.15 | Содержание бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность | единиц | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 76 | 76 | 76 | 76 | 347 |
| 7.4.16 | Приобретение резервного источника электроснабжения (дизель-генератора) | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7.4.17 | Техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 7.4.18 | Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.4.19 | Проведение технической экспертизы многоквартирного дома специализированной организацией | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.4.20 | Мероприятия по обеспечению транспортированию и размещению/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП «ВОДОКАНАЛ». | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 8 000 |
| 7.4.21 | Софинансирование в доле местного бюджета мероприятий по обеспечению мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения: | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |
| 7.4.21.1 | Общее количество установленного и (или) замененного оборудования (элементов) | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |
| 7.5.1 | Замена приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, в том числе | единиц | 7 | 14 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| 7.5.1.1 | приборов учета электрической энергии | единиц | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 7.5.1.2 | приборов учета тепловой энергии | единиц | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7.5.1.3 | приборов учета ХВС, ГВС | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 7.5.2. | Установка регуляторов температуры в тепловых узлах бюджетных учреждений | единиц | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7.5.3 | Приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| **Подпрограмма 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 г** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Строительство водозаборных площадок | условных единиц | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8.2. | Строительство разворотных площадок | условных единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8.3. | Строительство противопожарных водоемов | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8.4. | Строительство дорог противопожарного назначения | км | 0,500 | 0,074 | 0 | 0,027 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,631 |
| 8.5. | Строительство водопропускных сооружений | условных единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8.6. | Проектирование двух противопожарных водоемов и двух разворотных площадок в районе Ракопежи | проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8.7. | Уход за минерализованными полосами | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 114 |
| 8.8. | Снос сухостойных, ветровальных и аварийных зеленых насаждений | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12,69 | 0 | 0 | 24,69 |
| 8.9. | Очистка зон зеленых насаждений от захламления | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 160 | 110 | 0 | 0 | 435 |
| 8.10. | Механическая расчистка береговой зоны в районе водозаборных площадок | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 224 |
| 8.11. | Ремонт грунтовых дорог противопожарного назначения (ямочный). | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8.12. | Реконструкция и восстановление зеленых насаждений | деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8.13. | Информационное обеспечение (установка аншлагов) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| **Подпрограмма 9 «Финансовая поддержка бюджетным учреждениям на оказание услуг»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Организация и ведение учета захоронений (2014-2017г.) | Ед. |  | 504 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 |
| 9.2 | Транспортировка тел умерших, не связанная с оказанием ритуальных услуг (2014-2017г.) | Кол-во дней нормативной услуги |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 9.3 | Организация благоустройства и озеленение общественных кладбищ (2014-2017г.) | тыс. м2 |  | 151,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,433 |
| 9.4 | Уход за могилами безродных, отказных с заменой крестов, табличек (2014-2017г.) | м² |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 9.5 | Уборка общественных кладбищ и мемориала (2014-2017г.) | м² |  |  | 152803 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152803 |
| 9.6 | Организация деятельности общественных кладбищ (2014-2017г.) | м² |  |  | 99305 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99305 |
| 9.7 | Осуществление захоронений умерших, не имеющих супруга или близких родственников, по документам, поступившим из ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, из отделения БСМЭ ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова» ФМБА РФ при МСЧ-38 | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.8 | Осуществление захоронений умерших по гарантированному перечню по заявлению супруга или близкого родственника умершего | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9.9 | Учет захоронений по гарантированному перечню | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма А «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| А1 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов коммунального хозяйства | % |  |  | 82 | 70 | 55 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 |  |
| А2 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов благоустройства | % |  |  | 100 | 89,8 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А3 | Разработка проектной документации на строительство объектов городского хозяйства | количество работ |  |  | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 31 |
| А4 | Процент выполнения программы по строительству и реконструкции сетей уличного освещения | % |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| А5 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов дорожного хозяйства | % |  |  | 100 | 100 | 3,6 | 100 | 100 | 42 | 100 | 100 | 100 |  |
| А6 | Процент освоения выделенных средств по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | % |  |  |  |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  |
| А7 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов образования | % |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 100 |  |  |  |  |
| А8 | Процент освоения выделенных средств на строительство объектов физической культуры и спорта | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| **Подпрограмма Б**  **Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| Б1 | Осуществление постоянного контроля за работой пассажирского транспорта | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Б2 | Организация и проведение конкурса на право осуществления перевозок | Ед. |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Б3 | Доля маршрутов, включенных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Б4 | Доля остановочных пунктов, оснащенных расписанием | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Б5 | Уборка общественных кладбищ и мемориала | м² |  |  |  |  |  |  |  | 131569 | 131569 | 131569 | 131569 | 131569 |
| Б6 | Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг | Кол. дней |  |  |  |  |  |  |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| **Подпрограмма В «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе»** | | | | | | | | | | | | | | |
| В1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| В2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |

\* - графа «ИТОГО» заполняется по показателям, которые можно суммировать

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2022 год**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2022 год, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измер. | Кол-во | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие ист. | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | **ххх** | **ххх** | **ххх** | **12 024,81840** | **307 185,46096** | **654 730,52112** | **0,00000** | **973 940,80048** |
| **Подпрограмма 1 Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | |
| **1** | **ВСЕГО по подпрограмме 1** | **ОВБДХ** | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **99 375,28311** | **282 112,72748** | **0,00000** | **381 488,01059** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1** Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования | ОВБДХ | тыс.руб. | ххх | 0,00000 | 0,00000 | 177 029,13583 | 0,00000 | 177 029,13583 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1** Уборка дорог | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 177 029,13583 |  | 177 029,13583 |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2** Ведомственная целевая программа «Ремонт улично-дорожной сети Сосновоборского городского округа | ОВБДХ | тыс.руб. | ххх | 0,00000 | 90 917,83375 | 46 992,33924 | 0,00000 | 137 910,17299 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  | 34 976,59004 | 19 796,60484 |  | 54 773,19488 |
| 1.2.2 | **Мероприятие 2** Ремонт автомобильных дорог общего пользования | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 26,82663 |  | 26,82663 |
| 1.2.3 | **Мероприятие 3** Ремонт улично-дорожной сети | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 27 168,90777 |  | 27 168,90777 |
| 1.2.4 | **Мероприятие 4** Субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1.2.5 | **Мероприятие 5** Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  | 55 941,24371 |  |  | 55 941,24371 |
| **1.3** | **Основное мероприятие 3** Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» | ОВБДХ | тыс.руб. |  | 0,00000 | 8 457,44936 | 58 091,25241 | 0,00000 | 66 548,70177 |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1** Обеспечение безопасности дорожного движения | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 58 091,25241 |  | 58 091,25241 |
| 1.3.2 | **Мероприятие 2** Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  | 8 457,44936 |  |  | 8 457,44936 |
| **Подпрограмма 2 Содержание и ремонт объектов благоустройства** | | | | | | | | | |
| **2** | **ВСЕГО по подпрограмме 2** |  | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **8 652,51630** | **28 373,66673** | **0,00000** | **37 026,18303** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1** Содержание и ремонт объектов благоустройства (малые формы, туалеты, кладбища) | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 5 488,41630 | 27 318,96673 | 0,00000 | 32 807,38303 |
| 2.1.1 | **Мероприятие 1** Ремонт малых форм | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 20 199,76673 |  | 20 199,76673 |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2** Мероприятия в рамках проекта Я ПЛАНИРУЮ БЮДЖЕТ | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 4 700,00000 |  | 4 700,00000 |
| 2.1.2.1 | Восстановление пеш. дорожки по ул. Петра Великого 8 до пеш. перехода | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 1 793,68080 |  | 1 793,68080 |
| 2.1.2.2 | Благоустройство территории в р-не дома 6 по пр.Героев | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 2 906,31920 |  | 2 906,31920 |
| 2.1.3 | **Мероприятие 3** Содержание общественных туалетов | ОВБДХ | объект | 4 |  |  | 2 419,20000 |  | 2 419,20000 |
| 2.1.4 | **Мероприятие 4** Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  | 5 488,41630 |  |  | 5 488,41630 |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2** Реализация инициативных проектов | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 3 164,10000 | 1 054,70000 | 0,00000 | 4 218,80000 |
| **2.2.1** | Ремонт пешеходной дорожки от ул. Солнечная, 49 до МБОУ Гимназия № 5 | ОВБДХ | объект | 1 |  | 675,00000 | 225,00000 |  | 900,00000 |
| **2.2.2** | Замена покрытия детской площадки м/д домами 23А и 25А по ул. Солнечная | ОВБДХ | объект | 1 |  | 675,00000 | 225,00000 |  | 900,00000 |
| 2.2.3 | Комплексные работы по благоустройству площадки для уличных видов спорта и ремонту здания для хранения спортивного инвентаря, находящегося по ул. Молодежная, 31А | ОВБДХ | объект | 1 |  | 914,10000 | 304,70000 |  | 1 218,80000 |
| **2.2.4** | Ремонт пешеходной дорожки вдоль домов от 45/1 до 49Г по ул. Береговая | ОВБДХ | объект | 1 |  | 900,00000 | 300,00000 |  | 1 200,00000 |
| **Подпрограмма 3 Обращение с отходами** | | | | | | | | | |
| **3** | **ВСЕГО по подпрограмме 3** | **ОВБДХ** | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **3 556,79952** | **18 880,69967** | **0,00000** | **22 437,49919** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1** Обращение с отходами (ТБО, КГО, строительные отходы, растительные отходы, свалки, охрана "Смолокурки") | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 17 590,89967 |  | 17 590,89967 |
| **3.2** | **Основное мероприятие 2** Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО | ОВБДХ | шт. | 46 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |
| **3.3** | **Основное мероприятие 3** Мероприятия по оснащению мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления ТКО | ОВБДХ | шт. |  |  | 3 556,79952 | 1 289,80000 |  | 4 846,59952 |
| **Подпрограмма 4 Содержание системы дренажно-ливневой канализации** | | | | | | | | | |
| **4** | **ВСЕГО по подпрограмме 4** | **ОВБДХ** | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **14 078,41900** | **0,00000** | **14 078,41900** |
| **4.1** | **Основное мероприятие 1** Содержание системы дренажно-ливневой канализации | ОВБДХ | км | 105,154 |  |  | 13 406,41900 |  | 13 406,41900 |
| **4.2** | **Основное мероприятие 2** Кап. ремонт системы дренажно-ливневой канализации | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 672,00000 |  | 672,00000 |
| **Подпрограмма 5 Содержание и уход за зелеными насаждениями** | | | | | | | | | |
| **5** | **ВСЕГО по подпрограмме 5** | **ОВБДХ** | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **4 194,31663** | **54 214,56484** | **0,00000** | **58 408,88147** |
| **5.1** | **Основное мероприятие 1** Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБДХ | ххх | ххх | 0,00000 | 4 194,31663 | 54 214,56484 | 0,00000 | 58 408,88147 |
| **5.1.1** | **Мероприятие 1** Содержание и уход за зелеными насаждениями | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  |  | 54 214,56484 |  | 54 214,56484 |
| **5.1.2** | **Мероприятие 2** Выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком | ОВБДХ | га | 2,79 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| **5.1.3** | **Мероприятие 3** Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | ОВБДХ | тыс.руб. |  |  | 4 194,31663 |  |  | 4 194,31663 |
| **Подпрограмма 6 Развитие градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | |
| **6** | **ВСЕГО по подпрограмме 6** | **КАГиЗ** | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **4 100,00000** | **23 354,52318** | **0,00000** | **27 454,52318** |
| **6.1** | **Основное мероприятие 1** Развитие градостроительной деятельности на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы | КАГиЗ | ххх | ххх | 0,00000 | 4 100,00000 | 23 354,52318 | 0,00000 | 27 454,52318 |
| **6.1.1** | **Мероприятие 1** Выполнение кадастровых работ | КАГиЗ | тыс.руб. |  |  |  | 1 445,33335 |  | 1 445,33335 |
| **6.1.2** | **Мероприятие 2** Выполнение комплексных кадастровых работ | КАГиЗ | тыс.руб. |  |  | 4 100,00000 | 337,50000 |  | 4 437,50000 |
| **6.1.3** | **Мероприятие 3** Выполнение проектно-изыскательских работ территории | КАГиЗ | шт. | 1 |  |  | 7 376,67511 |  | 7 376,67511 |
| **6.1.4** | **Мероприятие 4** Разработка концепции благоустройства территории | КАГиЗ | тыс.руб. |  |  |  | 100,00000 |  | 100,00000 |
| **6.1.5** | **Мероприятие 5** Выполнение работ по проведению строительно-технической экспертизы | КАГиЗ | тыс.руб. |  |  |  | 410,66672 |  | 410,66672 |
| **6.1.6** | **Мероприятие 6** Расходы по эксплуатации и развитию ИСОГД (обеспечение деятельности МКУ«ЦИОГД) | КАГиЗ | шт. | 2000 |  |  | 13 684,34800 |  | 13 684,34800 |
| **Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства** | | | | | | | | | |
| **7** | **ВСЕГО по подпрограмме 7** |  | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **688,00000** | **57 206,46965** | **0,00000** | **57 894,46965** |
| **7.1** | **Основное мероприятие 1** Мероприятия по капитальному ремонту сетей коммунального хозяйства | ОЖКХ | единиц | 2 |  |  | 250,00000 |  | 250,00000 |
| **7.2** | **Основное мероприятие 2** Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях | ОЖКХ | единиц | 7 |  |  | 35,00000 |  | 35,00000 |
| **7.3** | **Основное мероприятие 3** Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов | ОЖКХ | тыс. кв.м | 74,429 |  |  | 7 638,09600 |  | 7 638,09600 |
| **7.4** | **Основное мероприятие 4** Доставка питьевой воды в бывшие деревни | ОЖКХ | м³ | 790 |  |  | 1 724,23700 |  | 1 724,23700 |
| **7.5** | **Основное мероприятие 5.** Мероприятия по обеспечению транспортированию и размещению/утилизации отходов смеси осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, накопленных в период деятельности СМУП "ВОДОКАНАЛ" | ОЖКХ | м³ |  |  |  | 5 000,00000 |  | 5 000,00000 |
| **7.6** | **Основное мероприятие 6** Содержание бесхозяйных коммунальных сетей | ОЖКХ | единиц | 7 |  |  | 3 166,49600 |  | 3 166,49600 |
| **7.7** | **Основное мероприятие 7** Мероприятия по оплате доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и обязательств по оплате расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме | ОЖКХ | единиц | 4 |  |  | 228,72000 |  | 228,72000 |
| **7.8** | **Основное мероприятие 8** Мероприятия по предоставлению в рамках концессионного соглашения на модернизацию и реконструкцию сетей | ОЖКХ | единиц | 12 |  |  | 36 562,46000 |  | 36 562,46000 |
| **7.9** | **Основное мероприятие 9** Техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов | ОЖКХ | единиц | 7 |  |  | 2 421,46065 |  | 2 421,46065 |
| **7.10** | **Основное мероприятие 10.** Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивид. домов ветеранам | ОЖКХ | единиц | 1 |  | 688,00000 |  |  | 688,00000 |
| **7.11** | **Основное мероприятие 11** Проведение обучения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ОЖКХ | единиц | 1 |  |  | 180,00000 |  | 180,00000 |
| **7.12** | **Основное мероприятие 12** Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства Сосновоборского городского округа | ОЖКХ | единиц | 1 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| **Подпрограмма 8 Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | |
| **8** | **ВСЕГО по подпрограмме 8** |  | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **3 531,79721** | **0,00000** | **3 531,79721** |
| **8.1** | **Основное мероприятие 1**  Мероприятия по охране и защите зон зеленых насаждений на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ | ОПиЭБ |  |  |  |  | 2 980,69726 |  | 2 980,69726 |
| **8.2** | **Основное мероприятие 2** Организация санитарно-оздоровительных мероприятий | ОПиЭБ |  |  |  |  | 551,09995 |  | 551,09995 |
| 8.3 | **Основное мероприятие 3** Другие мероприятия | ОПиЭБ |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| **Подпрограмма 9 Финансовая поддержка бюджетным учреждениям на оказание услуг** | | | | | | | | | |
| **9** | **ВСЕГО по подпрограмме 9** |  | **тыс.руб.** | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **1 137,22900** | **0,00000** | **1 137,22900** |
| **9.1** | **Основное мероприятие 1** Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения | ОЭР | тыс.руб. |  |  |  | 1 137,22900 |  | 1 137,22900 |
| **Подпрограмма А Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе** | | | | | | | | | |
| **А** | **ВСЕГО по подпрограмме А** |  | **тыс.руб.** | **ххх** | **0,00000** | **132 372,76380** | **142 602,29781** | **0,00000** | **274 975,06161** |
| **А.1** | **Основное мероприятие 1** Строительство объектов коммунального хозяйства | ОКС | ххх | ххх | **0,00000** | **21 764,50000** | **20 073,36901** | **0,00000** | **41 837,86901** |
| А.1.1 | **Мероприятие 1** Газоснабжение жилого дома муниципальной собственности (гражданин Фуфаев) | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 321,79567 |  | 321,79567 |
| А.1.2 | **Мероприятие 2** Выполнение работ по разработке рабочей документации на обустройство мест площадок накопления твердых коммунальных отходов в г. Сосновый Бор Ленинградской области в 2022 году, в соответствии с перечнем мест установки площадок | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 790,00000 |  | 790,00000 |
| А.1.3 | **Мероприятие 3** Обустройство площадок ТКО | ОКС | тыс.руб. |  |  | 21 764,50000 | 7 255,00000 |  | 29 019,50000 |
| А.1.4 | **Мероприятие 4** Выполнение работ по проведению изысканий и разработку проектно-сметной документации по организации и очистке ливневых стоков с территории города Сосновый Бор на выпусках в водные объекты №№5,6, в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | проект | 1 |  |  | 6 983,83662 |  | 6 983,83662 |
| А.1.5 | **Мероприятие 5** Проектирование газоснабжения жилой застройки по ул. Марьясова, г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | проект | 1 |  |  | 2 479,83777 |  | 2 479,83777 |
| А.1.6 | **Мероприятие 6** Выполнение работ по подготовке технического плана сооружения Распределительного газопровода района г. Сосновый Бор "Старое Калище" в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 297,00000 |  | 297,00000 |
| А.1.7 | **Мероприятие 7** Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор «Восточный» | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 1 355,35124 |  | 1 355,35124 |
| А.1.8 | **Мероприятие 8** Выполнение работ по подготовке технического плана здания "Цех решеток" в г.Сосновый Бор, Ленинградской области, ул. Устьинская, д.6 | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 41,83959 |  | 41,83959 |
| А.1.9 | **Мероприятие 9** Возврат средств в доходную часть бюджета Ленинградской области по объекту строительство г/п в районе Ст. Калище | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 548,70812 |  | 548,70812 |
| **А.2** | **Основное мероприятие 2** Объекты дорожного хозяйства | ОКС | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **52 829,61480** | **61 045,36873** | **0,00000** | **113 874,98353** |
| А.2.1 | **Мероприятие 1** Проектирование светофорного поста от пр-та Ал. Невского до ул.Солнечная | ОКС | проект | 1 |  |  | 400,15771 |  | 400,15771 |
| А.2.2 | **Мероприятие 2** Выполнение работ по разработке проектной документации реконструкции 2-ой полосы улицы Александра Невского (от улицы Солнечная – до проспекта Героев) | ОКС | проект | 1 |  |  | 4 010,00000 |  | 4 010,00000 |
| А.2.3 | **Мероприятие 3** Проектирование для строительства внутриквартальных проездов по периметру дороги и въезд в квартал по ул. Марьясова у ГМ Лента, ул. Науки | ОКС | проект | 1 |  |  | 995,00000 |  | 995,00000 |
| А.2.4 | **Мероприятие 4** Заключение договоров на выполнение строительного контроля и авторского надзора | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 125,00000 |  | 125,00000 |
| А.2.5 | **Мероприятие 5** Строительство улицы Солнечной в районе ГК «Искра» | ОКС | объект | 1 |  | 52 829,61480 | 9 323,00000 |  | 62 152,61480 |
| А.2.6 | **Мероприятие 6** Компенсация АО «Газпром», связанная с реконструкцией (переустройством) объекта газораспределения с целью ликвидации технологических ограничений использования земельного участка (Копорское шоссе 1 этап) | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 26 591,00000 |  | 26 591,00000 |
| А.2.7 | **Мероприятие 7** Корректировка проектной документации на реконструкцию Копорского шоссе 1 этап | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 6 710,00000 |  | 6 710,00000 |
| А.2.8 | **Мероприятие 8** Разработка проектной документации на реконструкцию Копорского шоссе 3 и 4 этапы | ОКС | проект | 2 |  |  | 8 249,40900 |  | 8 249,40900 |
| А.2.9 | **Мероприятие 9** Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство внутриквартальных проездов к земельным участкам, выделенным по 105-ОЗ, в Восточном районе города Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | проект | 1 |  |  | 4 446,48040 |  | 4 446,48040 |
| А.2.10 | **Мероприятие 10** Проектирование пешеходного перехода СНТ Пассаж-Весна | ОКС | проект | 1 |  |  | 145,32162 |  | 145,32162 |
| А.2.11 | **Мероприятие 11** Корректировка проектной документации по строительству ул. Солнечная в районе ГК "Искра" | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 50,00000 |  | 50,00000 |
| **А.3** | **Основное мероприятие 3** Объекты благоустройства, в т.ч. Освещение | ОКС | **ххх** | **ххх** | **0,00000** | **57 778,64900** | **61 451,30837** | **0,00000** | **119 229,95737** |
| А.3.1 | **Мероприятие 1** Проектирование на благоустройство сквера возле 5 гимназии | ОКС | проект | 1 |  |  | 400,00000 |  | 400,00000 |
| А.3.2 | **Мероприятие 2** Благоустройство общественной территории по ул.Соколова 2,3 этапы | ОКС | тыс.руб. |  |  | 57 778,64900 | 4 299,20934 |  | 62 077,85834 |
| А.3.3 | **Мероприятие 3** Ремонт дренажно-ливневой канализации городского кладбища "Воронка-2" | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 3 043,30000 |  | 3 043,30000 |
| А.3.4 | **Мероприятие 4** Проектирование благоустройства ул.Соколова 3 этап (корректировка освещение, видеонаблюдение) | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 1 092,38700 |  | 1 092,38700 |
| А.3.5 | **Мероприятие 5** Выполнение работ по разработке рабочей документации по восстановлению благоустройства общественной территории по ул.Ленинградская 30,32,46 в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 599,00000 |  | 599,00000 |
| **А.3.6** | **Мероприятие 6** Выполнение работ по 3 этапу корректировки рабочей документации по объекту: «Благоустройство общественной территории вдоль улицы Соколова город Сосновый Бор Ленинградской области. (Второй участок) СОГЛАСОВАНИЕ | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 250,00000 |  | 250,00000 |
| А.3.7 | **Мероприятие 7** Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка рабочей и сметной документации на ремонт действующей дренажно-ливневой канализации городского кладбища «Воронка-2» в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | проект | 1 |  |  | 120,00000 |  | 120,00000 |
| А.3.8 | **Мероприятие 8** Проектирование благоустройства дворовой территории в районе ул.Молодежная д.15 и Малая Земля д.14 и д.16 | ОКС | проект | 1 |  |  | 250,00000 |  | 250,00000 |
| А.3.9 | **Мероприятие 9** Проектирование пешеходных дорожек (п18-23 решения совета депутатов №71 от 27.05.2021г) | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 578,00971 |  | 578,00971 |
| А.3.10 | **Мероприятие 10** Строительство дорожки у ТРК Галактика | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 989,00000 |  | 989,00000 |
| А.3.11 | **Мероприятие 11** Завершение работ по устройству детской площадки в р-не жилых домов по ул.Машиностроителей 6-8 | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 1 192,56464 |  | 1 192,56464 |
| А.3.12 | **Мероприятие 12** Выполнение работ по корректировке рабочей документации по строительству детской площадки в районе жилых домов 6 и 8 по ул. Машиностроителей в г.Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 46,00000 |  | 46,00000 |
| А.3.13 | **Мероприятие 13** Строительство пешеходной дорожки в р-не жилых домов по ул.Солнечная 30,34 | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 287,57252 |  | 287,57252 |
| А.3.14 | **Мероприятие 14** Разработка проектной документации на реконструкцию пешеходного моста через реку Коваш к улице Мира в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | проект | 1 |  |  | 4 000,00000 |  | 4 000,00000 |
| А.3.15 | **Мероприятие 15** Проектирование освещения по ул. Науки, в г. Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | проект | 1 |  |  | 199,00000 |  | 199,00000 |
| А.3.16 | **Мероприятие 16** Выполнение работ по строительству наружного освещения автодороги от ж/д переезда д. Ракопежи до СНТ«Строитель» и от СНТ«Солнечное» до автодороги 41К-137 в городе Сосновый Бор Ленинградской области 1 этап | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 6 430,48171 |  | 6 430,48171 |
| А.3.17 | **Мероприятие 17** Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Городской сквер по ул. Космонавтов, микрорайон 4а (2,3,4 этапы)", г.Сосновый Бор, Ленинградской области. Установка информационных стендов. | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 65,89900 |  | 65,89900 |
| А.3.18 | **Мероприятие 18** Благоустройство сквера по ул. Космонавтов 2,3,4 этапы (увеличение стоимости) | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 6 809,85404 |  | 6 809,85404 |
| А.3.19 | **Мероприятие 19** Выполнение работ по благоустройству южной части парка "Приморский" и входной группы городского пляжа в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Устройство лавок на габионные конструкции выхода на городской пляж. | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 191,84520 |  | 191,84520 |
| А.3.20 | **Мероприятие 20** Выполнение работ по благоустройству южной части парка "Приморский" и входной группы городского пляжа в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Участок спуска с моста парка. Устройство ограждения лестницы. | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 611,07720 |  | 611,07720 |
| А.3.21 | **Мероприятие 21** Выполнение работ по обследованию конструкций лодочной станции на предмет определения возможной угрозы жизни и здоровью граждан по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, южная часть парка "Приморский" и входная группа городского пляжа. Демонтаж лодочной станции. | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 888,73600 |  | 888,73600 |
| А.3.22 | **Мероприятие 22** Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: благоустройство городской общественной территории "Бульвар имени героя Советского Союза В.К. Булыгина" | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 600,00000 |  | 600,00000 |
| А.3.23 | **Мероприятие 23** Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на систему видеонаблюдения по объекту: благоустройство городской общественной территории "Бульвар имени героя Советского Союза В.К. Булыгина" в г.Сосновый Бор, Ленинградской области | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 85,00000 |  | 85,00000 |
| А.3.24 | **Мероприятие 24** Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка рабочей и сметной документации на строительство городского кладбища «Воронка-2» в г. Сосновый Бор Ленинградской области | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 178,00000 |  | 178,00000 |
| А.3.25 | **Мероприятие 25** Строительство городского кладбища "Воронка-2" | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 28 216,67201 |  | 28 216,67201 |
| А.3.26 | **Мероприятие 26** Оказание услуг связи по объекту: "Благоустройство сквера по ул. Космонавтов в г.Сосновый Бор, Ленинградской области" | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 27,70000 |  | 27,70000 |
| **А.4** | **Основное мероприятие 4** Объекты физкультуры и спорта | ОКС | ххх | ххх | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **А.5** | **Основное мероприятие 5** Прочее | ОКС | ххх | ххх | **0,00000** | **0,00000** | **32,25170** | **0,00000** | **32,25170** |
| А.5.1 | **Мероприятие 1** Оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (исполнительная съемка, паспорта БТИ, услуги по присоединению энергопринимающих устройств) | ОКС | тыс.руб. |  |  |  | 32,25170 |  | 32,25170 |
| **Подпрограмма Б Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа** | | | | | | | | | |
| **Б** | **ВСЕГО по подпрограмме Б** | **ОЭР** | **тыс.руб.** | **ххх** | **0,00000** | **0,00000** | **7 146,66155** | **0,00000** | **7 146,66155** |
| **Б.1** | **Основное мероприятие 1** Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов | ОЭР | кол-во билетов | 2 318 |  |  | 524,34000 |  | 524,34000 |
| **Б.2** | **Основное мероприятие 2** Доставка тел умерших из внебольничных мест | ОЭР | дни | 365 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |
| **Б.3** | **Основное мероприятие 3** Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Обеспечение исполнения муниципального контракта с ООО «Ленинградская АЭС-Авто» | ОЭР | тыс.руб. |  |  |  | 4 669,34400 |  | 4 669,34400 |
| **Б.4** | **Основное мероприятие 4** Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориала | ОЭР | кв.м | 131569 |  |  | 635,10355 |  | 635,10355 |
| **Б.5** | **Основное мероприятие 4** Мероприятия по охране кладбищ | ОЭР | дни | 92 |  |  | 1 317,87400 |  | 1 317,87400 |
| **Подпрограмма В Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе** | | | | | | | | | |
| **В** | **ВСЕГО по подпрограмме В** |  | **ххх** | **ххх** | **12 024,81840** | **54 245,78160** | **22 091,46500** | **0,00000** | **88 362,06500** |
| **В.1** | **Основное мероприятие 1** Благоустройство общественных территорий | ОВБДХ + ОКС |  |  | 12 024,81840 | 54 245,78160 | 22 091,46500 |  | 88 362,06500 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Городское хозяйство на 2014-2024 годы»

Адресный перечень ремонтируемых дорог за счет субсидий областного бюджета и части софинансирования местного бюджета в рамках

реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на 2014 – 2024 г.г.

| адрес | **2014** | | | | **2015** | | | | **2016** | | | | **2017** | | | | **2018** | | | | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | | Площадь/длина | Объем средств | | |  |
| всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ | всего | МБ | ОБ |  |
| **Автомобильные дороги** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая (в районе дома № 46 ул.Парковая) | 850,6/ 0,0716 | 578,15171 | 405,89471 | 172,25700 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая (от дома № 62 по ул.Парковая до дома 70 по ул.Парковая) | 3698,5/ 0,308 | 2487,5 | 487,5 | 2000,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Парковая от дома № 74 до ул.Ленинградская | х | х | х | х | 1955/ 0,194 | 1093,22567 | 348,39189 | 1093,22567 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги по 50 лет Октября от дома № 12 до поворота на ул.Сибирская | х | х | х | х | 1247,5/ 0,103 | 1380,71051 | 367,93618 | 1012,77433 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт Перекрестка ул. Красных Фортов и пр. Героев в г. Сосновый Бор Ленинградской обл. | х | х | х | х | х | х | х | х | 2226/ 0,0805 | 1576,72586 | 214,82586 | 1361,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги от д. Ракопежи до СНТ "Строитель" в районе ДНТ "Рябина" в Сосновоборском городском округе Ленинградской области." | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1416/ 0,240 | 1300,83326 | 224,43326 | 1076,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт автомобильной дороги по проезду Копорского полка в г. Сосновый Бор Ленинградской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3633,8/ 0,361 | 2604,913 | 1488,513 | 1116,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка ул.Ленинградская от автобусной остановки «Главпочтампт» до д.28 по ул.Ленинградская, включая пересечение с ул.50 лет Октября в г.Сосновый Бор Ленинградской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2639/ 139,4 | 2188,26129 | 1081,06129 | 1107,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка ул. Комсомольская от ул. Космонавтов до ул.Петра Великого в г. Сосновый Бор Ленинградской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 1357,86667 | 1018,4 | 339,46667 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка по ул.Комсомольская д.39 (в районе роддома) в г. Сосновый Бор Ленинградской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 2951,86666 | 2213,89999 | 737,96667 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка по ул.Комсомо льская д. 19 (от ул.50 лет Октября до д.23 ул.Комсомольская) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 865 / 0,2394 | 2 628,39820 | 657,09955 | 1 971,29865 | х | х | х | х | х |
| ИТОГО: | х | 3065,65171 | 893,39471 | 2172,257 | х | 2822,32807 | 716,32807 | 2106,0 | х | 1576,72586 | 214,82586 | 1361,9 | х | 1300,83326 | 224,43326 | 1076,4 | х | 2604,913 | 1488,513 | 1116,4 | х | 2188,26129 | 1081,06129 | 1107,2 | х | 4309,73333 | 3232,29999 | 1077,4334 | х | 2 628,39820 | 657,09955 | 1 971,29865 |  |  |  |  |  |
| **Дворовые территории** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 36 по ул. Ленинградская в мкр. 4 | х | х | х | х | 270 | 133,21352 | 13,32136 | 119,89216 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 38 по ул. Ленинградская в мкр. 4 | х | х | х | х | 172 | 81,09146 | 8,10915 | 72,98231 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 24 по ул. Парковая в мкр. 7 | х | х | х | х | 394 | 199,25711 | 19,92572 | 179,33139 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 22 по ул. Парковая в мкр. 7 | х | х | х | х | 137 | 76,44209 | 7,64421 | 68,79788 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 55 по ул. Солнечная в мкр. 15 | х | х | х | х | 436 | 333,13918 | 33,31392 | 299,82526 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Проезды к дворовым территориям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов № 40,36,38 по ул. Ленинградская в мкр. 4 | х | х | х | х | 802 | 398,81993 | 39,882 | 358,93793 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов № 1,3,3а по ул. Липовский проезд в мкр. 7 | х | х | х | х | 2211 | 1110,06651 | 111,00666 | 999,05985 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов № 22,24 по ул. Парковая в мкр. 7 | х | х | х | х | 392 | 190,73395 | 19,07340 | 171,66055 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ИТОГО | х | х | х | х | х | 2522,76375 | 252,27694 | 2270,48733 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Автомобильные дороги, имеющие приоритетный социально значимый характер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Солнечная от проспекта Александра Невского до ул. Молодежная в г. Сосновый Бор Ленинградской области | х | х | х | х | 2612/ 0,168 | 3574,65457 | 1054,74857 | 2519,906 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Молодежная от проезда Копорского полка до ул. Солнечная в г. Сосновый Бор Ленинградской области | х | х | х | х | 4921/ 0,326 | 7200,97419 | 2190,25419 | 5010,72 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Набережная от дома 47а протяженностью 235 м. в г. Сосновый Бор Ленинградской области | х | х | х | х | 1690/ 0,235 | 3554,09011 | 1084,71601 | 24693,374 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автодороги по ул.Парковая (мкр.10) от ул.Молодежная до ул.Красных Фортов в г. Сосновый Бор Ленинградской обл. | х | х | х | х | х | х | х | х | 6097/ 0,56 | 10558,64509 | 1058,64509 | 9500,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги от д. Ракопежи до СНТ «Строитель» между ДНТ «Балтийское и СТ «Клен» протяженностью 120 м. в г. Сосновый бор Ленинградской области | х | х | х | х | х | х | х | х | 720/ 0,120 | 549,37358 | 55,48673 | 493,88685 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги от д. Ракопежи до СНТ «Строитель» от поворота на ДНТ «Эхо» до заезда в ДНТ «Южное» протяженностью 2200 м. в г. Сосновый бор Ленинградской области | х | х | х | х | х | х | х | х | 13205/ 2,2 | 7876,14178 | 795,49063 | 7080,65115 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги от д. Ракопежи до СНТ «Строитель» между СТ «Клен» и ДНТ «Рябина» в г. Сосновый Бор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3203,7/ 0,528 | 3190,80623 | 766,30623 | 2424,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги по пр. Героев от ул. Космонавтов до пересечения с ул. Красных Фортов в г. Сосновый Бор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3145,72/ 0,319 | 2987,03907 | 747,03907 | 2240,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт Соборного проезда и прилегающих к нему элементов обустройства автомобильной дороги в г. Сосновый Бор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4875/ 0,621 | 6312,07 | 812,07 | 5500,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги по пр. Александра Невского от разворотного круга (ул. Набережная - пр. Александра Невского - Копорское шоссе) до пересечения с ул. Петра Великого (включая ремонт покрытия моста через реку Коваш на 80 км протяженностью 71 п.м.) в г. Сосновый Бор | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8307,3/ 0,5019 | 5449,459 | 1174,769 | 4274,69 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт участка автомобильной дороги по Копорскому шоссе от км.97+100 до км.100+300 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 44 368 / 3,2 | 68 252,18040 | 17 063,04510 | 51 189,13530 | х | х | х | х | х |
| Средства подлежащие возврату | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2425,462 | х | х | х | х | х | х | х | 3446,01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремонт дорожного покрытия по адресу: проспект Героев (от ул. Красных Фортов - до ул. Молодежная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 192 / 0,458 | 16 317,35209 | 4  079,33803 | 12 238,01406 |  |
| Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. Академика Александрова от ул. Афанасьева до ул. Молодежной (без перекрестков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 218 / 1,6 | 1 820,67648 | 455,16912 | 1 365,50736 |  |
| Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. Афанасьева (от проспекта Героев до ул. Парковой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 989 / 0,635 | 3 695,49333 | 923,87333 | 2 771,62000 |  |
| Ремонт дорожного покрытия по адресу: ул. Солнечная от ул. Красных Фортов до ул. Молодежная (магистральная улица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 317 / 0,5 | 18 531,98092 | 4 632,99523 | 13 898,98569 |  |
| **ИТОГО** | х | х | х | х | х | 14329,71877 | 4329,71877 | 10000,0 | х | 21409,62245 | 1909,62245 | 19500,0 | х | 6177,8453 | 1513,3453 | 4664,5 | х | 15207,539 | 1986,839 | 13220,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 68 252,18040 | 17 063,04510 | 51 189,13530 | х | х | х | х | х |