

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ сосновоборский городской округ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29/11/2013 № 2917

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой

программы «Комплекс мероприятий по реализации схемы

санитарной очистки территории муниципального образования

Сосновоборский городской округ Ленинградской области

на 2013 год»

 В целях реализации Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу ««Комплекс мероприятий по реализации Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2013 год» (далее по тексту – «Программа») (Приложение).

 2. Финансирование Программы осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.

 3. Руководителю программы - председателю комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации (Ступин Е.В.):

 3.1. Обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

 3.2. Ежеквартально представлять в отдел экономического развития информацию о реализации Программы.

 3.3. Ежеквартально представлять в комитет финансов Сосновоборского городского округа отчет о целевом использовании бюджетных средств Программы.

 4. Пресс- центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

 5. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

 6. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Воробьева В.С.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа В.И.Голиков

Исп. Галицкая Т.А.

т .26000; ПТ

 **УТВЕРЖДЕНА**

 постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

от 29/11/2013 № 2917

(Приложение)

**ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**Сосновоборского городского округа**

**Комплекс мероприятий по реализации схемы санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области**

**на 2013 год**

**г. Сосновый Бор**

**2013год**

**Оглавление:**

1. Паспорт программы

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами.

3. Цель и задачи программы.

4. План мероприятий программы.

5. Ресурсное обеспечение программы

**П А С П О Р Т**

**Долгосрочной муниципальной целевой программы**

**«Комплекс мероприятий по реализации схемы санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2013 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименованиедолгосрочной муниципальной целевой программы  | Долгосрочная муниципальная целевая программа**«Комплекс мероприятий по реализации Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2013 год»** |
| Основание для разработки программы | 1. «Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 16.06.2009 г. № 890 |
| Заказчик программы  | Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. |
| Представитель заказчика (координатор) программы | Комитет по управлению ЖКХ администрации муниципального образования Сосновоборский Ленинградской области Соисполнитель программы – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборскийо городской округ Ленинградской области |
| Разработчик программы | Комитет по управлению ЖКХ администрации муниципального образования Сосновоборский Ленинградской области |
| Цель программы | **Цель:** - **корректировка** Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области;  - **приобретение** урн |
| Срок реализации программы | **2013 год** |
| Объем и источники финансирования программы, всего:в т. ч.: - местный бюджет - привлеченные источники - внебюджетные источники | **200 000 руб**.0,00 руб.0,00 руб. |
| Код бюджетной классификации расходов | КБК 003 0503 7950064 244 310КБК 003 0503 79 50064 244 226 |
| Целевые задания (ожидаемые результаты) программы |  - разработка проекта корректировки Генеральной схемы санитарной очистки территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области – 1 проект; - приобретение урн – 28 шт. |
| Участники программы | Комитет по управлению ЖКХ администрации муниципального образования Сосновоборский Ленинградской области.Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборскийо городской округ Ленинградской области |
| Руководитель программы: фамилия, имя, отчество, должность, телефон  | Ступин Евгений Валентинович – председатель комитета по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа, т. 2-41-07 |
| Система контроля хода выполнения программы | **Оперативный контроль** финансирования и выполнения программных мероприятий, целевого использованием бюджетных средств осуществляет председатель комитета по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа – Ступин Е.В.**Общий контроль** за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа – Воробьев В.С.**Контроль целевого использования бюджетных средств**, направленных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет Комитет по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа и Комитет финансов Сосновоборского городского округа на основании отчета о целевом использовании финансовых средств Программы. |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

 Генеральная Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования). Генеральная схема санитарной очистки разработана в составе генерального плана Сосновобоского городского округа на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, прогноз охватывает срок до 10-15 лет.

Проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее - ТБО), объем которых ежегодно возрастает, является одной из актуальных в плане поддержания санитарно- гигиенических условий проживания населения Сосновоборского городского округа и охраны окружающей среды. В вязи с прекращением размещения ТБО на территории городской свалки в д. Ракопежи (постановление администрации от 27.12.2012 года № 3295) первоочередным и основным мероприятием Программы является внесение изменений в Генеральную схему санитарной очистки территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области для того, чтобы продолжить работу по ее реализации.

**II. Цели и задачи программы**

**1. Цель программы:**

 - корректировка Генеральной схемы санитарной очистки территорий муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

 - приобретение урн.

**2. Задачи программы:**

 - разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области – 1 проект;

 - приобретение урн – 28 шт.

**III. План мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п./п. | Наименований мероприятий | Финансирование, тыс. руб. | Источникфинансирования | КБК | Исполнитель |
| Всего | 2013 |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта корректировки Генеральной схемы санитарной очистки территории Сосновоборскогогородского округа | 100,00 | 100,00 | Местный бюджет | 003 0503 79 50064 244 226 | Комитет по управлению ЖКХ  |
| 2 | Приобретение урн | 100,00 | 100,00 | Местный бюджет | 003 0503 7950064 244 310 | Комитет по управлению ЖКХ  |
|  | **ИТОГО:** | **200,00** | **200,00** |  |  |  |

**IV. Ресурсное (финансовое) обеспечение программы**

Для финансового обеспечения Программы необходимо:

**2013 год** – **200 тыс. руб**.

 100,00 тыс. руб. – 003 0503 7950064 244 226

 100,00 тыс. руб. – 003 0503 7950064 244 310

V. Ожидаемые результаты программы, оценка эффективности реализации программы.

**Ожидаемые результаты:**

 - Утверждение Генеральной схемы санитарной очистки территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области с учетом всех изменений, произошедших за период с 2009 г по 2013 годы в новой редакции;

 - улучшение санитарного состояния города.

**VI. Система контроля хода реализации программы.**

Система контроля хода реализации Программы включает:

- оперативный контроль выполнения мероприятий Программы;

- общий контроль хода реализации Программы;

- контроль целевого использования финансовых средств.

**Оперативный** контроль за финансированием и выполнением программных мероприятий, целевым использованием бюджетных средств осуществляет председатель комитета по управлению ЖКХ – Ступин Е.В..

**Общий** контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Воробьев В.С.

**Контроль целевого использования бюджетных средств**, направленных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет Комитет по управлению ЖКХ и Комитет финансов Сосновоборского городского округа на основании представленного отчета о целевом использовании финансовых средств. Руководитель Программы ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде и на бумажном носителе представляет в Комитет финансов отчет о целевом использовании финансовых средств, подписанный руководителем Программы и согласованный главным распорядителем бюджетных средств (Голиков В.И.).

Руководитель Программы одновременно с отчетом о выполнении программы за 9 месяцев представляет в комитет финансов Сосновоборского городского округа служебную записку, согласованную с заместителем главы администрации, в которой подводит итоги выполнения и финансирования мероприятий Программы за отчетный период и ходатайствует о продолжении финансирования Программы в следующем финансовом году.

Комитет по управлению ЖКХ ежеквартально представляет в отдел экономического развития информацию о реализации Программы за отчетный период, а также размещает на официальном сайте Сосновоборского городского округа информацию о ходе и результатах реализации Программы

Исп. Галицкая Т.А.

🕿2-60-00